ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №____

г. Ростов-на-Дону	  «___» ______ 2024г.

____________________________, ИНН _______________, в лице __________________________, действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОТРАНС» (ООО «ЭКОТРАНС») ИНН: 6623121815, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Завгороднего Валерия Всеволодовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и срок исполнения

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке проекта «Обоснование границ санитарно-защитной зоны предприятия» (СЗЗ) для следующих объекта: 347927, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 5, КН: 61:58:0002502:8 Статус объекта: действующий.

1.2. Срок разработки проекта - не более 60 рабочих дней. В указанный период не входят следующие сроки: независимая экспертиза проекта СЗЗ, аккредитованной организацией (органом инспекции), согласование в государственных органах (получение санитарно-эпидемиологического заключения на заключение независимой экспертизы проекта и получение решения об установлении СЗЗ), лабораторные замеры на границе СЗЗ (30 дней замеров), срок предоставления специализированной справки Федерального государственного бюджетного учреждения - управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Начало истечения срока настоящего договора определяется с момента наступления совокупно всех указанных условий: со дня подписания настоящего договора, предоставления всех исходных данных указанных в Приложении 2 и исполнения обязательства Заказчика указанного в пункте 2.1.3.

1.3. Исполнитель не имеет права продавать или публиковать без согласия Заказчика информацию, полученную им в результате оказанных услуг.

1.4. Исполнитель имеет право привлекать к оказанию услуг третьих лиц, при этом несет ответственность за их действия как за свои собственные.

1.5. Результат оказания услуги - решение об установлении санитарно-защитной зоны.

2. Обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется производить приемку и оплату оказываемых в соответствии с настоящим договором услуг.

2.1.1. При подписании и согласовании перечня источников, представленных Исполнителем Заказчик обязуется досконально проверить и согласовать направляемые на утверждение материалы и нести ответственность за состав источников выделения выбросов загрязняющих веществ и источников шума на площадке (ах), указанных в пункте 1.1.

2.1.2. Предоставить специалиста, который в состоянии пояснить по технологическим процессам, происходящим на предприятии Заказчика и имеющемуся оборудованию, расположенному на площадках Заказчика указанных в пункте 1.1. настоящего договора. При наличии технологической документации о расстановке оборудования на площадке Заказчика предоставить Исполнителю в качестве исходных данных.

2.1.3. Заказчик обязуется в рамках исполнения настоящего договора привести вид разрешенного использования земельных участков, указанных в пункте 1.1. их фактическому использованию в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки. Границы земельных участков должны быть установлены в соответствии с действующим земельным законодательством.

2.1.4. Заказчик обязуется выдать доверенности на представителя Исполнителя необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.1.5. После предоставления исходных данных и уведомления Исполнителя о достаточности предоставленных данных, не вносить изменения в технологические процессы и состав оборудования предоставленных как исходные данные. При изменении ранее предоставленных исходных данных на стадии разработки проекта СЗЗ, Заказчик обязуется заключить дополнительное соглашение о внесении изменений в разрабатываемый СЗЗ с указанием: стоимости разработки СЗЗ по новым данным и установления новых сроков разработки СЗЗ по новым данным.

2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за ходом оказания услуг Исполнителем.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.4. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.

2.5. Организовать и согласовать проект окончательной (установленной) СЗЗ в уполномоченных органах.

2.5.1. Расходы, связанные с экспертизой проектов окончательной (установленной) СЗЗ в уполномоченных органах и экспертных организациях включены в общую стоимость выполняемых Исполнителем работ по настоящему договору и отдельной оплате не подлежат.

2.6. Получить решение об установлении границ СЗЗ для Заказчик в установленном законом порядке.

2.7. После завершения работ предоставить Заказчику, предусмотренный договором проект в количестве 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе и электронную версию документа.

2.8. В пределах договорной цены, предусмотренной п. 3.1.  Договора Исполнитель обязуется внести изменения и/или дополнения в Проект в следующих случаях:

- для устранения недостатков в Проекте, обнаруженных Заказчиком, экспертными органами при согласовании Проекта.

2.9. В случаях, предусмотренных п.2.8. Договора, изменения и/или дополнения в Проект вносятся Исполнителем по письменному требованию Заказчика либо с его письменного согласия в согласованные Сторонами сроки.

2.9. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего договора, действующему законодательству РФ.

В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором будет отражаться объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

2.10. Информировать регулярно Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.

3. Цена договора

3.1. Общая сумма настоящего договора составляет ___________ (_____________________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% в размере ________ рублей __ копеек / НДС не облагается на основании ____________________________________.

Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

3.2. Любые изменения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными обеими сторонами договора.

3.3. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

3.4. Заказчик оплачивает услуги по настоящему договору в течение 45 (сорок пять) рабочих дней после получения санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ.

3.6. В стоимость включены метеорологические справки и справки о фоновых концентрациях из Росгидромета, независимая экспертиза проекта СЗЗ, лабораторные замеры на границе СЗЗ (30 дней замеров) и иные расходы Исполнителя, у него в процессе исполнения настоящего Договора.

4. Порядок сдачи и приемки результатов оказываемых услуг

4.1. После получения документации, указанной в п. 1.5. сторонами составляется акт приема-сдачи результатов оказанных услуг (далее по тексту - Акт).

4.2. Заказчик в течение 5-х (пяти) рабочих дней со дня получения Акта обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки результатов оказанных услуг. При отсутствии мотивированного отказа от приема результатов оказанных услуг в течение 5 (пяти) дней, услуги считаются оказанными в полном объеме и в установленный срок на основании одностороннего Акта.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов оказанных услуг Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Основаниями для отказа в приемке результатов оказанных услуг является несоответствие документации, разработанной Исполнителем, требованиям действующего законодательства, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре.

4.4. При досрочном оказании Исполнителем предусмотренных услуг Заказчик обязан принять результат оказанных услуг на условиях настоящего договора.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки выполненных работ, в том числе и за те, которые обнаружены при их реализации. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить.

5.3. Заказчик несет ответственность за просрочку платежа, по сравнению со сроком, указанным в п. 3.4 Договора, в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от суммы договора.

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более 10 процентов от суммы договора.

5.5. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Исполнителем, а также в случае предоставления недостоверной исходной документации и данных, полученных от Заказчика.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – проведением военных действий, военных операций пожара, наводнения, землетрясения, Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актов органов исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и местных органов власти при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

5.7. Стороны договорились, что нормы статей 317.1 ГК РФ и 823 ГК РФ на отношения Сторон по настоящему Договору не распространяются. Стороны не начисляют друг другу проценты за законное (правомерное) пользование денежными средствами. Такое пользование по настоящему Договору не является коммерческим кредитом.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Срок рассмотрения претензий – 10 календарных дней.

6.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7. Особые условия

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2024., а в части финансовых обязательств Сторон - до их полного исполнения.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.

7.3. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика (до его исполнения) он обязуется оплатить, стоимость услуг оказанных на момент такого принятия такого решения по стоимости указанной приложении 1 к настоящему договору.

7.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

7.6. В случае изменения любых реквизитов, стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга.

7.7. Все претензии, письма, уведомления, дополнительные соглашения, решения и прочие документы направляются Сторонами друг другу по следующим реквизитам связи:

Заказчик: ________________

Исполнитель: ___________________

Стороны договорились, что любая информация, направленная по указанным реквизитам связи, считается направленной надлежащим образом, при условии ее направления в рабочие дни: понедельник - пятница, в период времени с 8-30 до 17-00 часов.

Стороны признают, что сообщения направленные по адресам электронной почты указанным в настоящем пункте, имеют силу оригиналов подписанных на бумаге в рамках исполнения настоящего договора.

8. Конфиденциальность

8.1. «Стороны» обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора.

8.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия «Заказчика», независимо от причины прекращения действия настоящего Договора.

8.3. Ни одна из «Сторон» не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право и основание её затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации, если предварительно уведомить другую «Сторону» об обращении за информацией соответствующих государственных органов.

9. Адреса и реквизиты сторон

| «Исполнитель» | «Заказчик» ООО «ЭКОТРАНС» Юридический адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, проспект Сиверса, д. 1,3, офис 13 Почтовый адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, проспект Сиверса, д. 1,3, офис 13 ИНН 6623121815 КПП 616401001 ОГРН 1176658036422 Р/с 40702810800000001104 АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» к/с 30101810345250000800, БИК 044525800 т. 8 (800)600-49-11 Генеральный директор ___________________ В.В. Завгородний М.П. |
| --- | --- |

- Приложение № 1

- к Договору № ___

- от ___________г.

- СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

| № п/п | Наименование объекта | Цена, руб. | Кол-во, шт | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта обоснования границ санитарно-защитной зоны предприятия для Промышленной площадки, 347927, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 5, КН: 61:58:0002502:8 |  | 1 |  |
| 2 | Экспертиза проекта с получением положительного экспертного заключения площадки 347927, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 5, КН: 61:58:0002502:8 |  | 1 |  |
| 3 | Получение метеорологической справки и справки о фоновых концентрациях из Росгидромета, для одной площадки 347927, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 5, КН: 61:58:0002502:8 |  | 1 |  |
| 4 | Согласование проекта СЗЗ в управлении Роспотребнадзора с получением положительного санитарно-эпидемиологического заключения для площадки 347927, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 5, КН: 61:58:0002502:8 |  | 1 |  |
| 5 | Лабораторные исследования на границе СЗЗ (30 дней замеров) адрес площадки: 347927, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 5, КН: 61:58:0002502:8 |  | 1 |  |
| 6 | Работа кадастрового инженера по подготовке описания границ СЗЗ для промышленной площадки, С 347927, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 5, КН: 61:58:0002502:8 |  | 1 |  |
| 7 | Получение Решения об установлении санитарно-защитной зоны для площадки 347927, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 5, КН: 61:58:0002502:8 |  | 1 |  |
| Общая стоимость: |  |  |  |  |

- 1.	Стоимость выполнения работ, в соответствии с пунктом 1.1. Договора, по настоящей Спецификации №1 составляет ___________ (_____________________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% в размере ________ рублей __ копеек / НДС не облагается на основании ____________________________________.

- 2.	Настоящая спецификация является неотъемлемой частью Договора № ___ от ______.

- 3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящей Спецификацией, Стороны руководствуются условиями вышеуказанного Договора.

| «Исполнитель» | «Заказчик» ООО «ЭКОТРАНС» Генеральный директор ___________________ В.В. Завгородний М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2

к Договору № ___ от ______.

Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком для разработки СЗЗ

- Копия документов, подтверждающих право пользования на земельный участок.

- Копия документов, подтверждающих право собственности на здания, сооружения (свидетельство о праве собственности, актуальная выписка из ЕГРН, договор аренды).

- Ситуационная карта-схема, отражающая взаиморасположение промплощадок с экспликацией зданий и сооружений.

- Сведения, включающие в себя, но не ограничивающиеся:

  - Режим работы предприятия, количество рабочих дней в году, количество часов работы в сутки;

  - Описание техпроцесса в границах проектирования;

  - Сведения о годовом объеме производимой продукции или предоставляемых услуг;

  - Перечень оборудования;

  - План-схема промплощадки с указанием расстановки оборудования, выполненный с указанием масштаба, экспликации зданий и сооружений, нанесенными проездами техники или транспорта;

  - Время работы каждой единицы оборудования;

  - Расход сырья и материалов на каждой единице оборудования;

  - При наличии котельного оборудования, расход топлива котлами, режим работы котлов, паспорт качества на топливо;

  - Технические паспорта на котельное оборудования, работающее на углеводородном топливе;

  - Указать марки, количество, тип потребляемого топлива, год выпуска, интенсивность движения автомобилей, находящихся на балансе предприятия;

  - Сведения о местах осуществления заправки транспорта топливом;

  - Копия договора на предоставление услуг по техническому осмотру и ремонту автотранспорта (при наличии);

  - Копии договоров на присоединение к инженерным сетям (электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение);

  - При наличии очистных сооружений, и/ или водовыпусков-техническая документация на ОС, сведения об утвержденных нормативах сбросов (при наличии);

    - При наличии газоочистных устройств;

    - Перечень газоочистных устройств;

    - Технические паспорта на газоочистные установки;

    - Копии протоколов измерения эффективности ГОУ (при наличии);

    - Сведения о годовом фонде рабочего времени ГОУ;

    - Сведения об оборудовании, оснащенном ГОУ;

  - При наличии ремонтно-механических участков:

    - Сведения о используемом оборудовании, годовом фонде рабочего времени и расходе расходных материалов (электроды, заточные круги, режущий инструмент для станков, лакокрасочных материалов и др);

  - При наличии складов хранения летучих, нефтесодержащих или иных жидкостей, являющихся источниками выделения загрязняющих веществ- сведения о резервуарах или складах хранения, вентиляции и объемах хранимых жидкостей;

  - Сведения о вентиляционном оборудовании, включающие в себя место установки, номинальная производительность, диаметр, сведения о производимом уровне шума;

  - Сведения о материале исполнения, толщине стен зданий и сооружений, внутри которых располагаются источники шума;

  - Сведения о наличии или отсутствии протоколов измерений уровней шума и вибрации на рабочих местах;

  - Сведения о наличии или отсутствии источников электромагнитного и ионизирующего излучения;

  - Сведения о постановке объекта на государственный учет объектов негативного воздействия, включающие в себя Свидетельство о присвоении категории и заявку на присвоение категории;

  - Сведения об утвержденных нормативах допустимых выбросов (при наличии копия проекта НДВ и санитарно-эпидемиологического заключения).

- Иные сведения, предоставляемые по запросу Исполнителя.

| «Исполнитель» | «Заказчик» ООО «ЭКОТРАНС» Генеральный директор ___________________ В.В. Завгородний М.П. |
| --- | --- |