Приложение № 1к Договору

 **Техническое задание**

1. **Общие требования**
	1. Цели и правовое основание для оказания услуг:
		1. Обеспечение безопасного, беспрепятственного и комфортного движения пешеходов и транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения в г. Санкт-Петербурге, а также обеспечения сохранности дорог.
		2. Основанием для оказания услуг является план-график закупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год.

1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2):

42.11.20.300 – Работы по содержанию автомобильных дорог.

Код (коды) по Каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:

КТРУ не присвоен к данному виду услуг.

1. Требования к оказанию услуг
2. Исполнитель оказывает услуги на основании Заявок, переданных по электронной почте или по номеру телефона (п. 14 Договора) Заказчиком не позднее 14-00 часов текущих суток (накануне выходных дней заявка направляется до 14-00 крайнего рабочего дня). В период с 31.12.2025 по 14.01.2026 заявка направляется каждые 2 дня до 14-00.

В Заявке указывается:

* наименование службы Заказчика;
* адрес службы Заказчика;
* дата, время и место подачи Техники;
* перечень и количество необходимой Техники;
* адрес оказания услуг;
* состав оказываемых услуг (формирование снежных валов и куч, погрузка и вывоз снега либо погрузка и вывоз снега);
* Ф.И.О. и должность лица Заказчика, ответственного за формирование Заявки.
1. Техника доставляется в место прибытия силами Исполнителя.
2. Исполнитель обязан согласовать Заявку в течение 1 (одного) часа с момента ее получения от Заказчика. Заявка считается согласованной и принятой к исполнению с момента подписания Исполнителем и отправки ее Заказчику по электронной почте или факсимильной связи с подтверждением количества выделяемой Техники (с указанием гос. номера Техники), с указанием ФИО и номера телефона ответственного лица Исполнителя. Заявка должна быть заверена подписью и печатью Исполнителя и передана Заказчику. Стороны вправе откорректировать Заявку по взаимному соглашению сторон при условии оформления изменений в первоначальную Заявку в порядке, предусмотренном пунктом 2.1. Технического Задания.
3. Исполнитель гарантирует предоставление необходимой Заказчику Техники в течение 4 (четырех) часов с момента получения заявки Заказчика.
4. Вывоз снега производится на стационарные снегоплавильные и снегоприёмные пункты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (далее - ССП), а также в случае обильных и затяжных снегопадов вывоз снега может производиться на места временного складирования снега (далее - ВСП), указанные Заказчиком по согласованию с Администрациями районов при условии их открытия.
5. По Заявке в назначенное время самосвальная техника (далее – СТ) прибывает в колонну Заказчика. Представитель Заказчика (сотрудник колонны) выдает водителю самосвальной техники, осуществляющему услуги по вывозу снега, собранного с ДОРОГ, задание на услуги по вывозу снега с указанием адресов погрузки снега и снегоприемного пункта (Приложение № 4 к Договору), ИСК – пластиковую смарт-карту, позволяющую осуществлять беспрепятственный въезд на территорию стационарного снегоплавильного пункта ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», служащую для учёта объёмов вывезенного снега. Исполнитель несёт материальную ответственность за переданные ИСК.
6. По Заявке в назначенное время погрузчики прибывают в колонну Заказчика. Представитель Заказчика (сотрудник колонны) выдает водителю погрузчика талоны (номерные) с корешками на прием снега на снегоприемном пункте по форме, утвержденной Заказчиком, а также задание на услуги по формированию снежных валов и куч и погрузке снега/задание на услуги по погрузке снега (Приложение № 5 к Договору).
7. По прибытии самосвальной техники на место погрузки снега водитель погрузчика, осуществляющий услуги по погрузке снега, предоставляет водителю самосвальной техники, номерной талон на прием снега на снегоприемном пункте с указанием даты и времени погрузки, объема снега и государственного номера знака самосвальной техники, при этом корешок талона на прием снега остается у водителя погрузчика.
8. Прием снега на стационарных снегоплавильных пунктах (далее ССП) осуществляется в порядке, установленном ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
9. Въезд СТ осуществляется через контрольно-пропускной пункт ССП в порядке очередности. При въезде водитель самосвальной техники прикладывает ИСК к считывателю, открывается шлагбаум, информация о СТ (наименование предприятия, государственный номер, марка транспортного средства, объем кузова) с ИСК поступает на компьютер контрольно-пропускного пункта.
10. Мастеру ССП водитель СТ передает для сверки путевой лист и талон на прием снега. В случае расхождения информации, считанной с ИСК и отраженной в путевом листе, в автоматизированной системе учета делается соответствующая отметка и СТ на территорию ССП не допускается.
11. На ИСК и в талоне на прием снега делается отметка, свидетельствующая о фактическом приеме снега на ССП, также может выдаваться иной документ, подтверждающий объем фактически принятого снега на ССП.
12. Разгрузка СТ происходит на дробилки снегоплавильной камеры. Во время нахождения на территории ССП водителю запрещено покидать кабину СТ. Все водители обязаны ознакомиться под роспись с Правилами техники безопасности нахождения на территории ССП.
13. Выезд с территории ССП осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.10 Нормативное время нахождения одного СТ на территории ССП - 4 мин. Количество СТ, находящихся одновременно на территории ССП, определяется индивидуально мастером ССП.
14. По прибытии СТ на ВСП Представитель Заказчика регистрирует в специальном журнале факт приема снега на ВСП, ставит отметку о фактическом приеме снега на ВСП на представленном водителем СТ задании на услуги и талоне на прием снега. По прибытию СТ для разгрузки снежных масс на ВСП Заказчик обеспечивает фото-видеофиксацию СТ, осуществляющей завоз снежных масс.
15. По окончании смены водитель СТ прибывает в колонну Заказчика для подписания транспортной накладной и путевого листа, предоставляет мастеру колонны задание на услуги по вывозу снега с отметками об оказании услуг и талоны, подтверждающие количество рейсов СТ и объем фактически принятого снега на снегоприемных пунктах. Представитель Заказчика (сотрудник колонны) производит сверку корешков талонов на прием снега с отметками в представленном задании на услуги, подписывает транспортную накладную в соответствии с требованиями правил перевозки грузов автотранспортом и передает водителю СТ. Водитель, получивший ИСК, обязан вернуть ее представителю Заказчика (сотруднику колонны) по окончании смены.
16. По окончании рабочей смены водитель погрузчика прибывает в колонну Заказчика для заверения сменного рапорта, предоставляет мастеру колонны задание на услуги по формированию снежных валов и куч и погрузке снега/задание на услуги по погрузке снега, корешки талонов на прием снега. Представитель Заказчика (сотрудник колонны) производит сверку количества корешков талонов на прием снега с количеством талонов, сданных водителями СТ, а также производит сверку времени последней погрузки СТ, указанного в талоне на прием снега с временем окончания оказания услуг, указанным в сменном рапорте, после чего подписывает сменный рапорт погрузчика. Время окончания оказания услуг, указанное в сменном рапорте не может превышать время последней погрузки СТ, указанное в талоне на прием снега, более, чем на 30 минут.
17. По путевым листам СТ и транспортным накладным Исполнитель еженедельно составляет Реестр путевых листов по вывозу снега по установленной Договором форме (Приложение № 8 к Договору) с приложением транспортных накладных, заданий на услуги по вывозу снега, и документов, выданных работником ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», подтверждающих объем фактически принятого снега на ССП.
18. По сменным рапортам Исполнитель еженедельно составляет Реестр сменных рапортов по погрузке снега по установленной Договором форме (Приложение № 9 к Договору) с приложением заданий на услуги по формированию снежных валов и куч и погрузке снега/заданий на услуги по погрузке снега, сменных рапортов, подписанных представителем Заказчика (сотрудником колонны).
19. Приемка оказанных услуг по вывозу снега на ВСП производится Заказчиком после сверки представленных Исполнителем сведений с журналом учета завезенных на ВСП снежных масс и фото-видеоматериалами Заказчика. Объёмы, не подтверждённые фото-видеоматериалами Заказчика, не принимаются.
20. В случае утери ИСК Исполнитель обязан сообщить об этом Заказчику незамедлительно (не позднее 1 (одного) часа после обнаружения факта).
21. Заказчик не оплачивает услуги по ИСК, действие которых прекращено на основании пункта 4.14.
22. Минимальное количество Техники по Заявке - 1 единица. Максимальное количество СТ по Заявке составляет 15 (пятнадцать) единиц. Максимальное количество погрузчиков по Заявке составляет 5 (пять) единиц.
23. Период оказания услуг: с даты заключения Договора по «15» апреля 2026 года включительно.
24. Периодичность оказания услуг определяется по заявкам, направляемым в порядке, указанном в пункте 2.1 настоящего Технического задания.
25. В зависимости от фактических погодных условий (сохранение преимущественно положительных температур воздуха, длительное отсутствие снегопадов или наоборот) продолжительность зимнего периода может увеличиваться. Заказчик вправе, в соответствии с распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, изменить даты, указанные в п. 2.24 (период оказания услуг), уведомив Исполнителя письменно.
26. Исполнитель должен самостоятельно осуществлять обслуживание и ремонт используемой техники.
27. Работники Исполнителя должны быть обеспечены средствами и оборудованием в количестве, достаточном для качественного оказания услуг.
28. Исполнитель обязан предоставить работникам спецодежду, соответствующую сезону, а также средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями ст. 212, 221 ТК РФ; Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2010 N 1104н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением». Одежда должна быть снабжена отражателями для работы в темное время суток.
29. Исполнитель без письменного согласования с Заказчиком, не имеет право осуществлять погрузку и вывоз снежных масс по адресам, не входящим в Заявку.
30. Работающие на объектах Заказчика сотрудники Исполнителя - иностранные граждане должны при нахождении на Объектах Заказчика иметь с собой разрешение на работу, оформленное надлежащим образом в УФМС Российской Федерации.
31. **Требования к качеству и безопасности услуг**
	1. При оказании услуг Исполнителем должна быть обеспечена безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика, третьих лиц и окружающей среды, а также безопасность процесса оказания услуг. Во время оказания услуг Исполнитель обязан осуществить на Объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, услуги необходимо оказывать с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. В случае выявления несоблюдения Исполнителем вышеуказанных нормативных требований Заказчик оставляет за собой право приостановить оказание услуг до полного устранения выявленных нарушений.
	2. Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству услуг по сравнению с указанными требованиями.

3.2.1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям следующих документов:

-Технологического регламента производства работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения в Санкт-Петербурге, утвержденного распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от **03.10.2024 № 522-р.**

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности;

- Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (далее – ГОСТ 12.1.004-91);

- ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (ред. от 14.02.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...");

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

* 1. В случае, если один из перечисленных в ТЗ документов утратил силу, вследствие его отмены или замены на иной документ (нормативный правовой акт), то Исполнитель обязан руководствоваться действующей редакцией такого документа.
	2. Исполнитель должен строго соблюдать правила санитарно-гигиенических норм и других мер, обеспечивающих сохранность твердых покрытий, газонных покрытий, зданий и сооружений, архитектурных форм.
	3. Заказчик оставляет за собой право осуществлять плановые проверки качества оказываемых на Объектах услуг с привлечением руководящих сотрудников Исполнителя, а также осуществлять ежедневный контроль за исполнением Договора.
	4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков услуг Исполнителя, Исполнитель обязан устранить такие недостатки своими силами и за свой счет в срок установленный Заказчиком.
	5. Если в результате оказания Исполнителем услуг было повреждено имущество Заказчика или имущество третьих лиц, то Исполнитель обязан возместить нанесенный ущерб в установленный Заказчиком срок.
	6. В случае, если некачественное и несвоевременное оказание услуг Исполнителем повлекло за собой причинение материального и (или) морального вреда третьим лицам, Исполнитель обязан возместить убытки, понесенные Заказчиком в результате компенсации третьи лицам морального и (или) материального вреда.
	7. Во время оказания услуг Заказчик не несет ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействиями Исполнителя, его работников.
	8. Исполнитель обязан предупреждать Заказчика (на бумажном носителе или в форме электронного документа) об обнаружении возможных неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в процессе оказания услуг, в том числе для имущества Заказчика (третьих лиц), и приостановить их оказание до получения соответствующих указаний Заказчика. В случае письменного согласия со стороны Заказчика на продолжение оказания данного рода услуг, Исполнитель освобождается от ответственности в полном объеме за возникшие негативные последствия.
	9. Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика (на бумажном носителе или в форме электронного документа) при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые создают невозможность оказания услуг в установленный ТЗ срок.
	10. Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика (на бумажном носителе или в форме электронного документа) при обнаружении на обслуживаемой территории фактов нарушения конструктивных элементов объектов благоустройства.
	11. Исполнитель несет полную материальную и административную ответственность за оказанные услуги.
	12. Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 59123-2020 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация". Во время оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить безопасность лиц, находящихся на объектах Заказчика.
	13. Техника Исполнителя должна быть технически исправна. Не допускается использование Техники, имеющей утечки масел из узлов. На Технике должны быть чистые номерные знаки.
	14. При оказании услуг должны быть соблюдены правила техники безопасности.
	15. Техника, предоставляемая Исполнителем для исполнения обязательств по Договору, должна быть оснащена бортовым оборудованием ГЛОНАСС (далее - БО ГЛОНАСС), отвечающим требованиям Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга / Договора Заказчика с Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга, и исполняющим следующие функции:
	16. Наличие возможности синхронной передачи маршрутных данных с одной СИМ карты прибора БО ГЛОНАСС в 2 адреса одновременно на 2 (два) независимых сервера по протоколу ЕГТС (EGTS) согласно ГОСТ 33472-2015 (приложения А, Б и В), в том числе передача данных в данном протоколе в автоматизированную систему «Региональная навигационно-информационная система» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее - РНИС АПК БГ), а также автоматизированную государственную информационную систему Санкт-Петербурга мониторинга работы уборочной техники дорожных специализированных предприятий;
	17. Передача данных о функционировании имеющегося на привлекаемой Технике навесного оборудования в РНИС АПК БГ, а также АСМ РУТ, за счет установки необходимых для этого датчиков, контрольных реле и блоков индикации, и подключения их к БО ГЛОНАСС;
	18. Обязательным условием является наличие у Исполнителя Договораобслуживания установленного БО ГЛОНАСС, с компанией, обслуживающей БО ГЛОНАСС, установленные на Технике Заказчика на момент заключения Договора, для обеспечения передачи данных в единое серверное программное обеспечение.
	19. Обязательно оснащение БО ГЛОНАСС активными СИМ картами для постоянной передачи данных в указанные в п. 3.18 настоящего Технического задания информационные системы, а также поддержание работоспособности установленного БО ГЛОНАСС в работоспособном состоянии в течение всего срока действия Договора.
1. **Требования к работникам Исполнителя, привлекаемым для оказания услуг**
	1. Исполнитель несет ответственность за обеспечение необходимого количества работников, для качественного, своевременного и оперативного оказания услуг по ТЗ.
	2. При привлечении к оказанию услуг работников – иностранных граждан Исполнитель обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения соисполнителями работников – иностранных граждан без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
	3. Исполнитель должен разработать инструкции по технике безопасности по всем видам оказываемых услуг, обучить всех сотрудников безопасным методам оказания услуг и проводить инструктажи по технике безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.
	4. Исполнитель должен назначить лицо, ответственное за технику безопасности, пожарную безопасность и охрану труда. Исполнитель при оказании услуг должен осуществлять контроль над выполнением нормативных актов и положений законодательства РФ, регулирующих порядок оказания услуг, а также организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасности, направленные на предотвращение травматизма и несчастных случаев.
2. **Требования энергетической эффективности услуг**

5.1. Требования не установлены

1. **Технические характеристики услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование услуги** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** |
| Оказание услуг по погрузке снега | Вид оказываемой услуги | Формирование снежных валов и куч, погрузка снега | Маш/час |
| Количество одновременно предоставляемых единиц техники:  | Не более 5 | ед. |
| Оказание услуг по вывозу снега | Вид оказываемой услуги | Вывоз снега | М3 |
| Количество одновременно предоставляемых единиц техники:  | Не более 15 | ед. |