Договор № ________

возмездного оказания услуг (выполнения работ)

г. Краснодар 			    	                       	«____» _________________ 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «КВС» (сокращенное наименование ООО «КВС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Лагуты Дениса Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________________________(сокращенное наименование _______________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  ___________, действующего на основании _______, с другой стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), заключили настоящий договор о нижеследующем:

# 1. Предмет договора

  - Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по оформлению лицензии, подготовке документов, изготовлению проектной документации и сопровождению в рамках получения государственных услуг, необходимых для осуществления водоснабжения населения из водозаборных скважин в установленном законодательством РФ порядке (далее – Работы), в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему договору), а также Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему договору) и сдать результаты Работ Заказчику, а Заказчик, в случае их надлежащего выполнения, обязуется принять Работы по Акту о приемке выполненных работ и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.

  - В ходе выполнения Работ Исполнитель предоставляет Заказчику акты, отчеты и иную техническую документацию, предусмотренную настоящим договором, Календарным планом выполнения работ, Техническим заданием, действующим законодательством РФ и подзаконными нормативными актами РФ, в сроки, установленные настоящим договором.

  - Местонахождение участка недр: Краснодарский край, г. Краснодар. На земельных участках с кадастровыми номерами 23:43:0415001:1603; 23:43:0415001:7245.

  - Исполнитель ознакомлен с Техническим заданием и не имеет замечаний, увеличивающих стоимость Работ по настоящему договору.

  - Срок выполнения Работ по договору:

Начало выполнения Работ: с даты заключения договора.

Окончание выполнения Работ: не позднее 1 квартала 2030 года.

1.6. Весь объем Работ выполняется Исполнителем поэтапно, в установленные Заказчиком сроки, в соответствии с Календарным планом выполнения работ.

1.7.      Исполнитель ознакомлен с Календарным планом выполнения работ и не имеет замечаний увеличивающих сроки выполнения этапов Работ по настоящему договору. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ и услуг по вине Исполнителя не могут служить основанием для требования Исполнителя о продлении Срока выполнения Работ.

  - Никакая другая работа Исполнителя не является приоритетной в ущерб Работам по Договору.

  - В случае обнаружения Исполнителем в процессе производства Работ необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных технической документацией, о которых не могло быть известно на момент заключения договора и не выполнение которых препятствует дальнейшему его исполнению, Исполнитель обязан сообщить об этом Заказчику. Все дополнительные работы, не учтенные в настоящем договоре и приложениях к нему, выполняются только по согласованию с Заказчиком на основании дополнительных соглашений на дополнительные объемы работ. В случае согласования Заказчиком увеличения цены по договору, за счет выявленных дополнительных работ, такое увеличение цены оформляется Дополнительным соглашением к договору.

  - Исполнитель выполняет Работы с соблюдением требований природоохранных и других норм в указанной сфере, действующих на территории Российской Федерации.

  - В стоимость Работ включен весь комплекс инженерных и технических мероприятий, выполнения мониторинговых и замерных работ, выполнения и оформления расчетов и отчетности, проектной документации, а также иных работ, необходимых для выполнения Работ, явно непоименованных в Техническом задании, но необходимых для достижения результата Работ и для эффективного и безопасного ведения Работ на участке недр.

  - Гарантийный срок Работ по договору устанавливается в течение 5 (пяти) лет с даты сдачи этапа. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, оказанные Исполнителем, по настоящему Договору.

# 2. Права и обязанности Сторон

2.1. Права и обязанности Исполнителя:

2.1.1.  Выполнить Работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора в соответствии с нормативными, правовыми и методическими документами, регламентирующими выполнение Работ, в сроки в соответствии с Календарным планом выполнения работ.

2.1.2. Своевременно уведомлять Заказчика о ходе Работ по договору, при возникновении потребности в дополнительных исходных данных для выполнения Работ в рамках исполнения Работ по настоящему договору, направить Заказчику запрос в письменном виде либо по электронной почте не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до момента их использования в работе по договору.

2.1.3. Исполнитель гарантирует выполнение Работ, предоставление документов подтверждающих надлежащее выполнение Работ в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 223-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, относящимися к сфере регулирования осуществления закупок.

2.1.4. Исполнитель вправе привлекать к выполнению Работ по договору 3-х лиц в соответствии с требованиями, предъявляемыми настоящим договором к Исполнителю. Привлечение к выполнению Работ по договору 3-х лиц возможно только с письменного согласия Заказчика, при этом Исполнитель несет полную ответственность за действия (бездействие) 3-х лиц в рамках исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

2.1.5. Исполнитель обязан иметь лицензию на производство маркшейдерских работ.

2.1.6. В течение 2 (двух) календарных дней за собственный счет устранить допущенные нарушения и/или дополнить Работы, после получения от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества выполнения Работ Исполнителем, или несоответствия их условиям настоящего Договора.

2.1.7. В случае осуществления Исполнителем при выполнении Работ по настоящему Договору обработки персональных данных, он обязуется:

–	не передавать и не разглашать ставшую известной ему информацию, содержащую персональные данные, кроме случаев, установленных федеральным законодательством Российской Федерации;

–	незамедлительно сообщать Заказчику об обнаружении фактов утраты, повреждения, незаконного распространения персональных данных, а также о попытке лиц, не имеющих право доступа к персональным данным, получить информацию, содержащую персональные данные;

–	выполнять требования нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также локальных нормативно-правовых актов Заказчика, регламентирующих порядок обработки и защиты персональных данных;

–	после прекращения допуска Исполнителя к информации, содержащей персональные данные, в том числе в случае прекращения действия договора, не разглашать и не передавать третьим лицам, не распространять каким-либо другим образом, ставшую известной Исполнителю информацию, содержащую персональные данные;

–	нести ответственность за нарушение процессов обработки и защиты персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.8. Немедленно письменно извещать Заказчика и приостановить Работы до получения от Заказчика дальнейших указаний при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения данных им обязательных для исполнения указаний о способе выполнения Работ, а также иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов Работ.

2.2. Права и обязанности Заказчика:

2.2.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора Сторонами передать Исполнителю исходные данные, согласно перечню исходных данных, поименованных в п. 9 Технического задания.

2.2.2. При удовлетворении запроса Исполнителя направленного в соответствии с п. 2.1.2., в отношении дополнительных исходных данных для выполнения Работ в рамках исполнения Работ по настоящему Договору, Заказчик вправе направить информацию в письменном виде либо по электронной почте не позднее, чем 5 (Пять) рабочих дней с даты получения запроса или в иные разумные сроки, установленные по соглашению с Исполнителем.

2.2.3. Производить расчет с Исполнителем в объемах и в сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего Договора.

2.2.4. Заказчик обязан согласовать план водоохранных мероприятий, составленный Исполнителем с землепользователями, находящимися в границах данного участка (попадающими в ЗСО скважин).

2.2.5. В случае выполнения Исполнителем Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право по своему усмотрению потребовать:

- соразмерного уменьшения, установленной за Работы цены;

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, как своими силами, так и путем привлечения третьих лиц.

2.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего договора, его этапов, либо не исполняет обязательства в установленный договором срок.

- Цена договора и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость всех выполняемых Исполнителем Работ по настоящему договору составляет_________ (__________) рублей, в т.ч. НДС ________%.

3.2. Оплата стоимости по договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

-  предоплата в размере 50 (пятьдесят) % (процентов) от стоимости каждого этапа Работ, производится Заказчиком перед началом выполнения такого этапа, на основании выставленного Исполнителем счета;

- окончательная оплата за каждый выполненный этап, осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней по окончании такого этапа Работ, выполнение которого подтверждено двухсторонним подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании счета выставленного Исполнителем.

3.3. Стоимость договора определена по условиям ценового предложения Исполнителя, является твердой договорной ценой и изменению не подлежит, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем договоре.

В цену договора входят все обязательные платежи, налоги, сборы и любые расходы и затраты Исполнителя, за исключением расходов и затрат, прямо указанных в настоящем Договоре.

В стоимость Работ не включена оплата за проведение санитарно- эпидемиологической экспертизы, оплата за экспертизу проекта ГРР и отчета по оценке запасов, а также в стоимость Работ не включена оплата государственных пошлин за получение лицензии, плата за проведение экспертизы документации, проводимой пользователем недр, санитарно-эпидемиологических экспертиз.

3.4. Все расчеты по договору осуществляются в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя.

- Порядок исполнения договора

4.1. По завершении выполнения каждого этапа Работ, в соответствии с Календарным планом выполнения работ, Исполнитель обязан направить Заказчику (передать под расписку уполномоченному представителю Заказчика) акт приемки-сдачи выполненных работ с приложением надлежащего результата соответствующего этапа работ в полном объеме.

4.2. Факт сдачи-приемки результата выполненных Исполнителем работ по Договору, подтверждается двусторонним Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным уполномоченными представителями обеих Сторон не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком документов, упомянутых в пункте 4.1.

4.3.  Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя документов, упомянутых в пункте 4.1., Заказчик не направляет (не передает) Исполнителю, подписанный со стороны Заказчика Акт сдачи-приемки выполненных работ, данный акт считается подписанным в одностороннем порядке, факт сдачи-приемки результата выполненных работ считается подтвержденным, работа считается принятой и подлежащей оплате.

4.4. В случае выявленного несоответствия выполненных работ требованиям настоящего договора Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 4.1. настоящего оговора, направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет исправить недостатки в оказанных услугах в сроки, согласованные с Заказчиком и предоставить Заказчику повторно Акт выполненных работ.

4.5. Повторная приемка оказанных услуг осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты устранения выявленных несоответствий оказанных услуг требованиям настоящего Договора. При повторном обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих качество Работ, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, Заказчик составляет заключение о мотивированном отказе от приемки Работ, которое является основанием расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. До момента подписания сторонами соответствующего завершенному этапу Акта выполненных работ, работы считаются выполненными с недостатками и не одобренными Заказчиком.

4.7. Подписанные Заказчиком по завершении всех этапов Акты выполненных работ удостоверяет передачу Заказчику право в полном объеме на использование отчетных материалов, подготовленных Исполнителем при выполнении Работ по настоящему Договору.

# 5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» марта 2030 года. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по нему.

5.2. Срок окончания Работ может быть изменен по соглашению Сторон в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении договора.

5.3. В случае если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Работ по договору или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, и это приводит или может привести к нарушению промежуточного или конечного сроков выполнения Работ, установленного настоящим договором, более чем на 3 (три) календарных дня, Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор с Исполнителем и передать объемы работ сторонней организации. Данный факт должен быть подтвержден двусторонним Актом. В случае если Исполнитель отказывается от подписания указанного акта, Заказчик вправе подписать такой акт в одностороннем порядке. При этом Акт будет считаться надлежаще оформленным и подписанным Исполнителем. При этом затраты Заказчика подлежат компенсации Исполнителем в полном объеме.

6. Расторжение договора и прекращение договорных отношений

6.1. Настоящий договор может быть прекращен (расторгнут) на любую дату, по взаимному соглашению Сторон, оформленному в письменном виде. В этом случае сроки и условия прекращения (расторжения) настоящего договора определяются в таком письменном соглашении.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в порядке, предусмотренном ст. 450.1 ГК РФ, без указания причин такого расторжения при условии предварительного письменного уведомления Исполнителя. Расторжение договора в этом случае вступает в силу со дня получения Исполнителем соответствующего уведомления.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке полностью или частично, уведомив об этом Исполнителя в случаях:

- задержки Исполнителем начала работ более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;

- задержки Исполнителем сроков окончания работ (этапов работ) более чем на 3 (три) календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;

- систематического (два и более раз) несоблюдения Исполнителем требований по качеству работ;

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в течение 5 (пяти) календарных дней не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- выполнения Исполнителем работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- во время выполнения работы Заказчику станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и разумный срок, назначенный Исполнителю для устранения недостатков, истек;

- аннулирования или истечения срока действия разрешений (лицензии, аттестатов, аккредитации), Свидетельства о допуске, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя права на производство работ по договору.

- финансовой несостоятельности и/или наложения ареста на имущество Исполнителя.

6.4. В случае отказа от исполнения договора по инициативе Заказчика, предусмотренной п. 6.3 настоящего Договора, он письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Письменное уведомление Стороны о намерении расторгнуть договор в одностороннем порядке направляется по электронной почте и заказным письмом с уведомлением о вручении.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения сроков выполнения этапов работ Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

7.2. Взыскание неустойки (пени) со Стороны, не исполнившей свои обязательства по настоящему договору, либо исполнившей их ненадлежащим образом, является правом, а не обязанностью Стороны, чьи права ущемлены.

7.3. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

7.4. Выплата неустойки (пени) осуществляется виновной стороной с даты получения соответствующего письменного требования в течение 10 (десяти) рабочих дней.

7.5. В случае приостановления Заказчиком работ, не связанных с нарушением Исполнителем своих договорных обязательств, Заказчик вправе произвести оплату работ исполнителю, выполненных надлежащим образом исходя из фактически выполненного объема, на дату приостановления работ по настоящему договору.

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, если такое неисполнение является, в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанным с обстоятельством непреодолимой силы (стихийным бедствием, катастрофой и т.д.)

# 8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.2. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.3. Уведомление и извещение, подлежащие передаче одной из Сторон другой Стороне по договору, передаются только в письменном виде под расписку уполномоченному представителю другой Стороны или направляются заказным письмом Почты России с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в разделе 11 договора.

8.4. Дополнительные исходные данные, запрошенные Исполнителем у Заказчика, согласно п. 2.1.2. настоящего Договора, и предоставленные Заказчиком, согласно п. 2.2.2. настоящего Договора, могут быть запрошены Исполнителем у Заказчика и предоставлены Заказчиком Исполнителю путем пересылки на адрес электронной почты (e-mail) указанные в разделе 11 Договора. Дополнительные исходные данные считаются запрошенными и предоставленными при получении подтверждения запроса от Заказчика Исполнителем и получении подтверждения получения исходных данных от Исполнителя Заказчику так же на адрес электронной почты (e-mail), указанный в разделе 11 Договора.

8.5. Исполнитель не вправе передавать полученную от Заказчика информацию и результаты выполненных работ по договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

8.6. Исполнитель в праве использовать результаты работ по настоящему Договору без письменного согласия Заказчика, только в научных целях при подготовке научных работ и публикаций без опубликования данных составляющих коммерческую тайну и интеллектуальную собственность Заказчика. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну и интеллектуальную собственность Заказчика, Заказчик предоставляет исполнителю.

8.7. Досудебный претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Претензии сторон друг к другу рассматриваются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения. В случае недостижения сторонами согласия по поводу заключения, изменения, исполнения и расторжения настоящего договора все споры и разногласия, возникшие между Сторонами из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязанностей по договору, Стороны, их аффилированные Лица, не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязанностей по договору, Стороны, их аффилированные Лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или могло произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло и не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, праве требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

# 10. Перечень приложений к настоящему договору

10.1. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие документы:

10.1.1. Приложение №1 – Календарный план выполнения работ.

10.1.2. Приложение № 2 – Техническое задание.

# 11. Адреса и реквизиты Сторон

# Заказчик:	                        Исполнитель:

| ООО «КВС» Юридический адрес: 350053, г. Краснодар, ул. Берлинская, д. 9, пом.2 Почтовый адрес: 350053, г. Краснодар, проспект Гете, д. 5, пом.2 ИНН 2308268773 КПП 231101001 ОГРН 1192375066905 ОКПО 67961335 Банк ООО КБ «ГТ БАНК» Корр. счет: 30101810303490000789 БИК: 040349789 Расчетный счет: 40702810000020064635 Тел: +8-988-389-73-72 info@ovk-krd.ru Генеральный директор: _________________________ Д.А. Лагута МП | ________________________ /_______________/ МП |
| --- | --- |

Приложение №1 к Договору

возмездного оказания услуг (выполнения работ)

от_______________№_____________

# Календарный план выполнения работ

# Комплекс работ по оформлению лицензии, подготовке документов, изготовлению проектной документации и сопровождению в рамках получения государственных услуг, необходимых для осуществления водоснабжения населения из водозаборных скважин в установленном законодательством РФ порядке

| № п/п | Наименование этапа работ | Стоимость этапа (росс.рубль) | Срок выполнения этапа работ. Исчисляется с момента начала выполнения этапа (месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка комплекта документов для оформления лицензии на право пользования недрами | Определяется и заполняется по итогам торговой процедуры | 9 |
| 2 | Составление проекта на геологическое изучение участка недр, включающему поиски и оценку месторождения подземных вод, получение положительного заключения экспертизы, предусмотренной ст. 36.1 ФЗ "О недрах" | Определяется и заполняется по итогам торговой процедуры | 8 |
| 3 | Составление программы производственного контроля качества питьевой воды и согласование в Роспотребнадзоре | Определяется и заполняется по итогам торговой процедуры | 3 |
| 4 | Составление проекта зон санитарной охраны (далее ЗСО) водозаборных скважин, уменьшение 1-го пояса ЗСО до фактических размеров необходимого земельного участка | Определяется и заполняется по итогам торговой процедуры | 3 |
| 5 | Получение санитарно-эпидемиологического заключения в Роспотребнадзоре на проект ЗСО | Определяется и заполняется по итогам торговой процедуры | 4 |
| 6 | Кадастровые работы по описанию трех поясов зон санитарной охраны | Определяется и заполняется по итогам торговой процедуры | 3 |
| 7 | Подготовка плана мероприятий трех поясов зон санитарной охраны без согласования плана водоохранных мероприятий с землепользователями находящимися в границах 2 и 3 поясов ЗСО скважин | Определяется и заполняется по итогам торговой процедуры | 3 |
| 8 | Установление зон санитарной охраны водозабора месторождения питьевых подземных вод в Министерстве природных ресурсов Администрации Краснодарского края | Определяется и заполняется по итогам торговой процедуры | 6 |
| 9 | Проведение работ по проекту на геологическое изучение, получившему положительное заключение экспертизы, предусмотренной ст. 36.1 ФЗ "О недрах" | Определяется и заполняется по итогам торговой процедуры | 12 |
| 10 | Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии качества воды государственным санитарно-эпидемиологическим нормативам по всем эксплуатируемым скважинам на этапе геологического изучения | Определяется и заполняется по итогам торговой процедуры | 12 |
| 11 | Составление геологического отчета с подсчетом запасов подземных вод по результату поисков и оценки месторождения подземных вод | Определяется и заполняется по итогам торговой процедуры | 6 |
| 12 | Представление отчетных материалов на государственную экспертизу запасов в Роснедра или его территориальных. Получение положительного заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых | Определяется и заполняется по итогам торговой процедуры | 12 |
| 13 | Изготовление паспорта месторождения. Сдача отчета в ФБУ ТФГИ по ЮФО в установленном порядке. | Определяется и заполняется по итогам торговой процедуры | 12 |
| 14 | Выполнение проекта горного отвода, а также сопровождения оформления горноотводной документации с регистрацией в реестре горноотводной документации Ростехнадзора | Определяется и заполняется по итогам торговой процедуры | 6 |
| 15 | Предоставление отчетности, предусмотренной лицензией за 2026 г: | Определяется и заполняется по итогам торговой процедуры | 12 |
| 16 | Предоставление отчетности, предусмотренной лицензией за 2027 г: | Определяется и заполняется по итогам торговой процедуры | 12 |
| 17 | Предоставление отчетности, предусмотренной лицензией за 2028 г: | Определяется и заполняется по итогам торговой процедуры | 12 |
| 18 | Предоставление отчетности, предусмотренной лицензией за 2029 г: | Определяется и заполняется по итогам торговой процедуры | 12 |
|  | Итого | Определяется и заполняется по итогам торговой процедуры | 4 |

# Заказчик:                                                                                 Исполнитель:

Приложение №2 к Договору

возмездного оказания услуг (выполнения работ)

от_______________№_____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по оформлению лицензии, подготовке документов, изготовлению проектной документации и сопровождению в рамках получения государственных услуг, необходимых для осуществления водоснабжения населения из водозаборных скважин в установленном законодательством РФ порядке:

| 1 | Местонахождение участка недр | Краснодарский край, г. Краснодар. На земельных участках с к/н 23:43:0415001:1603; 23:43:0415001:7245 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид работ | - Проведение работ по оформлению и выполнению условий лицензии на пользование недрами |
| 3 | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «КВС» |
| 4 | Срок выполнения работ. Условия выполнения работ. | Начало выполнения работ: с даты заключения договора. Окончание выполнения работ: не позднее 1 квартала 2030 года. Объем работ распределен на этапы. Сроки предоставления итогов работ: по – этапно. Сроки выполнения каждого этапа, определенны в соответствии с Календарным планом (Приложение № 1 к Договору). |
| 5 | Цель проведения работы | Выполнить комплекс работ на оформление лицензии, по подготовке документов, изготовлению проектной документации и сопровождение в рамках получения государственных услуг, необходимых для осуществления водоснабжения населения из водозаборных скважин в установленном законодательством РФ порядке в объеме до 8000 м3/сут |
| 6 | Основные задачи и Состав работ | Подготовка комплекта документов для оформления лицензии на право пользования недрами Составление проекта на геологическое изучение участка недр, включающему поиски и оценку месторождения подземных вод, получение положительного заключения экспертизы, предусмотренной ст. 36.1 ФЗ "О недрах" Составление программы производственного контроля качества питьевой воды и согласование в Роспотребнадзоре Составление проекта зон санитарной охраны (далее ЗСО) водозаборных скважин, уменьшение 1-го пояса ЗСО до фактических размеров необходимого земельного участка Получение санитарно-эпидемиологического заключения в Роспотребнадзоре на проект ЗСО Кадастровые работы по описанию трех поясов зон санитарной охраны Подготовка плана мероприятий трех поясов зон санитарной охраны без согласования плана водоохранных мероприятий с землепользователями находящимися в границах 2 и 3 поясов ЗСО скважин Установление зон санитарной охраны водозабора месторождения питьевых подземных вод в Министерстве природных ресурсов Администрации Краснодарского края Проведение работ по проекту на геологическое изучение, получившему положительное заключение экспертизы, предусмотренной ст. 36.1 ФЗ "О недрах" Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии качества воды государственным санитарно-эпидемиологическим нормативам по всем эксплуатируемым скважинам на этапе геологического изучения Составление геологического отчета с подсчетом запасов подземных вод по результату поисков и оценки месторождения подземных вод Представление отчетных материалов на государственную экспертизу запасов в Роснедра или его территориальных. Получение положительного заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых Изготовление паспорта месторождения. Сдача отчета в ФБУ ТФГИ по ЮФО в установленном порядке. Выполнение проекта горного отвода, а также сопровождения оформления горноотводной документации с регистрацией в реестре горноотводной документации Ростехнадзора Предоставление отчетности, предусмотренной лицензией за 2026 г: Предоставление отчетности, предусмотренной лицензией за 2027 г: Предоставление отчетности, предусмотренной лицензией за 2028 г: Предоставление отчетности, предусмотренной лицензией за 2029 г: |
| 7 | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных | - правила подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых, утвержденные приказом Минприроды России от 14.06.16 № 352; - классификация запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, утвержденная приказом МПР РФ от 30.07.2007 № 195; - «Методические рекомендации по применению Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30 июля 2007г. № 195 МПР России, 2007г. (утверждены распоряжением МПР России от 27.12.2007 г. № 69-р); - СанПиН 2.1.4. 1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, утвержден Постановлением Главного государственного врача РФ от 14 марта 2002 года № 10.- «Требования к составу и правилам оформления представленных на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод», утверждены приказом Минприроды России от 31.12.2010г. № 569; - ГОСТ Р 53579-2009. «Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», Ростехрегулирование, 2009 г.; - Временные методические указания по подготовке, оформлению и сдачи в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий, утверждены Министерством природных ресурсов РФ (Росгеолфонд) Москва, 1998 г. - «Рекомендуемые программные средства и формы данных, представленные в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005г. № К-01/75); - Закон РФ № 2395-1 от 21.02.1992 г. «О Недрах» (ред. от 08.06.2020 г.); - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; - - Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; - Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18 июля 2012 г. №775 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений" (с изменениями и дополнениями); - Постановление Правительства РФ от 6 января 2015 года №10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды"; |
| 8 | Исходные данные предоставляемые Заказчиком. (передаются Исполнителю перед началом выполнения работ) | - Протоколы КХА подземных вод по каждой скважине в объеме, согласно проекта ГРР в рамках ведения мониторинга, а также при проведении откачек в скважинах (группам скважин); - Паспорта скважин; - Геофизические исследования в скважинах: – по всей длине стволов пробуренных скважин регистрацию интенсивности естественного излучения горных пород (ГК); – от забоя пробуренных скважин и до башмака эксплуатационных колонн стандартный каротаж (КС, ПС); Результаты ГИС представляются в виде геолого-геофизического разреза по скважине с копиями кривых всех методов каротажа, а также заключением о результатах ГИС. - Протоколы КХА почвы по 1 поясу ЗСО. - Наличие пьезометрических трубок в скважинах. - Топосьемка участка недр, ЗСО водозабора 1:500 в формате разработки с приложением СРО. - Предоставить согласованные необходимые для обследования водозаборов сторонних организаций в соответствии с проектом, получившим положительное заключение ФГКУ «Росгеолэскпетиза» Разрешения; - Обеспечить Исполнителю возможность выполнения откачек в скважинах, строго в соответствии с проектной документацией; - Обеспечить и осуществить отбор проб воды с проведением ее анализов из скважин на договорной основе в лаборатории, аккредитованной в установленном порядке, в соответствии с проектной документацией на проведение работ. |
| 9 | Гарантийный срок на работы | В течении 5 (пяти) лет с даты сдачи этапа. |
| 10 | Порядок предоставления отчетных материалов | 1)Лицензия 2)Программа производственного контроля качества питьевой воды, согласованная в Роспотребнадзоре 3)Проект зон санитарной охраны водозаборных скважин, уменьшение 1-го пояса ЗСО до фактических размеров необходимого земельного участка; 4)Санитарно-эпидемиологического заключение в Роспотребнадзоре на проект ЗСО 5)Описание трех поясов зон санитарной охраны по формам Приказа Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650; 6)План мероприятий трех поясов зон санитарной охраны без согласования с землепользователями находящимися в границах 2 и 3 поясов ЗСО скважин 7)Приказ об утверждении зон санитарной охраны водозабора месторождения питьевых подземных вод в Министерстве природных ресурсов Администрации Краснодарского края 8)Санитарно-эпидемиологического заключение в Роспотребнадзоре о соответствии качества водного объекта 9)Проект ГИН, положительное заключение экспертизы, предусмотренной ст. 36.1 ФЗ "О недрах" 10)Журналы опытно-фильтрационных работ по откачкам в соответствии с Проектом 11)Геологический отчет с подсчетом запасов подземных вод по результату разведки месторождения подземных вод 12)Положительное заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых месторождения подземных вод. 13)Документ подтверждающий сдачу отчета в ФБУ ТФГИ по ЮФО в установленном порядке. Паспорт месторождения. 14)Проект горного отвода, согласованный в установленном порядке 15)Документы, подтверждающие предоставление отчетности, предусмотренной лицензией за 2026 г. 16)Документы, подтверждающие предоставление отчетности, предусмотренной лицензией за 2027 г. 17)Документы, подтверждающие предоставление отчетности, предусмотренной лицензией за 2028 г. 18)Документы, подтверждающие предоставление отчетности, предусмотренной лицензией за 2029 г. Вид предоставления документации: В электронном виде в формате PDF, в редактируемом формате word. Оригинал заключения, протоколов об утверждении проектных документов в бумажном виде (количество экземпляров определяется регламентом государственного органа по выдаче экспертных заключений, протоколов). |

# Заказчик:                                                                                 Исполнитель: