Техническое задание

На покраску дверных металлических пластин

| № п/п | Перечень данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Местоположение объекта | СКК «МРИЯ» Адрес: Российская Федерация, Республика Крым, городской округ Ялта, село Оползневое, улица Генерала Острякова, здание 9, корп. 1 |
| 2 | Заказчик | ООО «МРИЯ.ПРО» |
| 3 | Краткое описание работ | Покраска накладных, металлических дверных пластин (140 штук, 520х135 мм) |
| 4 | Состав и содержание работ | Покраска металлических пластин в количестве 140 штук - Транспортировка металлических пластин с объекта Заказчика для производства работ; - Устройство покраски металлических пластин, включая мероприятия по подготовке основания (очистка от клеевого слоя, пескоструйка, обезжиривание, грунтование, покраска порошковой краской); - Доставка металлических пластин на объект Заказчика Для производства работ сторона Заказчика передает стороне Подрядчика пластины в кол-ве – 20 шт. (далее – этап выполнения работ). |
| 5 | Условия оплаты | Авансовый платеж - 50% от стоимости выполнения работ; Остаточный платеж – сумма на основании акта оказанных услуг, за минусом ранее оплаченного авансового платежа. |
| 6 | Сроки проведения работ | Каждый этап выполнения работ – не более 5 календарных дней. К выполнению работ – 7 этапов выполнения работ. |
| 7 | Срок гарантии на выполненные работы | Гарантийный срок не менее 6 месяцев с даты подписания Акта оказанных услуг. |
| 8 | Требования к подрядной организации | Наличие опыта в выполнении аналогичных работ. |
| 9 | Дополнительные требования | При выполнении работ по покраске металлических пластин, предоставить стороне Заказчика пробный выкрас одной переданной пластины, для согласования со стороной Заказчика. Цвет покраски пластин, подобрать аналогичному существующему цвету. Материалы, необходимые к выполнению работ по покраске приобретаются за счет Подрядчика. |
| 10 | Требования к качеству оказания Услуг | Подрядчик своими силами выполняет весь перечень необходимых работ с применением своих инструментов и оборудования, с закупкой необходимых материалов для выполнения работ согласно спецификации №1 к Техническому заданию. |
| 11 | Контактное лицо по техническим вопросам | По техническим вопросам обращаться по тел.: + 7 (988) 151 17-61 Руководитель комплексной эксплуатации вилл и внешней территории Балахов Р.О. rustam.balahov@mriyaresort.com |

Приложение №1 – Спецификация

Приложение №1

к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Наименование и вид выполнения работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за 1 ед. изм., руб., в т.ч. НДС | Всего, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покраска накладной металлической дверной пластины | Шт. | 140 |  |  |