Техническое задание №6 /2026
Реставрация деревянных стоек.

	№
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных
данных и требований

	1
	Наименование объекта
	Винный парк, винотека

	2
	Местонахождение объекта
	Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, с.Оползневое,  ул. Южная здание 5

	3
	Заказчик
	ООО «МРИЯ.ПРО»

	4
	Подрядная организация
	На основании результата протокола тендерной комиссии 

	5
	Требования к подрядной организации
	1. Наличие положительного опыта работы на Объектах, аналогичных предмету отбора ;
2. Все работы должны проводиться в соответствии с нормативными актами РФ.
3. Подрядчик должен иметь специалистов соответствующей квалификации;


	6
	Цель
	Приведение цвета деревянной мебели в соответствие с брендбуком Винного парка

	7
	Сроки проведения работ
	7 дней с даты заключения договора.

	8
	Основные технико-экономические показатели
	Деревянные стойки - 30шт

	9
	Виды работ
	- защита укрывочной полиэтиленовой пленкой пола и стен в месте проведения работ-84м2
- шлифовка деревянных поверхностей стойки, удаление слоя масла – 211м2(30шт)
-покраска поверхности стойки влагостойкой защитной лазурью Pinotex РАЛ8016 МАХАГОН за 2раза – 211м2(30шт)
- демонтаж пленки, уборка и обеспыливание поверхностей в месте проведения работ после окончания работ.


	10
	Требования к техническим решениям
	1. Все технические решения должны быть обоснованы и согласованы с Заказчиком;
2. Согласовать с Заказчиком состав и объемы выполняемых работ;
3. В случае порчи существующих конструкций, оборудования, отделки и т.п. при производстве работ подрядчик восстанавливает все за свой счет;
4. Готовая к приемке Заказчиком работа должна полностью соответствовать всем согласованным техническим решения и согласованным материалам и оборудованию.


	11
	Требование к материалам и оборудованию
	1. Все применяемые материалы должны быть сертифицированы в соответствии с нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ;
2. Товар должен быть заводского производства, работоспособным, соответствовать своим техническим характеристикам, требованиям к безопасности, функциональным характеристикам.
3. Товар должен включать в своем составе все необходимые комплектующие, обеспечивающие возможность эксплуатации.
4. Гарантийный срок не менее 12 месяцев
5.  Внешний вид оборудования может незначительно отличаться от представленного изображения, основная конструкция должна соответствовать представленным изображениям, в наличии должны быть все ключевые элементы, имеющиеся на изображении.


	12
	Требования к безопасности
	1. Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности (далее – мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение ущерба Заказчика, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

	13
	Особые условия строительства
	1. Производство работ на территории действующего курортного комплекса. 
2. Учитывая, что работы будут производиться на территории действующего курорта, время и периоды производства работ подрядчик согласовывает с Заказчиком. 
3. Инженерный и рабочий состав, задействованный в производстве работ, должен иметь аккуратный вид и иметь атрибуты компании на спец. одежде.

	14
	Дополнительные требования
	1. Перед началом оказания услуг согласно данного ТЗ, подрядчик должен направить своего представителя для ознакомления с объектом, проведения всех необходимых контрольных замеров и обследований
2. Все отступления от технического задания согласовывать с Заказчиком в виде подписания листа изменений к данному техническому заданию;
4. Акты выполненных работ подтверждать исполнительной документацией.

	15
	Контактное лицо по техническим вопросам
	Инженер по эксплуатации зданий и сооружений
+79788034637 Непосидяка Игорь Петрович

	
	
	



                        
         


                        







