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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений) – это форма торгов, при которой победителем запроса предложений признаётся участник конкурентной закупки, заявка на участие которого в соответствии с критериями, определёнными в документации о закупке, наиболее полно отвечает данным требованиям и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Заказчик – юридическое лицо, Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» (далее — ГУП РК «Крымгазсети» или Предприятие).

Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУП РК «Крымгазсети» (далее – Положение) - внутренний документ, который регламентирует деятельность заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедуры закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Комиссия по осуществлению закупок – постоянно действующий коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для осуществления закупочной деятельности.

Извещение о проведении запроса предложений – документ, информирующий о проведении закупки, содержащий информацию и сведения, предусмотренные Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Оператор электронной площадки – являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, и обеспечивающее проведение закупок в электронной форме (далее – оператор ЭП).

Электронная подпись – усиленная квалифицированная электронная подпись лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки.

Документация о проведении запроса предложений (далее – документация) – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в закупке, а также об условиях заключаемого по результатам закупки договора.
Заявка на участие (далее — Заявка) — комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке, с намерением принять участие в закупке и впоследствии заключить договор на условиях, определённых документацией о закупке.
Участник закупки — является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо/несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Участник запроса предложений – юридическое или физическое лицо, подавшее Заявку, на участие в процедуре закупки в соответствии с требованиями документации.

Коллективный участник – несколько участников закупки, выступающих на стороне одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в электронной форме в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом №223-ФЗ и Положением.
Победитель запроса предложений – участник процедуры запроса предложений, допущенный к участию в процедуре закупки и предложивший лучшие условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации о проведении запроса предложений, определенный победителем Комиссией по осуществлению закупок.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в документации о проведении запроса предложений.

Максимальное значение цены договора – это предельная сумма, которая можетбыть уплачена заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в рамках исполнения договора.

Приоритет РП — установленный Заказчиком в целях исполнения Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением прямых закупок. 

Протокол — документ, которым оформлено проведение закупки.

Электронная площадка– программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществлять проведение закупок (далее ЭП).
Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) – совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также её предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Официальный сайт единой информационной системы – сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru).

Термины, определения и понятия, не предусмотренные настоящим разделом, подлежат толкованию в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-ФЗ и Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1. Запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети», регламентом работы электронной площадки ООО «ЭТР» (далее – ЭП) в процессе проведения закупок товаров, работ, услуг, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

2.2.
Предметом запроса предложений в электронной форме является право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым» (далее – Договор). Информация о предмете Договора содержится в Информационной карте настоящей документации. 
2.3.
В настоящем запросе предложений может принять участие любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее договор информационно технического обеспечения и прошедшее аккредитацию в порядке, установленном Регламентом работы электронной площадки ООО «ЭТР» в процессе проведения закупок товаров, работ, услуг и своевременно подавшее надлежащим образом оформленную Заявку по предмету Запроса предложений (далее – Заявка, Предложение) и документы согласно размещенным на сайте ЭП извещению и документации.

2.4.     Заказчик имеет право отменить запрос предложений по одному и более предмету закупки (лоту) только до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, при этом решение об отмене должно размещаться в ЕИС в день принятия этого решения и на Сайте ЭП.
2.5.    Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию о проведении запроса предложений в любой день до даты окончания срока подачи Заявок. При этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы от даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок.
2.5.1 Любое изменение документации о проведении запроса предложений является неотъемлемой ее частью. 

2.5.2 Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений, документацию, разъяснения положений документации о запросе предложений размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия  решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений, участники самостоятельно отслеживают такие изменения.

2.1 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК

2.1.1.  При осуществлении закупок ТРУ предоставляется национальный режим в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
2.1.2. Порядок предоставления национального режима при осуществлении закупок регламентируется нормами статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ.

2.1.3. В случае применения мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ:

1) комиссия по осуществлению закупок осуществляет рассмотрение, оценку, сопоставление заявок на участие в конкурентных закупках и заявок на участие в неконкурентных закупках (в случае если они предусмотрены), окончательных предложений с учетом положений частей 4 и 5 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, а именно:

а) при осуществлении закупки товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг):

если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ запрет закупок товара, заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке такого товара, происходящего из иностранного государства, подлежит отклонению;

если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «б» пункта 1 части 2  статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ ограничение закупок товара, все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке такого товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению, если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения о проведении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке (если предусмотрена документация о конкурентной закупке) заявка, содержащая предложение о поставке такого товара российского происхождения;

если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «в» пункта 1 части 2  статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ преимущество в отношении товара российского происхождения, при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) при осуществлении закупки работы, услуги:

если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ запрет закупки работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, заявка на участие в такой закупке, поданная иностранным лицом, подлежит отклонению;

если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «б» пункта 1 части 2  статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ ограничение закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, все заявки на участие в такой закупке, поданные иностранными лицами, подлежат отклонению, если поданная российским лицом заявка на участие в такой закупке признана по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям извещения о проведении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке (если предусмотрена документация о конкурентной закупке);

если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «в» пункта 1 части 2  статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ преимущество в отношении работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного  участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

2) заказчик заключает договор по результатам закупки и осуществляет его исполнение с учетом положений частей 4 и 5 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ
3.1. Устанавливаются следующие единые требования к Участникам закупки.

а) 
непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) 
неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) 
отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

г) 
отсутствие у участника – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289-291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой ТРУ, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) 
отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) 
соответствие участника указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку ТРУ, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

ж) 
обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

и) 
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

к) 
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ.

л) 
отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов в понимании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273);

м) 
участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

н) 
отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
3.2.Дополнительные требования к участникам запроса предложений в электронной форме (устанавливаются в п.п.2 п.7.23 раздела 7 Информацияонная карта запроса предложений).

При проведении запроса предложений в электронной форме заказчик вправе установить одно или несколько из следующих дополнительных требований к участникам закупки:
а) 
наличие у участника закупки в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения контракта,  заключенного в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, или договора, заключенного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, сопоставимых по объему и характеру с предметом закупки, при условии исполнения таким участником закупки требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при исполнении таких контракта, договора. Стоимость исполненных обязательств по таким контракту, договору должна составлять не менее двадцати процентов начальной (максимальной) цены договора.

б) 
наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов;

в) 
наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

3.3. Требования к Коллективному участнику.

3.3.1. Лица, выступающие на стороне коллективного участника, заключают соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, которое содержать:

а)
согласие каждого лица на принятие обязательств по участию в конкурентной закупке и исполнению договора;

б)
указание на лидера коллективного участника закупки, под которым понимается юридическое лицо, выступающее на стороне коллективного участника, либо физическое лицо, выступающее на стороне коллективного участника, в том числе индивидуальный предприниматель, выступающий на стороне коллективного участника, представляющий интересы лиц, выступающих на стороне такого участника, во взаимоотношениях с заказчиком и который наделен полномочиями по подписанию договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки (далее – лидер коллективного участника);

в)
срок действия соглашения, который должен составлять не менее чем срок действия договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки.

3.3.2. В случае участия в закупке коллективного участника (группы лиц) каждое юридическое лицо (каждый индивидуальный предприниматель), входящее в состав коллективного участника, должно отвечать требованиям настоящей документации о закупке в части требований, не подлежащих суммированию. При установлении требований по количественным параметрам деятельности коллективного участника (группы лиц), количественные параметры членов такого участника суммируются. При установлении требований 

по наличию специальной правоспособности (например, наличие лицензий и иных специальных разрешительных документов) соответствие установленным в документации о закупке требованиям оценивается в соответствии с распределением поставок, работ, услуг между членами коллективного участника.

3.3.3. Лица, выступающие на стороне коллективного участника, не вправе самостоятельно подавать заявки на участие или выступать на стороне другого коллективного участника или являться лидером такого участника в одной и той же конкурентной закупке.

Несоблюдение указанного требования является основанием для отклонения заявок на участие в конкурентной закупке как всех участников такой закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки на участие в конкурентной закупке, поданной таким лицом самостоятельно.

1) 
заявка на участие в конкурентной закупке подается лидером коллективного участника, с указанием на то, что он является лидером такого участника;

2) 
в составе заявки на участие в конкурентной закупке предоставляется копия соглашения, указанного в пункте 3.3.1 подраздела 3.3. настоящего раздела.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
4.1. 
Заявку на участие в запросе предложений может подать любой участник, прошедший аккредитацию на электронной площадке.

4.2. 
Заявка на участие в запросе предложений состоит из двух частей и предложения участника запроса предложений в электронной форме о цене договора (единицы ТРУ). Предложение участника запроса предложений о цене договора (единицы ТРУ) подается с помощью программно-аппаратных средств оператора электронной площадки. Участник запроса предложений вправе подать заявку по рекомендуемой форме, установленной заказчиком в документации о запросе предложений.
4.3 
Подача заявки на участие в запросе предложений означает согласие участника запроса предложений, подавшего такую заявку, на поставку ТРУ на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, документацией о запросе предложений.

4.4. 
Первая часть заявки на участие в запросе предложений должна содержать:

а) предложение участника по критериям, предусмотренных пунктом 24 подраздела III.II раздела III приложения 2 к Положению (в случае установления в документации о запросе предложений таких критериев). При этом отсутствие такого предложения не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе предложений;
б) 
предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки, в том числе характеристики товара, соответствующие значениям, установленным документацией о запросе предложений в случае осуществления закупки товара или закупки работы, услуги, при выполнении, оказании которых поставляется товар. 

4.5. 
Первая часть заявки на участие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, предлагаемого участником закупки.

4.6. 
В первой части заявки на участие в запросе предложений не допускается указание сведений об участнике закупки, подавшем заявку на участие в таком запросе предложений, а также сведений о предлагаемой этим участником цене договора.

4.7. 
Вторая часть заявки на участие в запросе предложений должна содержать требуемые заказчиком в документации о запросе предложений следующие информацию и документы:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица); фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса предложений или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса предложений;
б) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки на участие в запросе предложений индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель, а также лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, если участником такой закупки является юридическое лицо;

в) копия соглашения, указанного в пункте 3.3.1 подраздела 3.3 раздела 3  документации о проведении запроса предложений, в случае подачи заявки на участие в закупке коллективным участником, указанным в подразделе 3.3 раздела 3 документации;

г) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

д) копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку ТРУ или информация, подтверждающая такое соответствие, если в соответствии с законодательством Российской Федерации данные информация и документы содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

е) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктом а) - к) пункта 3.1 раздела 3 документации о проведении запроса предложений в электронной форме;

ж) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктом л) - н) пункта 3.1 раздела 3 документации о проведении запроса предложений в электронной форме;

з) информация и документы, подтверждающие соответствие участника дополнительным требованиям, предусмотренным пунктом 8.3. раздела 8 Положения;
и) копии документов, подтверждающих соответствие ТРУ, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным ТРУ установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о запросе предложений. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

к) наименование страны происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ;

л) копии документов и информация, необходимые для сопоставления и оценки заявок на участие в запросе предложений по критериям, предусмотренным пунктом 26 подраздела III.II раздела III приложения 2 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети», установленным приложением № 1 к информационной карте документации о запросе предложений. При этом отсутствие этих документов и информации не является основанием для отклонения такой заявки; 
м) информация и документы об обеспечении заявки в запросе предложений, за исключением запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только СМСП, если соответствующие требование предусмотрено извещением о такой закупке, документацией о такой закупке:

– копия банковской или независимой гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений в случае выбора участником данного способа обеспечения заявки на участие в запросе предложений;
4.8. 
Требовать от участника закупки документы и информацию, за исключением предусмотренных Положением о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети» не допускается.

4.9. Заявка на участие в закупке, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником закупки, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.
4.10. 
Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о запросе предложений даты и времени окончания срока подачи таких заявок на участие в запросе предложений. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки на участие в запросе предложений получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

4.11. 
В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе предложений оператор электронной площадки присваивает данной заявке порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику запроса предложений, подавшему данную заявку, ее получение с указанием присвоенного такой заявке порядкового номера.

4.12. 
Оператором электронной площадки в течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе предложений возвращается указанная заявка подавшему ее участнику такой закупки с одновременным уведомлением данного участника в форме электронного документа об основаниях возврата такой заявки исключительно по следующим основаниям:

1. в случае подачи данной заявки на участие в запросе предложений с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4.9 настоящего раздела;

2. в случае подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок на участие в на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки на участие в запросе предложений этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в запросе предложений;

3. в случае получения данной заявки после даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений;

4. в случае подачи участником закупки заявки на участие в запросе предложений, содержащей предложение о цене договора, превышающее начальную (максимальную) цену договора или равное нулю.
4.13. Требования к заявке и содержанию заявки Коллективного участника:
1) 
заявка на участие в конкурентной закупке подается лидером коллективного участника, с указанием на то, что он является лидером такого участника;

2) 
в составе заявки на участие в конкурентной закупке предоставляется копия соглашения, указанного в пункте 3.3.1 подраздела 3.3 раздела 3 документации о проведении запроса предложений в электронной форме.
4.14. Заявка коллективного участника должна содержать документы и сведения, подаваемые каждым лицом, выступающим на стороне коллективного участника, предусмотренные настоящей документацией.

4.14.1 Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке либо обеспечение исполнения договора, если установление требования о предоставлении такого обеспечения предусмотрено документацией о конкурентной закупке (извещением о проведении запроса котировок в электронной форме) представляется лидером коллективного участника и должно обеспечивать действия всех лиц, выступающих на стороне такого участника.

4.14.2 Если после окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и до заключения договора одно или несколько лиц, выступающих на стороне коллективного участника, предоставили информацию заказчику о прекращении участия в составе коллективного участника, такой коллективный участник отклоняется, договор по результатам конкурентной закупки с данным коллективным участником не заключается. 

Если прекращение участия одного или нескольких лиц, выступающих на стороне коллективного участника, произошло после подписания договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки, такой договор может быть расторгнут, если оставшиеся лица, выступающие на стороне коллективного участника, не способны самостоятельно выполнить условия договора.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
5.1. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений.
5.1.1. 
Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, оператор электронной площадки направляет Заказчику первые части заявок на участие в запросе предложений.

5.1.2. 
Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений, установленной в извещении о проведении запроса предложений и документации запроса предложений члены комиссии по осуществлению закупок рассматривают первые части заявок на участие в запросе предложений, направленные оператором электронной площадки, и принимают решение о признании первой части заявки на участие в запросе предложений соответствующей извещению о проведении запроса предложений и документации запроса предложений или об отклонении заявки на участие в запроса предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.3 подраздела 5.1. настоящего раздела; а также осуществляют оценку первых частей заявок на участие в закупке, в отношении которых принято решение о признании соответствующими извещению о проведении запроса предложений и документации запроса предложений, по критериям, предусмотренным документацией о запросе предложений (если такие критерии установлены).

5.1.3. 
При рассмотрении первых частей заявок на участие в запросе предложений заявка на участие в запросе предложений подлежит отклонению в следующих случаях:
1) непредставления информации, предусмотренной подразделом 4.4 раздела 4 Документации, несоответствия такой информации документации о запросе предложений или предоставления недостоверной информации;

2) указания в первой части заявки на участие в запросе предложений сведений о таком участнике и (или) о предлагаемой им цене договора.

5.1.4. 
Отклонение заявки на участие в запросе предложений по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.1.3 подраздела 5.1. настоящего раздела, не допускается.

5.1.5. 
По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в срок, предусмотренный пунктом 5.1.2 подраздела 5.1. настоящего раздела Комиссия составляет протокол рассмотрения первых частей заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании ее членами. Указанный протокол должен содержать следующие сведения:

· дата подписания протокола;

· количество поданных заявок на участие в запросе предложений, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

· результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с указанием в том числе:

· количества заявок на участие в запросе предложений, которые отклонены;

· оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений с указанием положений документации о запросе предложений, которым не соответствует такая заявка;

· результаты оценки заявок на участие в запросе предложений с указанием итогового решения Комиссия о соответствии таких заявок требованиям документации о запросе предложений, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок;

· информация о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, принимавшего участие в рассмотрении и оценке первых частей заявок на участие в запросе предложений, в отношении каждой первой части заявки на участие в запросе предложений;

· причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае его признания таковым.

32.6. 
Протокол рассмотрения первых частей заявок направляется заказчиком оператору электронной площадки.
32.7. 
Не позднее одного часа с момента получения протокола рассмотрения первых частей заявок оператор электронной площадки направляет уведомление каждому участнику закупки, подавшему заявку на участие в запросе предложений, о размещении такого протокола.
5.2. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов запроса предложений.
5.2.1. 
В течение одного часа после размещения протокола рассмотрения  первых частей заявок в ЕИС оператор электронной площадки направляет заказчику вторые части заявок на участие в таком запросе предложений, поданные участниками закупки, первые части заявок на участие в запросе предложений которых признаны соответствующими извещению о проведении запроса предложений и документации о запросе предложений, а также предложения о цене договора таких участников.
5.2.2. 
В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации, указанной в пункте 5.1.1. подраздела 5.1. настоящего раздела, члены Комиссии рассматривают вторые части заявок на участие в запросе предложений и принимают решение о признании заявки на участие в запросе предложений соответствующей извещению о проведении запроса предложений или об отклонении заявки на участие в запросе предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2.3. подраздела 5.2. настоящего раздела, а также осуществляют оценку заявок на участие в запросе предложений, в отношении которых принято решение о признании соответствующими извещению о проведении запроса предложений и документации о запросе предложений, по критериям, предусмотренным документацией о запросе предложений (если такие критерии установлены).

5.2.3. 
При рассмотрении вторых частей заявок на участие в запросе предложений заявка подлежит отклонению в следующих случаях:

1) непредставление информации и документов, предусмотренной подразделом 4.7 раздела 4 документации о проведении запроса предложений в электронной форме, несоответствие такой информации и документов документации осуществлении закупки или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений и документации о запросе предложений в соответствии с разделом 3 Документации; 

3) в случае, предусмотренном пунктом 4.14.2 подраздела 4.14 раздела 4 Документации.

4) в случаях, установленных пунктом 2.1.3 раздела 2.1. Документации.
5.2.4. 
Отклонение заявки на участие в запросе предложений по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.2.3 подраздела 5.2. настоящего раздела, не допускается.

5.2.5. 
В случае установления недостоверности информации, представленной участником закупки, в случае установления несоответствия участника требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений и документации о запросе предложений, а также в случае предоставления участником закупки предложения о цене договора или сумме цен договора или цены за единицу ТРУ, превышающую НМЦД или начальную максимальную сумму цен договора или начальную максимальную цену единицы ТРУ соответственно, Комиссия обязана отстранить такого участника от участия в этой закупке на любом этапе его проведения или отказаться от заключения договора с победителем закупки..
Решение об отстранении участника запроса предложений или об отказе от заключения договора с участником запроса предложений принимается комиссией по осуществлению закупок и оформляется протоколом, который подписывается не позднее одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения. 

В указанный протокол включаются сведения:

1) о месте, дате и времени его составления, 

2) о лице, с которым заказчик отказывается заключить договор, либо который отстраняется от участия в запросе предложений, 

3) о фактах, которые являются основанием для принятия такого решения. 

Указанный протокол размещается на электронной площадке не позднее рабочего дня следующего за днем его подписания.
5.2.6. 
По результатам рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений в срок, предусмотренный пунктом 5.2.2 подраздела 5.2. настоящего раздела Комиссия составляет протокол рассмотрения вторых частей заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании ее членами. Указанный протокол должен содержать следующие сведения:

- дата подписания протокола;

- количество поданных заявок на участие в запросе предложений, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

- результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с указанием в том числе:

- количества заявок на участие в запросе предложений, которые отклонены;

- оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений с указанием положений документации запросе предложений, которым не соответствует такая заявка;

- результаты оценки заявок на участие в запросе предложений с указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации запросе предложений, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок;

- информация о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, принимавшего участие в рассмотрении и оценке вторых частей заявок на участие в запросе предложений, в отношении каждой заявки на участие в запросе предложений;

- причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае его признания таковым.

5.2.7. Протокол рассмотрения вторых частей заявок направляется заказчиком оператору электронной площадки.

5.2.8. 
Не позднее одного рабочего следующего после размещения заказчиком протокола рассмотрения вторых частей заявок, комиссия по осуществлению закупок составляет итоговый протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании ее членами.

Указанный протокол должен содержать информацию:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в запросе предложений, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) порядковые номера заявок на участие в запросе предложений в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с указанием в том числе:

5) количества заявок на участие в запросе предложений, которые отклонены;

6) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений с указанием положений документации запросе предложений, которым не соответствует такая заявка;

7) результаты оценки заявок на участие в запросе предложений указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

8) информация о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, принимавшего участие в подведении итогов закупки, в отношении каждой заявки на участие в запросе предложений;

9) причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае его признания таковым.

5.2.9. 
Победителем запроса предложений признается его участник, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в документации о запросе предложений, и заявка на участие в запросе предложений которого соответствует требованиям, установленным документацией о запросе предложений.

5.2.10. 
Итоговый протокол направляется заказчиком оператору электронной площадки. 

5.2.11. 
Протоколы, составляемые в ходе запроса предложений, размещаются заказчиком в ЕИС, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

5.3.Разъяснение положений документации о проведении запроса предложений.
5.3.1. 
Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такой конкурентной закупки в электронной форме.
5.3.2. 
В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в подпункте 5.3.1 настоящего раздела, заказчик осуществляет разъяснение и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

14.3. 
Разъяснения положений извещения о проведении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
5.4. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений.
5.4.1. Заказчик при проведении конкурентной закупки вправе установить в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке требование к обеспечению заявок на участие в такой закупке в размере не более 5 процентов начальной (максимальной) цены договора при условии, что указанная цена превышает 5 млн. рублей.

Заказчик не устанавливает в извещении об осуществлении конкурентной закупки, в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 млн. рублей. 

5.4.2. В случае, если извещением о проведении запроса предложений в электронной форме и в пункте 7.18 раздела 7 «Информационная карта запроса предложений в электронной форме» документации установлено требование обеспечения заявки, участник обеспечивают исполнение обязательств в указанном размере.

5.4.3. 
Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником закупки путем:

1) 
внесения денежных средств, которые перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке (осуществляется блокирование денежных средств). При проведении конкурентной закупки в электронной форме прекращается блокирование и возврат денежных средств участника такой закупки в порядке предусмотренном регламентом электронной площадки.

2) 
предоставления безотзывной банковской или независимой гарантии. Срок действия безотзывной банковской или независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, должен составлять не менее чем 1 месяц с даты окончания срока подачи таких заявок.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении о проведении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке (если предусмотрена) осуществляется участником закупки. В случае если блокирование денежных средств участника такой закупки не может быть осуществлено и отсутствует информация о предоставлении таким участником безотзывной банковской или независимой гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему её участнику.
5.4.4. 
Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке не производится в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

5.4.5. 
В случаях, указанных в пункте 5.4.4 подраздела 5.4. настоящего раздела, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении закупки или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой или банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в закупке. 

5.5. Признание электронного запроса предложений в электронной форме несостоявшимся, порядок заключения договора при несостоявшемся электронном запросе предложений.

5.5.1.
Запрос предложений признается несостоявшимся в следующих случаях:

1) 
по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке подана только одна заявка на участие в конкурентной закупке;

2) 
по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурентной закупке только одна заявка на участие конкурентной в закупке соответствует установленным требованиям;

3) 
по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке не подано ни одной конкурентной заявки на участие в закупке;

4) 
по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурентной закупке Комиссия отклонила все такие заявки;

5) 
все участники закупки признаны уклонившимися от заключения договора.

5.5.2. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 5.5.1. подраздела 5.5 настоящего раздела, запрос предложений проводится с учетом следующих особенностей:

1) 
не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурентной закупке оператор электронной площадки направляет заказчику заявку (все части заявки) на участие в конкурентной закупке;

2) 
не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, но не позднее даты подведения итогов конкурентной закупки:

а) 
Комиссия рассматривает информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.5.2 подраздела 5.5. настоящего раздела, и принимает решение о соответствии заявки на участие в закупке установленным требованиям, или об отклонении такой заявки по основаниям, предусмотренным Положением о закупке товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети» и настоящей документацией о проведении запроса предложений в электронной форме, а также составляет протокол подведения итогов запроса предложений в электронной форме в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ;
б) 
протокол подведения итогов запроса предложений в электронной форме направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается заказчиком в ЕИС, на официальном сайте, не позднее чем через три дня со дня подписания указанного протокола;

3) 
в случае проведения конкурса и запроса предложений оценка по критериям оценки заявок на участие в конкурентной закупке, установленным в извещении о проведении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, не осуществляется;

4) 
договор с участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, в случае принятия в соответствии с подпунктом «а» подпункта 2 пункта 35.2 настоящего раздела решения о соответствии такой заявки требованиям, установленным в извещении и документации (если предусмотрена) об осуществлении закупки,  Заказчик вправе заключить по цене не превышающей начальную (максимальную) цену договора, а в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить — с указанием цены  единицы ТРУ не превышающей начальную цену единицы ТРУ, в соответствии с подпунктом 44 пункта 36.1 раздела 36 Положения в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ.
5.5.3. 
Если в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 5.5.1 подраздела 5.5. настоящего раздела, запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке, такая конкурентная закупка проводится в порядке, установленном настоящим Положением о закупке товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети», с учетом следующих особенностей:

1) 
не позднее одного часа с момента получения протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке оператор электронной площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в закупке и поданное таким участником ценовое предложение, в отношении которой принято решение о соответствии требованиям, установленным в извещении и документации об осуществлении закупки;

2) 
не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов конкурентной закупки:

а) 
Комиссия рассматривает информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.5.3 подраздела 5.5. настоящего раздела, и принимает решение о соответствии заявки на участие в закупке установленным требованиям, или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным Положением о закупке товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети», а также составляет протокол подведения итогов конкурентной закупки в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ;
б) 
протокол подведения итогов конкурентной закупки направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается заказчиком в ЕИС, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания указанного протокола;
3) 
процедура подачи предложений о цене договора, оценка по критериям оценки заявок на участие в закупке, установленным в извещении и документации об осуществлении закупки, не осуществляются;
4) 
договор с участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, в случае принятия в соответствии с подпунктом «а» подпункта 2 пункта 35.3 настоящего раздела решения о соответствии такой заявки требованиям, установленным в извещении и документации об осуществлении закупки, Заказчик вправе заключить по цене не превышающей начальную (максимальную) цену договора, а в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить — с указанием цены  единицы ТРУ не превышающей начальную цену единицы ТРУ,в соответствии с подпунктом 44 пункта 36.1 раздела 36 Положения в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ.
5.5.4. 
Если в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 5.5.1 подраздела 5.5 настоящего раздела, запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке, такая конкурентная закупка проводится в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети», с учетом следующих особенностей:

1) 
оценка по критериям оценки заявок на участие в закупке, установленным в извещении и документации об осуществлении закупки, не осуществляется;

2) 
договор с участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям, установленным в извещении и документации об осуществлении закупки,  Заказчик вправе заключить  по цене не превышающей начальную (максимальную) цену договора, а в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить — с указанием цены  единицы ТРУ не превышающей начальную цену единицы ТРУ, в соответствии с подпунктом 44 пункта 36.1 раздела 36 Положения в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ.

5.5.5. 
В случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 5.5.1 подраздела 5.5 настоящего раздела, Комиссия составляет протокол подведения итогов запроса предложений в электронной форме в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. Вышеуказанный протокол в день его подписания направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается заказчиком в ЕИС.
5.5.6. 
В случаях, предусмотренных подпунктами 3–5 пункта 5.5.1 подраздела 5.5 настоящего раздела, заказчик вправе осуществить новую закупку в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети»либо осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с подпунктом 44 пункта 36.1 раздела 36 Положения о закупке товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети».

5.5.7.
Заключение договора с единственным участником конкурентной закупки, признанной несостоявшейся на основании подпунктов 1 и 2 пункта 5.5.1 подраздела 5.5 настоящего раздела, размещается в ЕИС как результат конкурентной закупки и не требует от заказчика наличия отдельной позиции в плане закупок и (или) формирования, размещения в ЕИС, на официальном сайте извещения и документации о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

5.5.8. 
При принятии решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае признания конкурентной закупки несостоявшейся на основании подпунктов 3, 4 и 5 пункта 5.5.1 подраздела 5.5 настоящего раздела, такая закупка размещается в ЕИС как отдельная закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и требует от заказчика размещения соответствующего объема информации о закупке, предусмотренного Положением о закупке товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети».
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Порядок заключения договора:

6.1.1. 
Заключение договора по итогам запроса предложений в электронной форме осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством, Положением о закупке товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети», извещением о проведении запроса предложений и документацией о проведении запроса предложений:

1) при проведении запроса предложений в электронной форме договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней после размещения на официальном сайте итогового протокола.

6.1.2. 
Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением и документацией о такой закупке (если предусмотрены), заявкой на участие в закупке, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается договор.

При этом цена единицы ТРУ определяется путем уменьшения начальной цены такой единицы, указанной в извещении о проведении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц ТРУ, предложенной участником закупки, с которым заключается договор.

6.1.3. 
При заключении договора по итогам запроса предложений в электронной форме заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота).

При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.

6.1.4. 
Изменение существенных условий договора после проведения закупки не допускается, за исключением случаев, указанных в разделе 46 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети».

6.1.5. 
При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара.

6.1.6. 
Заказчик в течение пяти дней со дня размещения итогового протокола направляет победителю закупки, с которым заключается договор, или участнику закупки, заявке на участие в конкурентной закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер в случае, предусмотренном пунктом 46.15 настоящего раздела, проект договора без своей подписи с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

6.1.7. 
Если победитель закупки, с которым заключается договор, или участник закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер в случае, предусмотренном пунктом 6.1.14 позраздела 6.1 настоящего раздела, в соответствии с Положением, получив проект договора в течение трех рабочих дней с момента его получения обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, таким участником оформляется и подписывается протокол разногласий. 

6.1.8. 
Протокол разногласий составляется в форме электронного документа с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий может быть направлен не более одного раза.

6.1.9. 
Подписанный победителем закупки, с которым заключается договор, или участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, в случае, предусмотренном пунктом 6.1.14 позраздела 6.1 настоящего раздела, протокол разногласий в тот же день направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

6.1.10. 
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение трех рабочих дней со дня его получения. Если предложения, указанные в протоколе разногласий, учтены заказчиком полностью или частично, заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет без своей подписи его победителю закупки, с которым заключается договор, или участнику закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, в случае, предусмотренном пунктом 6.1.14 позраздела 6.1 настоящего раздела, с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки либо направляет проект договора без своей подписи с мотивированным отказом от внесения изменений в договор, оформленным отдельным документом. 

6.1.11. 
Победитель закупки, с которым заключается договор или участник закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер в случае, предусмотренном пунктом 6.1.14 позраздела 6.1 настоящего раздела, в течение трех рабочих дней со дня получения проекта договора от заказчика, подписывает договор и размещает его вместе с документами, подтверждающими внесение обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

6.1.12. 
В течение трех рабочих дней со дня заключения договора заказчики вносят информацию и документы, предусмотренные действующим законодательством, в реестр договоров.

6.1.13. 
Победитель закупки считается уклонившимся от заключения договора при наступлении любого из следующих событий:

1) 
представление письменного отказа от заключения договора;

2) 
непредставление в срок, предусмотренный пунктом 6.1.11 позраздела 6.1 настоящего раздела, подписанного со своей стороны проекта договора;

3) 
непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора);

4) 
отказ от заключения договора одного или нескольких участника закупки, входящего в состав коллективного участника, после признания коллективного участника закупки победителем закупки.

6.1.14. 
В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, в порядке, установленном настоящим пунктом Положения. Такой участник признается победителем закупки и в проект договора, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного договора, предложенные таким участником.

Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ второго участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.

В случае отказа второго участника закупки от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен третий порядковый номер. Такой участник признается победителем закупки, и в проект договора, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного договора, предложенные таким участником.

Принятие заказчиком решения о заключении договора с третьим участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ третьего участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.
6.2. Обеспечение исполнения договора:
6.2.1. 
Заказчик вправе, за исключением случая, установленного пунктом 6.2.2. подраздела 6.2 настоящего раздела, установить в документации о конкурентной закупке требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, размер которого может быть установлен до 30% начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а в случае осуществления конкурентных закупок, участниками которой могут являться только СМСП не более 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не менее размера аванса (если проектом договора предусмотрена выплата аванса). Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки путем:

1) 
внесения денежных средств на счет заказчика;

2) 
предоставления безотзывной банковской гарантии или независимой гарантии, а в случае осуществления конкурентных закупок, участниками которой могут являться только СМСП, независимой гарантии, соответствующей нормам статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ и Постановления № 1397. Срок действия гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, должен превышать срок исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предусмотренный договором, в том числе в случае его изменения в соответствии с разделом 46 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети», не менее чем на 1 месяц.

6.2.2. 
При наличии требования об обеспечении исполнения договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора. В случае если участник закупки не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

Если при проведении закупки участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, установленный заказчиком, с учетом особенностей, предусмотренных Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 (далее – Положение об особенностях участия СМСП), но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
6.2.3. Требование о предоставлении обеспечения исполнения договора  предъявляется ко всем участникам закупки в равной степени и устанавливается в извещении о проведении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке (если предусмотрена) с указанием размера такого обеспечения и условий банковской или независимой гарантии, а в случае закупки, участниками которой могут являться только СМСП – независимой гарантии.

6.2.4. 
Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется в течение семи рабочих дней со дня надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств по договору и направления соответствующего уведомления заказчику в порядке, предусмотренном договором (в случае если данное уведомление предусмотрено договором).

6.2.5. 
В случае частичного исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При исполнении договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения договора. В случае увеличения цены договора поставщик (подрядчик, исполнитель) до подписания соответствующего дополнительного соглашения обязан предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения договора.

6.2.6. 
В случае если в документации о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора и до заключения договора в срок, установленный документацией о закупке, участник закупки, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора и заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, в порядке, установленном разделом 6 документации о проведении запроса предложений в электронной форме.

6.2.7. 
Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, сведения об участниках закупок, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими условий договоров в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

6.3.Исполнение договора:

6.3.1. 
Допускается по соглашению сторон изменение условий договора, в том числе:

а) 
при изменении предусмотренного договором объема закупаемых ТРУ допускается изменение цены договора, но не более чем на тридцать процентов цены договора. При увеличении количества поставляемых ТРУ допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству ТРУ исходя из установленной в договоре цены единицы ТРУ. При уменьшении предусмотренных договором количества ТРУ стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы ТРУ. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора 
на предусмотренное в договоре количество такого товара; 

б) при изменении по соглашению сторон цены договора (предельной стоимости договора) не более чем на 20 (двадцать) процентов, по условиям которого количество поставляемых ТРУ невозможно определить;
в) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества, качества ТРУ, иных условий договора;

г) при изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в рамках договора;

д) при уменьшении количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально уменьшению количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг;

е) при изменении сроков исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по договору или иными объективными причинами;

ж) при изменении второстепенных условий договора (реквизитов сторон, банковских реквизитов, контактных данных и т.п.);

з) при изменении, необходимость внесения, которых обусловлена изменениями законодательства (в том числе изменения ставки НДС), предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления в соответствии с нормами такого законодательства, содержанием таких предписаний, невнесение которых делает невозможным исполнение договора;

и) в рамках заключенного договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии и/или в случае продления срока его исполнения (действия) изменить количество потребляемой энергии и цену договора в соответствии с лимитами, утвержденными планом финансово-хозяйственной деятельности;

к) при изменении стоимости договора поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ) для бытовых нужд населения в случае изменения цена товара, которая определяется в соответствии с порядком ценообразования, установленным Торговой политикой ООО «Газпром активы СПГ» в отношении реализации сжиженных углеводородных газов в Российской Федерации зависит от индикатора цены и транспортных расходов;

л) при изменении стоимости договора на выполнение проектно- изыскательских работ в рамках Программы догазификации в случае изменения объема работ до необходимого;

м) при изменении цены договора, в случае, когда имеется положительное заключение о достоверности сметной стоимости строительства реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства для мероприятий, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, по согласованию с подрядчиком, до суммы не превышающей сумму, указанную в заключении о достоверности сметной стоимости;

н) в рамках заключенного договора на  предоставление банковских кредитов (включая овердрафт) и/или в случае продления срока его исполнения (действия) изменить объем заёмных средств и цену договора в соответствии с потребностями предприятия, возникшими в связи с изменениями условий поставки природного газа поставщиком и иными факторами;

о) при изменении цены договора в случае, когда произведен пересчет сметной документации в соответствующий уровень цен без изменения сметной стоимости в базисном уровне цен, при наличии положительного заключения о достоверности сметной стоимости строительства реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства для мероприятий, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

п) в случае закупки работ и услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с подпунктом 3) пункта 36.1 раздела 36 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети» стороны вправе изменить цену договора на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, получившего положительное заключение государственной экспертизы  о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства.
6.3.1.1. при возникновении в ходе исполнения договоров, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту независящих от сторон договора обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, допускаются следующие изменения существенных условий договора:

а) изменение (продление) срока исполнения договора, в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию;

б) изменение объема и (или) видов выполняемых работ по договору, спецификации и типов оборудования, предусмотренных проектной документацией;

в) изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные строительные ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений в проектную документацию;

г) изменение отдельных этапов исполнения договора, в том числе наименования, состава, объемов и видов работ, цены отдельного этапа исполнения договора;

д) установление условия о выплате аванса или об изменении установленного размера аванса;

е) изменение порядка приемки и оплаты отдельного этапа исполнения договора, результатов выполненных работ.

ж) изменение цены договора в рамках установленного лимита в случае:

- внесения Заказчиком изменений в проектную документацию, касающихся увеличения или уменьшения объема работ, которые влекут увеличение или уменьшение цены Договора;

- необходимости выполнения дополнительных объемов работ, выявленных в процессе исполнения Договора и  сведения о которых отсутствовали на дату заключения Договора;

6.3.1.2. при продлении срока исполнения (действия) договора в случае:

а)
документально зафиксированного факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком своих обязательств по договору, которые привели к неисполнению (ненадлежащему исполнению) обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на срок, в течение которого поставщик (исполнитель, подрядчик) был лишен возможности исполнять свои обязательства по договору;

б)
если по окончании срока исполнения (действия) договора, в том числе, по условиям которого количество поставляемых ТРУ невозможно определить, денежные средства, предусмотренные таким договором, не израсходованы Заказчиком в полном объеме;

в) если меняются сроки исполнения обязательств по договору (сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) без увеличения количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе в случае изменения поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является его правопреемником вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, разделения и др.;

г) если заключен договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

д) рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, оператора электронной площадки, повлекшее приостановление закупки, заключения или исполнения договора, на срок рассмотрения такого обращения;

е) изменения (продления) срока действия договора, в связи с возникшими в процессе его исполнения, независящими от сторон, обстоятельствами.

6.4.2. 
При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

6.3.3. 
При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3.4. 
В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

6.4. Условия расторжения договора
6.4.1. Расторжение договора допускается в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в случаях:

· расторжения договора по соглашению сторон;

· расторжения договора в одностороннем порядке;

· расторжения договора на основании вынесенного и вступившего в силу решения суда.

6.4.2. 
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении процедуры закупки, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

6.4.3. 
При расторжении договора в случаях, предусмотренных пунктом 6.4.2 подраздела 6.4 настоящего раздела Заказчик вправе осуществить закупку ТРУ, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с положениями подпункта 44 пункта 43.1 раздела 43 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети». При этом, если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемых ТРУ должны быть уменьшены с учетом количества поставленных ТРУ по расторгнутому договору. При этом цена договора, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленных ТРУ.

6.4.4. 
Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в тридцатидневный срок.
6.5. Антидемпинговые меры

Если при проведении закупки участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, установленный заказчиком, с учетом особенностей, предусмотренных Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 (далее – Положение об особенностях участия СМСП), но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
7. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
	№№ п/п
	Наименование пункта и дополнительная информация

	7.1.


	Заказчик

	
	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» 
(ГУП РК «Крымгазсети»)

Место нахождения и почтовый адрес: 295001, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42 «а»

Сайт для размещения информации о закупке: http://www.zakupki.gov.ru 
Электронная площадка: https://torgi82.ru.
Начальник контрактной службы: Саноцкая Майя Васильевна
Контактное лицо, ответственное за организацию закупочной процедуры: 

Грищенюк Евгения Владимировна
тел.: +7 (978) 918-53-82 
e-mail: mayya_sanockaya@crimeagasnet.ru

	7.2.
	Предмет договора

	
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым»

	7.3.
	Количество и место поставки товара, (оказания услуг, выполнения работ): 

	
	Количество: 1 усл.ед.

Место исполнения Договора: с.Уютное Нижнегорского района Республики Крым.

В соответствии с разделом №9 «Техническое задание» и разделом №11 «Проект договора».

	7.4.
	Условия  поставки товара, (оказания услуг, выполнения работ):

	
	В соответствии с разделом №9 «Техническое задание» и разделом №11 «Проект договора».

	7.5.
	Сведения о начальной (максимальной) цене Договора

	
	110 544 689,10 руб. (Сто десять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять рублей 10 копеек) с НДС / 90 610 400,90 руб. (Девяносто миллионов шестьсот десять тысяч четыреста рублей 90 копеек) без НДС.

Является критерием оценки участников.

	7.6.
	Форма, сроки и порядок оплаты

	
	Порядок и сроки оплаты: Оплату работ Заказчик осуществляет согласно выставленного Подрядчиком счета в пределах Цены Договора в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке выполненных работ.
Способ оплаты Услуг: Оплата производится в безналичной форме, в национальной валюте Российской Федерации – российских рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

В соответствии с разделом №11 «Проект договора».

	7.7.
	Срок поставки товара, (оказания услуг, выполнения работ)

	
	Работы должны быть выполнены Подрядчиком  в следующие сроки:

-начало работ: с даты подачи Подрядчику заявки Джанкойским УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» на начало работ; 

-окончание работ: не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты заключения Договора.
Подрядчик имеет право на досрочную сдачу работ по согласованию с Заказчиком.

	7.8.
	Порядок формирования цены Договора

	
	В НМЦД включена стоимость необходимых материалов, оборудования, компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. НМЦД сформирована с учётом всех налогов (в т.ч. НДС) и сборов, обязанность по уплате которых возникает у Подрядчика при исполнении Договора. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством РФ.

	7.9.
	Дата начала подачи Заявок

	
	«20» августа 2026 года 

	7.10.
	Дата и время окончания срока подачи Заявок

	
	до 08 часов 30 минут (время московское) «01» сентября 2026 года

	7.11.
	Срок предоставления Участникам закупки разъяснений положений документации

	
	Дата начала предоставления разъяснений положений документации «20» августа 2026 года.
Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации: «31» августа 2026  года, при условии, что запрос о даче разъяснений положений документации поступил не позднее чем «26» августа 2026 года.

Разъяснения положений закупочной документации размещаются на сайте http://www.zakupki.gov.ru  в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса на разъяснение.

	7.12.
	Дата рассмотрения первых и вторых частей Заявок

	
	Дата рассмотрения первых частей заявок: «01» сентября 2026 года.

Дата рассмотрения вторых частей заявок: «02»  сентября  2026 года.

	7.13.
	Критерии и порядок оценки и сопоставления Заявок

	
	Оценка и сопоставление Заявок проводится по критериям и в порядке, указанным в Приложении № 1 к Информационной карте.

	7.14.
	Подведение итогов запроса предложений в электронной форме

	
	Не позднее «03» сентября 2026 года.

	7.15.
	Требования к  содержанию, форме, оформлению и составу заявки

	
	Оформляется в соответствии с разделом 4 Документации о проведении запроса предложений в электронной форме.

	7.16.
	Срок заключения Договора

	
	Не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней после размещения на официальном сайте ЕИС итогового протокола.
В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

	7.17.
	Расторжение Договора

	
	Предусмотрено.
Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренным подраздела 6.4. раздела 6 документации о проведении запроса предложений в электронной форме. 

	7.18.
	Обеспечение подачи заявки на участие в запросе предложений

	
	Предусмотрено. 

2 % от НМЦД в сумме 2 210 893,78 руб. (Два миллиона двести десять тысяч восемьсот девяносто три рубля 78 копеек).

Порядок и срок предоставления обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме:

1.1. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке, за исключением осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут являться только СМСП, может предоставляться участником закупки путем:

1.1.1. 
внесения денежных средств, которые перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке (осуществляется блокирование денежных средств). При проведении конкурентной закупки в электронной форме прекращается блокирование и возврат денежных средств участника такой закупки в порядке предусмотренном регламентом электронной площадки.

1.1.2. 
предоставления безотзывной банковской или независимой гарантии. Срок действия безотзывной банковской или независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, должен составлять не менее чем 1 месяц с даты окончания срока подачи таких заявок.

1.2. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении о проведении запроса предложений,  документации о проведении запроса предложений осуществляется участником закупки. В случае если блокирование денежных средств участника такой закупки не может быть осуществлено и отсутствует информация о предоставлении таким участником безотзывной банковской или независимой гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему её участнику.

1.3. Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке не производится в следующих случаях:

1.3.1.
уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

1.3.2. непредставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении о проведении запроса предложений,  документации о проведении запроса предложений установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

1.4. В случаях, указанных в пункте 1.3. настоящего раздела, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении о проведении запроса предложений,  документации о проведении запроса предложений, или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой или банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.

Реквизиты счета:
ИНН 9102016743, КПП 910201001,

ОГРН  1149102024906

БИК 043510123,  

р/с № 40602810800230000002, 

к/с № 30101810835100000123 

в Акционерном обществе "ГЕНБАНК".

	7.19.
	Обеспечение исполнения договора

	
	Предусмотрено. 

15% от НМЦД в сумме 16 581 703,37 руб. (Шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот три рубля 37 копеек).
Реквизиты для внесения обеспечения:

Получатель ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)
ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743

КПП ГУП РК «Крымгазсети» 910201001

АО «ГЕНБАНК»  г. Симферополь

БИК 043510123

Кор./с: 30101810835100000123

Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым», извещение № _________.

Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки путем:

- 
внесения денежных средств на счет заказчика;

- 
предоставления безотзывной банковской гарантии или независимой гарантии. Срок действия гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, должен превышать срок исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предусмотренный договором, в том числе в случае его изменения в соответствии с разделом 46 Положения, не менее чем на 1 месяц.

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.


При наличии требования об обеспечении исполнения договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора. В случае если участник закупки не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

В соответствии с пунктом 6.2 раздела №6 «Порядок заключения договора» Документации.


	7.20.
	Антидемпинговые меры.

	
	Если при проведении конкурентной закупки участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запроса предложений в электронной форме, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

	7.21.
	Предоставление национального режима при проведении запроса предложений


В соответствии со статьей 3.1-4. Федерального закона № 223-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, усл

г отдельными в

дами юридических лиц" приняты меры, уст

	навливающие:

	

1.1. Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходя

их из иностранных государств, работ, услуг, соответственно вы

олняемых, оказ

	ваемых иностранными лицами.

	Не установлен.


1.2. Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих и

 иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполн

емых, оказываем

	х иностранными лицами

	Не установлено.

	1.3. Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).
	Не установлено.

		

	
	

	7.22.
	Ограничения в отношении участников закупки

	
	Не установлены.

	7.23.
	Требования к участникам закупки

	
	1. Устанавливаются следующие единые требования к Участникам закупки:
а) 
непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) 
неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) 
отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

г) 
отсутствие у участника – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289-291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой ТРУ, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) 
отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) 
соответствие участника указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку ТРУ, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы):

- участник закупки должен быть действующим членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 

- участник закупки должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, членом которой этот участник является, согласно части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением:

а) иностранных юридических лиц;

б) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного  Кодекса РФ. 

- СРО, в котором состоит участник, должна иметь компенсационные фонды в соответствии с частью 1, частью 2 статьи 55.16. Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

- уровень ответственности участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.;

- уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

*Перечисленные требования не распространяются

- на участников, которые предложат цену договора 10 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч.2.1. ст. 52 ГрК РФ.

- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ;
ж) 
обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

и) 
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

к) 
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ.

л) 
отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов в понимании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273);

м) 
участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

н) 
отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

 2. Дополнительные требования к участникам запроса предложений в электронной форме: 

Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2023 г. N 13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (актуализированная редакция) и имеющими соответствующие удостоверения.

- сварщиками и специалистами сварочного производства, прошедшими аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, утвержденным и введенным в действие постановлением Госгортехнадзора России от 30 октября 1998г. N 63 в соответствии с "Технологическим регламентом проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства", утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 25 июня 2002 г. N 36, имеющими удостоверения на право выполнения сварочных работ и протоколы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

- специалистами неразрушающего контроля, которые должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (СДАНК-02-2020), принятыми Наблюдательным советом, Решение от 29.12.2020 г. N 99-БНС (с изменениями, принятыми Наблюдательным советом, решение от 07.02.2024 N 112-БНС) и имеющими соответствующие удостоверения.

Подрядчик (участник закупки) при производстве работ должен применять аттестованную технологию сварки. Требование установлено в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 536). 

Аттестация технологии сварки подтверждается Свидетельством о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Область распространения производственной аттестации технологии сварки, указанная в приложении к Свидетельству о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки, должна учитывать характеристики объекта.

- свидетельствами о производственной аттестации технологии сварки в следующих областях:

1). Наружные газопроводы среднего и высокого давления стальные. Следующими способами сварки (наплавки): РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами;

2). Наружные газопроводы среднего и высокого давления из неметаллических материалов следующими способами сварки (наплавки): НИ – Сварка нагретым инструментом и/или ЗН – Сварка с закладными нагревателями.

	7.24.
	Требования к содержанию и составу Заявки

	
	1.Устанавливаются следующие единые требования к Участникам закупки.

Участник закупки должен подготовить Заявку в соответствии с требованиями, указанными в разделе 4 документации запроса предложений в электронной форме.
Состав заявки:

1.
предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки, в том числе характеристики товара, соответствующие значениям, установленным документацией запроса предложений в случае осуществления закупки товара или закупки работы, услуги, при выполнении, оказании которых поставляется товар (форма № 5 раздела 10 настоящей документации);
2)
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица); фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса предложений или, в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства, аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса предложений (форма № 1, № 2 раздела 10 настоящей документации. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ настоящей документации является рекомендуемой формой для заполнения участником закупки. При этом форма не является обязательной, поскольку участник закупки вправе представить указанную информацию в любой форме);

3)
копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель, а также лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, если участником такой закупки является юридическое лицо. 

4)
копия соглашения о коллективном участии, в случае подачи заявки на участие в закупке коллективным участником;

5)
копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

6)
копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку ТРУ, или информация, подтверждающая такое соответствие, если в соответствии с законодательством Российской Федерации данные информация и документы содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы):

- участник закупки должен быть действующим членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 

- участник закупки должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, членом которой этот участник является, согласно части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением:

а) иностранных юридических лиц;

б) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного  Кодекса РФ. 

- СРО, в котором состоит участник, должна иметь компенсационные фонды в соответствии с частью 1, частью 2 статьи 55.16. Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

- уровень ответственности участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.;

- уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

*Перечисленные требования не распространяются

- на участников, которые предложат цену договора 10 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч.2.1. ст. 52 ГрК РФ.

- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ;
7)
декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктом а) - к) пункта 3.1 раздела 3 документации запроса предложений в электронной форме (форма № 3 раздела 10 настоящей документации) (Вышеуказанная декларация представляется в составе заявки участником с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

8)
декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктом л) - н) пункта 3.1 раздела 3 документации запроса предложений в электронной форме (форма № 4 раздела 10 настоящей документации) (Вышеуказанная декларация представляется в составе заявки участником с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

9)
копии документов, подтверждающих соответствие ТРУ, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным ТРУ установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

10)
наименование страны происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ;
11)
информация и документы об обеспечении заявки в конкурентной закупке, если соответствующие требование предусмотрено извещением об такой закупке, документацией о такой закупке:

- копия банковской или независимой гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в случае выбора участником данного способа обеспечения заявки.
12)
информацию и документы, подтверждающие соответствие участника дополнительным требованиям, предусмотренным в подпункте 2 пункта 7.23 раздела 7 «Информационная карта запроса предложений в электронной форме» документации:

- информацию за подписью руководителя о наличии специалистов и иных работников определенного уровня и квалификации, указанных п. 7.23 дополнительные требования к участникам запроса предложений в электронной форме Информационной карты, с приложением копий документов, подтверждающих квалификацию (удостоверения, свидетельства, аттестаты и др.);

- копию свидетельства о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 536);
- копии свидетельств о производственной аттестации технологии сварки в следующих обла-стях:
1). Наружные газопроводы среднего и высокого давления стальные. Следующими способами сварки (наплавки): РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами;

2). Наружные газопроводы среднего и высокого давления из неметаллических материалов следующими способами сварки (наплавки): НИ – Сварка нагретым инструментом и/или ЗН – Сварка с закладными нагревателями;
13)
копии документов и информация, необходимые для сопоставления и оценки заявок по критериям, предусмотренным пунктом 26 подраздела III.II раздела III приложения 2 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети», установленным приложением № 1 к информационной карте документации о проведении запроса предложений в электронной форме. При этом отсутствие этих документов и информации не является основанием для отклонения такой заявки (форма № 6  раздела 10 настоящей документации).



приложение № 1

к информационной карте ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Критерии и порядок оценки Заявок на участие в Запросе предложений

	№ п/п
	Критерий оценки
	Значимость критерия оценки, процентов
	Показатель оценки
	Значимость показателя оценки, процентов
	Показатель оценки, детализирующий показатель оценки
	Значимость показателя, детализирующего показатель оценки, процентов
	Формула оценки 
или шкала оценки

	1
	Цена договора
	60
	-
	--
	-
	-
	[image: image1.png]



где:

Цi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

Цmi№ – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки. *

	2
	Квалификация участников закупки
	40
	Наличие у участников закупки опыта, связанного с предметом договора (далее «Опыт»)
	100
	Для оценки и сопоставления заявок по критерию оценки «квалификация участников закупки» показателя оценки «Опыт» применяются следующий показатель оценки: 

-наибольшая цена одного исполненного участником закупки договора на выполнение работ по строительству/реконструкции сетей газораспределения.** 


	100
	Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБi), определяется по формуле:

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax),

где:

КЗ – коэффициент значимости.

В случае если используется один показатель, КЗ = 1;

Кi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

Кmax – максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.




* Оценка и сопоставление заявок по критерию оценки «Цена договора» производится без учета НДС 22%.

** Наличие у участника закупки опыта подтверждается следующими документами, представленными в заявке, в объеме, позволяющем установить соответствие установленным требованиям:

а) копией исполненного договора (дополнительными соглашениями), в том числе с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа), заключенный в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 
б) актами о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, составленные при исполнении такого договора (договоров);
- акты о приемке выполненных работ должны быть подписаны обеими сторонами. Дата подписания последнего акта о приемке выполненных работ должна быть указана не ранее, чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок. 
в) актом приемки законченного строительства объекта или разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых такое разрешение не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);
г) иные документы, подтверждающие наличие у участника закупки опыта, сопоставимого по объему и характеру с предметом закупки;

д) в случае, если участником закупки в части подтверждения опыта предоставляется контракт (договор), заключенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, участник вправе предоставить информационную справку, составленную в произвольной форме, которая должна содержать следующие сведения о таком контракте (договоре):

– номер реестровой записи контракта (договора) из Реестра контрактов (договоров), размещенного в ЕИС и/или номер извещения. 

При этом, данный контракт (договор) в ЕИС не должен иметь статус «Исполнение». Если установлено наличие противоречивой информации в сведениях содержащихся в ЕИС и в предоставленной участником информации, приоритетной считается информация, размещенная в ЕИС.

Не представление в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме документов подтверждающих наличие у участников закупки опыта не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме, однако при оценке по настоящему показателю учитываются только те сведения, заявленные участниками закупки, которые подтверждены документально в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.
В случае выявления расхождений между суммой предоставленного договора с учетом дополнительных соглашений и актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, а также не предоставления копий актов выполненных работ (услуг), справок о стоимости выполненных работ и затрат подписанных обеими сторонами, данный договор не засчитывается и Участнику закупки начисляется «0» баллов. При не предоставлении договора на выполнение работ сопоставимого по характеру с предметом закупки Участнику закупки начисляется «0» баллов.
8. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым»
	Основные характеристики предмета закупки
	выполнение строительно-монтажных работ 

	Используемый метод определения НМЦД
	проектно-сметный метод

	Обоснование выбора метода НМЦД
	Раздел VI Приложения 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети», в действующей редакции, утвержденного приказом № 17/00358 от «14» мая 2026 г.

	Расчет НМЦД
	Расчет сметной стоимости 

	Итого НМЦД, руб., с учетом НДС
	110 544 689,10 руб. (Сто десять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять рублей 10 копеек) в том числе НДС (22%) – 19 934 288,20 руб. (Девятнадцать миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи двести восемьдесят восемь рублей 20 копеек).


Приложение: расчет стоимости строительства – в 1 экз.

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно- строительных, ремонтно​реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


Составлен в базисном (текущем) уровне цен

Глава 1. Подготовка территории строительства

	1
	ЛС-01-01-01
	Расчистка от лесорастительности
	57 980.40
	0
	0
	0
	57 980.40

	2
	ЛС-01-02-01
	Техническая рекультивация
	69410.15
	0
	0
	0
	69410.15

	3
	ЛС-01-03-01
	Организация дорожного движения на период строительства
	46 834.49
	0
	0
	0
	46 834.49

	4
	КП ООО "Проектные решения" от 16.09.25
	Комплекс работ по обследованию земельного участка - на наличие (отсутствие) ВОП, стоимость комплекса работ по очистке территории от ВОП
	0.00
	0
	0
	2 000 000.00
	2 000 000.00

	5
	Расчёт №3 Приказ №421/пр от 4 августа 2020 г, приложение №9, п.1.1.2
	Затраты связанные с получением исходных данных (вынос оси трубопровода в натуру)
	0.00
	0
	0
	89 009.02
	89 009.02

	6
	Итого по главе: Шодготовка территории строительства
	174 225.04
	0
	0
	2 089 009.02
	2 263 234.06


Глава 2. Основные объекты строительства

	7
	ЛС-02-01-01
	Земляные работы
	17 476 937.84
	0
	0
	0
	17 476 937.84

	8
	ЛС-02-02-01
	Переходы газопровода закрытым способом методом ГНБ
	3 088 996.35
	0
	0
	0
	3 088 996.35

	9
	ЛС-02-03-01
	Монтаж газопровода низкого давления
	43 853 469.32
	663 088.58
	0
	0
	44 516 557.90

	10
	ЛС-02-04-01
	Установка кранов
	9 349 146.05
	0
	0
	0
	9 349 146.05

	И
	ЛС-02-05-01
	Первичный пуск газа
	86 245.01
	1 398.66
	0
	0
	87 643.67

	12
	Итого по главе: 2Основные объекты строительства
	73 854 794.57
	664 487.24
	0
	0
	74 519 281.81


Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	13
	ЛС-07-01-01
Благоустройство
	6 039 616.16
	0
	0
	0
	6 039 616.16

	14
	Итого по главе: 7Благоустройство и озеленение территории
	6 039 616.16
	0
	0
	0
	6 039 616.16

	15
	Итого по главам 1-7:
	80 068 635.77
	664 487.24
	0
	2 089 009.02
	82 822 132.03


Глава 9. Прочие работы и затраты

16 Расчет №4 Командировочные расходы
0.00
0
0
1467 520.00
1467 520.00

Приказ №421/пр от 4 августа 2020 г, приложение №9, п.2.4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	17
	Расчёт №5 Приказ №421/пр от 4 августа 2020 г, приложение №9, п.2.2
	Затраты, по перевозке рабочих к месту работы и обратно автомобильным транспортом
	0.00
	0
	0
	192 815.03
	192 815.03

	18
	Расчёт №7 Приказ №421/пр от 4 августа 2020 г, приложение №9, п.2.10
	Размещение отходов на полигоне ТБО
	0.00
	0
	0
	3 488 795.95
	3 488 795.95

	19
	Итого по главе: 9Прочие работы и затраты
	0.00
	0
	0
	5 149 130.98
	5 149 130.98

	20
	Итого по главам 1-9:
	80 068 635.77
	664 487.24
	0
	7 238 140.00
	87 971 263.01

	Непредвиденные работы и затраты

	21
	Приказ от 4.08.2020 №421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	2 402 059.07
	19 934.62
	0
	217 144.20
	2 639 137.89

	22
	Итого Непредвиденные работы и затраты
	2 402 059.07
	19 934.62
	0
	217 144.20
	2 639 137.89

	23
	Итого с учётом Непредвиденные работы и затраты:
	82 470 694.84
	684 421.86
	0
	7 455 284.20
	90 610 400.90

	Налоги и обязательные
	платежи
	
	
	
	
	

	24
	ФЗ №425 от 28.11.2025
	Средства на покрытие затрат по уплате НДС - 22%
	18 143 552.86
	150 572.81
	0
	1 640 162.53
	19 934 288.20

	25
	Итого Налоги и обязательные платежи
	18 143 552.86
	150 572.81
	0
	1 640 162.53
	19 934 288.20

	Всего по сводному сметному расчёту

	
	Всего по сводному сметному расчёту
	100 614 247.70
	834 994.67
	0
	9 095 446.73
	110 544 689.10


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения с.Уютное Нижнегорского района Республики Крым»
	1. Наименование и цели использования оказываемых услуг, работ 

	 выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения с.Уютное Нижнегорского района Республики Крым»

	2. Перечень и объемы услуг, работ 

	Согласно проектной документации

Технико-экономические характеристики объекта:

Наименование технико-экономического показателя
Единица измерения
Значение
Общая протяженность газопровода
м
6 623,20
Используемые в проектной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. При этом проектная документация не устанавливают требования к товарам, используемым при выполнении работ. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Конкретные требования к показателям товаров, используемых при выполнении работ, устанавливаются заказчиком исключительно в Техническом задании в соответствующем разделе. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия  или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

	3. Место выполнения работ 

	с.Уютное Нижнегорского района Республики Крым

	4. Сроки (периоды) оказания услуг/работ 

	– начало работ: с даты подачи Подрядчику заявки Джанкойским УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» на начало работ; 

– окончание работ: не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты заключения Договора.

	5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг  

	Обязанность по поставке материалов возложена Сторонами на Подрядчика. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество поставленных им материалов и сроки их поставки.

          Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами, правилами и требованиями, предъявляемыми органом государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

	6. Общие требования к оказанию услуг/работ, их качеству, в том числе технологии оказания услуг/работ, методам и методики оказания услуг/работ  

	Работы необходимо выполнять согласно проектной документации.

В течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения утвержденной проектной документации, разработать и предоставить Заказчику проект производства работ (ППР).

До начала строительства следует выполнить необходимую подготовку, состав и этапы которой определены проектной документацией, техническим заданием и действующими строительными нормами и правилами.

Кроме того, Подрядчик получает разрешение для производства работ на пахотных землях в соответствии с требованиями статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2025 г. № 781 «Об утверждении Правил проведения рекультивации и консервации земель», статьи 19 Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», статьи 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», а также разрешение на снос зеленых насаждений c получением, в случае необходимости, порубочного билета, согласно законодательству  Республики Крым и иных нормативных актов, регламентирующих проведение таких работ.

Работы производить в полном соответствии с проектной документацией, с действующими строительными нормами и правилами:

СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004» (с изменениями и дополнениями);

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с изменениями и дополнениями)»;

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I. (Общие положения. Раздел А)»;

СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II. (Разделы Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Приложение)»;

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с изменениями и дополнениями)»;

СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с изменениями и дополнениями)»;

СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;

РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 15 декабря 2020 года N 531;

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (в действующей редакции) утвержденные Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 26 ноября 2020 года N 461;

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (в действующей редакции)»;

СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

СТО Газпром 2-2.1-093-2006 «Газораспределительные системы. Альбом типовых решений по проектированию и строительству (реконструкции) газопроводов с использованием полиэтиленовых труб» и иных документов регламентирующих качество работ.

СП 86.13330.2022 "Магистральные трубопроводы СНиП III-42-80*";

Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности (в действующей редакции)»;

Федеральный закон №52-ФЗ от. 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 2 июля 2021 года) (в действующей редакции).

Качество выполнения всех работ должно соответствовать  действующим нормам и правилам.

Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика и Заказчика, находящегося на территории Объекта строительства, а также выполненных работ на Объекте, до подписания акта приемки законченного строительством объекта.

Подрядчик несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории строительной площадки.

Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом действующего законодательства.

1. Объем, состав и содержание работ определяется проектной документацией. Используемые в проектной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия  или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.). В случае изменения объема предусмотренных Договором работ, Заказчик при участии Подрядчика, обязан внести изменения в проектную документацию, согласовав соответствующие изменения с разработчиком проектной документации.

2. На проездах, улицах должны быть поставлены предупредительные знаки и надписи, выполнены ограждения, указаны направления объездов и обходов, хорошо видимые в любое время суток.

3. Строительство газораспределительных сетей относится к опасным производственным объектам и должно выполняться специализированной строительно-монтажной организацией в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997г. и постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" и в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 780.

4.Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2023 г. N 13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (актуализированная редакция) и имеющими соответствующие удостоверения.

- сварщиками и специалистами сварочного производства, прошедшими аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, утвержденным и введенным в действие постановлением Госгортехнадзора России от 30 октября 1998г. N 63 в соответствии с "Технологическим регламентом проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства", утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 25 июня 2002 г. N 36, имеющими удостоверения на право выполнения сварочных работ и протоколы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

- специалистами неразрушающего контроля, которые должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (СДАНК-02-2020), принятыми Наблюдательным советом, Решение от 29.12.2020 г. N 99-БНС (с изменениями, принятыми Наблюдательным советом, решение от 07.02.2024 N 112-БНС) и имеющими соответствующие удостоверения.

5. Подрядчик (участник закупки) при производстве работ должен применять аттестованную технологию сварки. Требование установлено в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 536). 

Аттестация технологии сварки подтверждается Свидетельством о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Область распространения производственной аттестации технологии сварки, указанная в приложении к Свидетельству о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки, должна учитывать характеристики объекта.

- свидетельствами о производственной аттестации технологии сварки в следующих областях:

1). Наружные газопроводы среднего и высокого давления стальные. Следующими способами сварки (наплавки): РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами;

2). Наружные газопроводы среднего и высокого давления из неметаллических материалов следующими способами сварки (наплавки): НИ – Сварка нагретым инструментом и/или ЗН – Сварка с закладными нагревателями.



	7. Требования к безопасности оказания услуг/работ и безопасности результатов услуг/работ

	Подрядчик несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории строительной площадки.

Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности»;

Федерального закона №52-ФЗ от 03.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»

	8. Порядок сдачи и приемки результатов услуг/работ

	Подрядчик обязан сдать законченные работы, в состоянии пригодном к эксплуатации, не требующие производства дополнительных работ, в установленный срок, указанный в Техническом задании, с соблюдением проектных решений, требований строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы по формам, разработанным и утвержденным Заказчиком.

Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в Техническом задании, в срок, установленный Заказчиком, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

Подрядчик принимает участие в комиссии по приемке объекта и подписывает акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, акт приемки электрозащитной установки в эксплуатацию (при его наличии), акт приемки газорегуляторного пункта в эксплуатацию с привлечением всех заинтересованных лиц, включая представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), проектной организации, представителей Заказчика, уполномоченных на осуществление строительного контроля (технического надзора).

Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком Заказчику производится помесячно и оформляется актом о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Не позднее 23 числа отчётного месяца Подрядчик представляет Заказчику для подписания акт о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) за отчётный период (месяц).

Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно, исходя из объема работ на основании Акта (Актов) о приемке выполненных работ (форма №КС-2), в 4 (четырех) экземплярах не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным.

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами: 

-реестр исполнительной документации за отчетный период; 

-акты лабораторных испытаний; 

-паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; 

-общий журнал работ; 

-специальные журналы; 

-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

 -журнал учета выполненных работ КС-6а. 

          Заказчик обязан подписать акт о приёмке выполненных работ за отчетный месяц либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ в срок не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт в течение 2 (двух) рабочих дней с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

В течение 1 (одного) рабочего дня после подписания акта о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) Подрядчик выписывает и передаёт Заказчику счёт-фактуру.

Датой приёмки выполненных Подрядчиком работ считается дата подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3). 

Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных Работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 не является приемкой этих Работ в эксплуатацию, это лишь подтверждает факт их надлежащего и качественного выполнения Подрядчиком и определяет сумму текущего финансирования.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Заказчиком письменного уведомления о готовности Объекта к сдаче Стороны оформляют акт приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы по формам, разработанным, утверждённым Заказчиком и согласованным Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю.

Подрядчик предоставляет Заказчику 1 (один) экземпляр исполнительной документации для работы комиссии.

Заказчик, получивший уведомление Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщает Подрядчику и представителям уполномоченных государственных органов дату работы комиссии.

Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать последний акт о приёмке выполненных работ либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ.

В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчиком о завершении работ на Объекте Подрядчик представляет Заказчику для подписания окончательный акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акт сверки взаиморасчетов по Договору.

          Одновременно с приемкой работ Заказчик проводит экспертизу выполненных работ. Подписание акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) является  подтверждением проведения Заказчиком экспертизы выполненных работ.

	9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов

 по завершению и сдаче услуг/работ

	В соответствии с проектной документацией и условиями договора .

	10. Требования по техническому обучению персонала Подрядчика

	Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» и имеющими соответствующие удостоверения

	11. Требования по объему гарантий качества услуг/работ 

	Подрядчик гарантирует:

– надлежащее качество выполнения работ, предусмотренных Договором, и предоставляемых им для проведения работ материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

– возможность эксплуатации Объекта указанного в пункте 1.1 Договора, в соответствии с действующими нормами и правилами на протяжении гарантийного срока;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока.

	12. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг/работ 

	На результат работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый от даты подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта, по формам, разработанным и утверждённым Заказчиком и согласованным Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работ. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.

Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, дефектов Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков, дефектов с указанием срока их устранения и направляет его Подрядчику.

Устранение недостатков, дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт и в сроки, установленные в акте обнаруженных недостатков, дефектов.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, дефектов, их не устранит, то Заказчик вправе устранить недостатки, дефекты своими силами или силами других организаций с последующим возложением расходов на Подрядчика. Расходы Заказчика по восстановлению газоснабжения после перерыва, вызванного необходимостью устранения недостатков, дефектов, возмещаются Подрядчиком.

Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам, то все работы по их замене осуществляет Подрядчик за свой счёт.

	13. Требования к квалификации исполнителя

	- участник закупки должен быть действующим членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 

- участник закупки должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, членом которой этот участник является, согласно части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением:

а) иностранных юридических лиц;

б) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного  Кодекса РФ. 

- СРО, в котором состоит участник, должна иметь компенсационные фонды в соответствии с частью 1, частью 2 статьи 55.16. Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

- уровень ответственности участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.;

- уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

*Перечисленные требования не распространяются

- на участников, которые предложат цену договора 10 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч.2.1. ст. 52 ГрК РФ.

- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

	14. Порядок оплаты 

	Согласно условиям договора

	15. Приложения

	Проектно-сметная документация прикрепляется отдельным файлом.


10. ОБРАЗЦЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ

10.1. Форма № 1 


«АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные об Участнике закупки

	1.
	Наименование, фирменное наименование (при наличии)
	[Участник закупки, являющийся юридическим лицом, указывает в данном разделе полное наименование с указанием организационно-правовой формы].

[Данное поле является обязательным для заполнения]

	2.
	Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица.
	[Участник закупки, являющийся юридическим лицом, указывает в данном разделе место нахождения в соответствии с учредительными документами (устав, положение и т.п.)].

[Данное поле является обязательным для заполнения]

	3.
	Почтовый адрес
	[В данном разделе Участник закупки указывает почтовый адрес и индекс, по которым Заказчик сможет осуществить почтовую связь с Участником закупки, информация указывается  для включения в договор].

	4.
	Контактное лицо
	[В данном разделе Участник закупки указывает данные лица, с которым Заказчик сможет связаться в процессе подготовки Договора, в т.ч.: ФИО, занимаемая должность, номер контактного телефона, e-mail, информация указывается  для включения в договор].

	5.
	Контактные данные
	В данном разделе Участник закупки указывает но-мер контактного телефона, e-mail].

	6.
	ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО
	[В данном разделе Участник закупки указывает ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО в соответствии с регистрационными документами, информация указывается  для включения в договор].

	8.
	Система налогообложения
	[В данном разделе Участник закупки указывает применяемую систему налогообложения, информация указывается  для включения в договор].

	9.
	Банковские реквизиты
	[В данном разделе Участник закупки указывает банковские реквизиты, информация указывается  для включения в договор].


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Руководитель организации [для юридических лиц]
      _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                              (подпись)

10.2. Форма № 2
«АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные об Участнике закупки

	1.
	Фамилия, имя, отчество  (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя).
	 [Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает в данном разделе фамилию, имя, отчество и паспортные данные]. 

[Данное поле является обязательным для заполнения]

	2.
	Паспортные данные Участника закупки (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя).
	[Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает в данном разделе паспортные данные]. 

[Данное поле является обязательным для заполнения]

	3.
	Адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;
	 [Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает в данном разделе местожительство в соответствии с паспортом]. 

[Данное поле является обязательным для заполнения]

	4.
	Почтовый адрес
	[В данном разделе Участник закупки указывает почтовый адрес и индекс, по которым Заказчик сможет осуществить почтовую связь с Участником закупки].

	5.
	Контактное лицо
	[В данном разделе Участник закупки указывает данные лица, с которым Заказчик сможет связаться в процессе подготовки Договора, в т.ч.: ФИО, занимаемая должность, номер контактного телефона, e-mail].

	6.
	Контактные данные
	В данном разделе Участник закупки указывает номер контактного телефона, e-mail, информация указывается  для включения в договор].

	7.
	ИНН, ОГРНИП
	[В данном разделе Участник закупки указывает ИНН, ОГРНИП в соответствии с регистрационными документами, информация указывается  для включения в договор].

	8.
	Банковские реквизиты
	[В данном разделе Участник закупки указывает банковские реквизиты, информация указывается  для включения в договор].


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Участник закупки [для физических лиц ]   
     _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                              (подпись)

10.3. Форма № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ЕДИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ»

На бланке организации [для юридических лиц]

ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника запроса предложений в электронной форме_____________________________________следующим требованиям:
                                                           (Наименование участника)

а) 
непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) 
неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) 
отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии  с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

г) 
отсутствие у участника – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289-291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой ТРУ, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) 
отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) 
соответствие участника указанным в документации о конкурентной закупке  (если предусмотрена) требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку ТРУ, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы):

- информация из единого реестра о членах  СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 

_______________________________________________________________________________;                         

(регистрационный номер СРО, дата регистрации в реестре СРО)
ж) 
обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

и) 
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

к) 
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ.
Руководитель организации [для юридических лиц]
   _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                          (подпись)

Участник закупки [для физических лиц]                      _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                       (подпись

10.4. Форма № 4

«ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ЕДИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ»

На бланке организации [для юридических лиц]

ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника запроса предложений в электронной форме ______________________следующим требованиям: 

                                                            (Наименование участника)
- между участником закупки и заказчиком отсутствует конфликт интересов в понимании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273);
- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- у участника закупки отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Руководитель организации [для юридических лиц]
   _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                         (подпись)

Участник закупки [для физических лиц]                        _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                           (подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей]
10.5. Форма №5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Изучив документацию на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения с.Уютное Нижнегорского района Республики Крым», в том числе условия и порядок проведения запроса предложений в электронной форме, проект договора, техническое задание выражаем согласие выполнить работы в соответствии с требованиями документации. 

*В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений в электронной форме сведений об участнике такого запроса предложений и (или) о ценовом предложении заявка подлежит отклонению.
10.6. Форма № 6              

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения с.Уютное Нижнегорского района Республики Крым»

Цена договора составляет __________ (_________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС _____ %_________(_________________) рублей ___ копеек.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Стоимость работ руб.

	1. 1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения с.Уютное Нижнегорского района Республики Крым»
	

	Всего:
	

	В т.ч. НДС ___%
	


Руководитель организации [для юридических лиц]
     _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                              (подпись)

Участник закупки [для физических лиц]                             _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                                   (подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

10.7. Форма № 7
ПРЕДЛОЖЕНИЕ участника запроса предложений по нестоимостным критериям

Сведения о квалификации участника закупки (сведения об опыте работы, связанном с предметом договора)

	№ п/п
	Реквизиты договора (контракта)
	Предмет договора (контракта)
	Реестровая запись договора (контракта) в ЕИС
	Цена договора (контракта), руб.
	Заказчик

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	ИТОГО:
	
	
	


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ: Сведения об опыте работы, связанном с предметом договора

Оценивается один из исполненных участником закупки договоров с наибольшей ценой на выполнение работ по строительству/реконструкции газопроводов/сетей газораспределения. 

Наличие у участника закупки опыта подтверждается следующими документами, представленными в заявке, в объеме, позволяющем установить соответствие установленным требованиям:

а) копии заключенных и исполненных контрактов (договоров) (все страницы, с подписью и печатями обеих сторон или сведениями об электронных подписях (ЭП) с указанием электронных торговых площадок, на которых были заключены контракты (договоры) по результатам торгов в электронной форме), в том числе с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа);

б) копии актов выполненных работ (услуг), подписанных обеими сторонами. Дата подписания последнего акта приемки выполненных работ (услуг) должна быть указана не ранее, чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок. В случае не предоставления копии актов выполненных работ (услуг), подписанных обеими сторонами, данные контракты (договора) не засчитывается;

в) иные документы, подтверждающие наличие у участника закупки опыта, сопоставимого по объему и характеру с предметом закупки;

г) в случае, если участником закупки в части подтверждения опыта предоставляется контракт (договор), заключенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, участник вправе предоставить информационную справку, составленную в произвольной форме, которая должна содержать следующие сведения о таком контракте (договоре):

– номер реестровой записи контракта (договора) из Реестра контрактов (договоров), размещенного в ЕИС и/или номер извещения. 

При этом, данный контракт (договор) в ЕИС не должен иметь статус «Исполнение». Если установлено наличие противоречивой информации в сведениях, содержащихся в ЕИС и в предоставленной участником информации, приоритетной считается информация, размещенная в ЕИС.

Не представление в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме документов, подтверждающих наличие у участников закупки опыта не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме, однако при оценке по настоящему показателю учитываются только те сведения, заявленные участниками закупки, которые подтверждены документально в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.
Руководитель организации [для юридических лиц]
_______  (Фамилия И.О.)

                                                                                                                         (подпись)

Участник закупки [для физических лиц]           
_______  (Фамилия И.О.)

                                                                                                     (подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при наличии печати]

11.ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ______________

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения с.Уютное Нижнегорского района Республики Крым»

г. Симферополь




«________»________________ 2026 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Надточаева Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ___________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных законов и нормативных правовых актов настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство сетей газоснабжения с.Уютное Нижнегорского района Республики Крым» (далее – Объект)  и сдать их результат в объеме и сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется принять результат работ и в соответствии с условиями Договора оплатить стоимость выполненных работ.

1.2.
Состав, объем, цена поручаемых Подрядчику работ по Договору определены в проектной документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику в установленном Договором порядке, Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и в расчете стоимости строительства (Приложение № 2 к Договору).

1.2.1.
Обязанность по поставке материалов возложена Сторонами на Подрядчика. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество поставленных им материалов и сроки их поставки.

1.3.
Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами, правилами и требованиями, действующими на территории Российской Федерации,  предъявляемыми органом государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

1.4.
Место исполнения Договора: с.Уютное Нижнегорского района Республики Крым.

2.
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.
Работы должны быть выполнены Подрядчиком  в следующие сроки:

– начало работ: с даты подачи Подрядчику заявки Джанкойским УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» на начало работ; 

– окончание работ: не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты заключения Договора.

2.2.
Подрядчик имеет право на досрочную сдачу работ по согласованию с Заказчиком.

3.
ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

3.1.
Цена подлежащих выполнению работ (далее – Цена работ) определяется согласно расчёту стоимости строительства объекта (Приложение №2 к Договору), являющемуся неотъемлемой частью Договора, и составляет _____________ руб. (сумма прописью) в том числе НДС (22%) – ____________ руб. (сумма прописью).

3.2.
Цена работ является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

3.3.
В указанную Цену работ включены стоимость необходимых материалов, оборудования, компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. 

Цена сформирована с учётом всех налогов и сборов, обязанность по уплате которых возникает у Подрядчика при исполнении Договора. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4.
Оплату работ Заказчик осуществляет согласно выставленного Подрядчиком счета в пределах Цены Договора в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке выполненных работ.

3.5.
Для осуществления оплаты в соответствии с п.3.4. настоящего Договора Подрядчик  предоставляет в адрес Заказчика:

- Акт о приемке выполненных работ, составленный по унифицированной форме КС-2 в порядке, предусмотренном разделом 6 Договора (в четырех экземплярах), подписанный организацией строительного контроля;

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме КС-3 (в четырех экземплярах), подписанные организацией, осуществляющей строительный контроль за Объектом;

- Счет;

- Счет-фактуру с выделением суммы НДС по налоговой ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- Исполнительную документацию в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

3.6.
Оплата производится в безналичной форме, в национальной валюте Российской Федерации – российских рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе 19 Договора.

При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

3.7.
Никакие устные соглашения по вопросам внесения изменений, дополнений в Договор, в том числе касающихся объёмов, Цены работ и сроков их выполнения, не имеют юридической силы.

3.8.
Оплату превышения расходов, в основе которого не лежит письменное дополнительное соглашение к Договору, берет на себя Подрядчик.

3.9.
Основанием для оплаты выполненного объема работ за отчетный период являются оформленные в установленном настоящим Договором порядке и подписанные Сторонами: акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также счёт на оплату работ, счет-фактура, выставленные Подрядчиком. Оплата осуществляется за фактически выполненные работы.

3.9.1.
Основанием для оплаты выполненного объема работ в соответствии с п. 1.1. Договора и окончательного расчета с Подрядчиком являются оформленные в установленном настоящим Договором порядке и подписанные Сторонами: акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы (Приложение №4 к Договору), а также счёт на оплату работ, счет-фактура, выставленные Подрядчиком. Оплата осуществляется за фактически выполненные работы. 

3.10.
После полного исполнения Договора или по требованию одной из Сторон в период его действия производится сверка взаиморасчётов и по её результатам составляется двусторонний акт. Сторона, получившая акт сверки обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней подписать и направить его другой Стороне.

3.11.
Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента. Величина понижающего коэффициента составляет К=______________.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены, предложенной Подрядчиком, на стоимость работ, определенную расчетом стоимости строительства.

4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1.
Подрядчик обязан:

4.1.1.
Выполнить работы в объёме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в том числе Приложениями к нему, сдать результат работ Заказчику в установленном Договором порядке и в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с действующими нормами и правилами.

4.1.2.
Обеспечить:

– производство работ в полном соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3 к Договору), ежедневно отмечая выполненный объем в журнале производства работ; 

– качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами; 

– своевременное, за свой счёт устранение недостатков, дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, при их приёмке и в течение гарантийного срока;

– выполнение работ своими силами и средствами из своих материалов и оборудования, а также материалов и оборудования Заказчика, если это предусмотрено Договором; 

4.1.3.
Все используемые для выполнения работ материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику за 10 (десять) календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.1.4.
При необходимости представить Заказчику по акту приёма-передачи техническую документацию, разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и другие документы на поставляемое оборудование и материалы.

4.1.5.
Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до осуществления доставки материалов и оборудования уведомить Заказчика о времени доставки для возможности осуществления Заказчиком входного контроля поставляемых материалов и оборудования. Уведомление в адрес Заказчика направляется в виде письма на бумажном носителе на почтовый адрес Заказчика и в электронном виде на электронный адрес: aleksandr_fedosov@crimeagasnet.ru.

4.1.6.
Гарантировать привлечение квалифицированного персонала, аттестованного в установленном законом порядке.

4.1.7.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

4.1.8.
В течение 3 (трёх) часов известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

– непригодности или недоброкачественности представленной Заказчиком технической (проектной) документации;

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

– иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.1.9.
Вывезти в течение 10 (десяти) календарных дней с момента окончания работ оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, иное принадлежащее Подрядчику имущество, мусор, а также произвести уборку строительной площадки.

4.1.10.
Передать Заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Объекта после производства работ.

4.1.11.
Нести ответственность перед Заказчиком за последствия невыполнения или ненадлежащего выполнения работ субподрядчиками.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но, независимо от этого, полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору, несет Подрядчик.

4.1.12.
Обеспечить наличие всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ (в т.ч. Подрядчик обязан получить разрешение на производство земляных работ; работ, по снятию и возврату плодородного слоя почвы (рекультивация), а также разрешение на снос зеленых насаждений c получением, в случае необходимости, порубочного билета), требуемых в соответствии с законодательством РФ и субъекта РФ, в том числе разрешений и согласований, связанных  с использованием иностранной рабочей силы.

4.1.13.
До подписания Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 представить Заказчику письмо, подтверждающее, что смонтированное оборудование и применяемые материалы, а также выполненные работы соответствуют проектной документации, сертификатам качества, действующим нормам и правилам.

4.1.14.
Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.15.
Сообщать Заказчику об обнаружении в ходе производства работ не учтённой в технической документации работы.

4.1.16.
Предоставить Заказчику по акту приёма-передачи исполнительно-техническую документацию на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре и в электронном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, по форме согласно Приложению №4 к Договору.

4.1.17.
В течение 5 (пяти) рабочих дней, после дня подписания Договора, предоставить Заказчику:

а)  Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте. 

б) Приказ о назначении ответственных лиц по вопросам охраны труда и техники безопасности на объекте.

в) Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте.

г) Приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность на объекте.

д) Приказ о назначении ответственного лица за работу с грузоподъемными машинами и механизмами на объекте.

е) Приказ о назначении ответственного лица за электробезопасность на объекте.

В случае изменений в составе представителей Подрядчик обязан в течение 1 (одного) дня письменно сообщить Заказчику о таких изменениях.

4.1.18.
Еженедельно (каждую пятницу, не позднее 12:00) предоставлять Заказчику на электронный адрес aleksandr_fedosov@crimeagasnet.ru в электронном виде отчет о ходе выполнения работ. 

4.1.19.
По запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня предоставлять дополнительные данные о ходе работ, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, о наличии материалов и оборудования, и другие данные, имеющие отношение к выполняемым Подрядчиком работам.

4.1.20.
Обеспечивать доступ на Объект в рабочие, выходные и праздничные дни представителей Заказчика, представителей надзорных органов.

4.1.21.
Обеспечивать в процессе проведения строительных работ собственными силами и в счет цены Договора систематическую уборку строительного мусора и сбор отходов, образующихся в результате выполнения работ по Договору (в том числе строительных отходов, грунтов и строительного мусора), с их последующим вывозом на специализированные полигоны (либо их утилизацию (использование)), а также производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещение отходов, образующихся в результате производственной деятельности. В счёт цены Договора заключать договора на утилизацию отходов строительного производства.

При осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды, о недрах, земельное, водное, лесное, санитарно-эпидемиологическое законодательство и нести ответственность за нарушение указанных требований.

Право собственности на отходы, образующиеся из сырья и материалов Подрядчика в результате выполнения Подрядчиком работ по Договору, возникает у Подрядчика с момента их образования.

После завершения строительства Объекта, в случае необходимости, Подрядчик обязуется выполнить рекультивацию земель, предоставленных последнему для проведения работ по Договору, а также сдачу земель (земельных участков) с приведением его в пригодное для использования состояние.

Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ по Договору нарушения природоохранного законодательства Российской Федерации, включая оплату штрафов, пени, а также возмещение причинённого в связи с этим вреда окружающей среде.

4.1.22.
Выполнять все работы только в пределах строительной площадки. В случае самовольного занятия земельных участков третьих лиц и/или причинения вреда таким участкам Подрядчик за свой счёт возмещает ущерб, вызванный вышеуказанными действиями, и устраняет собственными силами допущенные нарушения.

4.1.23.
. Уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте:

– об авариях (в течение 2 (двух) часов);

– о любом несчастном случае независимо от степени тяжести (в течение суток);

– о хищениях и иных противоправных действиях (в течение суток);

– об арестах или блокировании банковских счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение суток);

– о забастовках персонала, действиях третьих лиц, органов власти и местного самоуправления, прямо и косвенно касающихся Объекта (в течение суток);

– об иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в СМИ и т. п. (в течение суток).

4.2.
Подрядчик имеет право:

4.2.1.
На оплату выполненных работ. 

4.2.2.
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, повлекших задержку выполнения работ, Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период.

В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их соответствующими документами, после чего Стороны договорятся о сроках и способах возмещения дополнительных расходов Подрядчика.

4.2.3.
Привлекать субподрядчиков к выполнению того или иного вида работ по Договору, предварительно в письменной форме уведомив Заказчика о заключении договоров субподряда.

Надлежащим образом оформленное обращение (письмо) Подрядчика о привлечении им того или иного субподрядчика, направляемое в адрес Заказчика, должно содержать следующую информацию: полное и сокращенное наименование субподрядчика; контактную информацию привлекаемого субподрядчика; юридический и фактический адрес субподрядчика; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); виды работ, которые будет выполнять указанное лицо.

В качестве приложения к вышеуказанному обращению (письму) Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные копии учредительных документов субподрядчика (Устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица или документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя). 

В случае, если законодательством РФ для выполнения того или иного вида работ по Договору подряда, заключённому с субподрядчиком, требуется свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Подрядчик одновременно с уведомлением о заключении Договора подряда с субподрядчиком направляет Заказчику надлежащим образом заверенную копию соответствующего свидетельства, дающего право субподрядчику выполнять вышеуказанные работы.

4.3.
Заказчик обязан: 

4.3.1.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора передать Подрядчику по акту приёма-передачи необходимую для производства работ проектную документацию.

4.3.2.
Обеспечить доступ Подрядчика к месту выполнения работ.

4.3.3.
Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Договора.

4.3.4.
Осуществлять строительный контроль в процессе строительства Объекта, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного Кодекса РФ и «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010г. №468, на соответствие требований проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям Технических регламентов, в целях обеспечения качества и безопасности объекта.

4.4.
Заказчик имеет право:

4.4.1.
Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов (в том числе входной контроль), не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.4.2.
Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях установленных действующим законодательством РФ.

4.4.3.
Заявить Подрядчику об отступлениях от условий Договора и выявленных недостатках, дефектах, обнаруженных в ходе осуществления контроля за выполнением работ.

4.4.4.
В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, дефектов и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счёт средств Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.4.5.
Заказчик имеет право уменьшить сумму оплаты по Договору, подлежащей к выплате Подрядчику на сумму неустойки. 

5.
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

5.1.
Подрядчик вызывает представителя Заказчика (специалиста, ответственного со стороны Заказчика за ведение строительного контроля строительства Объекта) телефонограммой либо посредством факсимильной связи по тел./факсу: (3652) 27-26-21 за 5 (пять) рабочих дней до начала проверки операций, указанных в п. 5.2 Договора. Результаты проверки операций заносятся в журнал производства работ, что является основанием для заполнения строительного паспорта.

5.1.1.
Журнал производства работ ведётся согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

5.1.2.
При проверке и последующей приёмке Заказчиком скрытых работ составляется акт освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве, в количестве 3 (трех) экземпляров.

5.1.3.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и подписания Сторонами акта освидетельствования скрытых работ, выполненных при строительстве.

5.2.
Подрядчик вызывает представителя Заказчика (специалиста, ответственного со стороны Заказчика за ведение строительного контроля за строительством Объекта) телефонограммой либо посредством факсимильной связи по тел./факсу: 0-(3652)-27-26-21 за 5 (пять) рабочих дней до начала проверки операций, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.

5.3.
Если Заказчик не был информирован о проведении скрытых работ или информирован с опозданием, то Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счёт вскрыть любой участок подземного газопровода для дополнительной проверки качества строительства, а также провести повторные испытания согласно указанию Заказчика.

5.4.
Если уполномоченный представитель Заказчика не явится в согласованный Сторонами срок на приёмку скрытых работ, то Подрядчик имеет право составить акт освидетельствования скрытых работ, выполненных при строительстве, без подписи Заказчика. При этом ответственность за качество выполненных работ лежит на Подрядчике.

5.5.
С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.6.
Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения работ, должны соответствовать требованиям проектной документации и нормативных документов РФ. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения работ.

6.
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ.

6.1.
Сдача результатов фактически выполненных работ Подрядчиком Заказчику производится ежемесячно и оформляется Актом о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). 

6.2.
Не позднее 23 числа отчётного месяца Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику для подписания:

-акт о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) - в указанном акте(-ах) реквизиты (гр. 4 «Номер единичной расценки» или гр. 3 «Обоснование»), не заполняются, в указанной графе проставляется прочерк; 

-справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) за отчётный период (месяц). 

Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно, исходя из объема работ на основании Акта (Актов) о приемке выполненных работ (форма №КС-2), в 4 (четырех) экземплярах не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным. 

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами: 

-реестр исполнительной документации за отчетный период; 

-акты лабораторных испытаний; 

-паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; 

-общий журнал работ; 

-специальные журналы; 

-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

-журнал учета выполненных работ КС-6а. 

6.3.
Заказчик обязан подписать акт о приёмке выполненных работ за отчетный месяц либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ в срок не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт в течение 2 (двух) рабочих дней с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.4.
В течение 1 (одного) рабочего дня после подписания акта о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) Подрядчик выписывает и передаёт Заказчику счёт-фактуру.

6.5.
Датой приёмки выполненных Подрядчиком работ считается дата подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3). 

6.5.1.
Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных Работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 является подтверждением факта надлежащего и качественного выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком и определяет сумму текущего финансирования. 

6.6.
В течение 10 (десяти) календарных дней после получения Заказчиком письменного уведомления о готовности Объекта к сдаче Стороны оформляют акт приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы (по форме согласно Приложению №4 к Договору), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года №870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

6.6.1.
Подрядчик предоставляет Заказчику 1 (один) экземпляр исполнительной документации для работы комиссии.

6.6.2.
Заказчик, получивший уведомление Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщает Подрядчику и представителям уполномоченных государственных органов дату работы комиссии.

6.7.
Одновременно с приемкой работ Заказчик проводит экспертизу выполненных работ. Подписание акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) является  подтверждением проведения Заказчиком экспертизы выполненных работ.

6.8.
Результатом работ по Договору являются выполненные строительно-монтажные работы по Объекту, подтвержденные Актом приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы (по форме согласно Приложению №4 к Договору), подписанным всеми членами комиссии.

7.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ.

7.1.
Подрядчик гарантирует:

– надлежащее качество выполнения работ и предоставляемых им для проведения работ, предусмотренных Договором, материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

– возможность эксплуатации Объекта, указанного в пункте 1.1 Договора, в соответствии с действующими нормами и правилами на протяжении гарантийного срока;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока.

7.2.
На результат работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта (по форме согласно Приложению №4 к Договору), согласованного Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работ. 

7.3.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.

Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, дефектов Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков, дефектов с указанием срока их устранения и направляет его Подрядчику.

Устранение недостатков, дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт и в сроки, установленные в акте обнаруженных недостатков, дефектов.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, дефектов, их не устранит, то Заказчик вправе устранить недостатки, дефекты своими силами или силами других организаций с последующим возложением расходов на Подрядчика. Расходы Заказчика по восстановлению газоснабжения после перерыва, вызванного необходимостью устранения недостатков, дефектов, возмещаются Подрядчиком.

7.4.
Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам, то все работы по их замене осуществляет Подрядчик за свой счёт.

8.
ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

8.1.
С даты заключения Договора и до подписания акта приемки законченного строительством объекта Подрядчик несёт полную ответственность за сохранность всего имущества, в том числе материалов, конструкций, оборудования и  т. п., приобретённого им или переданного ему для выполнения работ.

8.2.
В случае произошедшей по вине Подрядчика утраты имущества Подрядчик обязан за свой счёт заменить указанное имущество на равнозначное или возместить Заказчику убытки без увеличения сроков строительства объекта и цены Договора.

8.3.
Подрядчик обязан предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба строящимся и/или существующим объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, сетям связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, принадлежащим Заказчику или сторонним собственникам, а также вреда, причинённого окружающей среде, в т. ч. зелёным насаждениям, водотокам, почве и пр. В процессе выполнения работ на Объекте Подрядчик обеспечивает сохранность строящегося Объекта и предпринимает все меры для обеспечения защиты от механических повреждений.

8.4.
В период подготовки строительства и в процессе производства строительных работ Подрядчиком должна быть организована круглосуточная охрана для исключения несанкционированного проникновения на Объект физических лиц и проезда транспортных средств для совершения или подготовки противоправных действий, направленных на причинение ущерба здоровью людей, окружающей среде и производственному процессу.

8.5.
Ответственность за сохранность построенных зданий, сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после получения Заключения органа государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации после подписания Акта приемки законченного строительством объекта несёт Заказчик.

9.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

9.2.
Неустойка (штраф, пени) по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

9.3.
Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором.

9.4.
Подрядчик за несвоевременное выполнение работ по настоящему Договору уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% от стоимости несвоевременно выполненных работ в срок за каждый день просрочки.

9.5.
Подрядчик за некачественное выполнение Работ по настоящему Договору, а также за некачественное выполнение работ субподрядными организациями по Договорам, заключенным Подрядчиком, уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости Договора.

9.6.
За задержку сроков устранения недостатков, дефектов в Работах, указанных Заказчиком в соответствующем акте, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 1% от стоимости Работ, указанной в п.3.1. Договора.

9.7.
Подрядчик несёт ответственность за несоблюдение правил техники безопасности и требований законодательства по охране труда при выполнении работ, а также возмещает убытки, которые были причинены Заказчику вследствие несоблюдения мер пожарной безопасности, а также других противоправных действий.

9.8.
Подрядчик полностью отвечает за своевременную уплату всех налогов, сборов, лицензионных платежей и т.п., которые должны оплачиваться до завершения предусмотренных настоящим Договором работ.

9.9.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Договора имущества, до подписания акта приёмки законченного строительством объекта (по форме согласно Приложению №4 к Договору), согласованного представителем Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю, несёт Подрядчик.

9.10.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.11.
Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм по указанным Заказчиком в требовании реквизитам. Подрядчик представляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа. 

9.12.
Заказчик вправе оплатить работы за вычетом суммы пени и штрафов, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Договору. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление (заказной корреспонденцией или посредством электронной почты на адрес электронной почты Подрядчика, указанный в разделе 19 Договора), с даты получения которого неустойка считается признанной Подрядчиком.

9.13.
При исполнении обязательств по настоящему Договору подряда Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

10.1.
Претензионный порядок рассмотрения споров из Договора является для Сторон обязательным.

10.2.
Претензия направляется Сторонами нарочно либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнему адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 19 Договора. 

10.3.
Направление Сторонами претензии иным способом, чем указано в п. 10.2 Договора не допускается. 

10.4.
Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с даты получения адресатом. 

10.5.
Споры, возникающие из Договора или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров, если договоренности не было достигнуто, то спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым в порядке, определённом действующим законодательством РФ.

11.
ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

11.1.
Договор может быть изменён в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, а также по соглашению Сторон.

11.1.1.
При исполнении договора Стороны вправе по взаимному соглашению внести в него изменения в соответствии с разделом 46 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети».

11.1.2.
Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

11.2.
Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон, по решению суда, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном Договором, и/или действующим законодательством РФ.

11.3.
Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично. Допускается направление уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора посредством электронной почты с электронного адреса с доменным именем @crimeagasnet.ru на адрес ______________.

11.4.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в следующих случаях:

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончить ее в срок становится явно невозможным;

- Подрядчик не устраняет в назначенный срок недостатки, когда становится очевидно, что работа не будет выполнена надлежащим образом;

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- принятия актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;

- приостановления или прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, дающего Подрядчику право на выполнение работ.

11.5.
После получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении настоящего Договора Подрядчик обязан:

– немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни или имущества либо обеспечения сохранности Объекта;

– немедленно передать по акту приёма-передачи всю техническую документацию по работам, оборудованию и материалам, включая исполнительную и эксплуатационную документацию, а также любую документацию, полученную от Заказчика в процессе исполнения настоящего Договора.

11.6.
В случае одностороннего отказа от Договора на основании, предусмотренном п. 11.4 Договора Заказчик осуществляет оплату за принятые работы, при этом в данном случае убытки, понесенные Подрядчиком, Заказчиком не возмещаются.

12.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

12.1.
Настоящий Договор заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора путем: внесения денежных средств на счет Заказчика; предоставления безотзывной банковской гарантии или независимой гарантии, а в случае осуществления закупок среди СМСП независимой гарантии (далее - обеспечение исполнения Договора). 

Способ предоставления обеспечения исполнения обязательств по Договору, из указанных в настоящем пункте способов обеспечения, определяется Подрядчиком самостоятельно.

12.2.
Обеспечение исполнения Договора предоставляется на сумму 16 581 703,37 руб. (Шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот три рубля 37 копеек), что составляет 15 % от начальной (максимальной) цены Договора. 

В случае если предложенная участником закупки цена Договора снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, обеспечение исполнения Договора предоставляется в соответствии с абзацем 2 пункта 44.3 раздела 44 Положения о закупках товаров, работ и услуг ГУП РК «Крымгазсети».

12.3.
Обеспечение исполнения Договора предоставляется на весь срок исполнения Договора. Срок действия гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора должен превышать срок исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренный Договором, в том числе в случае его изменения в соответствии с разделом 46 Положения о закупках товаров, работ и услуг ГУП РК «Крымгазсети», не менее чем на 1 месяц. 

12.4.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик имеет право удовлетворить свои требования за счёт предоставленного Подрядчиком обеспечения исполнения Договора без обращения в суд.

12.5.
В случае частичного исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При исполнении Договора Подрядчик вправе изменить способ обеспечения Договора. В случае увеличения цены Договора Подрядчик до подписания соответствующего дополнительного соглашения обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Договора.

12.6.
Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна, как минимум содержать:

1)
сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2)
обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3)
обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4)
срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Договора, должен превышать срок исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренный Договором, в том числе в случае его изменения в соответствии с разделом 46 Положения о закупках товаров, работ и услуг ГУП РК «Крымгазсети», не менее чем на 1 месяц; 

5)
отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора (условие применяется в случае заключения договора по итогам закупки, проведенной, не для субъектов малого и среднего предпринимательства);

6)
обязательное условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

7)
перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии: 

8)
расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;

9)
документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

10)
документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой гарантии (доверенность) (в случае, если требование по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);

11)
условие о праве Заказчика (бенефициара) предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных ею обязательств составленное по соответствующей форме (утвержденной Правительством РФ от 09.08.2022 № 1397) требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных Заказчиком обязательств, которые предусмотрены договором и в отношении которых Заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

12)
условие о праве Заказчика (бенефициара) направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется Заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы документов или заверенные Заказчиком (бенефициаром) копии документов, подлежащие представлению Заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии (документы предоставляются в соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397). Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заказчика (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени Заказчика (бенефициара). В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, подлежащие представлению Заказчиком (бенефициаром)  гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии (документы предоставляются в соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397), представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика (бенефициара);

13)
условие об обязанности гаранта рассмотреть требование Заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных соответствующим перечнем;

14)
условие передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены Заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;

15)
условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;

16)
условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона о контрактной системе, фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий; 

17)
условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде Республики Крым;

18)
условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику (бенефициару), указанный Заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

12.6.1.
Обеспечение исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, представленное в виде независимой гарантии, должно отвечать следующим условиям:

- оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством, закупочной документацией и настоящим Договором;

- независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (условие применяется в случае заключения договора по итогам закупки, проведенной с участием субъектов малого и среднего предпринимательства); 

- независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

- бенефициаром в независимой гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – Подрядчик, гарантом – банк или иная кредитная организация или другая коммерческая организация;

- не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией, а также иные условия указанные в Постановления Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397. 

12.6.2.
Требование о выплате по независимой гарантии, может включать в себя штрафные санкции, пени, неустойки, предусмотренные Договором, и /или понесённые Заказчиком убытки в связи с неисполнением Подрядчик ом обязательств по Договору.

12.7.
Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, предъявляемым выше к независимой гарантии.

12.8.
Денежные средства, предоставляемые Подрядчиком для обеспечения исполнения обязательств по Договору, должны быть перечислены по реквизитам:

ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)

ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743

КПП ГУП РК «Крымгазсети» 910201001

АО «ГЕНБАНК»  г. Симферополя

БИК 043510123

Кор./с: 30101810835100000123

Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002

в размере и сроки, установленные документацией о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым», и будут находиться у Заказчика до момента исполнения Подрядчиком всех обязательств перед Заказчиком по Договору. 

12.8.1.
Денежные средства, внесённые для обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, обеспечивают исполнение всех обязательств Подрядчика  по Договору, а обеспечение денежными средствами действует до полного исполнения этих обязательств.  
12.8.2.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик имеет право получить удовлетворение за счёт внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств денежных средств в том объёме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в том числе возмещение убытков, причинённых просрочкой исполнения Договора, неустойки за ненадлежащее исполнение обязательства, и иные штрафные санкции, предусмотренные разделом 9 Договора, а также возмещение расходов по их взысканию и иные понесённые Заказчиком убытки в связи с неисполнением обязательств Подрядчиком. 

12.8.3.
Об удовлетворении своих требований за счет внесенных Подрядчиком, в качестве обеспечения денежных средств, Заказчик направляет в адрес Подрядчика соответствующее Уведомление. Уведомление может включать в себя штрафные санкции, пени, неустойки, предусмотренные Договором, и /или понесённые Заказчиком убытки в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

12.8.4.
В случае прекращения обеспечения исполнения обязательства внесенными денежными средствами в связи с надлежащим исполнением Подрядчиком всех обязательств по Договору, возврат обеспечения исполнения Договора осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору и направления соответствующего уведомления Заказчику заказной корреспонденцией или посредством электронной почты на адрес электронной почты Заказчика guprk@crimeagasnet.ru.

13.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

13.1.
Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31 января 2027 года, а в части взаимных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

13.2.
Истечение срока действия Договора, равно его досрочное расторжение или односторонний отказ Сторон от исполнения Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, допущенные ими в течение срока действия Договора.

14.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

14.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

14.2.
Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 3 (трёх) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

14.3.
Стороны признают, что неплатёжеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

14.4.
Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

15.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

15.1.
Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

15.2.
Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам содержащиеся в документах сведения о совместной деятельности Сторон в рамках Договора иначе как с письменного согласия Сторон.

15.3.
Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на Цену работ и действуют на дату подписания Договора, учёл в своих расчётах свои расходы и прибыль и в будущем, не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Договоре.

15.4.
При выполнении работ по Договору Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.5.
Ущерб, нанесённый третьему лицу в результате проведённых работ по настоящему Договору по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

15.6.
В случае начала реорганизации Подрядчика, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Подрядчика.

15.7.
В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня изменения. В этом случае оформлять дополнительное соглашение не требуется.

15.8.
Информация, содержащаяся в настоящем Договоре, является конфиденциальной и не может использоваться для других целей, кроме случаев, предусмотренных Договором, или передаваться (разглашаться) третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. Проектная документация также является конфиденциальной информацией.

15.9.
Подрядчик является/не является субъектом малого предпринимательства в соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

15.10.
Договор заключён в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченными представителями сторон.

16.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

16.1.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

16.2.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

16.3.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

16.4.
В случае осуществления действий, указанных в п.16.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

17.
НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

17.1.
Подрядчик гарантирует, что:


зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;


его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;


располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;


располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;


является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;


ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;


ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;


не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;


своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;


отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные ГУП РК «Крымгазсети»;


лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

17.2.
Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 17.1 настоящего Договора, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к ГУП РК «Крымгазсети» об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) предъявление третьими лицами, купившими у ГУП РК «Крымгазсети» товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований ГУП РК «Крымгазсети» о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить ГУП РК «Крымгазсети» убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

17.3.
Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает ГУП РК «Крымгазсети» все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 17.2 настоящего договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность компании возместить имущественные потери.

17.4.
Прекращение действия Договора не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим разделом.

18.
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ.

18.1.
Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:


Приложение №1: Техническое задание


Приложение №2: Расчет стоимости строительства


Приложение №3: График выполнения строительно-монтажных работ


Приложение №4: Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы (Форма).

19.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК                                                            ПОДРЯДЧИК
Государственное унитарное предприятие 
Республики Крым «Крымгазсети»

Юридический адрес

295001,  Республика Крым, г. Симферополь,

ул. Училищная ,42а

ИНН 9102016743

КПП 910201001

р\с № 40602810800230000002

Банк: АО «ГЕНБАНК» 

г. Симферополь

БИК 043510123

ИНН7750005820

Кор/с.: 30101810835100000123

Телефон, факс (3652) 25-55-45

guprk@crimeagasnet.ru

Директор

_____________________ Д.М. Надточаев


                          Приложение №1

к договору № ______________

от «_____» _____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения с.Уютное Нижнегорского района Республики Крым»

	1. Наименование и цели использования оказываемых услуг, работ 

	 выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения с.Уютное Нижнегорского района Республики Крым»

	2. Перечень и объемы услуг, работ 

	Согласно проектной документации

Технико-экономические характеристики объекта:

№

п/п
Наименование
Ед. изм.
Количество
1
2
3
4
1
Общая протяженность газопровода
м
6 623,2
Используемые в проектной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. При этом проектная документация не устанавливают требования к товарам, используемым при выполнении работ. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Конкретные требования к показателям товаров, используемых при выполнении работ, устанавливаются заказчиком исключительно в Техническом задании в соответствующем разделе. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия  или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

	3. Место выполнения работ 

	с.Уютное Нижнегорского района Республики Крым»

	4. Сроки (периоды) оказания услуг/работ 

	– начало работ: с даты заключения договора; 

– окончание работ: не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты заключения договора.

	5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

	Обязанность по поставке материалов возложена Сторонами на Подрядчика. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество поставленных им материалов и сроки их поставки.

Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами, правилами и требованиями, предъявляемыми органом государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

	6. Общие требования к оказанию услуг/работ, их качеству, в том числе технологии оказания услуг/работ, методам и методики оказания услуг/работ  

	Работы необходимо выполнять согласно проектной документации.

В течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения утвержденной проектной документации, разработать и предоставить Заказчику проект производства работ (ППР).

До начала строительства следует выполнить необходимую подготовку, состав и этапы которой определены проектной документацией, техническим заданием и действующими строительными нормами и правилами.

Кроме того, Подрядчик получает разрешение для производства работ на пахотных землях в соответствии с требованиями статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2025 г. № 781 «Об утверждении Правил проведения рекультивации и консервации земель», статьи 19 Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», статьи 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», а также разрешение на снос зеленых насаждений c получением, в случае необходимости, порубочного билета, согласно законодательству  Республики Крым и иных нормативных актов, регламентирующих проведение таких работ.

Работы производить в полном соответствии с проектной документацией, с действующими строительными нормами и правилами:

· СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004» (с изменениями и дополнениями);

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

· СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с изменениями и дополнениями)»;

· СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I. (Общие положения. Раздел А)»;

· СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II. (Разделы Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Приложение)»;

· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с изменениями и дополнениями)»;

· СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с изменениями и дополнениями)»;

· СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;

· РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»;

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 15 декабря 2020 года N 531;

· «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (в действующей редакции) утвержденные Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479;

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 26 ноября 2020 года N 461;

· Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (в действующей редакции)»;

· СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

· СТО Газпром 2-2.1-093-2006 «Газораспределительные системы. Альбом типовых решений по проектированию и строительству (реконструкции) газопроводов с использованием полиэтиленовых труб» и иных документов регламентирующих качество работ.

· СП 86.13330.2022 "Магистральные трубопроводы СНиП III-42-80*";

· Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности (в действующей редакции)»;

· Федеральный закон №52-ФЗ от. 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 2 июля 2021 года) (в действующей редакции).
Качество выполнения всех работ должно соответствовать  действующим нормам и правилам.

Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика и Заказчика, находящегося на территории Объекта строительства, а также выполненных работ на Объекте, до подписания акта приемки законченного строительством объекта.

Подрядчик несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории строительной площадки.

Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом действующего законодательства.

1. Объем, состав и содержание работ определяется проектной документацией. Используемые в проектной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия  или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.). В случае изменения объема предусмотренных Договором работ, Заказчик при участии Подрядчика, обязан внести изменения в проектную документацию, согласовав соответствующие изменения с разработчиком проектной документации.

2. На проездах, улицах должны быть поставлены предупредительные знаки и надписи, выполнены ограждения, указаны направления объездов и обходов, хорошо видимые в любое время суток.

3. Строительство газораспределительных сетей относится к опасным производственным объектам и должно выполняться специализированной строительно-монтажной организацией в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997г. и постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" и в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 780.

4.Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2023 г. N 13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (актуализированная редакция) и имеющими соответствующие удостоверения.

- сварщиками и специалистами сварочного производства, прошедшими аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, утвержденным и введенным в действие постановлением Госгортехнадзора России от 30 октября 1998г. N 63 в соответствии с "Технологическим регламентом проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства", утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 25 июня 2002 г. N 36, имеющими удостоверения на право выполнения сварочных работ и протоколы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

- специалистами неразрушающего контроля, которые должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (СДАНК-02-2020), принятыми Наблюдательным советом, Решение от 29.12.2020 г. N 99-БНС (с изменениями, принятыми Наблюдательным советом, решение от 07.02.2024 N 112-БНС) и имеющими соответствующие удостоверения.

5. Подрядчик (участник закупки) при производстве работ должен применять аттестованную технологию сварки. Требование установлено в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 536). 

Аттестация технологии сварки подтверждается Свидетельством о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Область распространения производственной аттестации технологии сварки, указанная в приложении к Свидетельству о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки, должна учитывать характеристики объекта.

- свидетельствами о производственной аттестации технологии сварки в следующих областях:

1). Наружные газопроводы среднего и высокого давления стальные. Следующими способами сварки (наплавки): РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами;

2). Наружные газопроводы среднего и высокого давления из неметаллических материалов следующими способами сварки (наплавки): НИ – Сварка нагретым инструментом и/или ЗН – Сварка с закладными нагревателями.

	7.Требования к безопасности оказания услуг/работ и безопасности результатов услуг/работ

	Подрядчик несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории строительной площадки.

Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности»;

Федерального закона №52-ФЗ от 03.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»

	8.Порядок сдачи и приемки результатов услуг/работ

	Подрядчик обязан сдать законченные работы, в состоянии пригодном к эксплуатации, не требующие производства дополнительных работ, в установленный срок, указанный в Техническом задании, с соблюдением проектных решений, требований строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы по формам, разработанным и утвержденным Заказчиком.

Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в Техническом задании, в срок, установленный Заказчиком, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

Подрядчик принимает участие в комиссии по приемке объекта и подписывает акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, акт приемки электрозащитной установки в эксплуатацию (при его наличии), акт приемки газорегуляторного пункта в эксплуатацию с привлечением всех заинтересованных лиц, включая представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), проектной организации, представителей Заказчика, уполномоченных на осуществление строительного контроля (технического надзора).

Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком Заказчику производится помесячно и оформляется актом о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Не позднее 23 числа отчётного месяца Подрядчик представляет Заказчику для подписания акт о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) за отчётный период (месяц).

Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно, исходя из объема работ на основании Акта (Актов) о приемке выполненных работ (форма №КС-2), в 4 (четырех) экземплярах не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным.

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами: 

-реестр исполнительной документации за отчетный период; 

-акты лабораторных испытаний; 

-паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; 

-общий журнал работ; 

-специальные журналы; 

-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

 -журнал учета выполненных работ КС-6а. 

          Заказчик обязан подписать акт о приёмке выполненных работ за отчетный месяц либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ в срок не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт в течение 2 (двух) рабочих дней с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

В течение 1 (одного) рабочего дня после подписания акта о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) Подрядчик выписывает и передаёт Заказчику счёт-фактуру.

Датой приёмки выполненных Подрядчиком работ считается дата подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3). 

Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных Работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 не является приемкой этих Работ в эксплуатацию, это лишь подтверждает факт их надлежащего и качественного выполнения Подрядчиком и определяет сумму текущего финансирования.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Заказчиком письменного уведомления о готовности Объекта к сдаче Стороны оформляют акт приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы по формам, разработанным, утверждённым Заказчиком и согласованным Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю.

Подрядчик предоставляет Заказчику 1 (один) экземпляр исполнительной документации для работы комиссии.

Заказчик, получивший уведомление Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщает Подрядчику и представителям уполномоченных государственных органов дату работы комиссии.

Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать последний акт о приёмке выполненных работ либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ.

В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчиком о завершении работ на Объекте Подрядчик представляет Заказчику для подписания окончательный акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акт сверки взаиморасчетов по Договору.

          Одновременно с приемкой работ Заказчик проводит экспертизу выполненных работ. Подписание акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) является  подтверждением проведения Заказчиком экспертизы выполненных работ.

	9.Требования по передаче заказчику технических и иных документов

 по завершению и сдаче услуг/работ

	В соответствии с проектной документацией и условиями договора .

	10.Требования по техническому обучению персонала Подрядчика

	Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» и имеющими соответствующие удостоверения

	11.Требования по объему гарантий качества услуг/работ 

	Подрядчик гарантирует:

– надлежащее качество выполнения работ, предусмотренных Договором, и предоставляемых им для проведения работ материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

– возможность эксплуатации Объекта указанного в пункте 1.1 Договора, в соответствии с действующими нормами и правилами на протяжении гарантийного срока;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока.

	12.Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг/работ 

	На результат работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый от даты подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта, по формам, разработанным и утверждённым Заказчиком и согласованным Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работ. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.

Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, дефектов Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков, дефектов с указанием срока их устранения и направляет его Подрядчику.

Устранение недостатков, дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт и в сроки, установленные в акте обнаруженных недостатков, дефектов.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, дефектов, их не устранит, то Заказчик вправе устранить недостатки, дефекты своими силами или силами других организаций с последующим возложением расходов на Подрядчика. Расходы Заказчика по восстановлению газоснабжения после перерыва, вызванного необходимостью устранения недостатков, дефектов, возмещаются Подрядчиком.

Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам, то все работы по их замене осуществляет Подрядчик за свой счёт.

	13.Требования к квалификации исполнителя

	- участник закупки должен быть действующим членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 

- участник закупки должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, членом которой этот участник является, согласно части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением:

а) иностранных юридических лиц;

б) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного  Кодекса РФ. 

- СРО, в котором состоит участник, должна иметь компенсационные фонды в соответствии с частью 1, частью 2 статьи 55.16. Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

- уровень ответственности участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.;

- уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

*Перечисленные требования не распространяются

- на участников, которые предложат цену договора 10 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч.2.1. ст. 52 ГрК РФ.

- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

	14.Порядок оплаты 

	Согласно условиям договора


	ЗАКАЗЧИК

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор

_____________________ Д.М. Надточаев
	ПОДРЯДЧИК




Приложение №2

к договору № ______________

от «_______» _____________ 2026 г.

Расчет стоимости строительства

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

«Строительство сетей газоснабжения с.Уютное Нижнегорского района Республики Крым»

Составлен в базисном (текущем) уровне цен 1 квартал 2026 г.

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 1.  Подготовка территории строительства

	1
	ЛС-01-01-01
	Расчистка от лесорастительности
	57 980.40
	0
	0
	0
	 57 980.40 

	2
	ЛС-01-02-01
	Техническая рекультивация
	69 410.15
	0
	0
	0
	69 410.15

	3
	ЛС-01-03-01
	Организация дорожного движения на период строительства
	46 834.49
	0
	0
	0
	46 834.49

	4
	КП ООО "Проектные решения" от 16.09.25
	Комплекс работ по обследованию земельного участка - на наличие (отсутствие) ВОП, стоимость комплекса работ по очистке территории от ВОП
	0.00
	0
	0
	2 000 000.00
	2 000 000.00

	5
	Расчёт №3 Приказ №421/пр от 4 августа 2020 г, приложение №9, п.1.1.2
	Затраты связанные с получением исходных данных (вынос оси трубопровода в натуру)
	0.00
	0
	0
	89 009.02
	89 009.02

	6
	Итого по главе: 1Подготовка территории строительства
	174 225.04
	0
	0
	2 089 009.02
	2 263 234.06

	Глава 2.  Основные объекты строительства

	7
	ЛС-02-01-01
	Земляные работы
	17 476 937.84
	0
	0
	0
	17 476 937.84

	8
	ЛС-02-02-01
	Переходы газопровода закрытым способом  методом ГНБ
	3 088 996.35
	0
	0
	0
	3 088 996.35

	9
	ЛС-02-03-01
	Монтаж газопровода низкого давления
	43 853 469.32
	 663 088.58 
	0
	0
	44 516 557.90

	10
	ЛС-02-04-01
	Установка кранов
	9 349 146.05
	0
	0
	0
	9 349 146.05

	11
	ЛС-02-05-01
	Первичный пуск газа
	86 245.01
	1 398.66
	0
	0
	87 643.67

	12
	Итого по главе: 2Основные объекты строительства
	73 854 794.57
	664 487.24
	0
	0
	74 519 281.81

	Глава 7.  Благоустройство и озеленение территории

	13
	ЛС-07-01-01
	Благоустройство
	6 039 616.16
	0
	0
	0
	6 039 616.16

	14
	Итого по главе: 7Благоустройство и озеленение территории
	6 039 616.16
	0
	0
	0
	6 039 616.16

	15
	Итого по главам 1-7:
	80 068 635.77
	664 487.24
	0
	2 089 009.02
	82 822 132.03

	Глава 9.  Прочие работы и затраты

	16
	Расчёт №4 Приказ №421/пр от 4 августа 2020 г, приложение №9, п.2.4
	Командировочные расходы
	0.00
	0
	0
	1 467 520.00
	1 467 520.00

	17
	Расчёт №5 Приказ №421/пр от 4 августа 2020 г, приложение №9, п.2.2
	Затраты, по перевозке рабочих к месту работы и обратно автомобильным транспортом
	0.00
	0
	0
	192 815.03
	192 815.03

	18
	Расчёт №7 Приказ №421/пр от 4 августа 2020 г, приложение №9, п.2.10
	Размещение отходов на полигоне ТБО
	0.00
	0
	0
	3 488 795.95
	3 488 795.95

	19
	Итого по главе: 9Прочие работы и затраты
	0.00
	0
	0
	5 149 130.98
	5 149 130.98

	20
	Итого по главам 1-9:
	80 068 635.77
	664 487.24
	0
	7 238 140.00
	87 971 263.01

	Непредвиденные работы и затраты

	21
	Приказ от 4.08.2020 №421/пр п.179
	 Непредвиденные  затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	2 402 059.07
	19 934.62
	0
	217 144.20
	2 639 137.89

	22
	Итого Непредвиденные работы и затраты
	2 402 059.07
	19 934.62
	0
	217 144.20
	2 639 137.89

	23
	Итого с учётом Непредвиденные работы и затраты:
	82 470 694.84
	684 421.86
	0
	7 455 284.20
	90 610 400.90

	Налоги и обязательные платежи

	24
	ФЗ №425 от 28.11.2025
	Средства на покрытие затрат по уплате НДС - 22%
	18 143 552.86
	150 572.81
	0
	1 640 162.53
	19 934 288.20

	25
	Итого Налоги и обязательные платежи
	18 143 552.86
	150 572.81
	0
	1 640 162.53
	19 934 288.20

	Всего по сводному сметному расчёту

	
	Всего по сводному сметному расчёту
	100 614 247.70
	834 994.67
	0
	9 095 446.73
	110 544 689.10


Понижающий коэффициент: _____________________
Итого стоимость строительства с учетом понижающего коэффициента: __________________

* Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены, предложенной Подрядчиком, на стоимость работ, определенную расчетом стоимости строительства
	ЗАКАЗЧИК

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор

_____________________ Д.М. Надточаев
	ПОДРЯДЧИК




Приложение №3

к договору № ______________

от «_____» _______________ 2026 г.
ГРАФИК
выполнения строительно-монтажных работ

по объекту: «Строительство сетей газоснабжения с.Уютное Нижнегорского района Республики Крым»
	№

п/п
	Наименование этапа выполнения договора или комплекса работ
	Начало работ
	Окончание 

работ

	
	
	
	

	1
	Строительно-монтажные работы:
	с даты заключения Договора
	не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты заключения договора.


	ЗАКАЗЧИК

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор

_____________________ Д.М. Надточаев
	
	ПОДРЯДЧИК




Приложение №4

к Договору №______________

от «_____» _______________ 2026 г.

ФОРМА

АКТ

ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

газораспределительной системы 

	____________________________ 


(наименование и адрес объекта)

г.                                                        




«       »                              20___ г.
Приемочная комиссия в составе:

Председателя комиссии – представителя заказчика

	


(должность, фамилия, имя, отчество)
членов комиссии – представителей:

	проектной организации
	


                                                       (должность, фамилия, имя, отчество)
	эксплуатирующей организации
	


                                                        (должность, фамилия, имя, отчество)
	Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю
	


                                                       (должность, фамилия, имя, отчество)
УСТАНОВИЛА:

	1. Генеральным подрядчиком
	


                                                              (наименование организации)
	предъявлен к приемке законченный строительством
	

	


(наименование объекта)
	На законченном строительством объекте
	

	


(наименование объекта)
	субподрядными организациями
	

	


(наименование организаций)
	выполнены следующие работы
	

	


(наименование работ)
	2. Проект №
	
	разработан
	


                                                                                                                    (наименование организации)
3. Строительство сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ осуществлялось в сроки:

	начало работ
	
	, окончание работ
	


                           (месяц, год)                                                           (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном: 

	

	


Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектной документации, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

	____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	


(виды испытаний)
Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом.

	2. Предъявленный к приемке объект
	

	


считать принятым Заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией 

с «       »                                20___ г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

	Председатель комиссии
	

	 МП


	(подпись)

	Представитель проектной организации
	

	 МП


	(подпись)

	Представитель эксплуатирующей организации
	

	 МП


	(подпись)

	Представитель Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополь
	

	 
	(подпись)


ОБЪЕКТ СДАН

	Представитель генерального подрядчика
	

	 
	(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)


	С формой ознакомлен:
	
	
	ПОДРЯДЧИК




1 квартал 2026 г.








�Данная анкета заполняется, в случае если участником конкурентной закупки является юридическое лицо


� Данная анкета заполняется, в случае если участником конкурентной закупки является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
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1

