Приложение 3
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ___________
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту:
«Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (Родильный дом, назначение: нежилое, по адресу: Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, ул. Дагестанская, строение 3б, кадастровый номер: 66:41:0509009:25). Ремонт помещений 3-го этажа (№ по плану БТИ 23-44, 62-69,72-74), подвала (№ по плану БТИ 35,36,24,39) под Оперблок».


г. Екатеринбург								«_____» _______________ 2026 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» (ГАУЗ СО «СООД»), в лице руководителя контрактной службы Сергеева Максима Викторовича, действующего на основании доверенности №101 от 27.10.2025 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», и _____________________ (сокращенно - ___________), в лице __________ действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, работ, отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках товаров, работ, работ государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» (далее – Положение о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД»), на основании __________ №____________, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (Родильный дом, назначение: нежилое, по адресу: Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, ул. Дагестанская, строение 3б, кадастровый номер: 66:41:0509009:25). Ремонт помещений 3-го этажа (№ по плану БТИ 23-44, 62-69,72-74), подвала (№ по плану БТИ 35,36,24,39) под Оперблок». (далее – Работы) в соответствии с требованиями Описания предмета закупки (Приложение № 1 к Договору). 
1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора и передать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить. Наименование, виды, объём работ определены в Описании предмета закупки (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Договора составляет ____ руб. (_____) ____ коп.  (в том числе НДС ______ (_______) рублей ____ копеек, НДС не облагается в соответствии с _________).
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Цена Договора включает в себя: расходы на выполнение работ, согласование проектной документации в установленном порядке с организациями, чьи интересы затрагивает проект, изготовление проектной документации, затраты на корректировку проектной документации по замечаниям экспертизы, затраты на сбор необходимых исходных данных, на получение справок (заключений), технических условий, необходимых для проектирования, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, налоги, сборы и иные обязательные платежи, связанные с оплатой договора подлежат уплате Заказчиком в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, суммы, подлежащие уплате Заказчиком юридическому лицу 
или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежат уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
2.5. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Разделом 2, 11 настоящего Договора.
2.6. Оплата по Договору осуществляется по факту выполнения всего объема Работ, предусмотренного Описанием предмета закупки (Приложение № 1 к Договору) в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта сдачи - приема выполненных работ.
2.7. Заказчик вправе удержать начисленную неустойку по Договору из суммы оплаты по Договору, причитающейся Подрядчику, а также из обеспечения исполнения Договора. 

3. МЕСТО, СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Место выполнения Работ: по месту нахождения Подрядчика. 
3.1.1. Место расположения объекта для сбора необходимых исходных данных, включая выполнение обмеров, осуществляется по адресу: ГАУЗ СО «СООД» (Родильный дом, назначение: нежилое, по адресу: Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, ул. Дагестанская, строение 3б, кадастровый номер: 66:41:0509009:25). Ремонт помещений 3-го этажа (№ по плану БТИ 23-44, 62-69,72-74), подвала (№ по плану БТИ 35,36,24,39) под Оперблок».
3.1.2. Передача результата работ (проектно-сметная документация) производится по месту нахождения Заказчика: г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 29.
[bookmark: _Hlk213239832]3.2. Срок выполнения Работ: 90 (девяносто) календарных дней, без учета согласования ФХУ и в ГАУ СО "Управление государственной экспертизы», с момента подписания договора.
В указанный срок выполнения Работ не включается время прохождения экспертизы представленной проектно-сметной документации в ведомственной организации,  работы по исправлению выявленных ошибок, получение согласований от всех лиц, чьи интересы могут быть затронуты, и технических условий в т.ч. от владельцев инженерных и электросетевых коммуникаций и иных объектов, расположенных в местах выполнения работ в соответствии с требованиями Договора.
3.3. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
[bookmark: _Hlk227923722]3.4. Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования, соответствующей требованиям действующего законодательства и имеющей компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, за исключением случаев, перечисленных в ч.4.1. ст.48 Градостроительного кодекса РФ.
В свидетельстве СРО должны быть следующие виды работ:
- работы по подготовке архитектурно-строительных решений;
- работы по подготовке конструктивных решений;
- работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
- работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Опыт работы в сфере проектирования не менее трех лет.
Наличие необходимого штата профильных специалистов и оборудования.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии 
с Договором, своевременно предъявлять претензии в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 
им своих обязательств, а также и требовать устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
4.1.3. Самостоятельно или по письменному запросу Подрядчика давать разъяснения 
и согласования, необходимые для выполнения работ.
4.1.4. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором.
4.1.5. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе принять работы досрочно в соответствии с установленным в Договоре порядком.
4.1.6. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному Заказчику третьим лицом в связи с недостатками и дефектами результата работ.
4.1.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком проводится экспертиза Работ. Экспертиза может проводиться силами Заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ, Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
4.1.8. Требовать при необходимости замену специалистов Подрядчика.

4.2. Заказчик обязан:
[bookmark: Par54]4.2.1. Четко формулировать все свои исходные требования, а также дальнейшие замечания, предложения, уточнения по ходу выполнения Подрядчиком работ, оформляя их в письменном виде.
4.2.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ по настоящему Договору.
4.2.3. При наличии уточнений, замечаний, пожеланий, указанных Заказчиком в ходе выполнения работ Подрядчиком, оформить их в письменном виде и направить в адрес Подрядчика.
4.2.4. Своевременно принять и оплатить выполненный Подрядчиком выполненный надлежащим образом объем работ в соответствии с условиями Договора.
[bookmark: _Hlk156917218]4.2.5. Представить Подрядчику сведения о лицах, ответственных за исполнение обязательств 
по настоящему Договору: Гонощенко Сергей Владимирович, тел. +7(343) 356-17-97, адрес электронной почты: gonoshenko.s@uralonco.ru.

4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Договора.
4.3.2. Досрочно исполнить обязательства по Договору.
[bookmark: Par102]
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Выполнить Работы в пределах твердой цены и указанной в п. 2.2 Договора в соответствии 
с Договором и Описанием предмета закупки.
4.4.2. Выполнить Работы своевременно и надлежащим образом в соответствии с требованиями нормативных документов, выполнить работы в соответствии с Договором.
4.4.3. Обеспечить условия для осуществления уполномоченными представителями Заказчика контроля за исполнением Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4.4. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Договора 
и полученным результатам. 
4.4.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения обязательств.
4.4.6. Представить Заказчику сведения о лицах, ответственных за исполнение обязательств 
по настоящему Договору: _______________________, тел. _________________, эл. почта _______________.
4.4.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы 
при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
· об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;
· иных независящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность завершения Работ 
в установленный срок.
4.4.8. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении Работ.
4.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
4.4.10. Иметь в штате необходимых для выполнения обязательств по Договору профильных специалистов и необходимое оборудование. 
Уровень знаний специалистов Подрядчика должен соответствовать требованиям и условиям выполняемых Работ, согласно нормативным актам, устанавливающим требования для соответствующих видов работ или профессий (квалификационные требования).
4.4.11. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, пропускного режима Заказчика, норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.
Представитель Подрядчика, ответственный за исполнение обязательств по Договору, до начала производства Работ обязуется направить работников (специалистов) в Службу охраны труда, Отдел по ГО и МР ГАУЗ СО «СООД» для прохождения вводного инструктажа по охране труда и вводного противопожарного инструктажа.
4.4.12. Представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика 
и (или) контролирующих органов.
4.4.13. В случае порчи имущества Заказчика по вине Подрядчика, за свой счет и своими силами незамедлительно произвести его замену или ремонт/восстановление в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления претензии Заказчиком.
4.4.14. Нести ответственность за случайное уничтожение и (или) повреждение результата работ 
до подписания Заказчиком Акта приемки-передачи в соответствии с условиями Договора. 
		4.4.15. Привлекать к выполнению своих обязательств по Договору других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Работ.
4.4.16. Уровень ответственности Подрядчика (участника закупки) по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым участником закупки внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть не ниже предложения Подрядчика (участника закупки) о цене Договора.
4.4.17. Подрядчик (участник закупки) должен иметь право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров. При этом, совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать (с учетом цены договора, заключаемого по результатам настоящей закупки) предельный размер обязательств, исходя из которого Подрядчик (участник закупки) внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
4.4.18. По окончании выполнения Работ в полном объеме передать Заказчику исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении Работ по Договору, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация).
Днем передачи исключительных прав является день подписания Заказчиком Акта приемки-передачи результатов работ в соответствии с условиями Договора.
4.4.19. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется выступать в защиту интересов сторон Договора, а в случае неблагоприятного решения суда – возместить убытки.
[bookmark: _Hlk213247474][bookmark: _Hlk213247668][bookmark: _Hlk213234598]4.4.20. Осуществить согласование каждого этапа проектирования, рабочей документации с Заказчиком.
4.4.21. Осуществить сопровождение согласования рабочей документации в ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» и в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы», организациях-владельцах инженерных и электросетевых коммуникаций и устранить выявленные замечания за свой счет.
4.1.22. Осуществлять своими силами и за счет Заказчика сопровождение проверки (экспертизы) достоверности определения сметной стоимости объекта в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы», устраняет замечания за свой счет и передает утвержденную рабочую документацию Заказчику. 
4.2.23. В случае внесения изменений в Договор в соответствии с Разделом 11, Подрядчик обязан обеспечить согласование (проверку) изменений сметной документации в ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление», ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» и иных организациях, чьи интересы могут быть затронуты разрабатываемой документацией, внести соответствующие корректировки в Проектную документацию и предоставить данную документацию Заказчику.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
[bookmark: _Hlk198115064]5.1. Подрядчик по завершении выполнения Работ передает Заказчику проектно-сметную документацию в количестве экземпляров согласно Описанию предмета закупки и условиям Договора.
[bookmark: _Hlk213235958][bookmark: _Hlk213238420]5.1.1. Приемка выполненных работ и их оплата осуществляется только после получения Заказчиком положительного заключения от ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление», 
ГАУ СО «Управление государственной экспертизы», лиц и организаций, чьи интересы могут быть затронуты разрабатываемой документацией и после проверки достоверности определения сметной стоимости объекта.
5.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производятся 
в соответствии с гражданским законодательством и оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ. Датой выполнения работ считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ. Акты сдачи-приемки подписываются Сторонами в течение 5 (пяти) дней с момента уведомления Заказчика о необходимости приёмки выполненных работ. 
5.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт о выявленных недостатках выполненных работ с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. 
Подрядчик обязан устранить недостатки и ошибки за свой счет, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта либо в иные сроки, установленные Заказчиком.
При этом расходы на устранение недостатков и дефектов, в том числе по заключению государственной экспертизы (и иных организаций), несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками и ошибками.
Приемка выполненных Работ после устранения недостатков осуществляется в сроки и порядке, установленные настоящим договором.
Если Подрядчик в установленный Заказчиком срок не устранит выявленные недостатки Работ, Заказчик вправе устранить недостатки и дефекты силами другого Подрядчика, а в последующем предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.
5.4. Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ или Акта о выявленных недостатках выполненных работ. 
5.5. Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру, счет за фактически выполненные работы 
в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ 
или акта устранения недостатков.
5.6. При приемке выполненных Работ Заказчиком проверяется фактическое соответствие выполненных Работ Описанию предмета закупки.

[bookmark: Par211]6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой (1/300) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.
Размер штрафа определяется Договором в порядке, установленном Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД», за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:
1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
6.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере (1/300) одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Подрядчиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.7. В случае заключения Договора с Подрядчиком который не является субъектом малого и среднего предпринимательства, Заказчиком применяется следующий порядок начисления штрафов:
Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором в порядке, установленном Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД». Размер штрафа устанавливается в соответствии с Договором, 
за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены Договора или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора в размере:
10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей;
6.8. В случае заключения Договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. №1352, штраф устанавливается Договором в порядке, установленном Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД», за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены Договора или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора в размере:
5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
2,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 1 млрд. рублей. 
Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором.
6.9. В случае заключения Договора по результатам проведения аукциона в соответствии 
с п. 150 Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД», при проведении которого цена Договора снижена 
до нуля (аукцион на право заключения договора), Заказчиком применяется следующий порядок начисления штрафов:
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора: 
10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:
10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
6.10. В случае если Договором предусмотрены обязательства Подрядчика, не имеющие стоимостного выражения, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения такого обязательства Подрядчиком размер штрафа устанавливается Заказчиком в следующем порядке:
1 000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5 000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10 000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100 000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.13. Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Договора, 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
[footnoteRef:1]6.14. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации. [1:  Данный пункт применяется в случае реализации Заказчиком права (условия) о привлечении соисполнителей, с указанием объема привлечения.] 

[footnoteRef:2]6.15. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Подрядчик несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного Договором.  [2:  Данный пункт применяется в случае, если в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке и Договоре установлено условие о привлечении к исполнению Договора соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.] 

6.16. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа Подрядчика (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:
· удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику; 
· удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) 
и находящихся на счете Заказчика;
· предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по банковской (независимой) гарантии гаранту;
· взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.
6.17. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.
6.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
[footnoteRef:3]6.19. Подрядчик возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления Подрядчиком, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком по Договору. [3:  Данный пункт применяется в случае, если исполнение заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных Договором, осуществляется 
за счет целевых средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.] 


7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. По настоящему Договору Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в следующих размерах:
· в случае если цена Договора, предложенная Подрядчиком, ниже начальной (максимальной) цены Договора (далее - Н(М)ЦД) менее чем на 25%, размер обеспечения исполнения Договора составляет 3% 
от Н(М)ЦД;
· в случае если цена Договора, предложенная Подрядчиком, ниже Н(М)ЦД на 25% и более, 
размер обеспечения исполнения Договора составляет 4,5% от Н(М)ЦД
либо:
· [bookmark: _Hlk128380272]в случае если цена Договора, предложенная Подрядчиком, ниже Н(М)ЦД на 25% и более, Подрядчик представляет Заказчику информацию, подтверждающую добросовестность Подрядчиком (участника закупки) 
с одновременным предоставлением Подрядчиком (таким участником) обеспечения исполнения договора в размере обеспечения исполнения договора, указанном в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке.
К информации, подтверждающей добросовестность Подрядчика (участника закупки), относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ (далее – реестр контрактов), и подтверждающая исполнение таким участником в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем 20% начальной (максимальной) цены договора, указанной 
в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о закупке.
7.2. Обеспечение исполнения договора оформляется в виде банковской (независимой) гарантии, выданной банком, или путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки и(или) документации о закупке.
Выбор способа обеспечения исполнения Договора из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной закупки, конкурентной закупки участниками которой могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, документации о закупке осуществляется участником закупки самостоятельно.
[bookmark: _Hlk214974890]7.2.1 В случае предоставления Подрядчиком обеспечения Договора по результатам конкурентной закупки в виде банковской (независимой) гарантии такая банковская (независимая) гарантия должна соответствовать следующим требованиям:
Банковская (независимая) гарантия должна:
1) быть выдана гарантом, предусмотренным ч. 1 ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;
2) содержать информацию о сумме банковской (независимой) гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику, а также идентификационный код закупки (номер извещения в единой информационной системе (ЕИС)), при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
3) содержать информацию об обязательствах принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской (независимой) гарантией;
4) являться безотзывной – не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
5) содержать условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму 
по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
6) содержать условие согласно которому гарант обязуется в случае просрочки исполнения обязательств по банковской (независимой) гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой банковской (независимой) гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой банковской (независимой) гарантии;
7) содержать условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской (независимой) гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
8) срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее 30 (тридцати дней) с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о закупке срока исполнения основного обязательства;
9) содержать отлагательное условие, предусматривающее заключение Договора предоставления банковской (независимой) гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора 
при его заключении, в случае предоставления банковской (независимой) гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора;
10) содержать установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской (независимой) гарантии;
11) Запрещается включение в условия банковской (независимой) гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской (независимой) гарантией.
7.3. Обеспечение исполнения Договора при осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, оформляется в виде независимой гарантии или путем перечисления денежных средств на счет заказчика, указанный в документации о закупке. 
Выбор способа обеспечения исполнения Договора из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной закупки участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, документации такой закупки осуществляется участником закупки самостоятельно.
7.3.1. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения Договора по результатам конкурентной закупки участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства оформляется в виде независимой гарантии по типовой форме независимой гарантии, установленной Правительством Российской Федерации. 
Независимая гарантия должна:
1) быть выдана гарантом, предусмотренным ч. 1 ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;
2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3) являться безотзывной – не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
4) содержать информацию о сумме независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику, а также идентификационный код закупки (номер извещения в единой информационной системе (ЕИС)), при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
5) информацию об обязательствах принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
6) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы, по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;
7) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
8) срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее 30 (тридцати дней) 
с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о закупке срока исполнения основного обязательства;
9) отлагательное условие, предусматривающее заключение Договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора;
10) содержать условие о перечне документов, установленном Правительством Российской Федерации, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;
11) соответствовать установленным Правительством Российской Федерации дополнительным требованиям к независимой гарантии, а также содержать по установленной Правительством Российской Федерации форме требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления Правительством Российской Федерации типовой формы независимой гарантии, дополнительных требований к независимой гарантии, формы требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии.
12) Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской (независимой) гарантией.
7.4. В случае выдачи банковской (независимой) гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы.
В случае выдачи банковской (независимой) гарантии в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об электронной подписи», усиленной квалифицированной электронной подписью участника финансового рынка, являющегося гарантом, квалифицированный сертификат ключа проверки которой содержит указание только на участника финансового рынка в качестве владельца такого сертификата.
7.5. Предоставление Подрядчиком (участником закупки) банковской (независимой) гарантии, несоответствующей требованиям, предусмотренным настоящим Разделом Договора, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.
7.6. В случае если обеспечение исполнения Договора предоставляется путем передачи Заказчику денежных средств, сумма обеспечения исполнения Договора должна быть зачислена на счет Заказчика 
по следующим реквизитам: 
«ИНН 6658463168 КПП 665801001 ОГРН 1146658016614 Министерство финансов Свердловской области («ГАУЗ СО «СООД» л/сч 33013910370) БИК: 016577551 ОКЦ № 1 УГУ Банка России//УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург счет: к/сч 40102810645370000054, р/сч 03224643650000006200 КБК 00000000000000000510. «Обеспечение исполнения Договора №__________________.».
7.7. Возврат обеспечения исполнения Договора осуществляется в течение 30 (тридцати дней) 
со дня надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору.
Денежные средства возвращаются на счет Подрядчика, указанный в Разделе 16 настоящего Договора.
7.8. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен, а в случае, если предусмотрены отдельные этапы исполнения Договора - подлежит уменьшению.
7.9. Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Договора (если установлены этапы исполнения Договора) в объеме выплаченного аванса (в случае если предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации расчеты по Договору в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).
7.10. Размер обеспечения исполнения Договора уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения Договора (если установлены этапы исполнения Договора) и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр Договоров. 
Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Договором. 
В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем предоставления банковской (независимой) гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Договора, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Договора, размещенной в соответствующем реестре Договоров. 
В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика, ему возвращаются денежные средства в сумме, 
на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Договора, размещенной в соответствующем реестре Договоров в срок, установленный п. 7.6 настоящего Договора.
7.11. В случае внесения денежных средств, в качестве обеспечения исполнения Договора, указанные средства (часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора) возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств по настоящему Договору, в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором.
Денежные средства возвращаются на счет Подрядчика, указанный в Разделе 16 настоящего Договора.
7.12.  В случае предоставления нового обеспечения исполнения Договора возврат банковской (независимой) гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, 
не осуществляется, взыскание по ней не производится.
7.13.  В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало 
быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, в том числе в случае нарушения сроков исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора, на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договора. При этом срок действия банковской (независимой) гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской (независимой) гарантией, не менее чем на один месяц,
 в том числе в случае его изменения.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих 
из Договора или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров.
8.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, считающая, что ее права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию. При неисполнении Подрядчиком условий Договора претензия о взыскании задолженности в досудебном порядке направляется не позднее 15 дней с момента неисполнения Подрядчиком принятых обязательств.
8.3. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора.
8.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.
8.5. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд.
8.6. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем взаимных переговоров, то такие споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде Свердловской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
9.1. Подрядчик гарантирует:
9.1.1. Высокое качество разработанной проектно-сметной документации, ее соответствие требованиям технических, экономических регламентов, ГОСТ, СНиП, СанПиН, НПБ, Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации», Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», действующей нормативной документации в области строительства;
Соответствие результатов Работ требованиям установленных норм и правил 
и нормативными техническими документами в области градостроительной деятельности (технические регламенты, СНиП, СП, ГОСТ, СанПиН и пр.), действующими на момент передачи рабочей документации Заказчику и утвержденному Описанием предмета закупки (Приложение №1). 
[bookmark: _Hlk198114761]9.2. Гарантийный срок на выполняемые по Договору работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
9.3. Своевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока.
[bookmark: Par245]9.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки и ошибки в проектной и рабочей 
(в том числе сметной) документации, обнаруженные в пределах гарантийного срока.
При обнаружении Заказчиком и (или) контролирующими органами в течение гарантийного срока, указанного в пункте 9.2 Договора, недостатков и дефектов, Заказчик должен в письменном виде уведомить о них Подрядчика в разумный срок при их обнаружении.
Расходы на устранение недостатков и ошибок проектной и рабочей (в том числе сметной) документации несет Подрядчик.
9.5. Если Подрядчик в установленный Заказчиком срок не устранит выявленные недостатки Работ, Заказчик вправе устранить недостатки и дефекты силами другого Подрядчика, а в последующем предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

[bookmark: _Hlk215218415]10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.03.2027 г. включительно, а в части осуществления расчетов по Договору и ответственности Сторон, предусмотренной Договором – до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.
10.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительным соглашением (дополнительными соглашениями) к Договору. 
В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются измененными 
или прекращенными с момента заключения Сторонами дополнительного соглашения или соглашения 
о расторжении договора, если иное не вытекает из соответствующего соглашения или характера изменения Договора, а при изменении или расторжении Договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении Договора.
10.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных Положением о закупках 
ТРУ ГАУЗ СО «СООД» и настоящим Договором.
10.4. По соглашению Сторон допускается изменить:
10.4.1. Объем работ в пределах 30% изначально предусмотренного объема работ. 
1) При увеличении объема выполняемых работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе увеличить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему работ исходя из цены единицы работы.
2) При сокращении объема выполняемых работ Стороны обязаны внести соответствующие изменения в связи с уменьшением предусмотренных договором объема Работ, Стороны обязаны уменьшить цену Договора соответственно уменьшаемому объему работ, исходя из цены единицы работы. 
3) В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема работ как в целом 
по договору, так и по отдельным позициям договора при условии не превышения 30% изначально предусмотренного объема работ по каждой позиции.
4) В случае возникновения в ходе исполнения Договора дополнительных (непредвиденные) работ 
не учтенных в объеме выполняемых Работ в рамках Договора, такие непредвиденные дополнительные работы должны быть обоснованы актами изменения объёмов и видов работ и утверждены Заказчиком.
Стоимость дополнительных работ определяется в нормативной базе, актуальной на дату заключения Договора, рассчитывается с учётом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены Договора участником закупки, с которым заключается Договор, и распространяется на все виды дополнительных работ.
10.4.2. Сроки исполнения обязательств Сторон по Договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков.
10.4.3. Срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Договора в рамках срока исполнения Договора, предусмотренного при его заключении.
10.4.4. Цену Договора, цену единицы Работы, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на работы.
10.4.5. Цену Договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных Договором объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Договора.
10.4.6. Цену единицы Работы путем ее уменьшения без изменения предусмотренных Договором объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий исполнения Договора.
10.5. По соглашению Сторон, при условии соблюдения порядка предусмотренного подпунктом 3 части второй пункта 49 Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД», допускается изменение существенных условий Договора, если при его исполнении возникли независящие от Сторон Договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации. 
10.6. По соглашению Сторон допускается изменение существенных условий Договора по инициативе Заказчика или на основании поступившего Заказчику в письменной форме предложения Подрядчика 
с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, если при исполнении Договора возникли независящие от Сторон Договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий. Указанное изменение существенных условий договора осуществляется с соблюдением требований, установленных пунктом 49 Положения о закупке ТРУ ГАУЗ СО «СООД».
Указанное изменение осуществляется на основании информации и (или) документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий Договора со ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации.
10.7. В случае если выполняемые Работы подлежат оплате за счет субсидий указанных в пункте 1 статьи 781  Бюджетного кодекса Российской Федерации, по соглашению Сторон допускается изменение предусмотренных Договором размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества Товара, предусмотренных Договором.
10.8. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка (использование) товара, выполнение работы или оказание услуги, функциональные характеристики (потребительские свойства), технические, качественные и эксплуатационные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с такими характеристиками, указанными в Договоре.
Вносимые в соответствии с настоящим пунктом в Договор изменения не должны противоречить положениям Главы 43-1 Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД».
10.8.1. В случае принятия Правительством Российской Федерации мер, устанавливающих запрет, ограничение, преимущество в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 31-4 Федерального закона №223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом Договора, при заключении и исполнении договоров по результатам таких закупок Заказчику не допускается совершение действий, противоречащих положениями главы 43-1 Положения о закупке ТРУ ГАУЗ СО «СООД».
10.9. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, 
если в ходе исполнения Договора установлено, что:
1) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требований об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);
2) При определении Подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию 
о своем соответствии требованиям, установленным в подпункте 1 настоящего пункта договора, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
10.11. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора:
1) Подрядчик отказал выполнить Работы в соответствии с условиями Договора; 
2) Подрядчик отказал передать закрывающие сопроводительные документы согласно условиям Договора;
3) Подрядчик допустил нарушение требований к качеству Работ (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков и пр.);
4) Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.  
5) Невыполнение Подрядчиком в установленный Заказчиком срок требования необходимости 
устранения недостатков Работ;
6) Если во время выполнения работы Заказчику станет очевидно, что Работы не будут выполнены надлежащим образом;
[bookmark: _Hlk215140351]7) Неисполнение Подрядчиком обязанности по подписанию и направлению подписанного соглашения о расторжении. 
Если Подрядчик не выполнил Работы в объеме, предусмотренном Договором, то после истечения срока действия Договора Заказчик по электронной почте направляет Подрядчику проект соглашения о расторжении договора на сумму неисполненных обязательств. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты направления Заказчиком проекта, подписать и направить Заказчику ответным письмом скан-копию подписанного соглашения о расторжении либо заказным письмом с уведомлением о вручении два экземпляра данного соглашения с одновременным направлением по электронной почте информации о дате направлении заказного письма. 
10.12. В случае если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных Работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
10.13. При необходимости внесений изменений, предусмотренных настоящим Разделом, Подрядчик обязуется обеспечить согласование (проверку) таких изменений (сметной документации) 
в ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление», ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» 
и иных организациях, чьи интересы могут быть затронуты разрабатываемой документацией, 
внести соответствующие корректировки в Проектную документацию и предоставить Заказчику.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
11.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 2 (двух) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.
11.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
11.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции 
и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
12.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные 
к нарушению условий Договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Договора. 
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес, указанный в Договоре.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес, указанный в Договоре.
Сторона, получившая уведомление о нарушении положений настоящего раздела Договора, обязана 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.
12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Договора.
12.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела
 и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления 
о нарушении условий настоящего раздела Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке.
12.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД».
13.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора разрешаются путем переговоров. 
Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение 
в Арбитражный суд Свердловской области (в порядке статьи 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
13.3. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон.
13.4. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью;
· Приложение № 1 – Описание предмета закупки;
· Приложение № 2 – Акт сдачи - приема выполненных работ;
· Приложение № 3 – Акт о выявленных недостатках выполненных работ;
· Приложение № 4 – Дополнительные документы (прилагаются отдельным файлом в электронном виде).

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик: ГАУЗ СО «СООД»
	Подрядчик: 

	Юридический адрес: 620036, г. Екатеринбург, 
ул. Соболева, 29
Фактические адреса: г. Екатеринбург, 
ул. Соболева, 29 и ул. Комсомольская,11
ИНН 6658463168 
КПП 665801001 
КБК 00000000000000000510
ОКТМО 65701000001
ОГРН 1146658016614
Министерство финансов Свердловской области 
БИК 016577551
ОКЦ № 1 УГУ Банка России // УФК 
по Свердловской области, г. Екатеринбург 
к/счет:40102810645370000054 
р/счет: 03224643650000006200
тел. приемная главного врача (343) 356-15-05, 
тел. контрактная служба (343) 356-15-17
Адрес электронной почты: 
cood@uralonco.ru  (приемная главного врача)

	

	От Заказчика: 
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью
	От Подрядчика:
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью
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Приложение № 1 
к Договору от «___» _________ 2026 г.
№ __________

Описание предмета закупки 
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту:
«Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (Родильный дом, назначение: нежилое, по адресу: Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, ул. Дагестанская, строение 3б, кадастровый номер: 66:41:0509009:25). Ремонт помещений 3-го этажа (№ по плану БТИ 23-44, 62-69,72-74), подвала 
(№ по плану БТИ 35,36,24,39) под Оперблок».



	№ п/п
	Основные данные и требования
	Содержание требований

	Общие данные

	1. 
	Наименование объекта
	 «Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (Родильный дом, назначение: нежилое, по адресу: Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, ул. Дагестанская, строение 3б, кадастровый номер: 66:41:0509009:25). Ремонт помещений 3-го этажа (№ по плану БТИ 23-44, 62-69,72-74), подвала (№ по плану БТИ 35,36,24,39) под Оперблок».

	2. 
	Месторасположение объекта
	Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Дагестанская, строение 3б

	3. 
	Заказчик
	ГАУЗ СО «СООД»

	4. 
	Вид работ
	Капитальный ремонт 

	5. 
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта
	 Капитальный ремонт помещений с учётом перепланировки, существующих под операционный блок.

	6. 
	Основание на проектирование
	АКТ технического осмотра, дефектная ведомость.

	7. 
	Сведения об объекте
	Год постройки: 1976.  
Количество этажей - 4, в том числе подземных 1
Высота здания – 16,2 м 
Здание бескаркасное
Общая площадь 6 924,6   м2.
Фундаменты - ж/б блоки ленточный;
Стены наружные – кирпичные;
Перегородки - кирпичные, гипсолитовые;
Перекрытия - железобетонные плиты;
Кровля – мягкая.
Площадь ремонтируемых помещений 3 этажа – 613,79 м2.
Высота 3-го этажа - 3,04м.
Строительный объём ремонтируемых помещений 3-го этажа 
1 865,93 м.3
Площадь, высота ремонтируемых помещений подвала - 99,70 м2: 
 – пом.№35 (33,0 м.2) высота Н=2,27 м.;
-  пом. №36 (27,8 м.2) высота Н= 2,30 м.;
-  пом. № 24 (10,3 м.2) высота Н=2,38 м.;
-  пом. № 39 (28,8 м.2) высота Н=2,38 м.
Строительный объём ремонтируемых помещений подвала 
231,9 м.3
Всего строительный объём ремонтируемых помещений объекта ремонта: 2 097,82 м.3
         Для обмерных работ: категория сложности здания 2 (Здания, состоящие в плане из 2-3 прямоугольников, здания прямоугольной формы в плане, с разнотипными помещениями (отличающиеся по площади, назначению и т.п.) в пределах этажа), категория сложности работ -1 (обмеры в объеме,  необходимом для выполнения визуального обследования, составления паспортов зданий, с выполнением схем (планов, разрезов).

	8. 
	Особые условия проектирования и строительства
	До начала проектных работ провести:
1) Обмерные работы (планы помещений и планы полов с определением их состава) для сверки с планами БТИ, для точного расчета объема работ.
2) Осмотры и составление ведомости дефектов.
3) Обследование существующих строительных конструкций: внутренних ненесущих стен, подлежащих демонтажу 37%
4) Обследование инженерных систем: 
- вентиляции: площадью – 713,49 м2, строительный объем 2 097,82 м3.
- отопления: площадью – 550,99 м2, строительный объем – 
1 610,62 м3.
- электроснабжения: площадью - 713,49 м2, строительный объем - 2 097,82 м3.
- водоснабжения (ГВС): площадью – 550,99 м2, строительный объем -1 610,62 м3. 
- водоснабжения (ХВС): площадью - 550,99 м2, строительный объем -1 610,62 м3. 
- канализации: площадью - 550,99 м2, строительный объем –
 1 610,62 м3.   
5) Разработать рабочую документацию на выполнение строительно-монтажных работ в один этап. 
Все параметры на схемах и планах должны быть точно вымерены и масштабированы;
Все проектные решения, принимаемые на данном этапе, подлежат обязательному согласованию с Заказчиком.

	9.
	Идентификационные признаки объекта
	1. Назначение: оказание специализированной медико-санитарной помощи.
2. Принадлежность к опасным производственным объектам: не относится.
3. Пожарная и взрывопожарная опасность:
- класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.1,
-степень огнестойкости II;
-класс конструктивной пожарной опасности С0
4. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: имеются.
5. Уровень ответственности согласно пункту 7 части   и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений": нормальный, коэффициент надежности по ответственности – 1,0

	10.
	Состав работ
	1. Обмерные работы;
2. Обследование ненесущих стен, инженерных систем здания с составлением ведомости дефектов; 
Обследование строительных конструкций здания и инженерных сетей с составлением Ведомости дефектов.
3. Рабочая документация должна состоять из следующих разделов: 
- Пояснительная записка (ПЗ);
- Проект организации капитального строительства (ремонта) (ПОС);
- Архитектурно-строительные решения (АС);
- Силовое электрооборудование и электрическое освещение (ЭОМ);
- Водоснабжение и водоотведение (ВС, ВО);
- Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВ);
- Автоматизация и диспетчеризация (АОВ, АВК,);
- Слаботочные системы и системы связи;
- Лечебные газы (ЛГ);
- Технологические решения (ТХ);
- Сметная документация (СМ).

	11.
	Стадийность проектирования
	Рабочая документации. 

	Требования к проектным решениям

	12.
	Требования к архитектурным и объемно- планировочный решениям, включая требования к графическим материалам
	Проект разработать по нормативным документам, действующим на дату подписания технического задания.
Архитектурно-планировочные, конструктивные, технологические и инженерные решения согласовать с Заказчиком.
Предусмотреть демонтаж существующих ненесущих перегородок 37% от общей площади ремонтируемых помещений, монтаж ненесущих перегородок 37% от всей площади ремонтируемых помещений. Обеспечить минимальную высоту в помещении операционной не менее 3,0 м.
Ремонт помещений (полы 100%, стены 100%, потолок 100%)
 запроектировать согласно назначению помещений.
Проёмы оконные - ремонт не требуется, двери - замена 100%
Операционные следует проектировать на 1 операционный стол. Наркозную в операционном блоке не предусматривать.
Операционные предусмотреть общехирургического профиля.  В ремонтируемых помещениях предусмотреть восемь операционных. 
         Запроектировать обеспечение помещений лечебными газами и вакуумом, с установкой необходимого оборудования. 
        В основу архитектурно-планировочного решения операционного блока положен принцип непроходного отделения, рациональное зонирование внутренних помещений и пространства в соответствии с функциональным разделением его помещений на зоны.
        При проектировании следует предусматривать следующие зоны.
Стерильная зона, включающая помещение операционных.
Зона строгого режима:
- группа помещений подготовки персонала к операции, состоящая из предоперационных и гардеробных персонала для специальной и рабочей одежды. В операционных блоках санитарные пропускники для персонала (мужской и женский) следует проектировать каждый в составе трех смежных помещений. Первое помещение, оборудованное душем, санузлом и дозатором с раствором антисептика. В данном помещении приходящий персонал снимает спецодежду, в которой работал в отделении, принимает душ и проводит гигиеническую обработку рук. Во втором помещении персонал надевает чистые хирургические костюмы, разложенные в ячейках по размерам, специальную обувь, бахилы и выходит из санпропускника в коридор операционного блока, далее в предоперационную. После проведения операций персонал возвращается в санпропускник через третье помещение, в котором устанавливают контейнеры для сбора использованного белья (халатов, хирургических костюмов, масок, шапочек, бахил). Далее персонал проходит в первое помещение, где, при необходимости, принимает душ, надевает спецодежду для работы в отделении и выходит из операционного блока;
- группа помещений послеоперационного пробуждения пациентов;
- группа вспомогательных помещений, включающая шлюз при входе в операционную.
Зона ограниченного режима:
- группа вспомогательных помещений, включая шлюзы при входе помещения для обслуживания послеоперационных палат;
- группа складских помещений, включающая помещение для хранения передвижного рентгеновского аппарата, кладовую наркозно-дыхательной аппаратуры, помещение приготовления дезрастворов и хранения дезсредств, помещение временного хранения каталок.
Зона общебольничного режима:
- группа помещений персонала, включающая кабинет медицинского персонала, кабинет сестры-хозяйки, комнату личной гигиены персонала с душем;
- группа складских помещений, включающая кладовую предметов уборки.
С учетом предполагаемого перепрофилирования имеющихся помещений, учитывая отсутствие центрального стерилизационного отделения в составе операционного блока, необходимо предусмотреть помещения общие для всего операционного корпуса, из которых предусмотрена возможность доступной логистики к автомобильному транспорту: 
- группа помещений для подготовки к операции инструментов и оборудования;
[bookmark: _Hlk97808627]- помещение для разборки и мытья инструментов;
- инструментально-материальную;
- помещение временного хранения отходов класса А;
- помещение временного хранения отходов класса Б;
- сортировки и временного хранения грязного белья.
Организовать две послеоперационные палаты (палаты пробуждения) по четыре консоли на каждую. 

	13.
	Требования к технологическим решениям
	Раздел «Технологические решения» ТХ. Предусмотреть технологические и объемно-планировочные решения в соответствии с медико-техническим заданием (8 операционных Х 36 м.кв.= 288,00 м.2) 
Выполнить зонирование помещений с планами расстановки оборудования и составлением спецификации на него;
Описание технологических процессов и схем передвижения персонала;
Расчёт потребления энергоресурсов.

	14.
	Требования к инженерно- техническим решениям
	При необходимости предусмотреть вынос существующих сетей из зоны строго режима операционных. 

	15.1
	Электроснабжение, электроосвещение, заземление, молниезащита
	Электрооборудование запроектировать в соответствии с требованиями действующих норм и правил, Техническим условиям электросетевой организации. 
Предусмотреть полную замену вводно-распределительного щита и распределительных щитов в электрощитовой здания (пом.№24 подвала).
Выполнить проектирование в соответствии с требованиями Правил. Проверить существующую дизель-генераторную установку (ДГУ) на возможность дальнейшей работы с учет увеличившейся нагрузки, если ДГУ не подходит по мощности подключенн0й к ней нагрузки, запроектировать её замену. 
Категорию надёжности электроснабжения потребителей определить проектом. Для потребителей особой группы первой категории электроприемников предусмотреть источник бесперебойного питания. 
Освещение в ремонтируемых помещениях заменить полностью (100%).
В срок не позднее 15 рабочих дней с подписания договора на разработку ПСД необходимо представить Заказчику однолинейную схему вводно-распределительного устройства с указанием всех необходимых параметров для получения технических условий от сетевой организации.

	15.2
	Водоснабжение и водоотведение
	Существующие сети водоснабжения и водоотведения находятся в неудовлетворительном состоянии. Необходимость замены
стояков водоснабжения и водоотведения обосновать обследованием инженерных сетей.
Магистрали в ремонтируемых помещениях выполнить из полимерных материалов с обеспечением срока службы 50 лет по ГОСТ 32415-2013 
Запорно-регулирующая, предохранительная арматура, изделия: шаровые краны, краны для опорожнения систем (сливные краны), фильтры, поливочные краны, задвижки, обратные клапаны, отечественных производителей.
Теплоизоляцию всех магистральных трубопроводов и стояков ХВС и ГВС предусмотреть из вспененного каучука.
          Планы с трассировками сетей канализации согласовать предварительно с Заказчиком.
Бытовая канализация раструбная отечественного производства с повышенным шумопоглащением.

	15.3
	Отопление
	Проектирование раздела выполнить в соответствии с требованиями:
СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».
СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
Разводку предусмотреть от стояков отопления. 
Узлы подключения к радиаторам должны иметь возможность перекрытия теплоносителя.
В узлах подключения радиаторов применить термостатические комплекты.
Максимально использовать существующие сети отопления. Необходимость замены существующих сетей обосновать обследованием.
В помещениях с классом чистоты А, Б, В и Г применить отопительные панельные радиаторы в гигиеническом исполнении (стальные радиаторы с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку)
Тип отопительных приборов следующий:
Температура воздуха в помещениях в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТ.
Теплоноситель для системы радиаторного отопления - вода, параметры воды по расчету.
Выпуск воздуха через воздухоотводчики в нагревательных приборах.
Перед применением конкретных производителей оборудования и материалов в проектной документации необходимо предоставить результаты конъюнктурного анализа материальных ресурсов и получить письменное согласование Заказчика.

	15.4
	Вентиляция и кондиционирование
	Проектирование раздела выполнить в соответствии с требованиями:
СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41- 01-2003»
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».
Исходные данные:
Предусмотреть размещения оборудования приточно-вытяжной вентиляции в помещениях №35, №36 подвала, тех. этаже здания, вертикальные воздуховоды проложить внутри здания.
Для размещение дополнительных установок систем и забора воздуха рассмотреть возможность вывода на тех. этаж.
Для системы кондиционирования предусмотреть установку наружного охладителя на фасад здания.
На системах приточной вентиляции предусмотреть охлаждение воздуха в теплый период года.
Воздуховоды разместить в запотолочном пространстве помещений и в вертикальных шахтах, выполненных в строительных конструкциях.
Предусмотреть мероприятия по снижению шума в соответствии с действующими нормами.
Системы приточно-вытяжной вентиляции, системы холодоснабжения и теплоснабжения должны быть взаимоувязанными.
Обеспечить управление системами вентиляции, из венткамер и с единого диспетчерского пункта. Предварительно произвести обследование 6 мест подключения к воздуховодам.
Систему кондиционирования предусмотреть в необходимом объеме, согласно требований нормативной документации к проектируемым помещениям. 
Перед применением конкретных производителей оборудования и материалов в проектной документации необходимо предоставить результаты конъюктурного анализа материальных ресурсов и получить письменное согласование Заказчика.
В комнатах хранения лекарств, расположенных в отделениях и при кабинете старшей медсестры предусмотреть кондиционирование.

	15.5
	Слаботочные системы и сети связи
	В соответствии с СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» здание Медицинского центра оснащается следующими системами:
- Система волоконно-оптических линий связи (ВОЛС);
- Структурированная кабельная система (СКС);
- Лока́льная вычисли́тельная сеть (ЛВС, БЛВС);
- Телефония;
- Система кабельного телевидения (СКТ);
- Часофикация;
- Вызывная палатная сигнализация; 

Структурированная кабельная система (СКС)
СКС предназначена для создания общей кабельной среды и элементов коммутации как части инженерной инфраструктуры объекта с целью обеспечения функционирования телекоммуникационных систем, систем телефонии и связи, систем безопасности, системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, технологических и прочих систем, а также для предоставления пользователям возможности обмена данными посредством аналоговых и цифровых телекоммуникационных протоколов.
Систему СКС разработать в соответствии с требованиями: 
-ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;
ISO/IEC 11801:2002 «Информационные технологии. Прокладка кабелей по схеме общего назначения в помещениях пользователей телекоммуникационных систем»;
- ANSI TIA/EIA-568В «Стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий»;
         При проектировании СКС использовать компоненты одного производителя. 
В составе СКС предусмотреть: 
-шкафы для размещения оборудования;
-коммутационное и оконечное оборудование;
-кабельная продукция;
-лотки
-кабельные каналы
- органайзеры.
- Блоки распределения питания (PDU).
СКС должна быть спроектирована в виде классической иерархической системы и включает в себя следующие компоненты:
-подсистема внешних магистралей;
-подсистема внутренних магистралей;
-горизонтальная подсистема;
-подсистема рабочих мест. 
Подсистема рабочих мест обеспечивает подключение информационной розетки/порта СКС (с разъемом RJ-45) к пользовательским устройствам. 
Горизонтальная подсистема
Предусмотреть горизонтальную подсистему для подключения РМ и оборудования смежных систем не ниже категории 5е, проложенных по радиальной схеме от узла связи TER до информационных розеток, с использованием кабеля U/UTP FRLS.
Информационная розетка/порт СКС на РМ оснастить неэкранированным модулем в количестве не менее 2 шт.  
Кол-во портов для подключения оборудования смежных систем предусмотреть на основе заданий на подключение оборудования. 
В качестве коммутационного оборудования предусмотреть:
-оптические патч-панели с разъемами LC для раздели ВОК;
- оптические патч-корды
- коммутационные патч-панели на 24 порта RJ-45 1U.
- органайзеры
- патч-корды RJ-45 не ниже категории 5е.
 Проектом определить техническое решение организации СКС, на планах помещений обозначить размещение кабельных трасс и оборудования СКС, определить спецификацию оборудования и материалов.

Локальная вычислительная сеть (ЛВС, БЛВС)
Проектом предусмотреть организацию проводной и беспроводной ЛВС (далее БЛВС), являющейся частью ЛВС и служащей для организации служебного проводного и беспроводного доступа в сеть ЛВС. 
Обеспечить выполнение требований:
- все оборудование ЛВС и БЛВС (лицензии и программное обеспечение) должно быть унифицировано;
- ЛВС и БЛВС должны поддерживать многоуровневую архитектуру с поддержкой и реализацией как централизованного управления, так и автономного управления отдельными компонентами;
- ЛВС и БЛВС должны обеспечивать надежное и безопасное информационное взаимодействие с сетью Интернет;
- ЛВС и БЛВС должны обеспечивать функции аутентификации и авторизации;
- основные компоненты ЛВС должны поддерживать работу в отказоустойчивой конфигурации (ядро должно резервироваться по схеме N+1);
- БЛВС должна поддерживать подключение переносных портативных устройств по протоколам беспроводной связи IEEE 802.11ac/ax;
- ЛВС должна поддерживать технологию PoE для оборудования, потребляющего до 15.4W включительно.
- активное сетевое оборудование L2 должно соответствовать перечню реестра радиоэлектронной продукции №878 от 10 июля 2019 г.
- предусмотреть сетевые модули SFP с типом разъема LC совместимые с активным сетевым оборудованием.
- Источники резервного электропитания должны обеспечивать работу активного оборудования в течении не менее 1 часа.
В соответствии с СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций» предусмотреть ИБП.
Мощность и время работы ИБП определить при проектировании на основании объемов оснащения Медицинского центра и СП 158.13330.2014 пп 7.7 Электроснабжение и электрооборудование.

Телефония
Проект телефонной связи выполнить согласно СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования». 
- быть стандартизована для работы на телефонных
 линиях связи Российской Федерации
- телефонная сеть должна предусматривать одну телефонную розетку RJ-12 на каждое рабочее место.
   
Система переговорных устройств.
Спроектировать систему оперативно-диспетчерской переговорной громкоговорящей связи для каждой операционной.

Часофикация.
Проектом определить техническое решение организации часофикации, определить перечень помещений медицинского центра, подлежащих оборудованию часами, на планах помещений обозначить размещение кабельных трасс и оборудования часофикации, определить спецификацию оборудования и материалов.
Система электрочасофикации должна обеспечивать возможность синхронизации устройств в локальной вычислительной сети с использованием стандартного сетевого протокола синхронизации и иметь возможность удаленного контроля.
Вторичные часы предусмотреть на постах дежурного персонала, в вестибюлях, холлах ожидания, операционных, предоперационных, перевязочных, палатах интенсивной терапии, манипуляционных, наркозных, в кабинетах руководителей организаций, справочных, на пожарном (охранном) посту и в других помещениях, где показания времени являются технологически необходимыми.

	15.6
	Автоматизация и диспетчеризация
	Система автоматизации и диспетчеризации объекта должна осуществлять управление следующими системами:
· системами приточной и вытяжной вентиляции
· системами кондиционирования
· системами противодымной вентиляции
· системы отопления и теплоснабжения
· системы ХВС и ГВС
· ИТП
· противопожарный водопровод (предусмотреть в разделе АППЗ на оборудовании типа НПО «Болид» или аналоги).
· системы учета потребления энергоресурсов и воды
· системы электроснабжения зданий.
Система автоматизации и диспетчеризации объекта должна осуществлять управление перечисленными системами. Предусмотреть вывод сигналов и системы управления на централизованный диспетчерский пульт и возможность дублирования отдельных систем на пульты управления в помещения размещения оборудования или служб эксплуатации.
Предусмотреть возможность дистанционного управления системами с рабочего места диспетчера посредством системы диспетчеризации.
Проектирование систем выполнить в соответствии с действующими нормативными и руководящими документами.
Обеспечить получение по сети Ethernet информации о функционировании всех инженерных систем.
Оборудование и программное обеспечение диспетчеризации и управления инженерных систем должно позволять подключение и опрос приборов учета и отдельных датчиков с интерфейсами RS232, RS485, с импульсными выходами, с радиомодулем, с использованием сети Ethernet. Подключение исполнительных устройств – преимущественно по сети Ethernet (с возможным конвертером для протоколов RS232, RS485) и с использованием радиомодулей.

	15.7
	Лечебные газы
	Разработать раздел «Лечебные газы».
Предусмотреть проектом следующие источники лечебного газоснабжения:
	
Источник медицинского кислорода
Точка подключения – существующий трубопровод медицинского кислорода (помещение №78 1-го этажа). Предусмотреть зарезервированный узел редуцирования. В качестве резервного (аварийного) источника в дополнение к основному источнику кислорода предусмотреть кислородную рампу. Параметры кислородной рампы определить проектом. В случае отключения или отказа основного источника кислорода, в работу автоматически включается резервная кислородная рампа. 

Станция сжатого воздуха
Медицинский сжатый воздух, необходимый для проведения операционных процессов (сжатый воздух подводится к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поступает в операционный блок централизованно от вновь проектируемой станции сжатого воздуха (помещение №39 подвал) к медицинским консолям).
В состав станции сжатого воздуха должны входить компрессоры, ресиверы, блок управления станцией, блоки осушки сжатого воздуха, рампы фильтров очистки сжатого воздуха до требуемых параметров. Блоки осушки, рампы фильтров дублируются. Один комплект является рабочим, другой – резервным.  Автоматический сброс конденсата в канализационную сеть.
Подготовка сжатого воздуха должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 7396-1-2011 «Системы трубопроводные медицинских газов. Часть 1. Системы трубопроводные для сжатых медицинских газов и вакуума». Станция сжатого воздуха должна быть зарезервирована
                            
Вакуумная станция
Вакуумом потребители обеспечиваются от вновь проектируемой вакуумной станции, расположенной в подвале, помещение №39. В состав вакуумной станции должны входить вакуумные насосы, ловушки для сбора жидких секретов, ресиверы, блок управления станцией, датчиков давления, реле давления аварийное, колб сбора секрета, группы фильтров антибактериальной очистки до требуемых параметров, линия отвода отработанных газов. Блоки фильтров, колбы сбора секрета дублируются. Станция вакуума должна быть зарезервирована. 

Источник углекислого газа
Углекислый газ используется в операционной. Источник – 40-литровые баллоны с углекислым газом. Параметры перепускной рампы определить проектом. Расположение согласовать с Заказчиком.
• предусмотреть прокладку трубопроводов медицинского кислорода, сжатого воздуха и вакуума из медных труб от источников до консолей в операционных в соответствии с действующими нормами и правилами. Обосновать выбор диаметра труб, расчетным методом.
• предусмотреть прокладку вышеуказанных систем, через контрольно-отключающую коробку на 4 газа (кислород, воздух, вакуум, углекислый газ) с панелью сигнализации, по ответвлениям к точкам потребления (консолям медицинским);
• отводы в помещения от трубопроводов систем: кислородоснабжения, воздухоснабжения, вакуума и углекислого газа оборудовать запорной арматурой (запорную арматуру разместить за подвесным потолком, перед входом в помещение);
• соединение трубопроводов кислорода, сжатого воздуха, вакуума и углекислого газа выполнить сваркой или капиллярной пайкой (разъёмные соединения предусматривать только в местах установки арматуры);
• в местах пересечения трубопроводами стен и перегородок должны быть предусмотрены специальные футляры, концы которых должны выступать на 20-50 мм из пересекаемой конструкции. Зазор между трубопроводом и футляром должен быть не менее 10 мм с уплотнением негорючим материалом, допускающим перемещение трубопровода.
• предусмотреть установку консолей медицинских потолочных (определить проектом). Комплектацию, оснащение и расположение медицинских консолей согласовать с Заказчиком.
• предусмотреть систему отвода отработанных наркотических газов от консолей за пределы здания.
• предусмотреть маркировку трубопроводов.
• применяемые оборудование, материалы и их места установки согласовать с Заказчиком 
Объем работ по обеспечению медицинскими газами составляет 50,07% от общей площади ремонтируемых помещений. В частности: 8 операционных по 36м2 = 288 м2, коридор между операционными =43,48м2, подвальное помещение№39 = 28,8м2. Общая площадь помещений для проведения ремонта по обеспечению медицинскими газами 360,28м2

	15.8
	Вертикальный транспорт
	Проектом рассмотреть использование существующих лифтов. 

	 16
	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов
	«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий и строений приборами учета используемых энергетических ресурсов». В соответствии с требованиями и нормами, изложенными в Градостроительном кодексе и ФЗ РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

	 17
	Требования к проекту организации строительства объекта.
	Разработать раздел «Проект организации строительства» в соответствии с разделом 6 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», п. 5.4. СП 48.13330.2019 «Организация строительства» и другими действующими нормативными и руководящими документами.
Описание специфики объекта: режимный характер учреждения.
Режим производства работ: выполнение работ в технологические «окна» по согласованному с заказчиком графику.
Производство работ на действующих сетях электроснабжения (меры безопасности, отключение, защита).

	Иные требования к проектированию

	18.
	Требования к составу проектной документации
	Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Принципиальные технические решения, в проекте, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.
Проектно-сметная документация подлежит государственной экспертизе, в том числе проверке достоверности определения сметной стоимости

	19.
	Требования к подготовке сметной документации
	   Состав, формы сметной документации принять в соответствии с «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации » утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр;  а так же в соответствии с законодательством утвержденным правительством РФ и нормативно - правовыми актами федеральных органов исполнительной власти.
   В составе сметной документации разрабатываются следующие сметные расчеты:
    а) сводка затрат;
    б) сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального ремонта);            
     в) локальные сметные расчеты (по методике РИМ);
    г) сметные расчеты на отдельные виды затрат (утилизацию строительного   мусора).
   К сметной документации прилагаются и являются ее неотъемлемыми частями:
    а) пояснительная записка;
    б) ведомости объемов работ;
    в) обосновывающие документы.
Сметная документация составляется в программном комплексе «Гранд-Смета», в федеральных сметных нормативах ФСНБ-2022 (с изменениями на момент выхода рабочей документации)
  ресурсно-индексным методом - с использованием сметных норм, сметных
 цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным    применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС
    Стоимость материалов в текущих ценах, определяется по конъюнктурному анализу на основании исходных данных организаций - производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех). Обосновывающие   стоимость материалов и оборудования в текущих ценах документы   должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости.
Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве. 
При составлении ССР не учитывать лимитированные затраты: зимнее удорожание; временные здания и сооружения; затраты на разработку сметной документации; отчисления на пожарную безопасность.
   - В ССР предусмотреть затраты по утилизации мусора
   - В ССР предусмотреть затраты на ведение строительного контроля.
- В ССР предусмотреть затраты на авторский надзор.
- В ССР предусмотреть непредвиденные затраты. Общую стоимость работ определять с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством

	20. 
	Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком
	 Техническое задание. 
 Планы этажей по паспорту БТИ.
Иные документы и материалы, которые необходимо     учесть в качестве исходных данных для проектирования (на усмотрение Заказчика).

	21. 
	Согласование проектной документации и проведение государственной экспертизы проекта
	Подрядчик осуществляет согласование рабочей документации с Заказчиком.                                                                                      
Подрядчик своими силами, за счет Заказчика, осуществляет проверку достоверности определения сметной стоимости объекта в ГАУ СО "Управление государственной экспертизы»; 
Подрядчик осуществляет сопровождение согласования рабочей документации в ГКУ СО «ФХУ» и устраняет замечания за свой счет.
Приемка выполненных работ осуществляется после 
согласования документации в ГКУ СО «ФХУ» и прохождения Государственной экспертизы.

	22. 
	Требования по передаче рабочей и сметной документации
	Рабочая документация предоставляется Заказчику в 3 экземплярах на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде (с расширение файлов *.cdw/*.dwg, *.pdf, *.tif и текстовые документы – word, таблицы Excel) на USB Flash.
• Сметная документация выдается на электронном носителе в формате лицензионной программы, совместимой с программой «ГРАНД-Смета», и на бумажном носителе в 3-х экземплярах.


	23. 
	[bookmark: _Hlk227826208]Требования к Подрядчику
	1) Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2) В свидетельстве СРО должны быть следующие виды работ:
- работы по подготовке архитектурно-строительных решений;
- работы по подготовке конструктивных решений; 
- работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
- работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
3) Опыт работы в сфере проектирования не менее трех лет.
4) Наличие необходимого штата профильных специалистов и оборудования.

	24. 
	Срок выполнения работ
	Срок выполнения рабочей документации 90 календарных дней, без учета согласования ФХУ и в ГАУ СО "Управление государственной экспертизы», с момента подписания договора.


       Дополнительные документы (прилагаются отдельным файлом в электронном виде):
- Документация.


	Цена настоящего Договора составляет: ________, в том числе НДС _____%-______ (_____) руб. _____ коп.

	[bookmark: _Hlk118810779]От Заказчика: 
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью 
	От Подрядчика: 
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью 




Приложение №2 
к Договору от «___» _________ 2026 г.
№ __________
ФОРМА
Акт
Сдачи – приема выполненных работ №___

	Место составления 
	

	Дата составления
	

	Номер Договора
	

	Дата Договора 
	


Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» (ГАУЗ СО «СООД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________ (Ф.И.О. уточнить у Заказчика) действующего на основании ___________________________, с одной стороны и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ___________________________, составили настоящий Акт о нижеследующем:
[bookmark: _Hlk109223245]1. Была осуществлена сдача-приемка выполненных работ:
__________________________________________________________________________________
наименование, характеристики, услуг, работ
на сумму: __________________________________________________________________________________

2. Общая стоимость выполненных работ: _________________________________________________
3. Заключение эксперта о соответствии / не соответствии: ____________________________________________

	Эксперт по приемке
	ФИО, должность
	подпись

	
	
	


4. Заказчик претензий не имеет / имеет:
__________________________________________________________________________________.
(в случае наличия претензий).
Для устранения выявленных нарушений необходимо: ___________________________________.

5. Стоимость выполненных работ: _______________________________________________________

6. Акт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Акт составлен представителем (ями): ________________________________________
(ФИО, должность) ______________________________________ (подпись)

Подписи сторон:

Члены комиссии Заказчика по приёмке: 
1.________________________________________/____________________________/
2. ________________________________________/____________________________/
3. ________________________________________/____________________________/


	От Заказчика: 


________________________/___________________/
М.П.
	От Подрядчика: 


___________________/____________________/
М.П.




ФОРМА


Приложение №3
к Договору от «___» _________ 2026 г.
№ __________

ФОРМА

Акт о выявленных недостатках выполненных работ

г. ____________                                                                                                                          «___» _______ 202__ г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» (ГАУЗ СО «СООД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании _____________________________________________ (ФИО уточнить у Заказчика), с одной стороны и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ___________________________, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В процессе выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (Родильный дом, назначение: нежилое, по адресу: Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, ул. Дагестанская, строение 3б, кадастровый номер: 66:41:0509009:25). Ремонт помещений 3-го этажа (№ по плану БТИ 23-44, 62-69,72-74), подвала (№ по плану БТИ 35,36,24,39) под Оперблок» выявлены следующие недостатки:  
_______________________________________________________________________________________________
                                                                        (перечислить)

2. «Подрядчик» обязуется устранить выявленные «Заказчиком» недостатки в срок: ___________________________________________________________________________________
                                                       (указать срок, согласованный с «Заказчиком»)



Подписи сторон:

	От Заказчика: 

	От Подрядчика: 









Приложение №4
 к Договору от «___» _________ 2026 г.
№ __________


Документация
(прилагается отдельным файлом в электронном виде)




