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Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, 
на выполнение работ по демонтажу дымовой трубы  котельной МУП "НТС" по адресу: 
Ростовская область, г. Новочеркасск,  ул. Просвещения, 93 в.
 (при проведении закупки, включая вопросы и ситуации, не указанные в настоящем  извещении, заказчик, комиссия заказчика и участники закупки руководствуются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением  о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «НТС», (далее – Положение о закупке)



















	





г. Новочеркасск
2026 г.


Извещение о закупке
Настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – Закон № 223-ФЗ).

	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	
	Способ осуществления закупки:
	запрос котировок в электронной форме, (далее по тексту – запрос котировок в электронной форме) 

	1. 
	Сведения о заказчике: 

	0.  
	Наименование заказчика: 
	Муниципальное унитарное предприятие «Новочеркасские тепловые сети» (МУП «НТС»)

	0. 
	Место нахождения заказчика: 
	346411, Ростовская область, город Новочеркасск, ул. Ларина 22Б

	0. 
	Почтовый адрес заказчика: 
	346411, Ростовская область, город Новочеркасск, ул. Ларина 38

	0. 
	Адрес электронной почты заказчика:
	osmupts@gmail.com

	1. 
	Контактная информация: 

	1.   
	ФИО ответственного исполнителя:
	Михайлова Ольга Корнеевна

	1. 
	Должность ответственного исполнителя:
	Начальник ОМТС

	1. 
	Номер контактного телефона ответственного исполнителя:
	8-950-857-75-24

	1. 
	Адрес электронной почты:
	omts@teplo-novoch.ru

	1. 
	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ: 

	2. 
	Предмет договора:
	 Выполнение работ по демонтажу дымовой трубы  котельной МУП "НТС" по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск,  ул. Просвещения, 93 в.


	2. 
	Условия выполнения работ. оказания услуг. поставки товара
	в соответствии с Описанием предмета закупки (Приложение №3 к настоящему извещению), проектом договора (Приложение №1 к настоящему извещению).

	2. 
	Описание предмета запроса котировок в электронной форме в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ:
	в соответствии с Описанием предмета закупки (Приложение №3 к настоящему извещению), проектом договора (Приложение №1 к настоящему извещению).

	1. 
	 Сроки оказания услуг: 
	в соответствии с Описанием предмета закупки (Приложение №3 к настоящему извещению), проектом договора (Приложение №1 к настоящему извещению).

	1. 
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора:


	305 079 (Триста пять тысяч семьдесят девять) руб., 08 коп. в том числе НДС 22%.  

	1. 
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками):
	Российский рубль


	1. 
	Источник (и) финансирования закупки:
	Собственные средства

	1. 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:
	Оплата  осуществляется Заказчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком документов о приемке (счет, счет-фактура (при наличии).
Форма оплаты – безналичный расчет. 
Авансовые платежи по договору не предусмотрены. 

	1. 
	Срок, место и порядок предоставления извещения, размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление извещения:

	10.1
	Срок предоставления извещения о запросе котировок в электронной форме:
	с даты размещения извещения на официальном сайте единой информационной системы (http://www.zakupki.gov.ru), на электронной площадке ЭТП «Электронные торги России» www.torgi82.ru 

	10.2
	Место предоставления извещения о запросе котировок в электронной форме:
	ЭТП «Электронные торги России» www.torgi82.ru, официальный сайт единой информационной системы (http://www.zakupki.gov.ru)

	10.3
	Порядок предоставления извещения о запросе котировок в электронной форме:
	извещение размещено на официальном сайте единой информационной системы (http://www.zakupki.gov.ru), на электронной площадке ЭТП «Электронные торги России» www.torgi82.ru и доступна для ознакомления любым заинтересованным лицам. Предоставление извещения о закупке на бумажном носителе не предусмотрено.

	10.4
	Размер платы, взимаемой заказчиком за предоставление извещения о запросе котировок в электронной форме:
	извещение предоставляется бесплатно в форме электронных документов на электронной площадке ЭТП «Электронные торги России» www.torgi82.ru и на официальном сайте единой информационной системы (http://www.zakupki.gov.ru)

	10.5
	Порядок внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление извещения о запросе котировок в электронной форме:
	извещение предоставляется бесплатно, плата не взимается

	10.6
	Сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление извещения о запросе котировок в электронной форме:
	извещение предоставляется бесплатно, плата не взимается

	1. 
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и Единая информационная система, на которой размещено извещение о запросе котировок в электронной форме:

	11.1
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
	ЭТП «Электронные торги России» www.torgi82.ru

	11.2
	Единая информационная система, на которой размещено извещение о запросе котировок в электронной форме:
	официальный сайт единой информационной системы (www.zakupki.gov.ru)

	1. 
	Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме (этапах запроса котировок в электронной форме) и порядок подведения итогов запроса котировок в электронной форме (этапов запроса котировок в электронной форме):

	12.1
	Требования к содержанию, форме, оформлению, составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме:
	Требования к содержанию и оформлению заявки приведены в Приложении № 4 к настоящему извещению.
В документах, входящих в состав котировочной заявки, должны использоваться общепринятые наименования и обозначения в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, если иное не установлено извещении о проведении запроса котировок. Сведения, которые содержатся в документах, входящих в состав котировочной заявки, не должны допускать двусмысленных (противоречивых) толкований.
1.1. Заявка (форма 1) подается в форме электронного документа и должна быть подписана электронной подписью участника закупки. 
1.2. Ценовое предложение, поданное на электронной площадке должно соответствовать цене, указанной в форме-1 заявки на участие в запросе котировок, в случае несоответствия цены, заявка будет признана не соответствующей требованиям извещения о закупке.
1.3. При оформлении заявки не допускается неразборчивое заполнение «от руки» или предоставление информации не в полном объеме, отсутствие печати и/или подписи.
Допускается указание дополнительной информации/предоставление документов либо их копий по усмотрению участника процедуры закупки. 
1.4. Предоставляемые в составе заявки документы должны быть читаемыми и четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника закупки.
1.5. Все документы (заявка на участие в запросе котировок, а также иные документы, предоставляемые участником закупки в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок, в том числе предоставляемые по усмотрению участника закупки) должны быть предоставлены участником запроса котировок в доступном для прочтения формате (один файл – один документ, рекомендованный шрифт -  Times New Roman, размер шрифта - 12).

	12.2
	Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:
	заявки подаются по адресу электронной площадки ЭТП «Электронные торги России»  www.torgi82.ru в соответствии с регламентом электронной площадки.

	12.3
	Дата начала подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:
	 03.09.2026 года

	12.4
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:
	11.09.2026 года 08:00 (по московскому времени)

	0. 
	Формы, порядок, дата начала и дата и время окончания предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме:
	Любой участник закупки вправе направить в электронной форме посредством электронной площадки ЭТП «Электронные торги России» www.torgi82.ru заказчику запрос о разъяснении положений извещения о  проведении запроса котировок в электронной форме в срок, не превышающий 3 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 
Размещение разъяснений извещения в ЕИС  осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня предоставления разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил такой запрос. 
Участник закупки вправе направлять запросы о разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок: 03.09.2028 г. по 09.09.202 г.
Срок предоставления разъяснений положений извещения о проведении  запроса котировок (ответы на поступившие запросы): «26.03.2025 г. по 04.04.2025 г. Заказчик вправе не осуществлять разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

	12.5
	Дата подведения итогов запроса котировок в электронной форме:
	11.09.2026 года 

	12.6
	Порядок подведения итогов запроса котировок в электронной форме:
	В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в которых содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.
Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 закона № 223-ФЗ и Положения о закупке и размещает его на электронной площадке и в единой информационной системе.
Договор по результатам проведения запроса котировок в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.
Договор по результатам конкурентной закупки  заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

	1. 
	Размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, срок и порядок его предоставления участником закупки. Порядок, срок и случаи возврата обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме: 

	13.1
	Размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме:
	обеспечение заявки не предоставляется          

	1. 
	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления участником запроса котировок в электронной форме. Порядок, срок и случаи возврата обеспечения исполнения договора: 

	14.1
	Размер обеспечения исполнения договора запроса котировок в электронной форме:
	Обеспечение исполнения договора 10% от НМЦД- 30 507 (Тридцать тысяч пятьсот семь) рублей 91 копейка.

	14.2
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора. Порядок, срок и случаи возврата обеспечения исполнения договора:
	Срок предоставления обеспечения исполнения договора: обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора. Порядок предоставления обеспечения исполнения договора: срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору подрядчиком плюс 1 месяц.
Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно.
Участник закупки, который не предоставил обеспечение исполнения договора, признается уклонившимся от заключения договора.

	14.3
	Реквизиты для перечисления денежных средств, представленных в качестве обеспечения исполнения договора:
	Получатель: Муниципальное унитарное предприятие "Новочеркасские тепловые сети" (МУП "НТС")
ИНН	6150097377
КПП	615001001
ОГРН	1186196041712
ОКПО	33360765
Р/с 40702810452090008754
Юго-Западный банк ПАО "Сбербанк России" г. Ростов-на-Дону
К/с 30101810600000000602	
БИК 046015602

	1. 
	Порядок и условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами 
	При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, положения настоящего раздела, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются   также  в  отношении   товара,   происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.  

	1. 
	Требования к участникам закупки:
	а) непроведение ликвидации участника запроса котировок в электронной форме  - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
б) неприостановление деятельности участника запроса котировок в электронной форме  в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) отсутствие у участника запроса котировок в электронной форме  недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке  не принято;
г) отсутствие у участника запроса котировок в электронной форме  - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки  непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме  участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
е) соответствие участника запроса котировок в электронной форме  указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);
ж) обладание участником запроса котировок в электронной форме  исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
з) обладание участником запроса котировок в электронной форме  правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.
Для подтверждения соответствия установленным в настоящем пункте требованиям участник закупки формирует с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки декларацию, подтверждающую на дату подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме .

	1. 
	Ограничения на участие в запросе котировок в электронной форме:
	Установлено. 
Порядок предоставления приоритета в соответствии с Постановлением Правительства № 925 от 16.09.2016:
1.1.	при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок в электронной форме, оценка и сопоставление заявок на участие в такой закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке;
2.	Условия предоставления приоритета в соответствии с постановлением правительства № 925 от 16.09.2016:
2.1.	участник закупки указывает (декларирует) в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения поставляемых товаров;
2.2.	участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке
2.3.	отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования), страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
2.4.	для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 года № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" (далее по тексту - постановление Правительства от 16 сентября 2016 года № 925), цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанная в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;
2.5.	отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
2.6.	указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;
2.7.	положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; 
2.8.	при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства от 16 сентября 2016 года № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

	1. 
	Условия допуска к участию в запросе котировок в электронной форме:
	Комиссия по осуществлению закупок при рассмотрении заявок, поданных на участие в запросе котировок в электронной форме, отклоняет заявки участников закупки, в случае, если:
1) заявка на участие в запросе котировок не соответствует требованиям извещения о проведении запроса котировок;
2) цена договора на участие в запросе котировок превышает начальную (максимальную) цену договора (цену за единицу товара, работы, услуги), установленную в извещении;
3) в заявке на участие в запросе котировок указана более чем одной цены (суммы) заявки, наличие арифметических ошибок в котировочной заявке (в случае, если заявка содержит цену за единицу товара по каждому наименованию товара);
4) заявка на участие в запросе котировок не содержит документы, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок;
5) документы, представленные в составе заявки на участие в запросе котировок содержат недостоверную информацию об участнике закупки и/или о поставляемых товарах;
6) заявка на участие в запросе котировок при описании предлагаемых к поставке товаров, содержит слова «или эквивалент»;
7) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

	1. 
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:
	этап оценки и сопоставления не проводится.
Единственным критерием оценки при проведении запроса котировок в электронной форме является цена (100%).

	1. 
	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:
	этап оценки и сопоставления не проводится.
Победителем запроса котировок в электронной форме, признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

	1. 
	Порядок и срок заключения договора по итогам проведения запроса котировок в электронной форме:
	Договор по результатам проведения запроса котировок в электронной форме  заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика.
Договор заключается не менее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки
В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в указанный в настоящем срок, подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. 
В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. 
Договор по результатам запроса котировок в электронной форме  заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением об осуществлении закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

	1. 
	Основания для признания запроса котировок в электронной форме несостоявшимся:
	В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся.



Приложение №1 
к извещению о проведении 
запроса котировок в электронной форме.
 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №______

г. Новочеркасск                                                                                                                    «___»__________2026 г.



Муниципальное унитарное предприятие «Новочеркасские тепловые сети»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании протокола запроса котировок в электронной форме № _________________ от _______________2026 года, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является выполнение работ по демонтажу дымовой трубы  котельной МУП "НТС" по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск,  ул. Просвещения, 93 по техническому заданию Заказчика (приложение №1) в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение № 2) составленным Подрядчиком по итогу закупки в электронной форме, и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Договора.	

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена Договора составляет ___________(_________________________) руб. ____ коп., 
Вариант 1: НДС не облагается на основании ____________________.
Вариант 2: в том числе НДС – ____ процентов, _____ (____) рублей __ копеек.
2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Договором. В цену Договора входит стоимость материалов, все уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость  выполнения работ, заработная плата, стоимость использования механизмов, приспособлений, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы  и расходы, связанные с исполнением  условий Договора.
2.3. Расчеты за выполненные работы между заказчиком и Подрядчиком производятся по результатам выполненных работ, на основании акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3), подписанных Заказчиком и Подрядчиком, и предоставления Подрядчиком счета и счёта-фактуры (при наличии).
2.4. Оплата выполненных работ между заказчиком и Подрядчиком осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания  акта о приемке выполненных работ Заказчиком.
2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Договора. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.
2.6. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3) Заказчиком и Подрядчиком. 
2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.8. Платежи по Договору осуществляются в российских рублях.
2.9. Источник финансирования – собственные средства.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Организовать выполнение Работ согласно действующему законодательству РФ в соответствии с техническими регламентами, правилам производства соответствующих Работ, условиями настоящего Договора и иным требованиям.
3.1.2. Своими силами и материально-техническими средствами своевременно и качественно выполнить все работы в соответствии с локальным сметным расчетом, техническим заданием в полном объёме и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора и Приложений к нему, и сдать работы заказчику.
3.1.3. В разумно короткие сроки исполнять, полученные в ходе выполнения настоящего Договора указания Заказчика, оформленные в письменном виде, если такие указания не противоречат условиям Договора, действующему законодательству, техническому заданию и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.1.4. Осуществлять собственными силами и за свой счет в процессе производства работ систематическую и ежедневную, а по завершении работ – окончательную, очистку территории производства работ от строительного мусора и грунта и обеспечить их вывоз за пределы участка производства работ.
 3.1.5. Предоставить Заказчику от поставщиков строительного материала и оборудования копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество использованных в ходе выполнения работ по договору материалов и оборудования.
3.1.6. Передать Заказчику по окончании выполнения работ полный комплект исполнительной документации о выполненных работах, в который обязательно должны входить Акты освидетельствования скрытых работ.
3.1.7. Подрядчик должен заранее уведомить Заказчика о необходимости утвердить работы, которые будут скрыты. В случае непредставления Подрядчиком скрытых работ на освидетельствование, Подрядчик обязан вскрыть по требованию Заказчика скрытые работы, а причиненный при этом ущерб устранить за свой счет после освидетельствования скрытых работ.
3.1.8. Нести полную материальную ответственность за сохранность своих материалов, своего инструмента, оборудования и техники.
3.1.9.  Выполнить Работы в точном соответствии с утвержденным Заказчиком техническим заданием, требованиями строительных норм и правил и настоящего договора.
3.1.10. Не позднее даты начала Работ подписать все необходимые допуски, разрешения и пройти инструктажи. 
3.1.11. Назначить своего представителя, для приема - сдачи работ, постоянной связи и согласования вопросов с Заказчиком, по надлежащему исполнению условий Договора и Приложений к нему. 
3.1.12. Выполнять все распоряжения и предписания соответствующих органов и служб, при условии соответствия их настоящему Договору, СНиП, действующему законодательству. Заказчик должен быть своевременно проинформирован, в случае необходимости его участия в соответствующих согласованиях.
3.1.13. Осуществлять организацию, координирование, оперативный контроль  выполняемых Работ.
3.1.14. Вести Журнал производства работ, журнал сварочных работ и другую исполнительную документацию, предусмотренную действующими нормативно-правовыми актами, в которых отражается весь ход фактического производства Работ, обеспечив подписание каждой записи полномочными представителями Сторон.
3.1.15. Доставлять на место производства Работ необходимые для выполнения Работ материалы, инструменты, оснастку, оборудование, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и эксплуатацию при производстве Работ.
3.1.16. Обеспечивать сохранность имущества Заказчика в период выполнения Работ, а также в период устранения недостатков и дефектов.
3.1.17. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, беспрепятственно допускать его представителя к любому оборудованию, конструктивному элементу Объекта. По первому требованию представителя Заказчика предоставлять Журнал производства Работ для проверки фактического выполнения Работ Подрядчиком, а также для внесения в него необходимых, по мнению представителя Заказчика, записей.
3.1.18. По требованию Заказчика в случаях и в порядке, определенных настоящим Договором и действующим законодательством РФ, за свой счет устранять недостатки, дефекты, допущенные в выполненных Работах и обнаруженные как при сдаче результата выполненных Работ, так и на момент окончательной приемки, а также в период действия гарантийного срока.
3.1.19. Сдавать выполненные скрытые, строительно-монтажные и/или электромонтажные Работы по отдельным актам освидетельствования скрытых Работ и актам приемки ответственных конструкций и оборудований. 
3.1.20. Осуществлять в процессе производства работ ежедневную уборку и своевременный вывоз отходов, не допуская их накапливания. 
3.1.21.В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания Работ по Договору, освободить место производства работ/территорию Объекта и прилегающей к нему территории от неиспользованных материалов и конструкций, а также строительного мусора.
3.1.22. Полностью возместить вред Заказчику, допущенный по вине Подрядчика, причиненный работникам Заказчика и имуществу, находящемуся на Объекте Заказчика.
3.1.23. Восстановить за свой счет все допущенные по вине Подрядчика повреждения коммуникаций, конструкций, систем, электропроводки, и другого имущества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.
3.1.24. Неукоснительно выполнять в местах производства Работ, действующие на территории РФ требования по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности, пропускного режима и правил внутреннего распорядка на Объекте, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды, требований трудового законодательства. Назначить ответственных за пожарную безопасность места производства Работ/Объекта и соблюдение техники безопасности на нем.
3.1.25. Соблюдать правила эксплуатации электроустановок и электрооборудования, обеспечивающих деятельность работников Подрядчика на месте производства Работ/Объекте.
3.1.26. Немедленно письменно предупредить Заказчика об обстоятельствах, не зависящих от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, или создают невозможность завершения их в срок, а также о непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, технической документации, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ. 
3.1.27. Подрядчик, не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о ее прекращении, не вправе ссылаться на указанные выше обстоятельства при предъявлении к нему Заказчиком соответствующих претензий.
3.1.28. При сдаче работ Подрядчик обязан своевременно вызвать представителя Заказчика для приемки работ по настоящему Договору.
3.1.29. После завершения работ по демонтажу Подрядчик обязан безвозмездно передать Заказчику весь демонтированный материал по акту приема демонтированного материала.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. На своевременную оплату со стороны заказчика выполненных работ.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Обеспечить контроль за выполнением работ по настоящему Договору.
3.3.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3.3. Организовать приемку выполненных работ после получения письменного уведомления Подрядчика о завершении работ согласно условий договора. 
Ответственный   за приемку работ со стороны Заказчика - назначен  главный   инженер  МУП "НТС". 
3.3.4. Осуществить приемку выполненных работ, рассмотреть, оформить и подписать представленные документы или направить обоснованный отказ.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором и Приложений к нему, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов.
3.4.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему.
3.4.3. Запрашивать у Подрядчика подробные сведения о персонале и численности различных категорий рабочих, привлекаемых к выполнению работ, а также сведения о количестве механизмов, приспособлений, задействованных при выполнении работ.
3.4.4. Самостоятельно проверять ход и качество работ выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Проводить одностороннюю выборочную проверку объемов и качества выполненных работ Подрядчиком. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются. 
3.4.5. Составлять акты проверки работ, некачественно выполненных работ, выявленных недостатках и других замечаний, выявленных в процессе выполнения работ.
3.4.7. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и объемах выполняемых работ, а также разъяснения и уточнения относительно выполненных работ рамках исполнения настоящего Договора.
3.4.8. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, обнаруженных заказчиком в период выполнения работ. 
3.4.9. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.4.10. Привлекать экспертные организации, экспертов, обладающих необходимыми знаниями для проверки выполненных Подрядчиком работ на соответствие требованиям установленным настоящим Договором.
4. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
4.1. Подрядчик самостоятельно организует выполнение работ в соответствии со сроками и условиями, указанными в настоящем Договоре.
4.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с технологией работ, техническим заданием, локальным сметным расчетом и условиями настоящего Договора и Приложений к нему.
4.3. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиями настоящего Договора и Приложений к нему.
4.4. Подрядчик до начала выполнения работ на объекте предоставляет Заказчику сертификаты на материалы, которые будут использованы при выполнения работ по настоящему договору.
4.5. Объем работ в течение всего периода выполнения работ проверяются совместными выездами Сторон на объекты, на которых выполняется работа (совместные проверки).
4.6. Обеспечение производственного порядка на месте выполнения работ является обязанностью Подрядчика.
4.7. Подрядчик по требованию заказчика, в случае необходимости, представляет ему подробные сведения о персонале и численности различных категорий рабочих, привлекаемых к выполнению работ, а также сведения о количестве механизмов, приспособлений, задействованных при выполнении работ.
4.8. Указания Заказчика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору и Приложений к нему, обязательны для исполнения Подрядчиком.
4.9. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в процессе выполнения работ, связанных с ненадлежащим качеством работ.
4.10. Заказчик вправе давать указание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в случае если:
– при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм техники безопасности, экологической безопасности;
– дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества из-за нарушения Подрядчиком технологии выполнения работ. 
4.11. Все издержки, вызванные с приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.
4.12. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
4.13. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
4.14. Результатом работ по Договору является выполнение полного комплекса работ, согласно условий настоящего договора и Приложений к нему. 

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Сдача-приемка результата выполненных работ по Договору осуществляется заказчиком после выполнения Подрядчиком работ и обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора и Приложений к нему.
5.2. При сдаче работ Заказчику, Подрядчик обеспечивает обязательное присутствие своего ответственного представителя.
5.3. Приемка выполненных работ осуществляется по результатам совместных контрольных обмеров объемов выполненных и представленных к приемке работ с участием представителей заказчика и Подрядчика
5.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о выполнении работ и предоставления Подрядчиком акта о приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подтверждающих фактическое выполнение работ осуществляет осмотр и проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ, с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний и сроков их устранения. В данном случае оплата не производится до урегулирования разногласий. 
5.5. При возникновении разногласий в достоверности предъявленных к приёмке объемов работ, заказчик вправе, совместно с представителем Подрядчика, а также в случае необходимости с привлечением эксперта сторонней экспертной организации, осуществлять контрольный обмер физических объемов работ, с последующим составлением двустороннего акта контрольного обмера. В случае отказа Подрядчика от подписания акта контрольного обмера, заказчик составляет и подписывает акт в одностороннем порядке.
5.6. Если Подрядчик не известил письменно заказчика о выполнении работ по договору и не вызвал его для участия в осмотре и приемке результата и объемов выполненных работ, то Подрядчик не может ссылаться на отказ заказчика от исполнения договорного обязательства по приемке работ и требовать их оплаты на основании одностороннего акта сдачи работ.
5.7. Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки и замечания в указанный для устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 2(двух) календарных дней с момента получения письменного обращения от заказчика.
5.8. При выявлении Заказчиком выполненных Подрядчиком отступлений от условий Договора и Приложений к нему, приведших к ухудшению качества работ, заказчик вправе отказать в приемке таких работ  Подрядчику до момента устранения допущенных Подрядчиком нарушений.
5.9. Результатом сдачи-приемки выполнения работ является подписание Подрядчиком и Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
5.10. В процессе исполнения договора, подписанные сторонами формы КС-2, КС-3 являются основанием  для проведения расчетов между Сторонами.
5.11. Предоставление Подрядчиком, заказчику ненадлежащим образом оформленной документации приравнивается к ее не предоставлению.
5.12. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль за их исполнением. 
5.13. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента его сдачи заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. 
5.14. Результатом работ по Договору является выполнение Подрядчиком полного комплекса работ согласно условий договора и Приложений к нему.
5.15. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим договором, заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

6. ГАРАНТИИ
6.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с Договором.
6.2. Подрядчик  гарантирует: 
- своевременное и качественное выполнения всех работ в полном объеме в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при выполнении работ в период договорных обязательств;
- используемые материалы должны иметь все необходимые сертификаты и паспорта качества. 
6.3. В случае если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт в установленный Заказчиком срок. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
6.4. Подрядчик гарантирует, что он не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему договора.
6.5. Подрядчик и после гарантийного срока отвечает за грубые нарушения, ошибки и недостатки в выполненных Работах, которые не могли быть выявлены Заказчиком во время приемной проверки и гарантийного срока.

7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

7.1. Подрядчик обязуется качественно и в срок выполнить работы в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему и сдать работы в сроки:
- начало работ: следующий день от даты заключения Договора;
- окончание работ: в течение  15 календарных дней с начала работ.
Подрядчик может выполнить работы досрочно.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами условий настоящего Договора, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон каких-либо обязательств по настоящему Договору виновная сторона возмещает другой стороне причиненные в связи с этим убытки. 

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Стороны договора вправе вносить изменения и (или) дополнения в Договор, заключенный по результатам закупки (далее – изменения и дополнения), а также расторгать заключенный по результатам закупки Договор в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством и таким договором.
9.2.Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_9511][bookmark: sub_95111]1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных Договора объема работ, и иных условий Договора;
[bookmark: sub_95112]2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором сроки выполнения работы, без изменения  объема работ.
9.3. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.4. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ  материалами, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
9.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
[bookmark: sub_95130]9.6. Стороны договора вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, в случае существенного нарушения условий договора другой стороной.
9.7. Если основанием для изменения или расторжения Договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.
[bookmark: sub_95150]9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Подрядчик  не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участнику закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика. 
[bookmark: sub_9517][bookmark: sub_9519][bookmark: sub_9521]9.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, предусмотренном настоящим договором.
[bookmark: sub_9523]9.10. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
[bookmark: sub_9524]9.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в договоре, а также с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком указанного уведомления, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления заказного письма с уведомлением о вручении Подрядчику (подрядчику, исполнителю).
9.12 Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
9.13. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
9.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, а также с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Ростовской области Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении. Выполнение указанных требований считается надлежащим уведомлением. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения стороной направившей претензию подтверждения о вручении указанного уведомления другой стороне, либо дата получения информации об отсутствии стороны по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления претензии. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
10.4. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии (требовании) указывается сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. При возникновении после заключения договора обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение любого из своих обязательств, если невыполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как землетрясение, наводнение, пожар, ураган, снежный занос, резкие температурные колебания, военные действия, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, ограничения перевозок, введение международных санкций, а также других, не зависящих от Сторон обстоятельств, которые Стороны не в состоянии были ни предвидеть, ни предотвратить.
11.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 24 (двадцати четырех) часов информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме с предоставлением документа, подтверждающего факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, выданного соответствующей Торгово-промышленной палатой либо другим уполномоченным государственным органом. Указанный документ будет являться достаточным доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также непредставление или несвоевременное представление документа, подтверждающего факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся действию обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на наступление таких обстоятельств.
11.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия, или, по договоренности Сторон, договор может быть прекращен, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к договору.
11.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 договора, будут длиться более двух месяцев с даты соответствующего уведомления Стороны обязаны принять совместное решение о дальнейших взаимоотношениях по договору.

12. КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности сведений и информации, ставших известными Сторонам в ходе исполнения настоящего договора. В случае передачи указанных сведений третьим лицам, разглашении информации ограниченного доступа какой-либо Стороной, виновная Сторона несет имущественную ответственность как за ненадлежащее исполнение обязательств.
12.2. Заказчик заявляет и Исполнитель осознает, что конфиденциальная информация Заказчика является информацией, доступ к которой ограничивается действующим законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения ее неразглашения Заказчиком могут быть использованы различные способы защиты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Конфиденциальная информация Заказчика предоставляется Исполнителю Заказчиком исключительно для целей исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором. 
12.4. Сторона вправе использовать конфиденциальную информацию другой Стороны исключительно для целей исполнения настоящего договора. Сторона не вправе раскрывать, разглашать и передавать Конфиденциальную информацию другой Стороны третьим лицам без прямого предварительного письменного согласия такой Стороны, кроме случаев вынужденного раскрытия по требованию уполномоченных государственных органов на основании законного и мотивированного требования таких органов (предъявленного с соблюдением установленного законом порядка) в объеме и в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры для сохранения в тайне конфиденциальной информации Заказчика. 
12.6. Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности, вытекающие из настоящего договора, сохраняют свою силу в течение 5-ти лет после окончания выполнения обязательств по настоящему договору.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. Определения:
· Антикоррупционная оговорка - раздел договора Сторон, препятствующий совершению коррупции.
· Взятка, подкуп, их провокация, посредничество в даче/получении - деяния, наказуемые в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (ст. ст. 290 - 291.2, 204 - 204.2, 200.5, 304 Уголовного кодекса Российской Федерации).
· Коррупционное правонарушение - совершенное противоправное (в нарушение антикоррупционного законодательства Российской Федерации) деяние, обладающее признаками коррупции, за которое законодательством Российской Федерации установлена уголовная, административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность.
· Коррупция - согласно применимому антикоррупционному законодательству действия, совершенные:
· в отношении или в интересах Сторон, в отношении третьих лиц, в том числе в отношении государственных и муниципальных органов и их служащих;
· прямо или косвенно;
· лично или через посредничество;
· в целях незаконного получения/предоставления личной выгоды в любой форме с использованием своего должностного/служебного/финансового/штатного и т.п. положения.
· Личная выгода - возможность получения работником Стороны при исполнении должностных/служебных/штатных обязанностей неправомерных преимуществ и/или доходов в любой форме, иных имущественных прав для себя, для лиц, состоящих с ним в близком родстве или свойстве, обещанных, предлагаемых, предоставляемых или полученных без законных оснований.
13.2. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции при осуществлении хозяйственной деятельности (далее - антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении настоящего договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения Договора. Для целей определения ответственности Сторон по Договору нарушение антикоррупционных требований указанными лицами признается их нарушением, совершенным Стороной.
13.3. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не коррумпируют другую Сторону и/или третьих лиц, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
13.4. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением Договора, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней.
13.5. Сторона, у которой появились обоснованные подозрения в получении доходов с нарушением антикоррупционных требований, может направить другой Стороне запрос о представлении документов и информации, необходимых для проверки таких подозрений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами. Сторона, получившая указанный запрос, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные федеральным законом основания для отказа в их представлении) в течение 3 (трех) рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.
13.6. При наличии доказательств получения доходов с нарушением антикоррупционных требований, а также при наличии обоснованных подозрений в этом и неисполнении другой Стороной обязанности представить запрашиваемые документы и информацию Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке. Если при этом имеются доказательства совершения уголовного преступления или административного правонарушения коррупционной направленности либо в результате нарушения антикоррупционных требований Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
13.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.
13.8. В случае нарушения одной Стороной обязательств по настоящей Антикоррупционной оговорке другая Сторона направляет обоснованные материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
14.1. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере  5% от НМЦД –30 507 (Тридцать тысяч пятьсот семь) рублей 91 копейка.
14.2. Исполнение Договора, может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной в соответствии с требованиями статьи 45 Закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно, при этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения.
14.3. Если обеспечение исполнения договора предоставлено банковской гарантией, при возникновении случая отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен и производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены договором.. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с договором.
14.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора (если такая форма обеспечения исполнения договора применяется Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), возвращается Поставщику в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору.  В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.
14.5. Если обеспечение исполнения договора предоставлено денежными средствами на лицевой счет заказчика, то по письменному заявлению Исполнителя может быть частично возвращена в связи с завершением этапа исполнения договора. При этом срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю) таких денежных средств не должен превышать семи рабочих дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а именное с даты заявления о возврате средств.
14.6. В случае недостаточности денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Договора для покрытия начисленной неустойки (штрафов, пени) или прекращения, по каким либо причинам, действия банковской гарантии Заказчик вправе осуществить взыскание неустойки в бесспорном порядке путем удержания суммы неустойки из суммы, подлежащей по договору при окончательном расчете с Поставщиком.


15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются гражданским законодательством.
15.2. Изменения и дополнения вносятся в договор на основании дополнительных соглашений сторон в письменной форме, подписанных уполномоченными представителями и скрепленных печатями сторон. Изменения и дополнения вносятся в договор в случаях, предусмотренных законодательством о закупках.
15.3. Стороны обязуются в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, письменно извещать друг друга о ликвидации, реорганизации, а также изменении своей организационно-правовой формы, наименования, расчетного счета, юридического и фактического адреса и других сведений, и реквизитов, влияющих на надлежащее исполнение договора, с предоставлением копий подтверждающих документов.
15.4. Уведомления, требования и сообщения, связанные с исполнением договора, должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они направлены по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны, указанному в договоре.
Стороны признают юридическую силу за экземпляром дополнения и приложения к договору, полученными посредством электронной почты, факсимильного сообщения до замены их оригиналами. Факсимильный (сканированный) экземпляр договора, дополнения и приложения к нему, а также факсимильный (сканированный) экземпляр иных документов, имеющих отношение к данному договору, должен быть заменен на оригинал в течение 10 (десяти) дней с момента подписания документа уполномоченными представителями сторон. Сторона, которая обязана была заменить факсимильный экземпляр документа, но не исполнившая данную обязанность несет риск всех негативных последствий, связанных с неисполнением данной обязанности, в том числе бремя опровержения действительности/недействительности факсимильного экземпляра документа/его содержания, представленного другой Стороной. 
15.5. Настоящий договор заключается в форме электронного документа.
15.6. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
16.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12 2026 года, а в части расчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

17.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Договора:
- Приложение № 1 "Техническое задание".
- Приложение № 2 "Локальные сметные расчеты № 1, № 2".

18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

		Заказчик:

	Подрядчик:

	МУП «НТС» 

Юридический адрес: 346411, Ростовская    область, г. Новочеркасск, ул. Ларина, 22б
Почтовый адрес: 346411, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ларина, 38
ИНН 6150097377/КПП 615001001
ОГРН 1186196041712 
Р/с 40702810452090008754
Юго-Западный банк ПАО "Сбербанк России" 
г. Ростов-на-Дону
К/с 30101810600000000602
БИК 046015602

_____________/______________ /
	


















Приложение № 1
к договору № _____________ от _______________20			    	        
					





Приложение № 2 к договору 
№_____________ от __________________


Локальный сметный расчет





























Раздел 4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора 
на выполнение работ по демонтажу дымовой трубы  котельной МУП "НТС" по адресу: 
Ростовская область, г. Новочеркасск,  ул. Просвещения, 93 в.
Используемый метод определения НМЦД с обоснованием: локально-сметный расчет
1. Локальный сметный расчет приложен отдельным файлом и является неотъемлемой частью закупочной документации
 

[bookmark: _GoBack]В соответствии с вышеизложенными расчетами установлена начальная (максимальная) цена договора составляет:  305 079 (Триста пять тысяч семьдесят девять) руб., 08 коп. в том числе НДС 22%.  


Дата подготовки: 02.09.2026 г.  

