ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
оказания услуг по установки фотозоны «Вагон КД Ай-Петри»

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование услуг | Монтажные работы по установке фотозоны «Вагон КД Ай-Петри» |
| 2 | Объем услуг | Смотри приложение 1 (укрупненная смета и ведомость материалов) |
| 3 | Сроки оказания услуг | 1-й этап – до 15.05.2026г. 2-й этап – до 15.06.2026г. |
| 4 | Место оказания услуг | Нижняя станция канатной дороги пгт. Кореиз, ул. Алупкинское шоссе, д.52 и верхняя станция канатной дороги плато Ай-Петри. |
| 5 | Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям Заказчика или целям использования | На все применяемые материалы при монтаже фотозоны необходимо предоставить сертификат качества. |
| 6 | Требования к результатам услуг | Услуга должна быть оказана качественно и в срок. |
| 7 | Требования к совместимости с уже оказываемыми услугами (при необходимости); | Наличие опыта в проведение такелажных, грузоподъёмных, транспортных и сварных работ. Наличие такелажного оборудования, стропы, такелажные петли и т.д. |
| 8 | Требования по соответствию услуг определенным стандартам (ГОСТЫ и т.п.); | Сварные работ выполнить согласно ГОСТ 5264-80 электродами не ниже Э50 ГОСТ 9467 |
| 9 | Требования к документам, подтверждающим качество услуг (указывается перечень документов, которые должны подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт и т.д.); | Для подписания акта выполненных работ необходимо: - Предоставить документ о качестве стального проката (паспорт качества). - Сертификат качества (сертификат соответствия). - Акт приема передачи локальной площадки для проведения монтажных работ. |
| 10 | Условия оплаты | Безналичная. предоплата |
| 11 | Порядок оказания услуг | Работы выполнить в 2-а этапа: 1-й этап, демонтаж оборудования (вагон, тележка с 8-ю роликами и подвеска вагона) с нижней станции канатной дороги Ай-Петри по адресу пгт. Кореиз, ул. Алупкинское шоссе, д.52 и переместить его на верхнюю станцию плато Ай-Петри – до 15.05.2026г. 2-й этап, монтаж конструкции согласно схеме (см. приложение 2) и установка на него оборудования (вагон, тележка с 8-ю роликами и подвеска вагона) – до 15.06.2026г. |
| 12 | Дополнительные требования | - Место проведения монтажных работ на плато Ай-Петри должно быть огорожено для исключения травм со стороны туристов. - Место проведения отрезных работ должно быть огорожено щитом для исключения травм или порчи вещей со стороны туристов. - Локальное место проведения работ на Плато Ай-Петри должно быть застелено (укрыто) защитным полотном или листом фанеры для исключения порчи покрытия пола (тротуарной плитки). |

Начальник отдела эксплуатации

канатной дороги							_________/_А.Ю. Шаповалов