ДОГОВОР № __________
на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
г. Краснодар








«____» _______ 20___ года

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая Транспортная Компания» (ООО «ТТК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Караваева Максима Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Термины и определения

1.1. «Объект(ы)» - 1 этап строительства Водогрейной котельной мощностью 120 МВт, расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Западный Обход, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0106012:4432.
1.2. «Техническая документация» - предусмотренные настоящим Договором документы, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ: Техническое задание, Рабочая(ие) документация(ии).
1.3. «Территория производства работ» - Краснодар, ул. Западный Обход, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0106012:4432.
1.4. «Работы» - комплекс работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором. 

1.5. «Исполнительная документация» - предусмотренный строительными нормами и правилами, а также иными нормативными документами комплект документов (текстовые и графические материалы: акты, чертежи, схемы и т.д.), показывающий фактическое исполнение проектных решений и точное положение Объекта(ов) и его элементов (размеры и детали Работ в том виде, в котором они выполнены), а также сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, изделий и деталей, применяемых при производстве работ. 

1.6. «Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами и/или конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ, монтажа; указанные Работы оформляются актами освидетельствования скрытых работ по установленной форме; перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется Рабочей документацией.
1.7. «Персонал» - специалисты и работники Подрядчика, имеющих необходимую квалификацию и привлекаемых Подрядчиком для качественного выполнения Работ по Договору. 

1.8. «Недостатки (дефекты)» - любые отступления в Работах от технической документации и отступления от требований к качеству Работ, материалов и оборудования, изложенных в ГОСТ и СНиП РФ - допущенные Подрядчиком и выявленные Заказчиком в процессе действия настоящего Договора при приемки выполненных Работ и/или Объекта(ов), а также в течение гарантийного срока после приемки.
1.9. «Акт о приемке выполненных работ» (форма КС-2) - составляемый Сторонами документ по форме, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», содержащий перечень фактически выполненных за соответствующий отчетный период видов Работ, а также стоимость фактически выполненных Работ.

1.10. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) - составляемый Сторонами документ по форме, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», на выполненные в отчетном периоде виды работ и является основанием для выставления счета Подрядчиком в соответствии с Договором; 

1.11. «Акт приемки законченного строительством объекта» (форма КС-11) - составляемый Сторонами документ по форме, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», составляется Подрядчиком по завершении строительства объекта после того, как Заказчик проведет соответствующую проверку и задокументирует результаты всех произведенных обследований, испытаний и измерений, которые ложатся в основу акта; является основанием для окончательного расчета в соответствии с Договором. 
1.12. «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ, а также оборудования и материалов в соответствии с условиями Договора и обязуется безвозмездно устранять выявленные недостатки(дефекты) и несоответствия, если они будут иметь место. Гарантия качества распространяется на Объект(ах), на все его конструктивные элементы, инженерные системы, оборудование, материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. 

1.13. «Официальный представитель» - официальный представитель Подрядчика или Заказчика, которые представляют Стороны в пределах своих полномочий, от имени Сторон будут выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение Работ. 

1.14. «Оборудование» - оборудование Объект(ов), предусмотренное технической документацией, являющееся основой всех инженерных систем Объекта(ов), стоимость которого включена в стоимость (цену) Работ.
1.15. «Временное сооружение» - временное сооружение любого типа, установленное на территории производства работ, необходимое для выполнения и завершения Работ, которое, при необходимости, своими силами и за свой счет Подрядчик поставляет, а после завершения работ разбирает и вывозит.

1.16. «Строительная техника» - поставляемые Подрядчиком за свой счет различные виды машин, механизмов, оборудования, временные и передвижные источники тепла и энергии, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастки, необходимые Подрядчику для выполнения Работ по Договору. 

1.17. «Испытание» - проверка правильности работы тепловой сети, иного объекта капитального строительства, пусконаладочные работы, лабораторные испытания, результаты которых фиксируются в акте. 

1.18. «Третьи лица» - юридические и физические лица, не являющиеся Сторонами настоящего Договора, либо их правопреемниками.

1.19. «Технический надзор» - осуществление Заказчиком контроля и проверок, проводимых с целью обеспечения соблюдения Подрядчиком сроков выполнения Работ, технологических и прочих процессов, рабочей и исполнительной технической документации, общих затрат и прочих вопросов, связанных с исполнением Договора.

1.20. «Мотивированный отказ приемки выполненных работ» - отказ от приемки выполненных работ считается мотивированным в любом из следующих случаев: 

· несоответствие исполнительной документации технической документации и(или) Градостроительному кодексу РФ, и(или) техническим регламентам, и(или) СНиП, и(или) другим действующим правовым актам Российской Федерации; 

· несоответствие выполненных работ технической документации и(или) исполнительной документации, и(или) Градостроительному кодексу РФ, и(или) техническим регламентам, и(или) СНиП, и(или) другим действующим правовым актам Российской Федерации; 

· несоответствие поставленного и/или смонтированного оборудования и материалов технической документации или исполнительной документации, Градостроительному кодексу РФ, техническим регламентам, СНиП, другим действующим правовым актам Российской Федерации; 

· непредоставление вместе с документами о приемке Работ (или отсутствие в момент приемки Работ) полного комплекта документов, установленных настоящим Договором или действующим законодательством и подзаконными актами; 

· несоблюдение Подрядчиком порядка приемки работ (в том числе порядка и сроков уведомления), установленного настоящим Договором или действующим законодательством Российской Федерации и подзаконными актами. 

2. Предмет договора
2.1. Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочных работ на объекте: «Комплекс работ по завершению 1 этапа строительства Водогрейной котельной мощностью 120 МВт, расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Западный Обход, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0106012:4432» (далее – Работы, Объект(ы)), в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.
2.2. Перечень работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Договору, установлен в технической документации (состав технической документации: Техническое задание (Приложение №1 к настоящему Договору), Рабочие документации 13/12-2022-АР «Архитектурные решения», 13/12-2022-КЖ1 «Конструкции железобетонные», 13/12-2022-КМ «Конструкции металлические», 13/12-2022-ГСВ «Газоснабжение (внутренние устройства)», 13/12-2022-АР «Архитектурные решения», 13/12-2022-ЭМ «Электроснабжение внутреннее», 13/12-2022-ГСН «Внутриплощадочный газопровод», 13/12-2022- ЭС «Внутриплощадочные сети электроснабжения», 13/12-2022-ТМ «Тепломеханические решения», 13/12-2022-ВК «Водоснабжение и канализация», 13/12-2022-ОВ «Отопление и вентиляция», 13/12-2022-ОПС, СОУЭ «Автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», 13/12-2022-ПЗУ «Генеральный план», 13/12-2022-АТМ «Автоматизация тепломеханических решений», 13/12-2022-АГСВ «Автоматизация внутреннего газоснабжения», 13/12-2022-КМ1 «Конструкции металлические (ферма дымовых труб)», разработанные ООО «АДС-Энерго» в 2023 году (далее - техническая документация), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. Результатом выполненных работ по Договору является построенный Объект(ы) – комплекс работ по завершению 1 этапа строительства Водогрейной котельной мощностью 120 МВт, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, и соответствующий(ие) требованиям технической документации и технических регламентов.
2.4. Место выполнения работ (территория выполнения работ) - г. Краснодар, ул. Западный Обход, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0106012:4432 (п. 1.3 настоящего Договора).
2.5. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в технической документации и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.
2.6. Исключительные права на результаты выполненных работ в рамках настоящего Договора, принадлежат Заказчику.
3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласно сводному сметному расчету (Приложения №2 к настоящему Договору), подготовленному на основании локальных сметных расчетов, составляет __________руб. (___________руб. ____ коп.), в том числе НДС ____% ________ руб. (_______руб. ____ коп.)/НДС не облагается.
Общая стоимость работ включает в себя все расходы, понесенные Подрядчиком при исполнении своих обязательств в рамках настоящего Договора, в том числе стоимость материалов и оборудования, расходы на согласования, транспортные расходы, налоги, сборы и иные обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Расчет по настоящему договору производится Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-2 и КС-3).
3.3. Окончательная стоимость работ определяется сторонами по фактически выполненным объемам работ согласно Акту о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-2 и КС-3). В любом случае окончательная стоимость работ не может превышать стоимость, установленную в п. 3.1 настоящего Договора.
3.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платёжным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного счета.
3.5. Аванс (авансы) по настоящему Договору не уплачивается и не предусмотрен, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем Договоре.
3.5.1. Заказчик имеет право (но не обязан) по собственному усмотрению уплатить аванс (авансы) в размере стоимости оборудования и/или строительных материалов в случае письменного обращения Подрядчика с предоставлением Подрядчиком подтверждающих документов. 

3.5.2. Если Заказчиком не будет принято решение об уплате аванса (авансов), то данное обстоятельство не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения или несвоевременного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. 

3.6. Заказчик производит следующие удержания из подлежащих оплате Работ: 

· сумму аванса (авансов), если аванс уплачивался Заказчиком – в этом случае Заказчик удерживает часть аванса, которая относится к соответствующим подлежащим оплате работам;
· суммы штрафных санкций – если такие штрафные санкции будут начислены Заказчиком к моменту оплаты соответствующих работ; 

· суммы иных задолженностей Подрядчика перед Заказчиком – если такие задолженности будут иметь место к моменту оплаты соответствующих работ, из которых производится удержание.
Стоимость потребленных коммунальных ресурсов, включая плату за потребленную электроэнергию на период выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик оплачивает самостоятельно в соответствии с п. 5.4.14 настоящего Договора.

3.7. В случае необходимости Заказчик и Подрядчик проводят сверку взаиморасчетов по настоящему Договору с подписанием соответствующего акта сверки расчетов после окончания выполнения Работ в целом по Договору, а также в случае досрочного прекращения (расторжения) настоящего Договора. В этом случае излишне уплаченные по настоящему Договору денежные средства подлежат возврату Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования.

3.8. В случае выявления фактов несоответствия объемов выполненных Работ, наличия недостатков (дефектов) при проведении совместных контрольных обмеров, инвентаризации, то, независимо от срока принятия данных работ, производится перерасчет их стоимости с изменением цены Договора.
3.9. В случае внесения изменений в техническую документацию, влекущих изменение стоимости работ, Стороны согласовывают стоимость работ путем подписания соответствующих дополнительных соглашений к Договору.
4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения Работ, указанных в п. 2.1 настоящего Договора, - 45 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
4.2. Если в процессе выполнения строительно-монтажных работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работ решается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановке работ.
5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их производства, не вмешиваясь при этом в административно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.2. Требовать от Подрядчика предъявления допусков или разрешений (лицензий), членства в саморегулируемых организациях, необходимых для выполнения соответствующих видов Работ в соответствии с законодательством Российской Федерации. Такие допуски и разрешения должны быть действительными на весь период выполнения Работ. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования.

5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком требований законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, природоохранного законодательства, безопасных условий труда. В случае несоблюдения Подрядчиком своих обязанностей по организации безопасных условий труда, Заказчик имеет право применить штрафные санкции, потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков или расторжения договорных отношений.

5.1.4. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего Договора или будет выполнять работы настолько медленно, что окончание их к сроку станет явно невозможным.

5.1.5. Назначить Подрядчику срок для устранения недостатков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, потребовав от Подрядчика возмещения убытков.

5.1.6. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ.
5.1.7. Распоряжаться результатом работ по настоящему Договору без получения дополнительного согласия Подрядчика.

5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. В сроки, установленные Договором, принять и оплатить выполненные работы по Акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2) при отсутствии у Заказчика замечаний к результату работ и выявления недостатков выполненных работ. 

5.2.2. Оказывать предусмотренное Договором содействие Подрядчику в ходе выполнении работ.

5.2.3. Передать Подрядчику техническую документацию на выполнение работ по Объекту(ам).
5.2.4. На период выполнения работ по настоящему Договору назначить своего полномочного представителя для согласования и оперативного решения вопросов, возникающих в ходе выполнения работ.
5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Привлекать для выполнения отдельных видов работ третьих лиц (сторонние организации) с письменного согласия Заказчика, при этом, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ третьими лицами.
5.3.2. По согласованию с Заказчиком выполнить Работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, предусмотренными настоящим Договором.

5.3.3. Досрочно выполнить и сдать результаты Работ.

5.4. Подрядчик обязуется:

5.4.1. Выполнить Работы, указанные в пункте 2.1 Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора в срок, установленный п. 4.1. настоящего Договора, и сдать Заказчику результат в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.
5.4.2. Обеспечить соответствие выполненных работ предъявляемым к ним требованиям технической документации, а также требованиям законодательства Российской Федерации.
5.4.3. В случае выполнения работ ненадлежащего качества устранить недостатки (дефекты) выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком, если иное не установлено в соответствующем заявлении, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков (дефектов).
5.4.4. Гарантировать качество выполненных работ в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, установленных для выполнения такого вида работ, положениям законодательства Российской Федерации, нормативным документам Краснодарского края, в том числе, в области противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности.
5.4.5. Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о работах, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
5.4.6. Не передавать техническую документацию, предоставленную Заказчиком, третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
5.4.7. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

5.4.8. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ по Договору уведомить Заказчика о готовности Объекта(ов) к сдаче.
5.4.9. При осуществлении Работ соблюдать требования законодательства Российской Федерации и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных Работ.

5.4.10. Передать Заказчику всю необходимую исполнительную документацию при сдаче Объекта(ов) (результата соответствующих Работ), а также документы, необходимые для ввода в эксплуатацию Объекта(ов) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.11. Обеспечить наличие документов, подтверждающих соответствие лиц, выполняющих Работы, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора, и передать копии таких документов Заказчику по его требованию. Непредоставление указанных документов, допусков, разрешений (лицензий) в течение 3 (трех) дней с даты предъявления соответствующего требования расценивается как существенное нарушение договорных обязательств и является основанием для приостановления выполняемых Работ и расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика.
5.4.12. Обеспечить соответствие выполняемых Работ в рамках настоящего Договора, а также используемые при исполнении настоящего Договора оборудование и материалы стандартам и иным обязательным требованиям, установленным и действующим на момент выполнения Работ на территории Российской Федерации.

5.4.13. Представлять Заказчику (комиссии Заказчика) информацию и документы, необходимые для осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения Подрядчиком условий исполнения Договора, а также обеспечить доступ на территорию выполнения работ (временные здания, сооружения) для проверки исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

5.4.14. Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций (с заключением временного договора снабжения коммунальными ресурсами) на период выполнения Работ в точках подключения, указанных Заказчиком, а также обеспечить оплату за потребляемую электроэнергию, воду, сброс канализации за свой счет. Обеспечить ограждение и освещение территории производства работ за свой счет, а также оформить и установить паспорт Объекта(ов) (необходимые знаки и информационные щиты в необходимом количестве) в соответствии с требованиями законодательства РФ (при необходимости).
5.4.15. Разработать и согласовать с Заказчиком График производства работ не позднее дня начала выполнения Работ, все изменения к графику подлежат согласованию с Заказчиком.

5.4.16. В соответствии с требованиями законодательства РФ, СНиПов, иных обязательных норм и правил получить разрешение на осуществление земляных работ и предоставить заверенную Подрядчиком копию такого разрешения Заказчику, а также своевременно получать иные разрешения и согласования, относящиеся к зоне ответственности Подрядчика.

5.4.17. Оказывать поддержку Заказчику для получения иных разрешений и согласований, относящихся к зоне ответственности Заказчика.

5.4.18. Своими силами и средствами возвести на территории производства работ временные сооружения, бытовые помещения, необходимые для выполнения Работ и хранения материалов, оборудования, строительной техники, обеспечить их охрану, а после завершения Работ (после подписания приемки Заказчиком всех Работ по Договору) разобрать и вывезти их; осуществлять контроль над всеми поступающими на территорию производства работ материальными ценностями и вывозом их с территории производства работ.

5.4.19. Поставить на территории производства работ материалы, строительные машины, механизмы, оборудование и инструменты, необходимые для производства Работ, обеспечить их хранение; производить ремонт и техническое обслуживание принадлежащего Подрядчику строительного оборудования и механизмов, не допуская простоев, влияющих на срок выполнения Работ.

5.4.20. По вызову Заказчика принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком.

5.4.21. С начала производства Работ и до сдачи Объекта(ов) Заказчику обеспечить: 

· нормальное освещение рабочих мест;

· своевременную уборку строительного мусора и отходов;

· исключение доступа посторонних лиц на территорию производства работ; контроль загазованности, задымления, содержания предельно допустимой концентрации вредных веществ на территории производства работ и рабочих местах, сточных водах. 

5.4.22. Обеспечить ограждение территории производства работ, обеспечить в ходе выполнения Работ необходимых мероприятий по охране труда, противопожарной безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также проведение Работ в соответствии с требованиями СНиП и действующих на территории Российской Федерации норм, исключить хранение на территории места производства Работ взрывчатых, огнеопасных и других веществ и предметов, способных причинить вред Объекту(ам), находящимся на Объекте(ах) людям, машинам, оборудованию, материалам, обеспечить курение персонала Подрядчика только в местах, специально отведенных для курения.

5.4.23. Проводить необходимый инструктаж персонала по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды и др.

5.4.24. Незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на территории производства работ, в том числе повреждении или гибели имущества, гибели или увечье персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия; освободить Заказчика от расходов и ответственности в связи с несчастными случаями, возникшими по вине Подрядчика, повлекшими за собой смерть или увечье работающего персонала Подрядчика, а также повреждение имущества на территории производства работ в период выполнения работ на Объекте(ах).
5.4.25. По требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договоров с поставщиками оборудования передать Заказчику копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками оборудования; при необходимости включать в такие договоры условия, позволяющие раскрывать Заказчику их содержание.

5.4.26. Передать Заказчику сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования и материалов, используемых при производстве Работ. Указанные в настоящем пункте документы передаются Подрядчиком Заказчику одновременно с Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за тот период, в котором осуществляется приемка Работ с данным оборудованием и материалами.

5.4.27. Производить Работы обученными квалифицированными кадрами; соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и правовыми актами Краснодарского края. В случае возникновения претензий компетентных органов Российской Федерации, уполномоченных контролировать соблюдение миграционного законодательства, самостоятельно и за свой счет решать вопросы об уплате всех административных штрафов и устранении нарушений законодательства. Обеспечить наличие документов, подтверждающих соответствие лиц, выполняющих Работы, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию. Такие допуски и разрешения должны быть действительными на весь период выполнения Работ. В случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик должен соответствовать таким требованиям.

Непредоставление указанных документов, допусков, разрешений (лицензий) в трехдневный срок с даты предъявления соответствующего требования расценивается как существенное нарушение договорных обязательств и является основанием для приостановления выполнения Работ и расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика.

5.4.28. По требованию официального представителя Заказчика и/или представителей органов государственного надзора, представлять Общий журнал работ для проверки и записей о качестве выполняемых Подрядчиком работ. Замечания официального представителя Заказчика по качеству Работ, направленные в письменной форме или сделанные в Общем журнале работ, устраняются Подрядчиком незамедлительно своими силами и за свой счет.

5.4.29. Получить все необходимые допуски и согласования в уполномоченных государственных органах, предусмотренные Техническим заданием и условиями настоящего Договора, в установленные сроки, предоставить Заказчику исполнительную документацию и другие результаты Работ в сроки, предусмотренные настоящим Договором, получить разрешение на ввод Объекта(ов) в эксплуатацию в уполномоченных государственных органах в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.1. Извещать Заказчика не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала приемки ответственных конструкций и скрытых работ. Приступить к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случаях, когда он не был извещен об этом, то по требованию Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет; в случае если надлежаще уведомленный Заказчик не обеспечит явку своего представителя в установленный срок, скрытые работы считаются принятыми, о чем составляется акт освидетельствования скрытых работ, который Заказчик обязан подписать. 
5.4.30. Передать Заказчику всю необходимую документацию при сдаче Объекта(ов) Заказчику, а также документы, необходимые для ввода в эксплуатацию Объекта(ов) строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4.31. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных Работ вывезти за пределы территории производства работ принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, за исключением имущества (оборудования, материалов, временных сооружений и т.д.), нахождение которого на территории производства работ будет отдельно согласовано с Заказчиком.

5.4.32. Обеспечить своевременное устранение замечаний и предписаний государственных контролирующих и надзорных органов; выполнение распоряжений муниципальных служб в отношении производимых Работ.
5.4.33. Подрядчик обязан осуществлять систематическую (ежедневную), а по завершению Работ окончательную уборку рабочих мест; сбор и утилизацию мусора, складирование мусора производить в местах, отведенных Заказчиком.

5.4.34. Принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе выполнения Работ на Объекте(ах) дорогам, различным сооружениям транспортом Подрядчика.

5.4.35. Нести иные обязанности, предусмотренные Техническим заданием.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на фактически выполненный объем Работ.
6.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 6.1. настоящего Договора, осуществляет их рассмотрение, подписание и один экземпляр Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 возвращает Подрядчику.

В случае выявления недостатков (дефектов) фактически выполненных Работ Заказчик в указанный в первом абзаце настоящего пункта направляет мотивированный отказ от подписания документов, указанных в п. 6.1. Договора с указанием недостатков (дефектов) и сроков их устранения. В случае, если Заказчик в срок, установленный настоящим пунктом, не направит Подрядчику подписанные документы, либо в этот же срок не направит Подрядчику мотивированный отказ, указанные документы считаются подписанными Заказчиком.
6.3. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных Работ в порядке, определенном в п. 6.1-6.2 настоящего Договора.
6.4. По завершению полного объема Работ на Объекта(ах) по настоящему Договору Подрядчик в обязательном порядке передает Заказчику исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах на бумажных носителях и 1 (один) экземпляр на электронном носителе на выполненные Работы, акты приемки скрытых работ, счета, счета-фактуры, сертификаты качества, инструкции и всю иную документацию в отношении Объекта(ов) и выполненных Работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

6.5. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней после завершения всех Работ на Объекте(ах) по настоящему Договору уведомляет Заказчика о готовности Объекта(ов) к итоговой проверке Ростехнадзора, совместно с Заказчиком и представителями соответствующих органов осуществляют проверку (приемку) построенного Объекта(ов).
6.6. По завершении всего объема Работ, предусмотренных настоящим Договором, Стороны подписывают Акт приемки законченного строительством Объекта по форме № КС-11.

6.7. Стороны вправе создать рабочую комиссию для оценки результата выполненных Работ на предмет соответствия установленным требованиям. По результатам своей работы рабочая комиссия подготавливает акт с соответствующим заключением.

7. Гарантии качества

7.1. Подрядчик гарантирует: 

7.1.1. надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их технической документации, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
7.1.2. качество выполнения всех работ в соответствии с настоящим Договором, технической документацией, СНиП, техническими условиями, действующим законодательством Российской Федерации; 

7.1.3. своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока;

7.1.4. бесперебойное функционирование в течение гарантийного срока инженерных систем и оборудования при надлежащей эксплуатации Объекта(ов). 

7.2. На выполненные Работы Подрядчик предоставляет гарантию качества. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 (пять) лет с момента подписания акта приемки объекта(ов) в эксплуатацию.

На оборудование и материалы, используемые в составе Работ, действуют сроки, установленные производителями оборудования и материалов, входящих в состав Работ.
7.3. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных Работ, в течение установленного гарантийного срока. Подрядчик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, в том числе замену товара, используемого в результате выполненных Работ, устранение недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
7.4. В случаях обнаружения недостатков (дефектов) работ в течение гарантийного срока Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков (дефектов) в срок, определенный в акте, составленном согласно пункту 7.5. Договора. 

7.4.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения Цены Договора.
7.4.3. Поручить исправление недостатков (дефектов) третьим лицам с отнесением соответствующих расходов на Подрядчика.

7.5. При выявлении Заказчиком недостатков (дефектов) выполненных работ составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) выполненных работ, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки или уклонения Подрядчика от подписания и/или от составления указанного акта, Заказчик вправе составить таковой акт в одностороннем порядке.

7.6. В случае, если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в акте, Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии, устранить их своими силами или силами третьих лиц с отнесением соответствующих расходов на Подрядчика. 
7.7. В случае, указанном в п. 7.6 Договора, Подрядчик возмещает расходы, понесенные Заказчиком на устранение недостатков (дефектов), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Заказчиком соответствующего письменного требования.

7.8. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого Объект(ы), на котором Подрядчиком выполнялись работы, предусмотренные настоящим Договором, не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине Подрядчика.
7.9. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта(ов) или его частей, неправильной его эксплуатации или ошибочных инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта(ов), произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

8.2. Любой ущерб, причиненный Подрядчиком Заказчику и/или третьим лицам в процессе производства работ по настоящему Договору, подлежит возмещению Подрядчиком. 

8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 

8.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Работ, установленных Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку (пеню) в размере 1/300 ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени от стоимости неоплаченных Работ за каждый день просрочки на основании соответствующего требования.

По соглашению Сторон срок отсрочки оплаты Работ без предъявления со стороны Подрядчика Заказчику неустойки (пени) составляет _____________ с момента подписания Акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3), Акта приемки законченного строительством Объекта по форме № КС-11 (определяется по результатам конкурентной процедуры).

8.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 1/300 ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени от стоимости просроченного к исполнению обязательства за каждый день просрочки на основании соответствующего требования.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик взыскивает штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
8.7. В случае применения государственными (муниципальными) надзорными органами или иными контрольными органами административной ответственности к Заказчику, если такая ответственность явилась результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком виновных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере предъявленных санкций. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

9.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствующие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком, которые подтверждены компетентным органом.
9.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно уведомить об этом другую Сторону, а также сообщить о виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основании освобождения от ответственности. 

9.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения. 

10. Распределение рисков

10.1. До сдачи Объекта(ов) в установленном порядке Заказчику (приемочной комиссии) Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. Риск случайной гибели или повреждения материалов переходит к Заказчику только после подписания Заказчиком в установленном порядке акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

10.3. При производстве работ ответственность за риск случайного повреждения выполненных конструкций и работ, существующих коммуникаций, сетей, а также, ущерб нанесенным иным лицам и организациям несет Подрядчик.

11. Срок действия, порядок и условия расторжения Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения названия, места нахождения какой-либо из Сторон, данная Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом и в установленный срок.

11.5. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик в этом случае должен произвести переуступку прав Заказчику по договорам, заключенным с Поставщиками оборудования или материалов. 

11.6. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, при условии не нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ и иных условий договора, Подрядчик обязан передать Заказчику по акту выполненные по Договору работы, по степени их готовности на момент прекращения работ, а Заказчик обязан оплатить их стоимость за вычетом авансовых платежей. Соответственно Сторонами составляется и подписывается акт сверки взаимных расчетов, подписываются акты сдачи-приемки выполненных работ.

11.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. Прочие условия Договора

12.1. Стороны договорились, что для организации электронного документооборота (ЭДО) Стороны могут использовать квалифицированную электронную цифровую подпись (далее ЭЦП).

12.2. Стороны признают, что ЭЦП документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца.

12.3. Стороны признают, что полученные электронные документы, заверенные ЭЦП уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документах на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями.

12.4. Наличие договоренности о юридически значимом электронном документообороте не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.

12.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
12.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

12.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Для решения споров Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок со сроком ответа на претензию 10 (десять) календарных дней с момента ее получения. 

12.8. В случае неразрешения спора путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. 

12.9. Любая корреспонденция в рамках настоящего Договора должна передаваться Сторонам лично под расписку (отметку) или направляться Сторонам по почтовым адресам, указанным в настоящем Договоре, с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющем подтвердить получение корреспонденции Стороной, либо посредством электронной почты Стороны несут ответственность за своевременное получение корреспонденции по указанным адресам. 

12.10. Любая корреспонденция в рамках настоящего Договора считается полученной адресатом в момент ее фактического получения, подтвержденного распиской (отметкой) или уведомлением. Сообщение, отправленное посредством электронной почтой, считается полученным принимающей Стороной в день его направления. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или принимающая Сторона не ознакомилась с ним.
12.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения: 

· Приложение № 1 – Техническое задание; 

· Приложение № 2 – Сводный сметный расчет.
13. Адреса, реквизиты и подписи сторон
	Заказчик:
ООО «ТТК»

Юридический адрес: 350039, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Проезд Мирный, 4/1, оф. 201

ОГРН 1202300025234

ИНН 2311305369

КПП 231101001

ООО КБ «ГТ БАНК» г. Краснодар

р/с 40702810900020046038

к/с 30101810303490000789

БИК 040349789
e-mail: ttk_teplo@mail.ru
Генеральный директор

___________________ М.Г. Караваев
М.П.
	Подрядчик:




Приложение № 1

к договору на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ 
№ ________ от «____» ________ 20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте:

«Комплекс работ по завершению 1 этапа строительства Водогрейной котельной мощностью 120 МВт, расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Западный Обход, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0106012:4432»
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных для проектирования

	1. 
	Наименование объекта
	Водогрейная котельная

	2. 
	Адрес объекта
	г. Краснодар, ул. Западный Обход, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0106012:4432

	3. 
	Назначение объекта
	Котельная предназначена для обеспечения социальной сферы и жилого фонда тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения.

	4. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	5. 
	Особые условия строительства
	Действующая промышленная площадка

	6. 
	Мощность котельной
	Тепловая потребная мощность котельной  1 этапа – 80 МВт

	7. 
	Основное топливо
	Природный газ.

	8. 
	Резервное топливо
	нет

	9. 
	Основное оборудование котельной.
	Котел водогрейный водотрубный, «Термотехник» тип ТТ100, мощностью 20 МВт - 4 шт.

	10.
	Подрядчик
	Определяется договором по результатам тендера/выбора. 

	11.
	Срок выполнения работ
	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора.

	12. 
	Привлечение третьих лиц на правах субподряда для выполнения соответствующих видов работ
	Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков)

В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 ГК РФ

	Строительство объекта

	13.
	Основные требования к производству работ
	Подрядчику поручается выполнить все работы, необходимые для того, чтобы завершить работы 1 этапа строительства в соответствии с локальными сметными расчетами и разделами рабочей документации:

· Раздел АР «Архитектурные решения»;

· Раздел КЖ1;

· Раздел КМ;
· Раздел КМ «Конструкции металлические (ферма дымовых труб)»;

· Раздел ГСВ;
· Раздел ГСН. «Внутриплощадочный газопровод»;
· Раздел ЭМ «Электроснабжение внутреннее»;
· Раздел ЭС. «Внутриплощадочные сети электроснабжения;

· Раздел ТМ «Тепломеханические решения»;

· Раздел ВК «Водоснабжение и канализация»;
· Раздел ОВ «Отопление и вентиляция»;
· Раздел ОПС, СОУЭ. «Автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
· Раздел ПЗУ «Генеральный план»;

· Раздел АТМ. Автоматизация тепломеханических решений;

· Раздел АГСВ. Автоматизация внутреннего газоснабжения;

· Пуско-наладочные работы (ПНР)

Комплексное опробование: 

По окончании пусконаладочных работ, оформленных актом комиссии, проводится комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования и трубопроводов при номинальной нагрузке по программе комплексного опробования, разработанной организацией, проводящей соответствующие работы, и согласованной с эксплуатирующей организацией.

Срок начала и продолжительность комплексного опробования устанавливаются совместно эксплуатирующей организацией и организацией, выполняющей работу по комплексному опробованию, и оформляются совместным приказом.

Длительность комплексного опробования устанавливается:

- для котельных установок 72 часа;

- для тепловых сетей и сооружений на них 24 часа;

- для теплопотребляющих установок - не менее 24 часов.

Окончание комплексного опробования оформить актом комиссии

 Для обеспечения строительно-монтажных работ на строительной площадке Подрядчик выполняет:

- поставку материалов, оборудования 
- входной контроль качества материалов и технических устройств, а также приемочный контроль качества сварочных и других строительно-монтажных работ, оформленный соответствующими документами (актами, протоколами и др.) в строгом соответствии с рабочей документации, СНиП, СП, ГОСТ, ТУ и другой действующей НТД;

-
монтажные работы по основному, вспомогательному, электротехническому и другому оборудованию, промывка, продувка (при необходимости ревизия оборудования). Монтаж основного и сложного вспомогательного оборудования осуществляется под техническим руководством шеф-инженеров заводов-изготовителей оборудования.

Подрядчик обеспечивает:

 -
получение всех необходимых данных для создания геодезической основы, создание геодезической разбивочной основы с закреплением на местности геодезическими знаками, с последующей сдачей Заказчику по Акту;

-
реализация полученных технических условий, осуществление присоединения и подключения к энергоресурсам в границах земельного участка котельной;

-
заключение договоров с аттестованными лабораториями для контроля качества работ;

-
контроль над ходом работ, отчетность, подготовка и передача Заказчику исполнительной документации; 

-
проведение режимной наладки. Проведение гарантийных испытаний основного и вспомогательного оборудования;

-
Подрядчик должен выполнить все работы и поставить все оборудование и материалы, необходимые для выполнения его обязательств;

-
должен обеспечить соблюдение на площадке производства работ всех норм и правил техники безопасности, охраны труда и производственной гигиены;

-
устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

- восстановление объектов дорожно-мостового хозяйства и внешнего благоустройства.

	14.
	Требования к Подрядчику
	1. Подрядчик обязан быть членом саморегулируемой организации (СРО) в области строительства.

2. В штате компании должно быть минимум 2 специалиста, включенных в Национальный реестр специалистов (НРС).

3.  Работы должны выполняться в строгом соответствии с рабочей документацией, а также техническими регламентами.

4.  Подрядчик обязан осуществлять внутренний строительный контроль за качеством и соответствием выполняемых работ.

5. Подрядчик обязан подготовить и передать Заказчику полный пакет исполнительной документации по завершении работ.

6. При выполнении сварочных работ сварщики должны иметь:

- свидетельство о профессии, подтверждающее освоение специальности и присвоение разряда (от 2 до 6).

- аттестацию НАКС (для опасных объектов): если работы проводятся на объектах котлонадзора, газораспределительных систем или нефтехимии.

- удостоверение по электробезопасности (не ниже II группы) и талон о сдаче пожарно-технического минимума.

7. К выполнению работ Подрядчик обязан привлечь, высококвалифицированных, опытных и аттестованных специалистов и рабочих.
8. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал универсальной технологической оснасткой, инструментом, приборами, оборудованием, спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, согласно требованиям Правил техники безопасности, необходимыми для выполнения работ.

9.  Подрядчик должен использовать собственные механизмы, оснастку, инструмент, инвентарные леса, настилы и прочие технические средства, необходимые для выполнения данной работы.

10.  Персонал Подрядчика обязан соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, требования промышленной безопасности и охраны труда, требования по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. Не допускать замусоривания территории и разливов горюче-смазочных материалов. Не допускать попадания вредных и ядовитых примесей бензина и других химических соединений в канализацию. Не сжигать мусор и другие материалы, вызывающие задымление атмосферного воздуха.

11.  Подрядчик должен информировать Заказчика о всех экологических происшествиях, чрезвычайных ситуациях, предпосылках к экологическим происшествиям и о нарушениях правил, относящихся к его трудовой деятельности и принимать неотложные меры по их ликвидации.

14. Подрядчик несёт полную ответственность за нарушение требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, допущенные при производстве работ на территории Заказчика. 

15. Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков третьих лиц не подлежат возмещению Заказчиком. Затраты Заказчика по выплате штрафов должны быть возмещены Подрядчиком в полном объеме.

	15.
	Требования к Обеспечению машинами и механизмами
	Подрядчик отвечает за предоставление собственных средств транспортировки и производства, работ на площадке, включая оборудование, механизмы, инструменты, рабочие платформы и т.д. в различных местах выполнения работ на Объекте, в т.ч. охрану, настройку, обслуживание, демонтаж после использования

	16.
	Требования к

документации
	Для соблюдения требований действующего законодательства РФ в области строительства необходимо:

Перед началом работ:

1. Назначить ответственное лицо за организацию и безопасное проведение работ на высоте; ответственных лиц, имеющих право выдавать наряд-допуск.

2. Назначить ответственное лицо за строительный контроль (обязательно наличие сведений о включении в национальный реестр специалистов СТО НОСТРОЙ).

3. Разработать и утвердить ППР в полном объеме согласно СП 48.13330.2019 с учетом применения на объекте подъемных сооружений (если это будет необходимо). 

4. Изучить рабочую документацию, при наличии разногласий или недостаточных исходных данных для производства работ уведомить в письменном виде представителя заказчика.

В процессе производства работ:

1. Обеспечить своевременное ежедневное ведение общего журнала работ, журнала верификации закупленной продукции, журнала сварочных работ.

2. Обеспечить своевременное составление Актов освидетельствования скрытых работ и их подписание.

3. Осуществлять внутренний контроль качества выполнения работ и поставляемых материалов.

4. Своевременно уведомлять заказчика и его ответственных представителей для предъявления и освидетельствования скрытых работ.

	17.
	СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ И ИСПОЛНИТЕЛНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	После завершения работ Подрядчик должен подготовить и передать Заказчику в соответствии с СП 68.13330.2017 следующие документы:

1. Исполнительную документацию на выполненные работы с исполнительными схемами в полном объеме, подписанную ответственными лицами и выполненную в соответствии с требованиями СП 74.13330.2023, ГОСТ Р 51872-2024 «Документация исполнительная геодезическая» и СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»

3. Журналы работ

4. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2

5. Справку о стоимости выполненных работ и затрат   по форме КС-3.

	18.
	Гарантия на материалы, оборудование и монтажные работы
	Срок гарантии на работы - 5 лет с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, кроме оборудования, поставленного подрядчиком. 

Срок гарантии на оборудование соответствует сроку гарантии для данного оборудования, указанного в технической документации завода-изготовителя.

	19. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ИСПОЛНЕНИЮ

	19.1.
	Устройство и монтаж трубопроводов
	- СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 3.05.03-85»;

- СП 124.13330.2012 Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
- СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2)

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная  редакция СНиП II-35-76» 

	19.2.
	Контроль качества (сварка и материалы)
	ГОСТ ISO 5817-2025 «Межгосударственный стандарт. Сварка. Сварные соединения из стали, никеля, титана и их сплавов, полученные сваркой плавлением (исключая лучевые способы сварки). Уровни качества»

ГОСТ Р ИСО 13920-2026 Национальный стандарт Российской Федерации. Сварка. Общие допуски на сварные конструкции. Размеры линейные и угловые, форма и положение"

ГОСТ 3242-79 «Сварные соединения. Методы контроля качества»  

ГОСТ Р 55724-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые"

ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-81). Межгосударственный стандарт. Сварные соединения. Методы определения механических свойств"

	19.3.
	Приемка работ и испытания
	- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»

- Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст. 22.1)

- Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 №787 "О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 №808  "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации"); 

- Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 N 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».


	Заказчик:

ООО «ТТК»

Генеральный директор

___________________ М.Г. Караваев

М.П.
	Подрядчик:


Приложение № 2

к договору на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ 

№ ________ от «____» ________ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
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