ПОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №____

г. Саратов                                                                                                                            «____» __________________2026г.

Государственное унитарное предприятие Саратовской области «Хвалынский Водоканал» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Норова Максима Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, на основании результатов осуществления закупки путем проведения запроса цен (итоговый протокол запроса цен  № ______________ от «______» ___________ 2026 г.), Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГУП СО «Хвалынский Водоканал » и иных законодательных актов РФ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по Выполнение работ по Подключению (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения объекта: "Стационарный корпус на 37 круглосуточных коек (отделения: хирургическое, анестезиологии и реанимации, гинекологическое, паллиативной медицинской помощи, терапевтическое) ГУЗ СО «Хвалынская РБ им. Бржозовского» расположенного по адресу: Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Российской Республики, д. №73" - (в дальнейшем именуется “Объект”).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все необходимые работы по объекту в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Договору), прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его неотъемлемой частью.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы по объекту, указанному в п.1.1. настоящего Договора.

1.4. Качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать стандартам, показателям, параметрам правилам и нормам, заложенным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и в локальном сметном расчете (Приложение №1 к Договору).

1.5. Подрядчик предоставляет Заказчику копии документов, подтверждающих качество материалов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (сертификат или декларация о соответствии качества).

1.6.	Заказчик обязуется принять и оплатить работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.

- Срок и условия выполнения работ.

2.1. Работы выполняются: с момента заключения в течение 14 календарных дней.

2.2. Место выполнения Работ: Саратовская область, г. Хвалынск, ул.Российской Республики, д.№73, территория водоочистных сооружений.

2.3. Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком.

2.4. Все материалы, используемые для производства работ, должны быть высокого качества и разрешены для применения в соответствующих объектах, соответствовать ГОСТам, техническим условиям, техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) и в локальном сметном расчете (Приложение №2 к Договору), а также иметь соответствующие сертификаты (декларации), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Применяемые материалы должны быть износостойкими. Материалы, используемые при выполнении работ должны быть новыми, ранее не использованными и не имеющие дефектов.

2.5. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических норма и правил, режима на время производства ремонтных работ до сдачи объекта Заказчику возлагается на Подрядчика. Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за производство работ и соблюдение указанных требований.

2.6. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями СНиПов, СП, ГОСТов, требованиями иных нормативных актов, регламентирующих строительство.

3. Цена договора. Порядок расчетов по договору.

3.1. Источник финансирования – собственные средства и средства субсидии.

3.2. Цена Договора составляет _____________________, в том числе НДС 22% _______________ (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС). Цена Договора включает в себя: стоимость материалов, стоимость работ, с учетом расходов на перевозку, сборку, страхование, погрузку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, прочие сборы, связанные с исполнением Договора.

3.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором объема услуг и иных условий исполнения Договора.

3.4. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного Договором объема услуги не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного Договором объема оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора, пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в Договоре цены услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема услуги стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы услуги.

3.5. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных в п.п.3.3.-3.4.  Договора.

3.6. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения.

Оплата производится Заказчиком, за счет собственных средств и средств субсидии, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика по факту выполненных работ в течение 7 дней с момента подписания акта выполненных работ КС-2, КС-3, на основании выставленных счета и счетов-фактур.

4. Обязанности сторон.

4.1.     Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

4.1.3. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Договору и согласования организационных вопросов.

4.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Договором.

4.2.3. Принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

4.2.4. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

4.2.5. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Договору.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

4.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

4.3.3. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора.

4.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, установленным Договором и законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан в течение срока действия Договора предоставить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.

4.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

4.4.5. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на  качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.

Все издержки, вызванные приостановлением Работ, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.

4.4.6. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Договора, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора.

4.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

4.4.8. Подрядчик обязан обеспечить входной контроль качества материалов (предоставить документы, в том числе заключения по результатам лабораторных испытаний, подтверждающих качество строительных материалов, изделий).

- Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющих значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.3. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени, совместно с Подрядчиком, осуществляет приемку выполненных работ в порядке, установленном настоящим контрактом и действующим законодательством.

5.4. Не позднее 1 рабочего дня по завершению работ, Подрядчик передает Заказчику подписанные со своей стороны Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Предварительно сопроводительные документы необходимо предоставить Заказчику на проверку по средствам электронной почты для согласования корректного заполнения документов.

5.5. Заказчик при приемке выполненных работ проверяет выполненные по Договору работы, на соответствие их объема и качества требованиям, установленным настоящим Договором.

5.6. Для проверки результатов выполненных работ, Подрядчиком, предусмотренных настоящим Договором, в части их соответствия условиям настоящего Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться внешние эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с действующим законодательством.

5.7.  В случае если по результатам такой экспертизы в экспертном заключении установлены нарушения требований настоящего Договора, Подрядчик обязан устранить данные нарушения в сроки, указанные в заключении или отдельном письме Заказчика.

5.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия выполненных работ условиям настоящего Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих работ и устранено Подрядчиком.

5.9. Заказчик не позднее 5 рабочих дней с даты получения указанного акта от Подрядчика подписывает указанные акты и справки либо направляет мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ в письменной форме.

5.10. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приемке выполненных работ, сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения за счет Подрядчика (не более 7 рабочих дней). Если Заказчик не направит Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ в срок, указанный в п. 2.12, работы по настоящему Договору считаются принятыми без замечаний и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.11. Выполнение по Договору будет считаться исполненным с момента подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5.12. Подрядчик обязуется принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба или повреждения сооружениям, помещениям, находящимся на пути к объекту и на территории объекта.

5.13. После завершения работ Подрядчик обязан в недельный срок освободить объект от временных сооружений, строительного мусора за свой счет.

5.14. Подрядчик гарантирует Заказчику освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком по Договору.

5.15. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работы Заказчик обязуется принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом Договора и произвести его оплату.

5.16. Риск случайной гибели и случайного повреждения результата работ лежит на Подрядчике до момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (по форме КС-2).

- Ответственность сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и условиями Договора. Уплата неустойки (пени, штрафа), предусмотренной Договором, не освобождает виновную (нарушившую условия Договора) сторону от необходимости исполнения обязательств в полном объеме.

6.2. Во всех остальных случаях Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7. Гарантии качества выполнения работ, поставляемого оборудования.

7.1 Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых им работ по Договору, соответствует действующим стандартам, нормам и правилам, а также нормативам и требованиям, заложенным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и в локальном сметном расчете (Приложение № 2 к Договору).

7.2. В гарантийный период, составляющий 24 месяцев с момента окончания работ по Договору, Заказчик в течение 10 календарных дней с момента обнаружения недостатков работ или материалов, оборудования письменно уведомляет Подрядчика обо всех претензиях, связанных с данным гарантийным обязательством. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ, документов по приемке оборудования.

7.3. После получения такого уведомления Подрядчик в течение 20 дней проводит устранение обнаруженных недостатков без расходов со стороны Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные действием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в т.ч. объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение сторонами своих обязательств по Договору, а также которые стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к форс – мажорным обстоятельствам по условиям настоящего Договора не относятся.

8.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным для подтверждения наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполнит свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в 10-дневный срок в письменном виде известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. После этого Стороны совместно решают вопрос о дальнейшем исполнении Договора путем переговоров. В случае несоблюдения стороной 10-дневного срока извещения она не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по Договору.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих обязательств по контракту другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.

9.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством по месту нахождения Заказчика.

- Обеспечение исполнения обязательств по Договору.

10.1. Обеспечение исполнения обязательств по Договору может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно.

Размер обеспечения исполнения договора: без обеспечения

10.2 Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.3. Возврат Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора (если такая форма обеспечения исполнения договора применяется Поставщиком) осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в Договоре, либо в требовании (заявлении) о возврате.

10.4. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное пропорционально размеру выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения.

10.5. Обеспечение исполнения Договора подлежит удержанию во всех случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения Договора, в т.ч. сроков и порядка исполнения Договора, а также исполнения денежных обязательств (неуплаты неустойки, штрафов, пеней по договору).

- Изменения, расторжение договора

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

11.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению Заказчика (на основании п.6 ст.57 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного унитарного предприятия Саратовской области «Хвалынский Водоканал»), по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

- Прочие условия

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств в полном объеме

12.2. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

12.3. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Техническое задание

Приложение №2 – Локальный сметный расчет

13. Банковские реквизиты и адреса сторон

Заказчик:

Государственное унитарное предприятие Саратовской области «Хвалынский Водоканал»

Адрес: 412780 Саратовская область,  г. Хвалынск улица им. К.С. Петрова-Водкина, д. 1

Юридический адрес: 412780 Саратовская область г. Хвалынск улица Революционная, 110А

ИНН 6441025137 КПП 644101001

р/с 40702810956000001514

в Поволжский Банк ПАО Сбербанк г. Самара

к/с 30101810200000000607; БИК 043601607

Тел.  (845 95) 2-10-62, факс: (845 95) 2-20-06

И.о. директора

__________________ /М.В. Норов /

ЭЦП

Подрядчик:

_________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________ /____________/

ЭЦП

Приложение № 1

к Договору № ____

от «___» _______ 2026 года

Техническое задание

на Выполнение работ по Подключению (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения объекта: "Стационарный корпус на 37 круглосуточных коек (отделения: хирургическое, анестезиологии и реанимации, гинекологическое, паллиативной медицинской помощи, терапевтическое) ГУЗ СО «Хвалынская РБ им. Бржозовского» расположенного по адресу: Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Российской Республики, д. №73

| № п/п | Наименование | Технические характеристики товара, работы, услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения объекта: "Стационарный корпус на 37 круглосуточных коек (отделения: хирургическое, анестезиологии и реанимации, гинекологическое, паллиативной медицинской помощи, терапевтическое) ГУЗ СО «Хвалынская РБ им. Бржозовского» расположенного по адресу: Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Российской Республики, д. №73" | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения объекта: "Стационарный корпус на 37 круглосуточных коек (отделения: хирургическое, анестезиологии и реанимации, гинекологическое, паллиативной медицинской помощи, терапевтическое) ГУЗ СО «Хвалынская РБ им. Бржозовского» расположенного по адресу: Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Российской Республики, д. №73" согласно локально-сметного расчета (Приложение 1, 2). Ведомость объемов работ. Строительство водопроводной линии № п/п; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во. 1; 3; 4; 5. Раздел 1. Сети В1. Земляные работы. 1; Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2; м3; 249,2. 2; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2; м3; 7,27. 3; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км; 1т груза; 12,7. 4; Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2; м3; 13,5. 5; Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых; м2; 210. 6; Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 125; 150 мм; км; 0,6. 7; Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм; км; 0,6. 8; Гидравлическое испытание трубопроводов номинальным диаметром: 150; км; 0,6. 9; Водоотлив: из котлованов; м3; 30. 10; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1; м3; 13,5. 11; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; м3; 235,7. 12; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2; м3; 235,7. 13; Полив водой уплотняемого грунта насыпей; м3; 70,7. 14; Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1; м2; 160. Монтаж трубопровода водоснабжения. 15; Разгрузка на трассе труб: Ду 150 мм; км труб; 0,6. 16; Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН); шт; 3. 17; Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН); шт; 3. 18; Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м; м; 600. 19; Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм; соединение; 46. 20; Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов; шт; 2. Устройство колодца ф1500 мм - 4 шт.. 21; Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих; м3; 5,8. 22; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; м2; 69,7. 23; Пробивка проемов в конструкциях: из бетона; м3; 0,08. 24; Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2; м3; 0,02. Перебазировка оборудования. 25; Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 50 т; маш.-ч; 48. Установка фасонных частей. 26; Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм; шт; 4. 27; Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм; шт; 1. 28; Установка фасонных частей стальных фланцевым соединением с трубопроводом, тройники диаметром: свыше 150 до 200 мм; шт; 2. 29; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм; шт; 2. 30; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм; шт; 4. 31; Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм; соединение; 6. 32; Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 200 мм; соединение; 4. 33; Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов; шт; 6. 34; Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников; шт; 2. Строительство канализационной линии № п/п; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во. 1; 3; 4; 5. Раздел 1. Сети К1. Земляные работы. 1; Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2; м3; 83,8. 2; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2; м3; 7,6. 3; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км; 1т груза; 13,3. 4; Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2; м3; 4,9. 5; Устройство основания под трубопроводы: песчаного; м3; 2,3. 6; Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых; м2; 128,8. 7; Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 150 мм; км; 0,028. 8; Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих; шт; 1. 9; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; м3; 78,9. 10; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2; м3; 78,9. 11; Полив водой уплотняемого грунта насыпей; м3; 23,7. 12; Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1; м2; 88. Монтаж трубопровода. 13; Разгрузка на трассе труб: Ду 150 мм; км труб; 0,028. 14; Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм; м; 28. Устройство колодца ф1000 мм - 1 шт.. 15; Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах; м3; 2. 16; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; м2; 22,9. 17; Пробивка проемов в конструкциях: из бетона; м3; 0,05. 18; Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2; м3; 0,0065. |

- Общие требования и условия к выполнению работ.

Место оказания услуг, проведение работ: Саратовская область, г. Хвалынск, ул.Российской Республики, д.№73, территория водоочистных сооружений.

Условия и сроки (периоды) оказания услуг: с момента заключения договора в течении 14 календарных дней.

Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом, с настоящим Техническим заданием, с соблюдением требований действующих нормативных документов для данного вида работ, правил охраны труда, экологической и противопожарной безопасности, в полном объеме и в установленный договором срок.

Подрядчик принимает на себя всю ответственность за содержание и состояние места выполнения работ, включая ограждения, до окончания работ и сдачи работ Заказчику.

Результат работ должен обеспечивать соответствие эксплуатационного состояния объекта требованиям действующих нормативных документов для каждого вида работ.

Все используемые для выполнения работ материалы, должны иметь соответствующие сертификаты, свидетельства, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения в строительстве на территории РФ в данном виде работ.

Подрядчик должен немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных выше, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии – разумного срока для ответа на предупреждение, или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с требованиями обеспечения пожарной, промышленной и экологической безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, должностных инструкций и иных актов, регламентирующих порядок и технологию выполнения работ, а также с требованиями об охране окружающей среды и уровне шума.

Ответственность за соблюдением вышеуказанных норм и правил, охрану труда на объекте возлагается на Подрядчика.

Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, соблюдать требования всех нормативных документов, в том числе:

1. СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства.

2. СНиП 12-03-99. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

3. СНиП III-4-80 «Правила производства и приёмка работ. Техника безопасности в строительстве».

4. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ01-03).

5. СНиП III-42-80. Охрана окружающей среды.

6. СНиПIII-10-75. Благоустройство территорий.

7. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве".

Работы, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах, подлежат освидетельствованию уполномоченным представителем Заказчика с составлением актов освидетельствования скрытых работ. До освидетельствования скрытых работ Заказчиком Подрядчику запрещается выполнять последующие работы. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. Подрядчик в письменном виде уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня.

Оказание услуг осуществляется силами, средствами и материалами Подрядчика, в соответствии с локально-сметным расчетом.

- Требования к результатам работ.

Результаты работ должны соответствовать видам и объемам работ, согласно требованиям договора, нормативным требованиям, применяемым к данному виду работ.

- Требования к гарантии качества работы, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества

Подрядчик гарантирует:

- качественное выполнение всех работ, в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора, и действующими нормами Российской Федерации;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта.

Подрядчик несет ответственность за качество и объем выполненных работ.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 месяцев и распространяется на все, составляющее результат работ. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

Срок действия гарантийных обязательств Подрядчика исчисляется с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке.

Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, они устраняются Подрядчиком за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, а гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

При нарушении сроков устранения дефектов Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика в порядке, предусмотренном условиями договора.

4.	Порядок расчетов.

Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится Заказчиком за счет собственных средств, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, в течении 7 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ КС-2, КС-3, на основании выставленных счета и счетов-фактур.

Цена договора включает в себя: стоимость материалов, расходы на доставку, монтаж, страхование, выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходы по всем налогам, пошлинам и сборам, другим обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные затраты, издержки и расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.

Всего по договору: ___________________________ рублей (______________), в том числе НДС ____% (В случае если Поставщик не является плательщиком НДС вместо слов «…в том числе НДС…» необходимо указать: НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11. Налогового кодекса Российской Федерации или указать иную причину со ссылкой на законодательство)

| Подрядчик _____________________________ ________________ /________________/ МП | Заказчик ____________________________ __________________ /_______________/ МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № ____

от «___» _______ 202_ года

Локально – сметный расчет