Приложение №3

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ № ____________
г. Улан-Удэ                                                                                                             «___» ____________ 2026 г.
	
	


Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Улан-Удэ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нагибнева Валерия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке Заказчика и протоколом __________________ от «___» _________ 2026 г. № ____, заключили настоящий Договор.
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать проектную документацию стадии «П», рабочую документацию стадии «Р» и сметную документацию для реконструкции четырех объектов водоотведения, передать результат Заказчику, обеспечить согласования и сопровождение государственной экспертизы, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные работы.
1.2. Объекты проектирования: 1) напорный коллектор от камеры переключения Авиазавода до КК № 6206 (2d×630 мм); 2) напорный коллектор от КНС 8а до КК № 5450 (2d×630 мм); 3) напорный коллектор от КНС-Мелькомбинат до КК № 7556 (d=400 мм); 4) КНС БМП.
1.3. Состав, объем, технические и качественные требования установлены Техническим заданием (Приложение № 1). Код ОКПД2: 71.12.16.000.
1.4. Настоящий Договор является договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. К отношениям Сторон применяются статьи 758–762 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.5. Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков, сохраняя перед Заказчиком полную ответственность за их действия, сроки и качество результата. Передача субподрядчику всего объема работ без письменного согласия Заказчика не допускается.
2 ЦЕНА ДОГОВОРА И РАСЧЕТЫ
2.1. Цена Договора составляет __________ руб. ___ коп.. Цена сформирована по результатам закупки и включает налоги и обязательные платежи Подрядчика в зависимости от применяемой системы налогообложения.
2.2. Распределение цены по объектам указывается в Приложении № 2 на основании предложения победителя закупки. Цена является твердой на весь срок исполнения, кроме случаев ее изменения, прямо допускаемых Положением о закупке Заказчика и законодательством Российской Федерации.
2.3. В цену включены все расходы Подрядчика, необходимые для выполнения Технического задания: обследования, сбор доступных исходных данных, инженерные изыскания в предусмотренном Техническим заданием объеме, согласования, изготовление и передача комплектов, выпуск редактируемых файлов, сопровождение экспертизы и устранение замечаний, относящихся к результату работ Подрядчика.
2.4. Плата экспертной организации за проведение государственной экспертизы в цену Договора не входит. Договор с экспертной организацией заключает и оплачивает Заказчик как заявитель либо уполномоченное им лицо.
2.5. Аванс не предусмотрен. Оплата производится отдельно по каждому объекту в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки по соответствующему объекту и получения надлежаще оформленного счета, счета-фактуры либо универсального передаточного документа, если их выставление предусмотрено налоговым законодательством.
2.6. Основанием для окончательной приемки по объекту является передача полного комплекта документов и положительное заключение государственной экспертизы, когда ее проведение обязательно. Если получение заключения задержано по причинам, не зависящим от Подрядчика, Стороны вправе оформить промежуточную приемку фактически выполненной части работ без освобождения Подрядчика от сопровождения экспертизы.
2.7. Источник финансирования: собственные средства Заказчика в рамках инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия от 11.08.2026 № 06-пр180/26.
2.8. Заказчик исполняет обязанности налогового агента и удерживает обязательные платежи только в случаях, прямо установленных налоговым законодательством Российской Федерации.
3 СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Начало выполнения работ — дата заключения Договора. Полные комплекты проектной, рабочей и сметной документации по всем объектам передаются Заказчику не позднее 01.12.2026.
3.2. Обязанности по сопровождению государственной экспертизы, предоставлению пояснений и устранению замечаний действуют до получения положительного заключения. Каждый комплект замечаний, относящихся к документации Подрядчика, устраняется не позднее 5 рабочих дней со дня получения, если иной технически обоснованный срок письменно не согласован Сторонами.
3.3. При документально подтвержденной задержке исходных данных, которые вправе получить только Заказчик как застройщик или правообладатель, срок выполнения соответствующей части работ продлевается соразмерно задержке при условии, что Подрядчик в течение 3 рабочих дней уведомил Заказчика о недостающих данных и влиянии задержки на срок.
3.4. Объекты расположены в г. Улан-Удэ. Камеральные работы выполняются по месту нахождения Подрядчика, обследования и согласования — по месту нахождения объектов, Заказчика и соответствующих организаций.
3.5. Подрядчик вправе сдать результат досрочно, если это не ухудшает его качество и не нарушает порядок согласования проектных решений.
4 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ И КАЧЕСТВУ
4.1. На протяжении всего срока выполнения работ Подрядчик должен состоять в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и иметь право выполнять работы по договорам соответствующего уровня ответственности, кроме случаев, когда членство в СРО не требуется в силу статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ специалистами требуемой квалификации, в том числе специалистами, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов, когда это обязательно по закону.
4.3. Результат должен соответствовать Техническому заданию, исходным данным, техническим условиям, обязательным требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов № 384-ФЗ и № 416-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, применимых сводов правил, стандартов и иных нормативных документов, действующих на дату передачи результата.
4.4. Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком основные технические решения. Указание конкретных производителей допускается только при технологическом обосновании и письменном согласовании с Заказчиком с соблюдением требований закупочного законодательства.
4.5. Утрата Подрядчиком права выполнять проектные работы является существенным нарушением. Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика не позднее следующего рабочего дня.
4.6. Предметом Договора является выполнение проектных работ. Самостоятельная поставка товаров Заказчику не предусмотрена. Требования к стране происхождения оборудования и материалов, предусматриваемых проектной документацией, не устанавливаются, если иное прямо не предусмотрено обязательными требованиями законодательства Российской Федерации или исходными данными Заказчика.
5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Подрядчик обязан: проверить полученные исходные данные и в течение 3 рабочих дней направить исчерпывающий перечень недостающих документов; обследовать объекты; разработать документацию; получить предусмотренные Техническим заданием согласования; передать результат в установленном составе и форматах; незамедлительно уведомлять о препятствиях; соблюдать конфиденциальность.
5.2. Подрядчик не вправе без письменного согласования изменять состав объектов, основные технические решения или уменьшать установленный объем работ.
5.3. Заказчик обязан передать имеющиеся исходные данные, рассматривать представленные решения, содействовать получению документов, доступных только застройщику или правообладателю, организовать государственную экспертизу, принять и оплатить надлежаще выполненные работы.
5.4. Заказчик вправе проверять ход и качество работ, требовать устранения недостатков, привлекать экспертов к проверке результата и получать сведения о фактически привлеченных субподрядчиках.
5.5. Проверка Заказчиком хода работ и согласование промежуточных решений не освобождают Подрядчика от ответственности за полноту и качество результата.
6 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
6.1. В связи с расположением объектов в г. Улан-Удэ на Байкальской природной территории проектная документация и результаты инженерных изысканий направляются на государственную экспертизу в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом установленных этой статьей исключений.
6.2. Заявителем выступает Заказчик как застройщик или технический заказчик либо уполномоченное им лицо. Экспертизу проводит государственная экспертная организация, компетентная в отношении соответствующего объекта, в том числе АУ Республики Бурятия «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия», если объект относится к его компетенции.
6.3. Подрядчик формирует полный комплект материалов в требуемом формате, загружает файлы в информационную систему по доверенности Заказчика при необходимости, участвует во взаимодействии с экспертной организацией, готовит пояснения и без дополнительной платы устраняет замечания, вызванные недостатками разработанной им документации.
6.4. Если отрицательное заключение или повторная экспертиза вызваны недостатками документации Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику документально подтвержденные расходы на повторную экспертизу. Дополнительные работы, вызванные изменением задания Заказчиком либо новыми исходными данными, оформляются дополнительным соглашением при наличии оснований по Положению о закупке.
7 СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
7.1. По каждому объекту Подрядчик передает Заказчику: проектную, рабочую и сметную документацию; четыре бумажных экземпляра; электронные копии в PDF; редактируемые исходные файлы в форматах, предусмотренных Техническим заданием; опись документов и файлов; акт сдачи-приемки и расчетные документы.
7.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения полного комплекта подписывает акт либо направляет мотивированный отказ с конкретным перечнем недостатков и ссылками на Договор, Техническое задание или обязательные требования.
7.3. Подрядчик устраняет обоснованные недостатки за свой счет в срок, указанный Заказчиком с учетом характера недостатков, но не более 5 рабочих дней, если иной срок не согласован письменно.
7.4. Работы не считаются принятыми при неполной комплектности, отсутствии редактируемых исходных файлов, наличии неустраненных существенных недостатков или отрицательного заключения экспертизы по причинам, относящимся к результату работ Подрядчика.
7.5. Подписание акта не освобождает Подрядчика от ответственности за скрытые недостатки и ошибки, выявленные при экспертизе, строительстве, реконструкции или эксплуатации объекта.
8 ПРАВА НА ДОКУМЕНТАЦИЮ
8.1. Исключительное право на созданную по Договору документацию в полном объеме переходит к Заказчику с момента оплаты соответствующего результата. Вознаграждение за отчуждение исключительного права включено в цену Договора.
8.2. Заказчик вправе использовать, изменять, дополнять, передавать и повторно применять документацию без дополнительного согласия и вознаграждения Подрядчика в пределах, допускаемых законодательством.
8.3. Подрядчик гарантирует отсутствие нарушений исключительных прав третьих лиц и передает Заказчику все редактируемые исходные файлы. Размещение материалов в портфолио допускается только с письменного согласия Заказчика.
9 ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. Подрядчик отвечает за ненадлежащее составление проектной и рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные после приемки при экспертизе, реконструкции и эксплуатации объекта, в соответствии со статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.2. Гарантийные обязательства на проектные решения действуют до завершения строительно-монтажных работ по соответствующему объекту. Ошибки и отклонения, возникшие по вине Подрядчика, устраняются без дополнительной оплаты.
9.3. За просрочку выполнения обязательства виновная Сторона уплачивает другой Стороне пеню в размере 0,1 процента стоимости просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более стоимости такого обязательства.
9.4. За иные существенные нарушения Подрядчик уплачивает штраф в размере 5 процентов стоимости ненадлежаще исполненного обязательства. Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательства и возмещения документально подтвержденных убытков в части, не покрытой неустойкой.
9.5. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что нарушение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Она уведомляет другую Сторону в течение 3 рабочих дней и подтверждает влияние таких обстоятельств на исполнение.
10 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Обеспечение исполнения Договора 3% от НМЦД и составляет 141 336 (сто сорок одна тысяча триста тридцать шесть) рублей 48 копеек.
11 ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
11.1. Изменение предмета, цены, объема, сроков и иных существенных условий допускается только в случаях и порядке, предусмотренных Положением о закупке Заказчика, Федеральным законом № 223-ФЗ и гражданским законодательством, и оформляется письменным дополнительным соглашением.
11.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в результате одностороннего отказа в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Договором.
11.3. Заказчик вправе отказаться от Договора при существенном нарушении Подрядчиком срока, неоднократном неустранении недостатков, утрате необходимого права на выполнение проектных работ или предоставлении недостоверных сведений о соответствии требованиям закупки.
11.4. При прекращении Договора Заказчик оплачивает только принятый пригодный результат. Подрядчик передает Заказчику все созданные и оплаченные материалы, включая незавершенные редактируемые файлы.
12 АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. При заключении и исполнении Договора Стороны, их работники, представители, а также привлеченные ими лица обязуются соблюдать Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иные применимые требования законодательства Российской Федерации.
12.2. Стороны не совершают прямо или через посредников действия, которые могут быть квалифицированы как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица либо иное коррупционное правонарушение. Не допускаются передача денег, подарков, имущественных прав, оказание услуг или предоставление иных выгод с целью повлиять на решения, действия или бездействие работников и представителей другой Стороны либо третьих лиц, связанные с заключением или исполнением Договора.
12.3. Каждая Сторона обязана принимать разумные меры по предупреждению коррупционных нарушений и не допускать конфликта интересов. О возникшем или возможном конфликте интересов, способном повлиять на исполнение Договора, Сторона письменно уведомляет другую Сторону не позднее 3 рабочих дней с момента, когда ей стало об этом известно.
12.4. При наличии фактических данных о возможном нарушении настоящего раздела Сторона направляет другой Стороне письменное уведомление с описанием обстоятельств и имеющимися подтверждающими материалами. Получившая уведомление Сторона в течение 5 рабочих дней сообщает результаты рассмотрения и принятые меры. На период проверки Стороны продолжают исполнять обязательства, не связанные непосредственно с обстоятельствами проверки, если это не создает риска нарушения закона.
12.5. Сведения о лице, добросовестно сообщившем о возможном нарушении, и представленные материалы используются только для проверки, защиты прав Сторон и исполнения требований закона. Передача таких сведений допускается уполномоченным государственным органам, суду, аудиторам и профессиональным консультантам при условии соблюдения конфиденциальности.
12.6. Если нарушение настоящего раздела подтверждено вступившим в законную силу судебным актом, постановлением уполномоченного органа, признанием нарушившей Стороны либо документами, достоверность которых не оспорена ею в установленный срок, добросовестная Сторона вправе потребовать устранения нарушения и возмещения документально подтвержденных убытков, а при существенном нарушении — отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Само по себе неподтвержденное сообщение или предположение не является основанием для применения ответственности или расторжения Договора.
13 СПОРЫ И ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СООБЩЕНИЯ
13.1. Претензия рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня ее получения. Неурегулированный спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Республики Бурятия.
13.2. Юридически значимые сообщения направляются через электронную площадку при наличии соответствующего функционала, посредством системы электронного документооборота, заказным письмом либо по согласованным адресам электронной почты с подтверждением получения.
13.3. Сторона обязана уведомить об изменении адреса и банковских реквизитов в течение 1 рабочего дня. Риски несвоевременного уведомления несет неуведомившая Сторона.
14 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения обязательств, включая сопровождение экспертизы и устранение замечаний, а в части расчетов, гарантий и ответственности — до их полного завершения.
14.2. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются гражданским законодательством, Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке Заказчика.
14.3. При противоречии документов применяется следующий приоритет: 1) настоящий Договор; 2) Техническое задание; 3) предложение Подрядчика в части, не ухудшающей требования Заказчика; 4) иные документы закупки.
14.4. Неотъемлемые приложения: Приложение № 1 — Техническое задание; Приложение № 2 — Распределение цены Договора по объектам.
15 АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик
	Подрядчик

	МУП «Водоканал» города Улан-Удэ
ИНН 0326540932, КПП 032601001
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 24
р/с 40702810709160001053
ПАО Сбербанк, Бурятское отделение № 8601
к/с 30101810400000000604, БИК 048142604

Директор
______________ В.В. Нагибнев
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ИНН/КПП: __________________________
Адрес: ______________________________
р/с: ________________________________
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Приложение № 2 к Договору № ____ от «___» ________ 2026 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ДОГОВОРА ПО ОБЪЕКТАМ
	№
	Наименование объекта
	Ед.
	Цена, руб.

	1
	Разработка ПСД по объекту «Реконструкция напорного коллектора от камеры переключения (Авиазавода) до КК № 6206 (2d×630 мм)»
	компл.
	__________

	2
	Разработка ПСД по объекту «Реконструкция напорного коллектора от КНС 8а до КК № 5450 (2d×630 мм)»
	компл.
	__________

	3
	Разработка ПСД по объекту «Реконструкция напорного коллектора от КНС-Мелькомбинат до КК № 7556 (d=400 мм)»
	компл.
	__________

	4
	Разработка ПСД по объекту «Реконструкция КНС БМП»
	компл.
	__________

	ИТОГО
	__________


Итоговая цена и пообъектное распределение заполняются при заключении Договора по предложению победителя без превышения начальной максимальной цены.
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