ДОГОВОР ПОДРЯДА № __________________
на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ
г. Краснодар 








      «___» ________ 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кубанская электросетевая компания» (ООО «КЭСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кошмелюка Алексея Ефимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция сети электроснабжения 10 кВ в промежутке от БРТП-2103п до 2КТП-3116п» (Этап 2) (далее – работы, объект) в соответствии с условиями настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
1.2. Перечень работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Договору, установлен в технической документации (состав технической документации: локальный ресурсный сметный расчет (смета) № 1 (Приложение № 1 к настоящему договору), техническое задание на  выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (Приложение № 2 к настоящему договору), рабочая документация № 15330032010-0091-2023-ЭС, разработанная ООО «ГЭМ» в 2023 году, по объекту: «Реконструкция сети электроснабжения 10 кВ в промежутке от БРТП-2103п                до 2КТП-3116п» (с изменениями 2025 года)), утвержденной Заказчиком (далее - техническая документация), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Право Подрядчика осуществлять строительно-монтажные работы по Объекту подтверждается членством в Саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства ________________________________________ (_________________) (регистрационный номер в реестре членов _______________________________) (заполняется в случае, если Подрядчик является членом СРО либо членство в СРО необходимо для выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства РФ).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Принять от Заказчика техническую документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему договору. 

2.1.2. Приступить к выполнению работ только после письменного разрешения Заказчика.

2.1.3. Выполнить все работы по объекту в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.4. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.5. Обеспечить выполнение работ своими или привлеченными силами и средствами.

2.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.1.7. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм.

2.1.8. Обеспечить при выполнении работ соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, нормативно-правовых актов об охране окружающей среды и нести полную ответственность за соблюдение указанных норм и правил.
2.1.9. После выполнения работ провести соответствующие испытания, а также иные мероприятия для ввода объектов в эксплуатацию.
2.1.10. Вывезти в течение 2 (двух) дней со дня приемки работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. В течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания настоящего договора выдать Подрядчику техническую документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему договору, обеспечить доступ к объекту работ и создать необходимые условия для производства работ.

2.3.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.3. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором. В течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и подписать представленные Подрядчиком с сопроводительным письмом Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 или в тот же срок направить Подрядчику обоснованный отказ в подписании.

2.3.4. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.4.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
3.1. Подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить выполнение работ на объекте собственными материалами и оборудованием в соответствии с технической документацией.
3.2. Все материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствовать технической документации.
3.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех необходимых для реализации договора материалов до момента подписания акта о приемке выполненных работ.

3.4. Материалы, демонтируемые Подрядчиком в ходе выполнения работ по настоящему договору и пригодные для дальнейшего использования, подлежат передаче Заказчику по соответствующему акту.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Начальный срок производства работ по настоящему договору – с даты заключения настоящего Договора и получения письменного разрешения Заказчика на начало производства работ.
4.2. Конечный срок производства работ – в течение 30 (тридцати) календарных дней. 
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ
5.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется согласно локальному ресурсному сметному расчету (смета) № 1 (Приложение № 1 к настоящему договору), и составляет _________________________ руб. (_________________________________________ руб. _______ коп.), в том числе НДС 22 %.
Окончательная стоимость работ определяется сторонами по фактически выполненным объемам работ согласно актам о приемке выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3). В любом случае окончательная стоимость работ не может превышать стоимость, установленную в настоящем пункте.

5.2. Расчет по настоящему договору производится Заказчиком в следующем порядке:

- 50% от стоимости работ, указанной в п.5.1. Договора, уплачиваются Заказчиком в течение            5 (пяти) банковских дней с даты заключения настоящего Договора (предварительная оплата);

- 50% от стоимости работ, указанной в п.5.1. Договора, уплачиваются Заказчиком, в течение           10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами без замечаний Акта о приемке выполненных работ (окончательный расчет).
5.3. Окончательная оплата Заказчиком выполненных работ производится при условии предоставления Подрядчиком исполнительной документации в полном объеме, в соответствии с             п. 6.8 настоящего договора.

5.4. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счетов на оплату, выставляемых Подрядчиком.

6. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Работы по настоящему Договору должны выполняться в соответствии с технической документацией.

6.2 Подрядчик самостоятельно организует и обеспечивает производство работ на объекте в соответствии с технической документацией, несет полную ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.

6.3. Для осуществления технического надзора и контроля выполнения работ Заказчик назначает своего представителя, который контролирует производство работ и совместно с Подрядчиком оформляет акты о приемке выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов проектной документации. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

6.4. В течение 5 (пяти) дней после фактического завершения работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ.
6.5. Если в процессе приемки результата работ Заказчиком будут обнаружены недостатки, сторонами подписывается Акт выявленных недостатков, с указанием сроков, в которые указанные недостатки должны быть устранены.
6.6. После устранения замечаний, указанных в Акте выявленных недостатков, Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 5 дней.

6.7. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3) по каждому объекту, указанному в п.1.1 настоящего договора и выполнения Подрядчиком всех своих обязательств по договору.
6.8. По окончании всего объема работ на объекте, либо отдельных его этапов, Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию (в том числе, но не ограничиваясь: акты на скрытые работы, акты освидетельствования строительно-монтажных работ, протоколы испытаний, исполнительные схемы и чертежи, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, паспорта и сертификаты на материал, журнал общих работ, журнал входного контроля и иные спец. журналы, соответствующих видов работ, акт технической готовности объекта и т.д.) в 2-х экземплярах. Исполнительная документация должна соответствовать Приказу Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Строительным нормам и правилам (СНиП) и Своду правил (СП) соответствующих видов работ.

6.9. Окончательная приемка работ производится по фактически выполненным объемам.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки. Кроме того, Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося на объекте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

7.4. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

7.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ на объект.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. При повреждении Подрядчиком подземных коммуникаций во время выполнения работ по настоящему договору, восстановительные работы производятся за счет Подрядчика.

7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет предоставившая их сторона.

7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.9. В случае нарушения срока выполнения работ, предусмотренного п.4.1 настоящего Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, при наличии письменной претензии Заказчика.
7.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами и правилами, технической документацией.

8.2. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные работы и установленное оборудование – _________________ с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. В течение этого срока Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных работ.

8.3. В случае выявления несоответствия передаваемых Заказчику результатов работы требованиям действующих норм и правил, согласованной технической документации, и/или выявления недостатков в работе установленного оборудования до истечения гарантийного срока, указанного в п. 8.2 настоящего Договора, составляется двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. Подрядчик в течение 5 (пяти) дней обязуется подписать вышеуказанный акт, либо направить Заказчику мотивированный отказ от его подписания. В случае, если направленный акт не подписан Подрядчиком в течение указанного срока, основанием для устранения недостатков является односторонний акт, составленный и подписанный Заказчиком. Недостатки, обнаруженные Заказчиком в течение гарантийного срока после приемки работ, подлежат безвозмездному устранению Подрядчиком в течение 10 дней с момента составления акта (двухстороннего или одностороннего), если актом не установлен иной срок устранения недостатков. При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить недостатки своими силами. При отказе Подрядчика от устранения недостатков либо при несвоевременном их устранении Подрядчик уплачивает в пользу Заказчика штраф в размере 5 % от суммы договора. Штраф уплачивается Подрядчиком независимо от компенсации Заказчику затрат на самостоятельное устранение обнаруженных недостатков.

9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 
10.2. Настоящий договор, может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

- по письменному соглашению сторон;

- в одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором;

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

11.2. В случае невозможности принятия сторонами взаимоприемлемого решения все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

12.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

12.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.5. Перечень приложений к настоящему договору, которые являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – локальный ресурсный сметный расчет (смета) № 1.

Приложение № 2 – техническое задание на выполнение СМР и ПНР.
13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:
ООО «КЭСК»

Юридический адрес: 350053, РФ, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар,

ул. Берлинская, д.9, кв. 2
ИНН 2309135367, КПП 231001001

ОКПО 10153331, ОГРН 1132309002242

Банк: Филиал «Центральный» 

Банка ВТБ ( ПАО)

р/с 40702810400810167302

к/с 30101810145250000411

БИК 044525411
Тел. +7 (861)-299-10-10

E-mail: kubseti@yandex.ru 
Генеральный директор

______________________/А.Е. Кошмелюк/

М.П.
	Подрядчик:



Приложение №2
к договору на выполнение

строительно-монтажных и пусконаладочных работ

№___________________ от «____» _______ 2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Реконструкция сети электроснабжения 10 кВ в промежутке от БРТП-2103п 
до 2КТП-3116п» (Этап 2)
	№ п/п
	Наименование разделов
	Содержание раздела 

	1
	Наименование объекта
	«Реконструкция сети электроснабжения 10 кВ в промежутке от           БРТП-2103п до 2КТП-3116п» (Этап 2)

	2
	Основание для строительства
	Инвестиционная программа ООО «КЭСК»

	3
	Вид строительства 
	Реконструкция (Этап 2)

	4
	Район строительства 
	Краснодарский край, г. Краснодар, ЖК «Немецкая деревня»

	5
	Заказчик
	OОO «КЭСК»

	6
	Требования к Подрядчику (строительной организации)
	Обязательное членство в СРО (строительство);

Опыт монтажа (прокладки) кабельных линий 6-10 кВ;

Опыт монтажа коммутационной аппаратуры 6-10 кВ в трансформаторных подстанциях 6-10/0,4 кВ;

Опыт проведения пусконаладочных работ в электрических сетях напряжением 6-10 кВ;

Техническая оснащенность.

	7
	Сроки выполнения работ
	В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора

	8
	Порядок оплаты
	- 50% от стоимости работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения договора на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату;
- окончательный расчет в размере 50% от стоимости работ Заказчик осуществляет в течение в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату

	9
	Сроки начала и окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
	Начало работ – с даты заключения договора.

Окончание работ – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора и получения письменного разрешения Заказчика на начало производства работ. 

	10
	Особые условия строительства. 


	1. Работы выполняются согласно определенному Заказчиком Этапу 2, который включает в себя участок 2КЛ-10 кВ от ТП-2103п до ТП-2779п. Данный этап является частичным объемом работ, предусмотренным рабочей документацией.

2. Оборудование и материалы применять в соответствии с рабочей документацией № 15330032010-0091-2023-ЭС, разработанной                ООО «ГорЭлектроМонтаж» в 2023 году по объекту: «Реконструкция сети электроснабжения 10 кВ в промежутке от БРТП-2103п до             2КТП-3116п» (с изменениями 2025 года).

3. При наличии изменений (отступлений от проекта) необходимо получение письменного согласия Заказчика, а также оформление соответствующих актов.

	11
	Потребность в инженерных изысканиях
	Отсутствует (Инженерные изыскания выполнены в рамках выполнения проектных работ)

	12
	Основные технико-экономические показатели объекта 
	В соответствии с рабочей документацией № 15330032010-0091-2023-ЭС, разработанной ООО «ГорЭлектроМонтаж» в 2023 году по объекту: «Реконструкция сети электроснабжения 10 кВ в промежутке от БРТП-2103п до 2КТП-3116п» (с изменениями 2025 года), а также локальным сметным расчетом на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 

	13
	Требования к техническим решениям. 


	В соответствии с рабочей документацией № 15330032010-0091-2023-ЭС, разработанной ООО «ГорЭлектроМонтаж» в 2023 году по объекту: «Реконструкция сети электроснабжения 10 кВ в промежутке от БРТП-2103п до 2КТП-3116п» (с изменениями 2025 года)

	14
	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	В соответствии с рабочей документацией № 15330032010-0091-2023-ЭС, разработанной ООО «ГорЭлектроМонтаж». в 2023 году по объекту: «Реконструкция сети электроснабжения 10 кВ в промежутке от БРТП-2103п до 2КТП-3116п» (с изменениями 2025 года)

	15
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда. 
	В объеме действующей НТД

	16
	Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий
	В соответствии с постановлением РФ от 16.02.2008 №87

	17
	Требования по выполнению исследований и конструкторских разработок. 
	Не требуется

	18
	Материалы, предоставляемые заказчиком
	Рабочая документация № 15330032010-0091-2023-ЭС, разработанная ООО «ГорЭлектроМонтаж» в 2023 году по объекту: «Реконструкция сети электроснабжения 10 кВ в промежутке от БРТП-2103п до                2КТП-3116п» (с изменениями 2025 года)

	19
	Количество экземпляров технической (исполнительной) документации предоставляемые подрядчиком
	Бумажный носитель 3-экземпляра

	20
	Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов. 
	В объеме действующей НТД

	21
	Требования к проведению, оформлению и предоставлению расчета стоимости строительно-монтажных и пуско-наладочных работ и приемо-сдаточной документации
	Сметная документация (в том числе Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2) должны быть оформлены с использованием ресурсно-индексного метода. Локально сметный расчет (далее - ЛСР) на строительно-монтажные и пусконаладочные работы необходимо разработать по сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета с учетом приказов Минстроя России от 26.12.2019 № 871/пр, № 872/пр, № 873/пр, № 874/пр, № 875/пр и № 876/пр, а также с соблюдением требований и рекомендаций Приказа № 421/пр от 04.08.2020 «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

Согласно пунктам 5,6,7 Приказа Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр «Об утверждении Методики применения сметных норм» (далее- Методика) сметные нормы разработаны на основе принципа усреднения, исходя из условий применения прогрессивных и рациональных методов организации строительного производства с использованием современных строительных машин и механизмов, строительных материалов, изделий и конструкций, обеспечивающих безопасность и потребительские свойства создаваемой строительной продукции, и не подлежат корректировке при применении, за исключением случаев, указанных в пункте 7 Методики.

В соответствии с пп. пп. 2.4.2, 3.1, 3.2, 3.8 Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденных приказом Минстроя России 04.09.2019 № 519/пр (далее – Методические рекомендации), корректировка единичных расценок не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Методикой, а также техническими частями соответствующих сборников сметных норм, так как в них учтены оптимальные технологические и организационные схемы производства работ, набор (перечень) машин, механизмов и материальных ресурсов. Замена материалов в расценках по маркам, типам и техническим характеристикам материалов должна быть обоснована проектными решениями.

В ЛСР любые отступления от сметных нормативов необходимо обосновать в соответствии с нормативами сборников, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, в том числе стоимости материалов, оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов, выпускаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (ежеквартально) на основании статей 8.3 и 8.4 главы 2.1 Градостроительного кодекса и в соответствии с разделом IX «Сводный сметной расчет стоимости строительства» Приказа № 421/пр. от 04.08.2020.

	22
	Состав передаваемой Заказчику документации
	По завершению работ Подрядчик направляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанных со стороны Подрядчика Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) подписанный организацией осуществляющей строительный контроль за выполнением работ            (в случае наличия такой организации) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); к указанным документам Подрядчик в обязательном порядке прилагает: исполнительную документацию (в трех экземплярах на бумажных носителях + 1 экземпляр на электронном носителе в формате «dwg» и «pdf») на выполненные работы, акты приемки скрытых работ, счета, счета-фактуры, сертификаты качества, инструкции и всю иную техническую документацию в отношении смонтированного оборудования

	23
	Особые условия
	Подрядчик своими силами и за свой счет по окончании работ выполняет исполнительную топографическую съемку построенной кабельной линии и согласовывает ее в Департаменте архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования               г. Краснодар.

	24
	Привлечение третьих лиц на правах субподряда для выполнения соответствующих видов работ
	Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального Подрядчика.

Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации

	25
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на весь объем выполненных работ (за исключением оборудования и материалов, гарантийный срок которых установлен заводом-изготовителем) составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи – приемки работ комиссией

	26
	Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которых должно быть обеспечено при выполнении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
	Действующие НТД

	27
	Перечень согласований с федеральными и региональными надзорными органами.
	С ООО «КЭСК» и со всеми заинтересованными организациями 
(при необходимости)

	28
	Порядок выполнения работ
	1. Работы выполняются согласно определенному Заказчиком Этапу 2, который включает в себя участок 2КЛ-10 кВ от ТП-2103п до ТП-2779п. Данный этап является частичным объемом работ, предусмотренным рабочей документацией.

Все поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами/ декларациями, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, за исключением давальческих материалов, предоставляемых Заказчиком (Заказчик обеспечивает доставку давальческого материала к месту производства работ).

Участник размещения заказа должен гарантировать качество выполненных работ согласно СП, СНиП, ГОСТ и других нормативных документов.

При производстве работ Подрядчик обязан получить все необходимые согласования, разрешения и иные разрешительные действия.

2. Подрядчик обязуется производить сдачу скрытых работ по мере их выполнения в соответствии с договором.

Подрядчик обязан уведомить не менее чем за 2 рабочих дня в письменной форме (дата и время) Заказчика и представителя организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации) о готовности к сдаче скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования скрытых работ.

Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком и представителем организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации), Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику и представителю организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации), любую указанную часть, либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ.

Проводит фотофиксацию работ (включая скрытые работы) до и после их проведения.

К скрытым работам относятся работы, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения.

3. Подрядчик предоставляет исполнительную документацию в следующем объёме:

- план-трассу линейного объекта;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- копии аттестационных удостоверений по электробезопасности;

- общий журнал работ;

- журнал входного контроля материалов, изделий и конструкций;

- паспорта и сертификаты (в том числе санитарно-гигиенические) на примененные в строительстве материалы, изделия, конструкции и оборудование;

- протоколы испытания КЛ и ТП;

- исполнительные схемы и чертежи (план М=1:500, профиль М=1:100,).

4. По окончании всего объема работ Подрядчик уведомляет в письменной форме (дата и время) Заказчика, организацию, уполномоченную на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации), об окончании строительства. Результатом окончания работ является акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), подписанный Подрядчиком, Заказчиком и организацией, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации).

6. Приемка должна осуществляется в соответствии с нормативно-технической документацией, СНиП 3.01.04-87, РД 34.20.401-83, СО 34.04.181-2003 и иными нормативно-правовыми актами, действующими на момент проведения работ.

7. После завершения строительства объекта и восстановления нарушенного благоустройства, Подрядчик обязан закрыть ордер на производство земляных работ.

8. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период подконтрольной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика, организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации) с указанием срока и порядка их устранения.

9. Работа выполняется из материалов Подрядчика надлежащего качества, Подрядчик предоставляет Заказчику и организации, осуществлявшей строительный контроль (в случае наличия такой организации), сертификаты на материалы.

10. Ответственность за сохранность монтируемого оборудования, строительных конструкций и материалов на объекте несёт Подрядчик до сдачи объекта.

11. После предоставления протоколов испытаний электротехнического оборудования Подрядчик производит присоединение сетей по согласованию с ООО «КЭСК».
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	Перечень основных нормативных документов при выполнении строительства
	Строительство объекта должно быть выполнено в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об охране окружающей среды";

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1);

- СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменением N 1);

- СП 49.13330.2010 "СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

- «СНиП 12-04-2002» «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. «Строительное производство»;

- СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности;

- иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, действующие на момент выполнения работ (правилами по охране труда, СП, СНиП, ГОСТ, действующими на территории РФ, в зависимости от характера выполняемых работ).
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