Приложение № 3 

к извещению о проведении запроса котировок 

в электронной форме №56ЗК-26

ДОГОВОР №         

г. Дубна Московской области

                                                               «      »___________2026 г.

Акционерное общество «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (АО «ЭНЕРГОТЕН»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице Генерального директора Сироша Александра Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ____________________, действующего на основании __________, с   другой   стороны, на основании протокола № _______ от ________, заключили   настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК выполняет работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия Городских, внутриквартальных автодорог и тротуаров по адресам, соответствующим этапам работ:  
г. Дубна Московская область, РФ

- ул. Тверская  13;

- пер. Хлебозаводской 28

- ул. Тверская, 32;

- ул.9 Мая, 1Б;

- ул. Промышленная, 4;

- ул. Промышленная. 6.

1.2. Работы выполняются в соответствии с действующими в РФ нормативами и стандартами силами ПОДРЯДЧИКА в сроки согласно Графику выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему договору). Поставка материалов осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ.

1.3. ПОДРЯДЧИК сдает, а ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает работы, предусмотренные п.п. 1.1. настоящего Договора.

2.  Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет __________________________________  руб.  (с НДС/без НДС).

В цену договора включена полная стоимость работ, включая все расходы Подрядчика, стоимость всех материалов, оборудования, затрат связанных с оказанием услуг, заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование, оплата стоянок, расходы на получение разрешений и пропусков, уплату сборов и других обязательных платежей, а также все налоги (в том числе НДС если Заказчик облагается НДС) действующие на момент заключения Договора.

2.2. ЗАКАЗЧИК   производит оплату этапа выполненных работ по безналичному расчету в течение 5 (пяти) рабочих дней по фактическому объему после подписания Акта о приемке этапа выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и выставления счета.  

3. Права и обязанности сторон

3.1. Для выполнения настоящего Договора ЗАКАЗЧИК обязан:

3.1.1. Предоставить ПОДРЯДЧИКУ места выполнения работ согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.

3.1.2. В пятидневный срок с момента подписания настоящего Договора ЗАКАЗЧИК своим приказом назначает лицо, ответственное за производство работ, уполномоченное решать технические вопросы, возникающие в ходе строительства, согласовывать изменения в рабочих чертежах.

3.1.3. Произвести оплату выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ в порядке, предусмотренном в статье 2 настоящего Договора.

3.2. ЗАКАЗЧИК имеет право:

3.2.1. Проверять ход и качество работ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3.2.2. Не оплачивать работы, выполненные с браком, до полного устранения всех некачественно выполненных работ на объекте.

3.2.3. Предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре.

3.2.4. Если ЗАКАЗЧИК не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то ПОДРЯДЧИК освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи работ на соответствующий период.

3.3. ПОДРЯДЧИК  обязан:

3.3.1. Выполнить работы надлежащим образом, с точным соблюдением требований СНиП, технической и проектной документации, правилами пожарной безопасности, охраны труда и прочих нормативных актов в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать их результат ЗАКАЗЧИКУ в срок, указанный в п. 7.2. настоящего Договора.

3.3.2. Безвозмездно устранить по требованию ЗАКАЗЧИКА недостатки и дефекты в работе в течение 5  (пяти) календарных дней со дня письменного уведомления ЗАКАЗЧИКОМ.

3.3.3. В ходе выполнения работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности.

3.4.  ПОДРЯДЧИК  имеет право:

3.4.1. Сдать ЗАКАЗЧИКУ, выполненные работы или этап работ по Договору досрочно.

3.4.2. Не приступать к выполнению работ или приостановить их выполнение в случае несвоевременного исполнения (неисполнения) ЗАКАЗЧИКОМ встречных обязательств по настоящему Договору.

4. Гарантии качества по выполненным работам

4.1. Все работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему Договору, должны соответствовать строительным нормам и правилам.

4.2. Гарантии качества распространяются на все выполненные ПОДРЯДЧИКОМ  работы по настоящему Договору.

4.3. ПОДРЯДЧИК, несет гарантийные обязательства по выполненным объемам и качеству работ в течение 24  (двадцати четырех) месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4.4. ПОДРЯДЧИК гарантирует, что при выполнении работ по Договору им использовались качественные материалы, соответствующие ГОСТам.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение сроков выполнения работ по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ /этапа работ.   

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, согласно п. 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ при условии предварительного уведомления о наступлении форс-мажорного обстоятельства с приложением подтверждающего официального документа из уполномоченного органа.

7. Срок действия Договора

7.1. Договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до 31.12.2026г.
7.2. Срок выполнения работ:

- дата начала производства работ: с момента подписания договора  

- дата окончания производства работ по всем этапам: 25 октября 2026 г.
8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента их направления.

9. Прочие условия Договора

9.1. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для  каждой стороны.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.6  Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

          - Приложение № 1: Техническое задание;

          - Приложение № 2: График выполнения работ

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Подрядчик:

М.П.
	Заказчик:

Акционерное общество «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР»

(АО «ЭНЕРГОТЕН »)

Адрес:  141980, г.Дубна, М.О., ул. Промышленная, 6

Почтовый адрес: а\я 458, г.Дубна-6, Московская область, 141981
р/с  40702810840110100921

Сбербанк России (ПАО)

к/с  30101810400000000225

БИК 044525225

КПП 501001001

ИНН 5010003793

ОКВЭД 35.30, ОКПО 31887698

ОГРН 1025001416010

ОКТМО 46718000

e-mail:  eten@tmpk.ru
Генеральный директор

_______________________ /Сирош А.А./

М.П.


