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Раздел 1. Порядок проведения ценового запроса в электронной форме

1.1. Ценовой запрос в электронной форме — предусмотренный Положением о закупке неконкурентный способ закупки товаров, работ, услуг, при котором предложения подаются через ЭТП, а лучшее предложение определяется по правилам настоящей документации.
[bookmark: _Hlk188438468]1.2. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение и документацию о проведении ценового запроса не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в данной процедуре. 
1.3. Участниками настоящей закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечающие критериям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в том числе физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
1.4. Поскольку ценовой запрос является неконкурентной закупкой по Положению Заказчика, описание предмета формируется на основании технической потребности и локальной сметы с соблюдением принципов статьи 3 Закона № 223-ФЗ. Указания на товарный знак в настоящем техническом задании отсутствуют; применяемые материалы должны соответствовать установленным характеристикам.
1.5. Участники, предоставляя ценовые предложения, выражают согласие выполнить работы в соответствии с требованиями ценового запроса. Ценовое предложение является окончательным и включает все расходы, необходимые для полного исполнения договора, в том числе стоимость материалов, оборудования, доставки, погрузочно-разгрузочных работ, вывоза и утилизации строительного мусора, налоги, сборы и иные обязательные платежи.
1.6. Заказчик публикует ценовой запрос на сайте электронной торговой площадки и в ЕИС.
1.7. Перед подачей ценового предложения лица, желающие принять участие в ценовом запросе, должны пройти процедуру регистрации участника на электронной торговой площадке в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.
1.8. Участники представляют через функционал электронной торговой площадки ценовые предложения до окончания срока приема предложений, указанного в информационной карте ценового запроса.
1.9. Лучшим признается соответствующее документации предложение с наиболее низкой ценой договора. При равенстве цен лучшим признается предложение, поступившее ранее; нестоимостные критерии не установлены.
1.10. Ценовой запрос является несостоявшимся в случае, если при проведении ценового запроса участниками не представлено ни одного ценового предложения о цене договора.
1.11. Если ценовой запрос не состоялся, заказчик вправе объявить новый ценовой запрос или заключить договор иным способом.
1.12. Заказчик вправе отказаться от проведения ценового запроса в любое время до заключения договора. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Соответствующее уведомление размещается на сайте электронной торговой площадки.
1.13. Заказчик вправе принять решение о продлении срока подачи заявок на участие.
1.14. Решение о внесении изменений в Документацию о закупке может быть принято Заказчиком в любой момент до окончания срока подачи заявок.
1.15. К ценовому запросу в электронной форме, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, не применяются особенности и требования, предусмотренные Законом 223-ФЗ для конкурентных закупок, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
1.16. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ.
1.17. При осуществлении закупок Заказчик применяет меры, принятые Правительством Российской Федерации с учетом положений ч. 3 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, устанавливающие:
а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;
в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами.
1.18. Предмет закупки — ремонтные работы. Асфальтобетонная смесь, щебень, битумная эмульсия, бетон и бортовые камни используются при выполнении работ и включаются в их результат; самостоятельная передача оборудования или иных товаров Заказчику не предусмотрена. Документы о происхождении таких расходуемых строительных материалов в заявке не требуются. При изменении предмета закупки с включением поставляемого товара применимость мер национального режима проверяется отдельно.
1.19. При осуществлении закупки товара:
1) если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный подп. «а» п. 18.2 раздела 18 Положения запрет закупок товара, не допускаются:
а) заключение договора на поставку такого товара;
б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;
2) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подп. «б» п. 18.2 раздела 18 Положения ограничение закупок товара, не допускаются:
а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям Положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;
б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;
3) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подп. «в» п. 18.2 раздела 18 Положения преимущество в отношении товара российского происхождения:
а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Законом № 223-ФЗ и Положением участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;
б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;
в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.
1.20. При осуществлении закупки работы, услуги:
1) если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный подп. «а» п. 18.2 раздела 18 Положения запрет закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:
а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;
б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;
2) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подп. «б» п. 18.2 раздела 18 Положения ограничение закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:
а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям Положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);
б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;
3) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подп. «в» п. 18.2 раздела 18 Положения преимущество в отношении таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:
а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Законом № 223-ФЗ и Положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;
б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;
в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

Раздел 2. Информационная карта

	№ п/п 
	Наименование
	Содержание

	1
	Информация о заказчике:
	Наименование: Муниципальное унитарное предприятие округа Муром «Водопровод и канализация»
Местонахождение, почтовый адрес: 
Россия, 602256, Владимирская обл., г. Муром, ул. Владимирская, д. 10А.
Адрес электронной почты: kc-vodokanal@mail.ru
Тел.: 8 (49234) 3-11-82, факс: 8 (49234) 3-13-09
Контактное лицо: Шайдабеков Артур Азимович

	2
	Способ закупки
	Ценовой запрос в электронной форме

	3
	Правовое обоснование
	Способ закупки не является формой проведения торгов и его проведение не регулируется статьями 447-449.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
Закупка не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Закупка не накладывает на Заказчика обязательств по заключению договора с победителем данной закупки или иным Участником.

	4
	Предмет договора
	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия площадью 336,5 м².

	5
	Код ОКПД 2
	42.11.20.230 — Работы по ремонту обычных дорог
 (ремонт асфальтобетонного покрытия).

	6
	Источник финансирования 
	Собственные средства 

	7
	Ограничение участия в определении поставщика (исполнителя, подрядчика)
	Участниками настоящей закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечающие критериям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в том числе физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

	8
	Описание объекта закупки 
	В соответствии с Техническим заданием и Ведомостью объемов работ № 01 (Приложение № 1), составленными по локальному сметному расчету № 01 (Приложение № 3, отдельный файл).

	9
	Объем товара/ выполнения работ/оказания услуг:
	Площадь ремонта — 336,5 м²; итоговая толщина асфальтобетонного покрытия — 5 см; установка бортовых камней — 25 м. Полный перечень: 14 позиций ВОР № 01, включая работы и материалы.

	10
	Условия и место поставки товара/ выполнения работ/оказания услуг:
	Место выполнения работ: Владимирская область, округ Муром, участки по адресному перечню в Техническом задании (24 участка общей площадью 336,5 м²). Работы выполняются силами, средствами и материалами Подрядчика по Техническому заданию, ВОР и локальному сметному расчету.

	11
	Сроки (период) поставки товара/ выполнения работ/оказания услуг:
	Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 30 декабря 2026 г. включительно. Допускается досрочное выполнение. К указанной дате завершенный результат и документы для приемки должны быть предъявлены Заказчику. Приемка проводится в порядке и сроки, установленные проектом договора.

	12
	Срок и условия оплаты	
	Оплата — 100% по факту выполнения и приемки работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), на основании счета Подрядчика, в соответствии с Проектом договора (Приложение № 2).

	13
	Обеспечение заявки 
	Не установлено

	14
	Обеспечение договора
	Не установлено

	15
	Начальная (максимальная) цена договора/Максимальное (предельное) значение цены договора/цена единицы товара (работ, услуг):
	Начальная (максимальная) цена договора составляет 713 857,87 (семьсот тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 87 копеек, включая НДС 22% — 128 728,47 руб.

	16
	Обоснование начальной (максимальной) цены договора
	Проектно-сметный метод согласно разделу 5 Положения о закупках: локальный сметный расчет № 01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия 336,5 м2», ресурсно-индексный метод, уровень цен — III квартал 2026 года (Приложение № 3, отдельный файл). Стоимость без НДС — 585 129,40 руб.; НДС 22% — 128 728,47 руб.; НМЦД — 713 857,87 руб. Расчет: 585 129,40 × 22% = 128 728,47 руб. с округлением до копеек; 585 129,40 + 128 728,47 = 713 857,87 руб. Цена включает все работы, материалы, перевозку, налоги и расходы Подрядчика. Цена договора определяется предложением победителя и включает налоги с учетом его режима налогообложения.

	17
	Размещение информации о закупке
	Извещение и Документация находится в открытом доступе и доступны для ознакомления на официальном сайте Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) и на сайте электронной торговой площадки (далее - ЭТП) без взимания платы. 

	18
	Наименование электронной площадки в сети Интернет
	Площадка «Электронные торги России» 

	19
	Адрес электронной площадки в сети Интернет
	https://etp.torgi82.ru/

	20
	Порядок подачи заявок
	Предложения подаются в электронной форме в соответствии с регламентом ЭТП. Участник вправе подать только одну заявку. Заявка должна содержать согласие выполнить работы на условиях Документации, ценовое предложение и документы, предусмотренные пунктом 24 Информационной карты, и быть подписана участником или уполномоченным лицом.

	21
	Дата начала и окончания подачи заявок
	Дата размещения и начала подачи заявок: 05 октября 2026 г. в 10:00 (московское время). Окончание подачи заявок: 06 октября 2026 г. в 10:00 (московское время).

	22
	Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в закупке, подведение итогов процедуры закупки
	Рассмотрение заявок и подведение итогов: 06 октября 2026 г. в 10:10 (московское время), по адресу: 602256, Владимирская обл., г. Муром, ул. Владимирская, д. 10А.

	23
	Требования к Участнику процедуры закупки
	Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям: 
[bookmark: _Hlk206507783]1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки – НЕ УСТАНОВЛЕНО;
2) участник закупки - юридическое лицо не находится в процессе ликвидации;
3) в отношении участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя не выносилось судебных решений о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Данное требование не распространяется на суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7) непривлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ;
9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
10) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов;
11) участник закупки не является офшорной компанией;
12) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

	24
	Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, включая перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям
	Заявка должна содержать:
1) согласие выполнить работы на условиях документации и ценовое предложение, включая налоги с учетом режима налогообложения участника;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон и ИНН юридического лица; для физического лица, включая ИП, — фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства и контактные сведения;
3) копии учредительных документов юридического лица; копию документа, удостоверяющего личность физического лица;
4) выписку из ЕГРЮЛ для юридического лица или ЕГРИП для ИП, полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения извещения; для физического лица без статуса ИП — копию документа, удостоверяющего личность;
5) документ, подтверждающий полномочия подписанта; при подписании представителем — также документ, подтверждающий его полномочия;
6) декларацию о соответствии требованиям пункта 23, применимым к статусу участника;
7) копию решения об одобрении или совершении крупной сделки, если оно требуется законодательством или учредительными документами;
8) конкретные показатели предлагаемых для использования материалов, соответствующие Техническому заданию, ВОР и локальной смете, и товарный знак при его наличии;
9) согласие на обработку персональных данных для физического лица или ИП.
Статус МСП проверяется по единому реестру субъектов МСП; для физического лица без статуса ИП подтверждается применение НПД. Рекомендуемая форма приведена в Приложении № 4; допускается иная форма с полным составом сведений и документов. Предмет закупки — работы; самостоятельная поставка товаров не выделена. Документы о стране происхождения расходуемых и включаемых в результат работ материалов не требуются.

	25
	Критерии оценки заявок на участие в закупке
	1) стоимостной критерий – цена договора;
2) нестоимостной критерий – не установлено.

	26
	Порядок рассмотрения заявок на участие в закупке
	26.1. После окончания подачи заявок, Комиссия по закупкам рассматривает поступившие заявки.  
26.2. Заказчик, Комиссия по закупкам вправе отказать в дальнейшем участии в закупке (отклонить заявку участника закупки) на основании:
- выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в информационной карте ценового запроса;
- участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям информационной карты ценового запроса или Положения о закупках;
- участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;
- в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;
- участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено информационной картой ценового запроса.
26.3. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 26.2, комиссия по закупкам вправе отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора.
26.4 В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 26.2 Информационной карты, в момент рассмотрения заявок информация об отказе в допуске участникам может отражаться в протоколе рассмотрения заявок. При данном случае указываются основания отказа, факты, послужившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления таких фактов.
26.5. Заказчик проводит оценку допущенных заявок в соответствии с критериями, установленными в п.25 Информационной карты.
26.6 Заказчик формирует протоколы (рассмотрения заявок, итоговый и иные по усмотрению заказчика) при проведении ценового запроса в электронной форме. Указанные протоколы Заказчик размещает в ЕИС, на сайте электронной торговой площадки, на которой проводиться ценовой запрос в электронной форме.

	27
	Порядок заключения договора 
	27.1. Ценовой запрос не накладывает на Заказчика обязательства заключить договор.
27.2. Заказчик направляет победителю заполненный проект договора, соответствующий проекту, размещенному в составе Документации, с учетом цены и иных условий заявки победителя. Изменение существенных условий опубликованного проекта договора не допускается, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупках Заказчика и законодательством Российской Федерации.
27.3. Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств ЭТП и подписывается электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени победителя и Заказчика.
27.4. Заказчик вправе заключить договор в день подведения итогов ценового запроса. Планируемый срок заключения — не позднее 07 октября 2026 г. Победитель представляет подписанный договор и запрошенные документы в срок, указанный Заказчиком. Срок выполнения работ устанавливается в пункте 11 Информационной карты и пункте 2.1 проекта договора.

	Предоставление национального режима при осуществлении закупок:

	28
	Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
	Не устанавливается.

	29
	Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
	Не устанавливается.

	30
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами.
	Не применяется.


Приложение № 1
к документации 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия площадью 336,5 м²

1. Предмет и объем работ. Выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 336,5 м² по Ведомости объемов работ № 01 и локальному сметному расчету № 01. Ведомость приведена ниже и является частью Технического задания. Место выполнения работ: Владимирская область, округ Муром, участки по адресному перечню в Техническом задании (24 участка общей площадью 336,5 м²).
Адресный перечень участков выполнения работ
	№
	Адрес участка
	Площадь, м²
	Место выполнения работ

	1
	ул. Экземплярского, 70
	9
	торец дома

	2
	ул. Лакина, 87
	25
	проезжая часть (канализация)

	3
	ул. Комсомольская, 9
	12
	торец дома

	4
	ул. Юбилейная, 56А (д/с № 13)
	2
	на территории сада

	5
	ул. Дзержинского, 49
	2
	торец дома

	6
	с. Якиманская Слобода, ул. Клубная, 4
	4,5
	на перекрестке (по суду)

	7
	ул. Ленина, 131а
	1
	отмостка (по суду)

	8
	ул. Ленина, 95 (Ока)
	56
	ввод (по суду)

	9
	ул. Комсомольская, 8
	4
	на дороге

	10
	пересечение ул. Лакина и ул. Губкина
	9
	на повороте

	11
	ул. Карла Маркса, 21
	24
	проезжая часть

	12
	ул. Московская, 195
	9
	проезжая часть

	13
	пересечение ул. Советская и ул. Льва Толстого
	10
	на перекрестке

	14
	ул. Кирова, 6
	6
	проезжая часть

	15
	пересечение ул. Московская и ул. Лаврентьева
	8
	проезжая часть

	16
	ул. Комсомольская, 49
	12
	проезжая часть

	17
	ул. Комсомольская, 18
	4
	проезжая часть

	18
	ул. Льва Толстого, 95
	6
	проезжая часть

	19
	ул. Ленинградская, 26/5 (д/с № 54)
	35
	на территории сада

	20
	ул. Меленковская, 5/1
	30
	торец дома

	21
	ул. Кленовая, 3/5
	36
	во дворе

	22
	пересечение ул. Новая и ул. Кирова
	8
	проезжая часть

	23
	пересечение ул. Окская и ул. Садовая
	8
	проезжая часть

	24
	ул. Лаврентьева, 40А
	16
	территория АЗС

	
	Итого
	336,5
	


2. Требования к качеству, материалам и результату работ.
Работы выполняются с соблюдением обязательных требований, правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности, технологии устройства дорожного покрытия и условий договора. Применяются ГОСТ Р 58406.2-2020 для асфальтобетонной смеси, ГОСТ 6665-91 для бетонных бортовых камней в части, относящейся к применяемым материалам.
Все материалы, изделия и конструкции должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать характеристикам ВОР и локального сметного расчета. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты, декларации и иные документы о качестве и безопасности материалов.
Подрядчик выполняет работы собственными силами и/или с привлечением субподрядчиков, своими материалами, механизмами, инструментом и транспортом. Цена включает подготовительные, вспомогательные и сопутствующие операции, необходимые для получения законченного результата.
Подрядчик обеспечивает сохранность существующих инженерных сетей и сооружений, ограждение и обозначение рабочей зоны, безопасный проход и проезд вне зоны работ, использование средств индивидуальной защиты и ежедневную уборку. Порядок временного ограничения движения согласовывается с Заказчиком до начала работ.
3. Условия выполнения и приемки работ.
До начала работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком порядок доступа и производства работ. Результат принимается по фактически выполненным объемам на основании акта КС-2 и справки КС-3 с проверкой соответствия ВОР, локальному сметному расчету и настоящему Техническому заданию.
Работы включают разработку и удаление существующего покрытия и основания, вывоз снятого материала, установку бетонных бортовых камней протяженностью 25 м, устройство щебеночного основания объемом 33,65 м³, розлив битумной эмульсии и устройство горячего асфальтобетонного покрытия площадью 336,5 м² итоговой толщиной 5 см. Позиция 13 ВОР — добавка к позиции 11 на 1 см (две добавки по 0,5 см), а не отдельный слой. Позиции материалов не являются дополнительными объемами самостоятельных работ.
Строительный мусор подлежит погрузке, вывозу на расстояние, учтенное сметой, и передаче на законный объект размещения/утилизации. Подрядчик несет расходы и ответственность за обращение с отходами и по требованию представляет подтверждающие документы.
4. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 30 декабря 2026 г. включительно. Допускается досрочное выполнение. Гарантийный срок — 12 месяцев со дня приемки результата работ. Аванс не предусмотрен; оплата — в течение 7 рабочих дней после подписания КС-2 и КС-3. Не позднее конечного срока Подрядчик предъявляет завершенный результат и необходимые документы Заказчику; приемка проводится по пунктам 4.5 и 4.7 Договора.
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01

	Ремонт асфальтобетонного покрытия 336,5 м²

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия

	1
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 3  (асфальт, щебень, прим)
	м3
	50,475
	

	2
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	1т груза
	95,9025
	

	3
	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при цементобетонных покрытиях
	м
	25
	

	4
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)
	м3
	1,1475
	

	5
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)
	м3
	0,4
	

	6
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	33,65
	

	7
	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм
	м3
	33,65
	

	8
	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-16 мм
	м3
	8,749
	

	9
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,23555
	

	10
	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б
	т
	0,2426165
	

	11
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	м2
	336,5
	

	12
	Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД
	т
	32,314095
	

	13
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
	м2
	336,5
	Добавка к позиции 11 на 1 см: коэффициент 2; итоговая толщина 5 см.

	14
	Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД
	т
	8,076
	












Приложение № 2
к документации
Проект договора подряда № ______

г. Муром                                                                                               "___" __________ 202_ г.

Муниципальное унитарное предприятие округа Муром «Водопровод и канализация», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Киселева Глеба Вячеславовича, действующего на основании распоряжения главы администрации округа Муром от 30.07.2026 № 41-рк, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам ценового запроса в электронной форме № __________ (протокол от «___» __________ 2026 г.) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о закупках Заказчика заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия площадью 336,5 м² в месте, указанном в пункте 2.3 Договора, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные работы.
1.2. Вид и объемы Работ определяются локальной сметой № 01 (Приложение № 2 к Договору) и техническим заданием с Ведомостью объемов работ № 01 (Приложение № 3 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями Договора. Срок выполнения Работ установлен пунктом 2.1 Договора.
1.3. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком обеспечить опережающий темп выполнения подрядных работ, предусмотренных настоящим Договором, по отношению к срокам, указанным в п. 2.1 настоящего Договора.

2. Сроки и место выполнения работ

2.1. Срок выполнения Работ: с даты заключения Договора по 30 декабря 2026 г. включительно. Не позднее указанной даты Подрядчик обязан завершить весь объем Работ и предъявить Заказчику их результат и документы, необходимые для приемки. Срок проведения приемки определяется пунктом 4.5.
2.2. Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно.
2.3. Место выполнения работ: Владимирская область, округ Муром, участки по адресному перечню в Техническом задании (24 участка общей площадью 336,5 м²).




3. Цена договора, порядок и условия расчетов
3.1. Цена Договора составляет __________ (____________________) рублей ___ копеек, включая НДС по ставке ___% в сумме _________ руб. / без НДС на основании __________ (заполняется по предложению победителя и его режиму налогообложения). Цена является твердой. Авансирование не предусмотрено.
3.2. В цену Договора включены стоимость выполняемых Работ, а также стоимость материалов, комплектующих и оборудования, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору; транспортные расходы Подрядчика, в том числе по транспортировке используемых материалов, комплектующих и оборудования, необходимых для выполнения Работ по Договору, строительного мусора; расходы на уплату таможенных пошлин, налог, сборы и другие обязательные платежи, а равно все иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением им Работ по Договору.
3.3. Оплата производится Заказчиком на основании документов о приемке после завершения процесса выполнения Работ, предусмотренных Договором в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ унифицированной формы № КС-2 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100).
3.4. Подписание Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) осуществляется после предоставления Подрядчиком и проверки Заказчиком документов, указанных в пунктах 3.4.1–3.4.3. Порядок представления счета-фактуры установлен пунктом 3.4.4.
3.4.1. ведомости объемов работ, подписанные уполномоченными представителями обеих сторон с указанием адреса объекта;
3.4.2. акта на изменение объемов работ (при корректировке договорных объемов работ);
3.4.3. комплекта исполнительной документации;
3.4.4. счета-фактуры (для плательщиков НДС), оформленного в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, на бумажном носителе либо в электронной форме в установленном порядке. Счет-фактура представляется в срок, предусмотренный налоговым законодательством; его представление не является условием подписания КС-2 и КС-3 и не переносит срок оплаты принятых Работ.
3.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств Заказчиком платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Условия выполнения и приемки Работ

4.1. Заказчик направляет Подрядчику Заявку (Приложение № 1 к Договору) по электронной почте или иным способом, подтверждающим получение, не позднее одного рабочего дня после заключения Договора. Заявка определяет организационный порядок производства предусмотренных Договором Работ и не изменяет их объем, цену и конечный срок.
4.2. Подрядчик приступает к Работам в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заявки и завершает весь предусмотренный Договором объем в срок пункта 2.1. Заявка не может переносить этот срок; задержка доступа или передачи Заявки оформляется Сторонами в установленном законом порядке.
4.3. Подрядчик обеспечивает выполнение Работ по Договору в соответствии с нормами, правилами и техническими требованиями, действующими на территории Российской Федерации. В ходе выполнения Работ соблюдает требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда. 
4.4. О готовности к сдаче выполненных работ Подрядчик извещает в письменной форме Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки телефонограммой, по электронной почте или иным образом, подтверждающим получение сообщения.
4.5. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется уполномоченными лицами Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предъявления Подрядчиком завершенного результата и документов, необходимых для приемки, в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика. При своевременном предъявлении результата приемка может завершиться после 30 декабря 2026 г.; это само по себе не изменяет конечный срок выполнения Работ.
4.6. Скрытые работы должны быть проверены уполномоченным представителем Заказчика сразу после их выполнения, Подрядчик приступает к выполнению последующих работ (этапов работ) только после фотофиксации выполненных работ, проверки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик телефонограммой, по электронной почте или иным образом, подтверждающим получение сообщения, уведомляет представителя Заказчика за 3 рабочих дня о времени и месте проведения промежуточной приемки:
4.6.1. Выполненных и подлежащих закрытию работ (скрытых работ);
4.6.2. Ответственных конструкций и сетей;
4.6.3. Иных работ, определенных соглашением Сторон.
4.7. Приемка Работ оформляется подписанием представителями Сторон Акта о приемке выполненных работ № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3. Соблюдение Подрядчиком конечного срока оценивается по дате завершения и предъявления надлежащего результата Работ и необходимых для приемки документов. Задержка приемки или подписания документов по причинам, зависящим от Заказчика, сама по себе не является просрочкой Подрядчика; предъявление результата не освобождает Подрядчика от устранения недостатков.
4.8. При отказе от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ одной из Сторон об этом делается соответствующая отметка в акте. Основания для отказа от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ излагаются непосредственно в самом акте либо для этого составляется отдельный документ.
4.9. Обнаруженные Заказчиком недостатки в процессе приемки-передачи выполненных работ оформляются в письменном виде и направляются Подрядчику для устранения с указанием сроков их устранения.
Подрядчик обязуется устранить недостатки, выявленные при приемке, своими силами и без увеличения цены Договора в течение 5 (пяти) календарных дней после получения письменного требования Заказчика, если Стороны письменно не согласовали иной технически обоснованный срок.
4.10. На Работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

5. Изменение объемов работ и стоимости Договора

5.1. Увеличение объема работ не более чем на 3 (три) процента от объема, предусмотренного пунктом 1.2 Договора, без увеличения цены допускается по письменному соглашению Сторон, оформляемому дополнительным соглашением, в пределах, разрешенных Положением о закупках и законодательством.
5.2. Уменьшение объема Работ и цены Договора оформляется дополнительным соглашением. Цена уменьшается пропорционально уменьшению согласованного объема. КС-2 и КС-3 подтверждают фактически выполненные работы и не заменяют соглашение об изменении условий Договора.
5.3. Подрядчик вправе инициировать изменение объема выполняемых Работ, влияющее на цену или срок завершения Работ, либо на изменение локальных сметных расчетов, при условии, что обстоятельства, послужившие основанием для предлагаемых им изменений, не были и не могли быть известны Подрядчику в момент заключения Договора.
5.4. Если Заказчик согласен с изменениями, предложенными Подрядчиком согласно п. 5.3 Договора, Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к Договору, после чего Подрядчик приступает к выполнению работ с учетом согласованных изменений.
5.5. Если обстоятельства, лежащие в основе предлагаемых Подрядчиком согласно
п. 5.3 Договора изменений, были или должны были быть известны Подрядчику в момент заключения Договора, Подрядчик должен осуществить предлагаемые им изменения за свой счет. При этом Подрядчик отвечает за дефекты Работ, которые возникли в связи с неизвещением Заказчика о необходимости осуществления таких изменений в Работах.
5.6. Если предлагаемые Подрядчиком изменения не влияют на цену или срок завершения Работ либо не влекут необходимость изменения Локальных сметных расчетов, Подрядчик приступает к их выполнению после получения письменного согласия Заказчика.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Обязанности Заказчика:
6.1.1. Принять выполненные работы в полном объеме в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
6.1.2. Оплатить выполненные работы в полном объеме в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
6.2. Права Заказчика:
6.2.1. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполнения работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.2.2. Отказаться от оплаты выполненных работ не соответствующих требованиям, установленным Договором.
6.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Договора, ухудшающих качество, или иных недостатков, Заказчик имеет право заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок для их устранения. Об устранении выявленных недостатков составлять акт, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком.
6.2.4. В Заявке, предоставляемой Подрядчику, указать приоритет по срочности выполнения работ на объектах.
6.3. Обязанности Подрядчика:
6.3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы в установленные Договором сроки в соответствии с Договором, техническим заданием и обязательными нормативными требованиями. Привлечение субподрядчиков допускается по согласованию с Заказчиком; Подрядчик отвечает за их действия и результат Работ как за собственные.
6.3.2. Выполнить работу согласно приоритету по срочности выполнения работ, указанному в Заявке Заказчика.
6.3.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. 
6.3.4. Исполнять получаемые в ходе выполнения работ указания Заказчика, если таковые не противоречат условиям Договора.
6.3.5. Выполнить работы в сроки, установленные Договором и Заявкой.
6.3.6. Материалы, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации.
6.3.7. При выявлении Заказчиком замечаний по качеству работ Подрядчик устраняет их за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней после сообщения Заказчика о выявлении замечаний. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Подрядчику в течение гарантийного срока.
6.3.8. Передать результат Работ Заказчику по следующим документам:
6.3.8.1. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
6.3.8.2. ведомость объемов работ, подписанные обеими сторонами;
6.3.8.3. комплект исполнительной документации;
6.3.8.4. акт о выполненных объемах работ.
6.3.9. Восстановить дорожное покрытие в существующих объемах, толщина асфальтного покрытия должна соответствовать требованиям, установленным в Договоре.
6.3.10. Немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работу при обнаружении:
6.3.10.1. Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
6.3.10.2. Иных независящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполнения Работ.
6.3.11. Предоставлять Заказчику сертификаты и паспорта на материалы, использованные для выполнения работ. Нести ответственность за качество используемых материалов.
6.4. Права Подрядчика:
6.4.1. Требовать у Заказчика информацию и документы, необходимые для выполнения условий Договора и обязательство по нему.
6.4.2. Выполнить работу досрочно.

7. Ответственность сторон

7.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательной для сторон нормативной документации.
7.2. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, Стороны вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 0,01 процента от цены Работ по Договору.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от Подрядчика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени).
7.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданскою законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
7.5. Взаимоотношения сторон при возникновении форс-мажорных обстоятельств регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.6. Подрядчик несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащею исполнения обязательств по договору, убытки, причиненные Заказчику и (или) третьим лицам по вине Подрядчика вследствие действий или бездействий Подрядчика. Это условие распространяется и на иных лиц (субподрядчиков), в случае их привлечения Подрядчиком к выполнению работ.
7.7. Подрядчик не освобождается от любого из обязательств по Договору, которые остались невыполненными или были выполнены ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте.
7.8. Подрядчик несет имущественную ответственность за выполненные работы материальные ценности на строительной площадке до сдачи объекта в эксплуатацию.
7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.10. Подрядчик обязан своевременно представлять надлежаще оформленные документы, предусмотренные Договором. После подписания Заказчиком документов о приемке отсутствие счета, счета-фактуры или иных документов на оплату само по себе не переносит срок оплаты, установленный пунктом 3.3, и не освобождает Заказчика от ответственности за просрочку оплаты принятых Работ.
7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, для Заказчика или Подрядчика, не может превышать цену Договора.
7.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

8. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует:
8.1.1. надлежащее качество используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям;
8.1.2. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта.
8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации выполненных работ устанавливается на период 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
8.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
8.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.
8.5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Сторон. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя.
8.6. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.
8.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику
8.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок.
8.9. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.
8.10. При не устранении выявленных дефектов в назначенные сроки Заказчик вправе выполнить работы собственными силами или с привлечением сторонних организаций с последующим взысканием понесенных затрат с Подрядчика.
8.11. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
8.12. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от условий Договора.
8.13. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

9. Срок действия договора

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2026 г., а в части расчетов, ответственности и гарантийных обязательств — до их полного исполнения. Истечение срока действия не освобождает Стороны от ответственности за допущенные нарушения.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
10.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.
10.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в реквизитах Договора.
10.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения адресатом.
10.5. В случае неурегулирования спора в претензионном порядке спор, относящийся к компетенции арбитражных судов, передается в Арбитражный суд Владимирской области. Споры с физическим лицом, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя, если они не отнесены законом к компетенции арбитражных судов, рассматриваются судом общей юрисдикции по правилам подсудности, установленным законодательством Российской Федерации.



11. Расторжение и изменение договора

11.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
11.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
11.3. Отказ от исполнения договора по инициативе Заказчика.
11.3.1. Заказчик в соответствии со ст. 717 ГК РФ вправе в любой момент в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (полностью или в части), путем направления уведомления о таком отказе. При этом Заказчик обязан оплатить фактически выполненные и принятые на момент получения уведомления от Заказчика объемы работ. Убытки и упущенная выгода возмещению Подрядчику не подлежат.
11.3.2. Заказчик в соответствии с пп. 1, 2 ст. 450.1, п. 3 ст. 708, пп. 2, 3 ст. 715 и ст. 723 Гражданского кодекса РФ вправе в одностороннем внесудебном порядке (путем направления Подрядчику уведомления об отказе) отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:
11.3.2.1. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работу настолько медленно, что ее окончание к установленному сроку становится явно невозможным;
11.3.2.2. если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик назначил Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а Подрядчик не исполнил это требование в назначенный срок;
11.3.2.3. если Подрядчик допустил существенное нарушение условий Договора, указанное в пункте 11.4 Договора.
11.4. Стороны признают существенными следующие нарушения Подрядчиком условий Договора:
11.4.1. нарушение Подрядчиком конечного срока завершения работ и передачи Заказчику их результата более чем на 15 (пятнадцать) дней; 
11.4.2. выполнение Подрядчиком Работ с недостатками, устранение которых приводит к увеличению сроков выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
11.4.3. нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.
11.5. При прекращении Договора на основании п. 11.3.2 Договора, Подрядчик помимо уплаты начисленных неустоек, компенсации расходов и убытков, понесенных Заказчиком, оплачивает Заказчику штраф в размере 7 (семь) процентов от цены Договора.
11.6. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при заключении и исполнении договора вправе изменить:
- предусмотренный Договором объем Работ в пределах 30 (тридцати) процентов в сторону увеличения; увеличение первоначальной цены допускается пропорционально дополнительному объему, но не более чем на 10 процентов НМЦД, в соответствии с Положением о закупках;
-	предусмотренный договором объем закупок в сторону уменьшения, и при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан пропорционально уменьшить цену договора;
-	срок и порядок исполнения обязательств по договору.

12. Прочие условия

12.1. Координатором исполнения настоящего договора со стороны Заказчика является начальник производственно-технического отдела муниципального унитарного предприятия округа Муром "Водопровод и канализация".
12.2. Уступка требования (цессия) со стороны Подрядчика по обязательству, возникшему из Договора подряда, без письменного согласования с Заказчиком не допускается.  В противном случае Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30 (тридцати) процентов от суммы уступленного обязательства.
12.3.  Стороны обязуются обращаться конфиденциально со всей информацией, ставшей доступной им в связи с исполнением Договора.
12.4. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
12.5.  В случае изменения наименования, организационно — правовой формы, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских и иных реквизитов, смены руководителя организации - Стороны по Договору, координатора по исполнению Договора, соответствующая Сторона обязана в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты введения изменений уведомить об этом другую Сторону.
12.6. Стоимость фактически выполненных работ на дату расторжения договора подтверждается подписанными уполномоченными представителями обеих Сторон Актами о приемке выполненных работ № КС-2 и Справками о стоимости выполненных работ и затрат
№ КС-3.
12.7.  Все, не предусмотренное настоящим договором, регулируется в соответствии с действующим законодательством.
12.8.  Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе.
12.9. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.
12.10.  Несчастные случаи, которые могут произойти с работниками Подрядчика на территории Заказчика, расследуются и учитываются Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством РФ.
12.11. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящееся к данному договору, теряют силу, если они противоречат условиям Договора.
12.12. Договоренности между Заказчиком и Подрядчиком, влекущие за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из Договора, оформляются путем заключения дополнительного соглашения. Стороны обязуются не предлагать, не передавать и не принимать незаконное вознаграждение в связи с заключением и исполнением Договора, не совершать действий, нарушающих законодательство о противодействии коррупции. При выявлении таких обстоятельств Сторона письменно уведомляет другую Сторону с указанием фактов; виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.13.  К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 
12.13.1. Форма заявки (приложение № 1);
12.13.2. Локальная смета (приложение № 2);
12.13.3. Техническое задание (приложение № 3).

13. Адреса и банковские реквизиты сторон

	Заказчик:
МУП "Водоканал"
Юридический (фактический) адрес: Владимирская обл., г. Муром, ул. Владимирская, д. 10 "а", 602256
ОГРН 1023302154303
ИНН/КПП 3307001257/333401001
Тульский филиал АБ "РОССИЯ" г. Тула
р/с: 40702810705180001283
к/с: 30101810600000000764
БИК: 047003764
Тел./факс: 8 (49234) 3-13-09
E-mail: muromvodokanal@mail.ru

ИО Директора

_______________________/Г.В. Киселев
м.п.
		 Подрядчик:
_________________________
Юридический адрес: 
ИНН: 
КПП: 
Расчетный счет: 
Банк: 
БИК: 
Корр. счет: 
Тел./факс: 
E-mail: 


	
____________

_______________________/_________________ 
м.п.






































Приложение № 1
к договору подряда № ___________
от "___" ____________ 202__ года


Заявка № _____
на выполнение работ

Муниципальное унитарное предприятие округа Муром «Водопровод и канализация», именуемое «Заказчик», в соответствии с договором подряда от «___» __________ 2026 г. № _____ поручает выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 336,5 м² по Техническому заданию, ВОР № 01 и локальной смете № 01. Период выполнения: в пределах срока пункта 2.1 Договора.
  
	N п/п 
	Место производства работ 
	Ориентировочный объем производства работ (кв.м.)
	Особые требования к выполнению работ (при наличии) 

	1
	Владимирская область, округ Муром, участки по адресному перечню в Техническом задании (24 участка общей площадью 336,5 м²)
	336,5
	Слой асфальтобетона 5 см; бортовые камни 25 м. Срок — по пункту 2.1 Договора.


  
Настоящая Заявка является неотъемлемой частью договора подряда от "___" _________
202___ года №____________.

Подписи Сторон 

	Заказчик
ИО Директора МУП "Водоканал"


_______________________/Г.В. Киселев
м.п.

	Подрядчик
Настоящую заявку получил
"_____" ______________ 202__ года

______________________________........



__________________________________________________________________________________


Форма заявки на выполнение работ к договору подряда от "_____" __________ 202__ года согласована.
Подписи Сторон
	Заказчик:
ИО Директора МУП "Водоканал"


_______________________/Г.В. Киселев
м.п.

	Подрядчик
__________________________


_______________________ /____________
м.п.



Приложение № 2
к договору подряда № __________
от "___" _____________ 202__ года


Локальная смета № 01 на ремонт асфальтобетонного покрытия 336,5 м²
Смета размещается отдельным файлом в составе документации (Приложение № 3 к документации). При заключении Договора оформляется Приложение № 2 к Договору с сохранением состава и объемов Работ и приведением итоговой стоимости к цене предложения победителя с учетом его режима налогообложения.



Подписи Сторон 

   
	Заказчик:
ИО Директора МУП "Водоканал"


_______________________/Г.В. Киселев
м.п.

	Подрядчик:
____________________________


_______________________ /_____________
м.п.


 Приложение № 3
                                                                                                              к договору подряда № _______
                                                                                                             от «___» ________ 202__г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия площадью 336,5 м²
1. Предмет и объем работ. Выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 336,5 м² по Ведомости объемов работ № 01 и локальному сметному расчету № 01. Ведомость приведена ниже и является частью Технического задания. Место выполнения работ: Владимирская область, округ Муром, участки по адресному перечню в Техническом задании (24 участка общей площадью 336,5 м²).
Адресный перечень участков выполнения работ
	№
	Адрес участка
	Площадь, м²
	Место выполнения работ

	1
	ул. Экземплярского, 70
	9
	торец дома

	2
	ул. Лакина, 87
	25
	проезжая часть (канализация)

	3
	ул. Комсомольская, 9
	12
	торец дома

	4
	ул. Юбилейная, 56А (д/с № 13)
	2
	на территории сада

	5
	ул. Дзержинского, 49
	2
	торец дома

	6
	с. Якиманская Слобода, ул. Клубная, 4
	4,5
	на перекрестке (по суду)

	7
	ул. Ленина, 131а
	1
	отмостка (по суду)

	8
	ул. Ленина, 95 (Ока)
	56
	ввод (по суду)

	9
	ул. Комсомольская, 8
	4
	на дороге

	10
	пересечение ул. Лакина и ул. Губкина
	9
	на повороте

	11
	ул. Карла Маркса, 21
	24
	проезжая часть

	12
	ул. Московская, 195
	9
	проезжая часть

	13
	пересечение ул. Советская и ул. Льва Толстого
	10
	на перекрестке

	14
	ул. Кирова, 6
	6
	проезжая часть

	15
	пересечение ул. Московская и ул. Лаврентьева
	8
	проезжая часть

	16
	ул. Комсомольская, 49
	12
	проезжая часть

	17
	ул. Комсомольская, 18
	4
	проезжая часть

	18
	ул. Льва Толстого, 95
	6
	проезжая часть

	19
	ул. Ленинградская, 26/5 (д/с № 54)
	35
	на территории сада

	20
	ул. Меленковская, 5/1
	30
	торец дома

	21
	ул. Кленовая, 3/5
	36
	во дворе

	22
	пересечение ул. Новая и ул. Кирова
	8
	проезжая часть

	23
	пересечение ул. Окская и ул. Садовая
	8
	проезжая часть

	24
	ул. Лаврентьева, 40А
	16
	территория АЗС

	
	Итого
	336,5
	


2. Требования к качеству, материалам и результату работ.
Работы выполняются с соблюдением обязательных требований, правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности, технологии устройства дорожного покрытия и условий договора. Применяются ГОСТ Р 58406.2-2020 для асфальтобетонной смеси, ГОСТ 6665-91 для бетонных бортовых камней в части, относящейся к применяемым материалам.
Все материалы, изделия и конструкции должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать характеристикам ВОР и локального сметного расчета. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты, декларации и иные документы о качестве и безопасности материалов.
Подрядчик выполняет работы собственными силами и/или с привлечением субподрядчиков, своими материалами, механизмами, инструментом и транспортом. Цена включает подготовительные, вспомогательные и сопутствующие операции, необходимые для получения законченного результата.
Подрядчик обеспечивает сохранность существующих инженерных сетей и сооружений, ограждение и обозначение рабочей зоны, безопасный проход и проезд вне зоны работ, использование средств индивидуальной защиты и ежедневную уборку. Порядок временного ограничения движения согласовывается с Заказчиком до начала работ.
3. Условия выполнения и приемки работ.
До начала работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком порядок доступа и производства работ. Результат принимается по фактически выполненным объемам на основании акта КС-2 и справки КС-3 с проверкой соответствия ВОР, локальному сметному расчету и настоящему Техническому заданию.
Работы включают разработку и удаление существующего покрытия и основания, вывоз снятого материала, установку бетонных бортовых камней протяженностью 25 м, устройство щебеночного основания объемом 33,65 м³, розлив битумной эмульсии и устройство горячего асфальтобетонного покрытия площадью 336,5 м² итоговой толщиной 5 см. Позиция 13 ВОР — добавка к позиции 11 на 1 см (две добавки по 0,5 см), а не отдельный слой. Позиции материалов не являются дополнительными объемами самостоятельных работ.
Строительный мусор подлежит погрузке, вывозу на расстояние, учтенное сметой, и передаче на законный объект размещения/утилизации. Подрядчик несет расходы и ответственность за обращение с отходами и по требованию представляет подтверждающие документы.
4. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 30 декабря 2026 г. включительно. Допускается досрочное выполнение. Гарантийный срок — 12 месяцев со дня приемки результата работ. Аванс не предусмотрен; оплата — в течение 7 рабочих дней после подписания КС-2 и КС-3. Не позднее конечного срока Подрядчик предъявляет завершенный результат и необходимые документы Заказчику; приемка проводится по пунктам 4.5 и 4.7 Договора.
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01

	Ремонт асфальтобетонного покрытия 336,5 м²

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия

	1
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 3  (асфальт, щебень, прим)
	м3
	50,475
	

	2
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	1т груза
	95,9025
	

	3
	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при цементобетонных покрытиях
	м
	25
	

	4
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)
	м3
	1,1475
	

	5
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)
	м3
	0,4
	

	6
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	33,65
	

	7
	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм
	м3
	33,65
	

	8
	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-16 мм
	м3
	8,749
	

	9
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,23555
	

	10
	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б
	т
	0,2426165
	

	11
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	м2
	336,5
	

	12
	Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД
	т
	32,314095
	

	13
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
	м2
	336,5
	Добавка к позиции 11 на 1 см: коэффициент 2; итоговая толщина 5 см.

	14
	Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД
	т
	8,076
	


Приложение № 3 к документации

Локальный сметный расчет № 01
на ремонт асфальтобетонного покрытия 336,5 м² приведен в отдельном файле. Ведомость объемов работ № 01 также прилагается отдельным файлом и включена в Техническое задание.


Приложение № 4 к документации
Рекомендуемая форма заявки на участие в ценовом запросе
Предмет: выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия площадью 336,5 м².
Участник: ____________________. ИНН/КПП: ____________________. ОГРН/ОГРНИП (при наличии): ____________________.
Адрес места нахождения (жительства), почтовый адрес: ____________________. Телефон и электронная почта: ____________________.
Представитель участника и основание полномочий: ____________________.
Изучив документацию, техническое задание, ведомость объемов работ и проект договора, предлагаем выполнить весь объем работ на установленных условиях за __________ руб. ___ коп., включая НДС ___% в сумме _________ руб. / без НДС на основании ____________________. Цена включает все работы, материалы, перевозку, налоги и иные расходы, необходимые для исполнения договора.
Согласны с местом и сроком выполнения работ, условиями приемки, оплаты и гарантии, установленными документацией и проектом договора. Подтверждаем статус субъекта малого или среднего предпринимательства / применение налога на профессиональный доход (нужное указать).
Предлагаемые материалы (указать конкретные показатели и товарный знак при наличии; при отсутствии товарного знака указать «отсутствует»):
Бетонная смесь: класс бетона ________ (требование В15); товарный знак ________.
Бортовые камни: марка ________ (БР/БВ); класс бетона ________ (В22,5); товарный знак ________.
Щебень: марка ________ (М400); фракции ________ (16–31,5 мм и 8–16 мм); товарный знак ________.
Битумная эмульсия: марка ________ (ЭБДК Б); товарный знак ________.
Асфальтобетонная смесь: обозначение ________ (А 11 ВН на БНД); товарный знак ________.
Декларируем соответствие всем требованиям пункта 23 Информационной карты, применимым к нашей организационно-правовой форме и статусу. Подтверждаем достоверность представленных сведений.
Приложенные документы: учредительные документы и выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП для соответствующего участника; документ, удостоверяющий личность физического лица; документы о полномочиях подписанта; декларация о соответствии требованиям пункта 23; решение о крупной сделке при необходимости; согласие на обработку персональных данных для физического лица или ИП; конкретные показатели используемых материалов; иные сведения и документы по пункту 24 Информационной карты.
Уполномоченное лицо: ____________________. Дата: ____________________. Заявка подписывается электронной подписью через ЭТП.
Допускается подача заявки по иной форме при наличии всех требуемых документацией сведений и документов.



