ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № __________
выполнение работ по очистке крыш многоквартирных домов от снега и наледи.


г. Санкт-Петербург                                                                                                                            «____» _______ 2026 год

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 3 Калининского района» (далее  по тексту -  ООО «ЖКС № 3 Калининского района»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Лазарева Александра Викторовича, действующего на основании  Устава,  с одной стороны, и 
______________________________ ( далее по тексту – ООО «_______________»), именуемый  в дальнейшем «Подрядчик», в лице  генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, (вместе далее именуемые «Стороны»), на основании результатов проведения конкурентной закупки № _________________, размещенных в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. [bookmark: Par690]ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по очистке крыш многоквартирных домов от снега и наледи в многоквартирных домах (далее – работы), находящихся в управлении ООО «ЖКС № 3 Калининского района» (далее – объекты), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
 Адреса выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) определяются Заказчиком по фактической потребности в соответствии с наряд-заданием (Приложение № 4 к настоящему Договору).
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ к данным работам, техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), локальной сметой (далее – смета) (Приложение № 3 к настоящему Договору), определяющими вид, объем, сроки, содержание работ.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ:  работы оказываются в зависимости от погодных условий по  письменным  нарядам -  заданиям  Заказчика,  с дата подписания сторонами акта передачи объектов в работу (Приложение № 5 к настоящему Договору). Заказчик передает объекты Подрядчику по акту передачи объекта в работу, а Подрядчик обязан принять объекты и подписать акт передачи объекта в работу. 
2.2. Срок выполнения работ: Осенне-зимне-весенний период с даты подписания договора до 30.04.2027 г. Подрядчик обязан выполнить работы в течении 1 (одного) календарного дня с момента получения наряд-задания от Заказчика (включая выходные и праздничные дни).

 
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по очистке кровли  за 1м2 составляет  _________________ копеек, в том числе НДС 20% (в случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения вместо НДС следует указать: «НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации») (далее – цена Договора) установленная  в Локальной смете (Приложении № 3 к настоящему Договору) с учетом коэффициента понижения ____ (если применяется).
Стоимость выполняемых работ включает  в себя все расходы на выполнение Договора, в том числе транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, страхование, налоги, затраты на доставку и другие обязательные платежи, необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
	Стоимость работ за 1 квадратный метр является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Договором, действующим законодательством РФ, и  Положением о закупках товаров работ услуг ООО «ЖКС № 3 Калининского района» (далее-Положение о закупках).
3.2. Общая максимальная цена Договора определяется на основании пункта 3.1 и площади очистки кровель, указанной в Адресной программе (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет ________________ руб. (прописью) включая НДС / без НДС. Заказчик не обязан выбрать полную сумму, указанную в данном пункте, окончательная общая цена договора определяется по окончании срока договора путем суммирования стоимости фактически выполненных работ по всем наряд-заданиям к настоящему Договору. 
3.3. Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора, исходя из объемов фактически выполненных работ в ходе исполнения Договора, но  не превышающую общей максимальной цены Договора, указанной в п. 3.2.  Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих  дней с даты подписания документов указанных в п. 3.4. настоящего Договора.
3.4. Основанием для оплаты является: акт выполненных работ, наряд-задание подписанный сторонами, счет, счет-фактура.
3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований нормативно-правовых актов и нарушением условий Договора, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком соответствующих нарушений.
3.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по Договору на величину штрафных санкций, неустоек, выставляемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.
3.7. Авансирование  по Договору не предусмотрено.
	
[bookmark: Par694]4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
4.1.4. Осуществлять контроль за ходом, объемом и сроками выполнения работ.
4.1.5. Отслеживать, как выполняются правила охраны труда работниками Подрядчика.
4.1.6. Приостановить работу Подрядчика в случае нарушения Подрядчиком требований охраны труда до полного устранения нарушений и направить уведомление о приостановке работ не позднее дня, следующего за днем выявления нарушения, факсимильной связью или по электронной почте. 
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Устанавливать эффективную текущую связь и координацию между соответствующими уровнями управления организации и подрядчиком до начала работы.
4.2.2. Проинформировать подрядчика об опасностях на объектах и мерах по их предупреждению и ограничению их воздействия.
4.2.3. Предоставить Подрядчику перечень ответственных представителей Заказчика по настоящему Договору, а также все изменения к нему не позднее одного рабочего дня с даты подписания договора или с даты изменения перечня с указанием контактных данных (Ф.И.О., должность, моб. телефон). 
4.2.4. Обеспечить проверку наличия ответственными представителями у Подрядчика должным образом оформленных нарядов-допусков в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными приказом Минтруда и соцзащиты России от 16 ноября 2020 г. № 782н  и согласовать мероприятия по обеспечению безопасности при производстве работ на высоте.
 4.2.5. Обеспечить выдачу ответственными представителями нарядов-заданий на производство работ.
 4.2.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений условий Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков в письменной форме назначить сроки их устранения.
4.2.7. Оплачивать выполненные работы в соответствии с  Договором.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 3.4. настоящего Договора.
4.4. Подрядчик обязан:
           4.4.1. Выполнять предусмотренные Договором работы  собственными или привлеченными силами.
4.4.2. Принять от Заказчика объекты по акту передачи объектов  для выполнения работ по  Договору.
4.4.3. Начать выполнение работ не позднее дня получения наряда-задания от ответственного представителя Заказчика. 
4.4.4.Соблюдать  установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Санкт- Петербурга правила привлечения к выполнению работ иностранных граждан.
4.4.5. Обеспечить соблюдение требований правил охраны труда и техники безопасности:
4.4.5.1. Назначить ответственное лицо за выполнение безопасное производство работ.
4.4.5.2.Привлекать к выполнению работ работников прошедших:
- инструктажи  по технике безопасности, стажировку на рабочих местах, инструктажи по пожарной безопасности, обучение по программам оказание первой помощи, использованию и применению СИЗ ( модуль А), безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (модуль Б),  в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464.
- обучение в специализированном учебном заведении по программе «Правила охраны труда при работе на высоте» в соответствии с требованиями Приказу Минтруда и соцзащиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н. 
- обучение и имеющих квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации, по специальности кровельщик, промышленный альпинист. 
4.4.5.3. Допускать к производству работ работников, обеспеченных сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты,  спецодеждой, спецобувью, защитными касками, средствами индивидуальной защиты от падения с высоты (страховочная система, прошедшая проверку в соответствии с эксплуатационной документации (инструкции) изготовителя),
4.4.5.4. Перед выполнением работ оформлять  наряд – допуск на производство работ на высоте.
4.4.5.5. Обеспечить ограждение и оцепление опасных зон, выставлять посты, а также выполнение необходимых мероприятий по обеспечению безопасности третьих лиц и их имущества в соответствии с технологическими картами на очистку кровли от снега и наледи.
4.4.5.6. Незамедлительно уведомить Заказчика о несчастном случае,  травмах, ухудшениях здоровья, болезнях и инцидентах с работниками Подрядчика при выполнении работ по настоящему Договору.	 
4.4.6. До передачи объектов в работу Подрядчик предоставляет на всех работников, привлекаемых к работе, заверенные руководителем и печатью Подрядчика  копии документов, действительных в течение действия Договора:
- гражданско-правовой  договор и (или) договор подряда и (или) трудовой договор;
- разрешительные документы на выполнение  работ на высоте;
- документы подтверждающие квалификацию работника по профессии кровельщик и (или) промышленный альпинист; 
- копии протокола и удостоверений на работников о прохождении ими в специализированном учебном центре обучения по программе «Безопасные методы и приемы  выполнения работ на высоте». С присвоением группы допуска работ на высоте.
-приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте (ответственные лица должны иметь 3 группу допуска работ на высоте), ответственных за пожарную безопасность.
4.4.7. Обеспечить использование объектов только для исполнения обязательств по Договору, исключить случаи проживания в них, хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов. 
4.4.8. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.9. Ежедневно предъявлять Заказчику фактически выполненные работы, -фото(видео) отчет трехстадийной фиксации в соответствии с наряд-заданием. 
4.4.10. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ в срок, указанный в наряде-допуске с перечнем выявленных недостатков, за свой счет.
4.4.11. В случае появления протечек кровли, явившихся результатом повреждения кровли при очистке от снега и наледи, обеспечить ее восстановительный ремонт за счет своих средств на основании составленного и подписанного обеими сторонами акта в течении одного дня с момента обнаружения протечки.
4.4.12. Приостановить выполнение работ в случае наступления форс-мажорных обстоятельств и сообщить об этом Заказчику незамедлительно.
4.4.13. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
4.4.14. Незамедлительно уведомить Заказчика о травмах, ухудшениях здоровья, болезнях и инцидентах с работниками Подрядчика при выполнении работ по настоящему Договору.
 4.4.15.  До 05 числа месяца, следующего за отчетным, предъявлять Заказчику отчетную документацию: акты выполненных работ, наряд-задание Заказчика, счет, счет-фактуру и другие документы предусмотренные настоящим Договором.
4.4.16. Для выполнения работ по Договору предоставлять единовременно по Заявкам Заказчика ___ человек, в случае производственной необходимости  дополнительно до ___ человек.
4.4.17. Выполнить все работы, предусмотренные настоящим Договором в полном объеме, качественно и в согласованные Сторонами сроки, в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", а также строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Договором. В соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" Подрядчик не имеет права применять металлические лопаты и ломы. Снятие наледи (ледяных сосулек) с краев крыш и у водосточных труб должно производиться только специальным приспособлением (крючком, петлей). Запрещается сбрасывать снег на электрические, телефонные провода, газопроводы и иные объекты инженерной инфраструктуры. Обеспечить сохранность имущества третьих лиц, инженерных коммуникаций. Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность имущества третьих лиц. В случае причинения ущерба имуществу третьих лиц и (или) инженерным коммуникациям Подрядчик обязан самостоятельно в полном объеме возместить причиненный ущерб. Во время проведения работ должно быть сохранено бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение многоквартирных домов. 
          4.4.18. Исполнять все указания и предписания административных органов. Освободить Заказчика от всех штрафов, исков и разбирательств, которые могут возникнуть в процессе выполнения Работ, если они возникли не по вине Заказчика. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения законодательства, включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки в полном объеме.
           4.4.19.	Подрядчик в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора, предоставляет Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший год. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Подрядчик в тот же срок дополнительно предоставляет Заказчику:
-	копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до дня заключения договора; 
-	копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
4.4.20.	При исполнении настоящего договора Подрядчик ежеквартально обязуется предоставлять информацию о численности сотрудников Подрядчика с приложением подтверждающих документов (список сотрудников, осуществляющих выполнение работ, являющихся предметом настоящего договора; заверенные копии приказов о приеме на работу всех сотрудников, а также трудовых договоров, заключенных с такими сотрудниками; информацию о квалификации сотрудников Подрядчика с приложением подтверждающих документов.

5. ГАРАНТИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАЧЕСТВА РАБОТ

5.1. Если в период оказания услуг по обслуживанию кровли обнаружатся повреждения кровли, то Подрядчик  обязан устранить повреждения и их последствия за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
5.2. Нарушения целостности кровельного покрытия, полученные в процессе производства работ устраняются за счет сил и средств Подрядной организации, причинившей повреждения, в течение 24 часов после окончания работ на данном адресе. Работы по замене поврежденных элементов кровельного покрытия, причиненных Подрядной организацией, переносятся на весенне-летний период, допускающий производство данных видов работ. 
5.3. Каждый поврежденный элемент кровельного покрытия подлежит замене. 
5.4. В случае обнаружения Заказчиком неустранимых дефектов целостности кровли, полученных при производстве работ по очистке крыш от снега и наледи со сбрасыванием сосулек, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в течение 24 часов с момента его уведомления. 
5.5. Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ и до конца действия договора. 
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1.  Представить Заказчику фото (видео)отчет до начала проведения работ и после проведения работ по обслуживанию  кровли в многоквартирных домах.
6.2.Ответственный представитель Заказчика ежедневно определяет адреса (места) выполнения работ Подрядчиком. Адрес и место выполнения работ указываются в наряде-задании.
6.3. После выполнения работ Подрядчиком ответственный представитель Заказчика удостоверяет фактический объем выполненной работы по конкретному адресу (месту) путем подписания наряда-задания и указания замечаний в случае их наличия. 
6.4. Не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик на основании нарядов-заданий составляет Акт выполненных работ за прошедший период и направляет его Заказчику.  Неотъемлемым приложением к Акту выполненных работ являются наряды-задания Заказчика, подписанные сторонами (представителями сторон), являющиеся подтверждением фактического объема выполненных работ. 
6.5. После получения от Подрядчика Акта выполненных работ, Заказчик рассматривает и проверяет Акт на предмет соответствия объемов нарядам-заданиям, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, в связи с не устранением нарушений в соответствии с п.п.4.4 настоящего Договора.
6.6. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
6.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Заказчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда включая оплату штрафов, пеней, а также расходы по возмещению причиненного, в связи с этим вреда.
7.3. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный третьему лицу вследствие выполнения работ. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за действия Подрядчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
Размер подлежащих возмещению имущественных потерь определяется:
· для третьих лиц - на основании претензий третьих лиц, соглашений Заказчика с третьими лицами о возмещении ущерба, вступивших в законную силу решений суда;
· для общего имущества - в соответствии со сметной документацией Заказчика по затратам на восстановительный ремонт.
7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.5. В случае нарушения Подрядчиком условий выполнения работ Заказчик вправе в одностороннем бесспорном порядке удержать из стоимости подлежащих к оплате выполненных Подрядчиком работ, неустойку в размере 0, % от общей стоимости Договора, за каждый день нарушения соответствующего обязательства. 
7.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по устранению недостатков выполненных работ, а также в случае уклонения Подрядчика от подтверждения соответствующих недостатков, Подрядчик уплачивает по требованию Заказчика неустойку в размере 0,5% от общей стоимости Договора, за каждый день нарушения соответствующего обязательства.
Подрядчик настоящим выражает свое согласие на установленное настоящим пунктом удержание. 
7.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков передачи исполнительной документации в отношении выполненных работ, Заказчик вправе в одностороннем бесспорном порядке удержать из стоимости подлежащих к оплате выполненных Подрядчиком работ, неустойку в размере 0,5% от общей стоимости Договора, за каждый день нарушения соответствующего обязательства. 
        Подрядчик настоящим выражает свое согласие на установленное настоящим пунктом удержание. 
7.8. В случае нарушения Подрядчиком передачи документации указанных в п.п. 4.4.6. п. 4.4.  настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем бесспорном порядке удержать из стоимости подлежащих к оплате выполненных Подрядчиком работ, неустойку в размере 0,5 % от общей стоимости Договора, за каждый день нарушения соответствующего обязательства.  
[bookmark: _Hlk148455871]Подрядчик настоящим выражает свое согласие на установленное настоящим пунктом удержание. 
[bookmark: _Hlk21355909]7.9. В случае применения санкций Административно-технической инспекцией г. Санкт-Петербурга или других уполномоченных контролирующих государственных структур г. Санкт-Петербурга, том числе ГИБДД, к Заказчику за содержание кровли обслуживаемых зданий в ненадлежащем состоянии, Исполнитель возмещает уплаченные Заказчиком штрафы и пени в течение 3 (трех)  рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего требования, если такие штрафы явились следствием некачественных или не оказанных  по заявке Заказчика услуг.
7.10. К денежным обязательствам сторон, возникшим по настоящему Договору, нормы ст. 317.1 ГКРФ не применяются.
7.11. В случае неисполнения, нарушения гарантий Подрядчиком, в том числе установление Заказчиком недостоверности представленных Подрядчиком сведений и/или документов, предусмотренных настоящим Договором, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных таким нарушением, а также сверх убытков уплаты штрафа (неустойки) в размере 0,1 % от размера причиненных убытков, а также отказаться в одностороннем внесудебном порядке от Договора путем письменного уведомления об этом Подрядчика, при этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Заказчика от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает Заказчика права на возмещение убытков или взыскание неустойки.
7.12. Подрядчик, в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие:
-	в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных с сумм по настоящему договору из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС, связанного с Подрядчиком;
-	в связи с предъявлением третьими лицами, требований о возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими налогов (пеней, штрафов), доначисленных налоговыми органами из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости выполненных работ из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Подрядчиком;
-	в связи с отказом Заказчика от вычетов НДС и расходов по операциям с Подрядчиком, вследствие представления в налоговый орган уточненной декларации с полным или частичным исключением операций, совершенных в рамках настоящего договора, на основании протокола, составленного по итогам комиссии или рабочей встречи в налоговом органе, в котором Заказчику рекомендовано исключить указанные операции.
7.13. Указанные в п. 7.12 настоящего договора имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов. При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Подрядчика возместить потери.
7.14. Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. Заказчик вправе удовлетворить требования к Подрядчику о возмещении имущественных потерь полностью или в части из денежных средств, причитающихся выплате Подрядчику по любым основаниям, в порядке зачета встречных требований, направив соответствующее заявление о зачете.
7.15. Заказчик имеет право, в период действия договора, осуществлять проверку благонадежности Подрядчика любым удобным для Заказчика способом, в том числе путем направления соответствующих письменных запросов, не чаще 1 (одного) раза в квартал. При направлении такого требования, Подрядчик обязан предоставить Заказчику запрашиваемую информацию в течение 10 календарных дней с даты получения запроса. 

8. СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

[bookmark: _GoBack]	8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует  до  30 апреля  2027 года, а в части финансовых обязательств - до полного их выполнения Сторонами.
	8.2. Настоящий Договор будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств и осуществления окончательных расчетов по настоящему Договору между Сторонами.
	8.3. Договор подлежит обязательной регистрации в Реестре договоров в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Любые изменения и (или) дополнения к настоящему Договора имеют силу в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемыми частями и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Информация об изменениях и дополнениях к настоящему Договору подлежит включению в установленном порядке в Реестр договоров и опубликования их в единой информационной системе в течение 10 (десяти) дней с даты подписания.
		       9.2. Расторжение Договора, заключенного по результатам закупки, допускается: 
          -   по письменному соглашению Сторон;
          -   по вынесенному в установленном порядке решению судебного органа.
           - по одностороннему решению Заказчика при неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору, а также при выявлении грубых нарушений условий договора, ведущих к снижению качества исполнения обязательств по договору;
           -  в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ.
 9.3. В случае расторжения договора в одностороннем порядке и наличии оснований требовать от исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, Заказчик вправе:
           -  в течение 10 (Десяти) дней, с даты окончания срока действия договора направить исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 (Тридцати) дней, с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора за весь период просрочки исполнения.
          -  при неоплате в установленный срок исполнителем неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 (Десяти) дней, с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора за весь период просрочки исполнения.
          - в случае неоднократного нарушения условий договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем): несвоевременная поставка, недопоставка товаров, поставка товаров, не соответствующих спецификации договора, нарушения при поставке товара (выполнения работ, оказания услуг)  и при наличии обоснованных претензий к поставщику (подрядчику, исполнителю), предъявленных в письменном виде (не менее двух), Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, предупредив поставщика (подрядчика, исполнителя) о расторжении в письменной форме.
9.4. Заказчик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, указанных в п. 4.4.  и п. 5; п. 6 настоящего Договора, уведомив Подрядчика за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения по электронной почте, факсимильной связью или по почте.
 Договор считается расторгнутым через 2 (два) рабочих дня с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.5.  Допускается заключение дополнительных соглашений к Договору в случаях (включая, но не ограничиваясь):
    - если необходимость заключения дополнительного соглашения обусловлена изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации (Банка России);
   - в случае перемены Подрядчика по договору, если новый Подрядчик является правопреемником по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения;
  - при продлении срока действия договора, если при исполнении договора выявилась невозможность поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в срок, предусмотренный договором, не по вине Подрядчика;
   - объем товаров (работ, услуг) может быть изменен по инициативе заказчика и по согласованию с Подрядчиком не более чем на 50% в случае выявления потребности в дополнительном объеме товаров (работ, услуг), сверх предусмотренных договором, или при прекращении потребности в части товаров (работ, услуг), но связанных с такими товарами (работами, услугами), при этом изменение цены договора должно быть пропорционально росту объемов товаров (работ, услуг), но с учетом роста цен, которые не могут превышать 50% от первоначальной цены договора;
         - в случае, если договор заключен с неизвестным объемом, и в договоре установлено максимальное значение цены, которое определяется исходя из выделенных на закупку средств, то Заказчик вправе увеличить на 50% максимальное значение цены, а цена за единицу товара (работ, услуг) остается без изменения.
 - в случае необходимости устранения неточностей, допущенных в договоре и выявленных при его исполнении;
  - в случае, если возникла необходимость в переносе сроков оплаты по заключенным договорам.
	9.6. При изменении в ходе исполнения Договора по предложению Заказчика объема всех предусмотренных работ не более чем на 50 (пятьдесят) процентов такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Договором, но связанных с предусмотренными Договором работами, или при прекращении потребности в части работ или полностью, при этом по соглашению допускается изменение цены Договора пропорционально объему указанных дополнительных работ или сокращенных объемов работ, а цена за квадратный метр (работ, услуг) остается без изменения.
[bookmark: _Hlk148517850]	9.7. Заказчик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, указанных в п. 4.4.  и п. 5; п. 6 настоящего Договора.
[bookmark: _Hlk148518173]9.8. Заказчик имеет право в любое время в течение срока действия Договора в одностороннем безусловном порядке расторгнуть Договор, уведомив Подрядчика за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения по электронной почте, факсимильной связью или по почте.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.
10.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 10.1 Договора, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
10.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Стороны понимают, что в силу специфики выполняемых работ, при возникновении необходимости, работы могут выполняться по одному и тому же адресу неоднократно.
12.2. Стороны признают юридическую силу, и допускают возможность заключения настоящего Договора, дополнительных соглашений, а также передачу письменных заявок, уведомлений, предупреждений, извещений и требований путем обмена документами по факсу  и электронными документами (п. 2 ст. 434 ГК РФ), до момента их получения в виде единого документа, подписанного и скрепленного печатью. Указанные документы, подлежат последующему направлению сторонами по почте заказным письмом или иным способом, позволяющим подтвердить факт отправки, и считаются врученными и в случае, когда адресат отказался от принятия или не получил их, несмотря на извещение почтовой службы, либо не находится по указанному в Договоре адресу в связи с его сменой, о чем не уведомил другую сторону.
12.3. Сторона, при изменении ее адресов, банковских реквизитов, а также иных данных Договора, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней направить письменное уведомление, подписываемое уполномоченным представителем и скрепляемое печатью, контрагенту о произошедших изменениях. Сторона, исполнившая обязательства во исполнение Договора с использованием прежних данных и реквизитов, до получения соответствующего уведомления, считается исполнившей свое обязательство надлежащим образом.
12.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Договором, переходят к новому Заказчику.	
	12.6. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия, необходимых мер.
12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации (далее-РФ).
12.8. Обеспечение Договора не предусмотрено.
      12.9. Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки и подписывается электронными цифровыми подписями (далее по тексту ЭЦП) лиц, имеющих право действовать от имени Сторон.
12.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Адресная программа;
Приложение № 3 – Локальная смета;
Приложение № 4 – Форма Наряд-задание;
Приложение № 5 – Форма Акт передачи объекта в работу;


13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 3 Калининского района» 
Тел.: +7 (812) 333-43-00
Адрес: 195197, Санкт – Петербург, ул. Федосеенко д. 31
Эл. Почта: office@gks-3kr.ru
ИНН 7806387476  / КПП 780401001
ОГРН 1089847191752
ОКПО 74808203   / ОКТМО 40330000000
БИК 044030920
Санкт-Петербургский филиал ПАО «Промсвязьбанк» 
г. Санкт-Петербург
р/с 407 028 104 060 000 103 96
к/с 301 018 100 000 000 009 20

Генеральный директор ООО «ЖКС №3 Калининского района»

_________________ /Лазарев А.В./ 
	Подрядчик: ________________________________
___________________________________________
Адрес: ___________________________________
Телефон: ___________________________________
Эл. Почта: ___________________________________
ИНН ______________________________________
КПП ______________________________________
ОГРН ______________________________________
БИК _______________________________________
Банковские реквизиты: ________________________
___________________________________________
р/сч _______________________________________
к/сч _______________________________________

________________________________

_________________________/ ________________/














Приложение № 1
к Договору № _______________ 
от «_______» __________ 2026г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
/согласно документации






	Заказчик:
Генеральный директор 
ООО «ЖКС № 3 Калининского района»

Подписано __________________
	
	Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «_________________»

Подписано ____________________
 
































Приложение № 2
к Договору № _______________ 
от «_______» __________ 2026г.

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
/согласно закупочной документации







Приложение № 3
к Договору № _______________ 
от «_______» __________ 2026г.



Локальная смета
/согласно закупочной документации


Приложение № 4
к Договору № _____________
от «______» _________ 2026г.
ТИПОВАЯ ФОРМА  
-----------------------------------------------------начало формы------------------------------------------------------
[bookmark: _Hlk146540707]УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «ЖКС № 3 Калининского района»

___________________/________________


НАРЯД- ЗАДАНИЕ 
К ДОГОВОРУ №           от «     »                     20__ г.
Санкт-Петербург
Настоящее Наряд-Задание 
Выдано представителем «Заказчика» ООО «ЖКС № 3 Калининского района»

Начальник ЖЭУ №                                        /_____________/
                                                                                                     Подпись

Получен представителем «Подрядчика» ________________ 

___________________________________   /______________/
                                                                                                           Подпись
«Заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить работы по очистке кровли многоквартирных домов от снега и наледи
В период с  «      »                               20__ г.
                по «      »                              20__ г. по следующим адресам:


	№ п/п
	Улица
	Дом
	Литера
	Вид работ
	Выполнено

	1. 
	
	
	
	Очистка кровли, м2
	

	2. 
	
	
	
	Свес альпиниста, шт
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего, м2:
	

	
	
	
	
	 Всего, шт:
	



Выявленные нарушения: _______________________________________________________________________________________________________

Выполненные работы принял:                                                              Выполненные работы сдал:
Представитель «Заказчика»                                                              Представитель «Подрядчика»
ООО «ЖКС № 3 Калининского района 
Начальник ЖЭУ№____                                                                         ___________________________
__________________/__________                                                            __________________/__________
-----------------------------------------------------------окончание формы-----------------------------------------

	Заказчик:
Генеральный директор 
ООО «ЖКС № 3 Калининского района»

Подписано	
	Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «_____________________»

Подписано 
 






Приложение № 5
к Договору №________________ 
от «_______» __________ 2026г.
ТИПОВАЯ ФОРМА  
-----------------------------------------------------начало формы------------------------------------------------------

АКТ
передачи объекта в работу
согласно Договору № _________ от «__» _____ 20___г 

г. Санкт-Петербург	«___» __________20___г

	  ООО «ЖКС № 3 Калининского района» в лице Главного инженера______________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем Заказчик, и __________в лице ______________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, составили настоящий Акт передачи объекта в работу _________, расположенных по адресам, согласно Адресной программе, являющейся неотъемлемым приложением к Договору № __________________________________
1. Заказчик передает, а Подрядчик принимает объекты – кровли многоквартирных домов в работу согласно Приложению №2 к настоящему Договору.
2. Заказчик передает, а Подрядчик принимает технологические карты очистки кровли от снега и наледи согласно Адресной программе. Подрядчик подтверждает, что Заказчик в полной мере проинформировал и ознакомил Подрядчика об опасностях на объектах и мерах по их предупреждению и ограничению их воздействия при выполнении работ по Договору. 
3. Подрядчик подтверждает, что Заказчик в полной мере ознакомил Подрядчика с опасностями рабочих мест для обеспечения безопасности и охраны здоровья работников Подрядчика перед началом работы, обеспечил подготовку рабочих мест, а также их соответствие техническому и санитарному состоянию, необходимому для безопасного производства работ по очистке кровли многоквартирных жилых домов от снега и наледи.
4. Настоящий акт является письменным разрешением Заказчика на производство работ по Договору, а также подтверждает согласование мероприятий по безопасности производства работ по Договору.
5. С настоящего момента Подрядчик несет полную ответственность за организацию и дальнейшее обеспечение безопасных условий труда своих работников при работе на высоте, за качество и комплектность используемых в работе средств индивидуальной защиты и инвентаря, за соблюдение работниками правил по охране труда при работе на высоте и пожарной безопасности.
6. Сроки выполнения работ согласно Договору:
Начало: с момента передачи объектов в работу;
Окончание: ___________20__г.
ПОДПИСИ:
	Заказчик:
 
_________________ / _____________/
	
           М.П.	

	Подрядчик:

_____________/________/
 М.П.



-----------------------------------------------------------окончание формы-----------------------------------------

	Заказчик:
Генеральный директор 
ООО «ЖКС № 3 Калининского района»

Подписано	
	Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «_______________________»

Подписано 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА


 


 


ДОГОВОР №


 


__________


 


выполнение работ по очистке 


крыш многоквартирных домов от снега и наледи


.


 


 


 


г.


 


Санкт


-


Петербург


                                                                                           


                       


       


   


«


____


» 


_______
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год


 


 


Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис


 


№


 


3 Калининского


 


района» 


(далее  по тексту 


-


 


 


ООО 


«ЖКС №


 


3 Калининского


 


района»)


,


 


именуемое в дальнейшем 


«Заказчик»,


 


в лице генерального директора 


Лазарева 


Александра Виктор


овича


, действующего на основании  


Устава,  


с одной стороны, и 


 


______________________________


 


( далее


 


по тексту 


–


 


ООО «


_______________


»), именуемый  


в дальнейшем 


«


Подрядчик


»,


 


в лице  генерального директора 


________________


, дей


ствующего на основании Устава


, с другой стороны, 


(вместе далее именуемые «Стороны»), на основании результатов проведения


 


конкурентной закупки № 


_________________


, размещенны


х 


в единой информационной системе 


www.zakupki.gov.ru


,


 


заключили насто


ящий 


Договор


 


(далее 


–


 


Договор) о нижеследующем:


 


 


1.


 


ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


 


 


1.1.


 


Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по 


очистке кр


ыш 


многоквартирных домов


 


от снега и наледи 


в многоквартирных


 


домах


 


(далее 


–


 


работы)


, находящихся в управлении ООО 


«ЖКС № 


3 Калининского


 


района» (далее 


–


 


объекты)


, а Заказчик


 


обязуется принять и оплатить выполненные работы.


 


 


Адреса выполнения работ


 


(Приложение № 


2 к настоящему Договору)


 


определяются Заказчиком по фактической 


потребности в соответствии с наряд


-


заданием


 


(Приложение № 4 к настоящему Договору).


 


1.2.


 


Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим 


зако


нодательством РФ к данным работам, 


техническим заданием 


(Приложение № 


1


 


к настоящему Договору),


 


локальной 


сметой (далее 


–


 


смета) 


(Приложение № 


3


 


к настоящему Договору),


 


о


пределяющими вид, 


объем, сроки, содержание работ.


 


 


2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ Р


АБОТ


 


 


2.1.


 


Начало выполнения работ: 


 


работы оказываются в зависимости от погодных условий по  письменным  нарядам


 


-


  


задания


м


 


 


Заказчика


,  


с дата подписания сторонами акта передачи объектов в работу 


(Приложение № 5


 


к настоящему 


Договору


).


 


Заказчик передает объекты По


дрядчику по акту передачи объекта в работу, а Подрядчик обязан принять 


объекты и подписать акт передачи


 


объекта в работу. 


 


2.2.


 


Срок выполнения работ: 


Осенне


-


зимне


-


весенний период с 


даты подпис


ания договора 


до 3


0


.0


4


.


202


7


 


г.


 


Подрядчик 


обязан выполнить работы 


в течении 1 (одного) календарного дня


 


с момента получения наряд


-


задания от Заказчика (включая 


выходные и праздничные дни).


 


 


 


 


3. 


СТОИМОСТЬ РАБОТ


 


И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


 


 


3.1. 


Стоимость работ 


по очистке кровли  за 


1м


2


 


составляет 


 


_________________


 


копеек, в том числе 


НДС


 


20% 


(


в 


случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения вместо НДС следует указать: 


«


НДС не облагается в связи с применением 


Подрядчиком упрощенной системы налогообложения в соответствии


 


с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации»)


 


(далее 


–


 


цена 


Договора) установленн


ая


  


в Локальной 


смете (Приложении № 3 к настоящему Договору) с


 


учетом коэффициента 


понижения ____ (


если применяется


)


.


 


Стоимость выполняемых работ включает 


 


в себя в


се расходы на выполнение Договора, в том числе


 


транспортные 


расходы


, 


погрузо


-


разгрузочные работы


, страхование, налог


и


, затраты на доставку и други


е


 


обязательны


е


 


платеж


и,


 


необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.


 


 


Стоимость работ за 1


 


квадратный метр


 


является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, и не 


может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Договором, действующим 


законодательством РФ, и  Положением о закупках товаров работ


 


услуг ООО «ЖКС № 


3 Калининского


 


района» (далее


-


Положение о закупках).


 


3.2.


 


Общая максимальная цена Договора определяется на основании пункта 3.1


 


и


 


площади очистки кровель, 


указанной в Адресной программе (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет 


________________ руб. 


(


прописью


) 


включая НДС / без НДС.


 


Заказчик не обязан выбрать полную сумму, указанную в данном пункте, 


окончательная общая цена договора 


определяется по окончании срока 


договора


 


путем суммирования стоимости 


фактически 


выполненных работ


 


по всем наряд


-


заданиям


 


к 


настоящему 


Договору


.


 


 


3.


3


.


 


Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора


,


 


исходя из объемов 


фактически выполненных работ в ходе исполнения Договора


, но  


не превышающую 


общей 


максимальн


о


й


 


цены 


Договора


, 


указанной в п. 3.2.


 


 


Оплата 


производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 


7 (семи) рабочих 


 


дней с даты подписания документов указанных в п. 3.


4.


 


настоящего Договора


.


 




1     ПРОЕКТ ДОГОВОРА     ДОГОВОР №   __________   выполнение работ по очистке  крыш многоквартирных домов от снега и наледи .       г.   Санкт - Петербург                                                                                                                                 « ____ »  _______   202 6   год     Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис   №   3 Калининского   района»  (далее  по тексту  -     ООО  «ЖКС №   3 Калининского   района») ,   именуемое в дальнейшем  «Заказчик»,   в лице генерального директора  Лазарева  Александра Виктор овича , действующего на основании   Устава,   с одной стороны, и    ______________________________   ( далее   по тексту  –   ООО « _______________ »), именуемый   в дальнейшем  « Подрядчик »,   в лице  генерального директора  ________________ , дей ствующего на основании Устава , с другой стороны,  (вместе далее именуемые «Стороны»), на основании результатов проведения   конкурентной закупки №  _________________ , размещенны х  в единой информационной системе  www.zakupki.gov.ru ,   заключили насто ящий  Договор   (далее  –   Договор) о нижеследующем:     1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА     1.1.   Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по  очистке кр ыш  многоквартирных домов   от снега и наледи  в многоквартирных   домах   (далее  –   работы) , находящихся в управлении ООО  «ЖКС №  3 Калининского   района» (далее  –   объекты) , а Заказчик   обязуется принять и оплатить выполненные работы.     Адреса выполнения работ   (Приложение №  2 к настоящему Договору)   определяются Заказчиком по фактической  потребности в соответствии с наряд - заданием   (Приложение № 4 к настоящему Договору).   1.2.   Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим  зако нодательством РФ к данным работам,  техническим заданием  (Приложение №  1   к настоящему Договору),   локальной  сметой (далее  –   смета)  (Приложение №  3   к настоящему Договору),   о пределяющими вид,  объем, сроки, содержание работ.     2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ Р АБОТ     2.1.   Начало выполнения работ:    работы оказываются в зависимости от погодных условий по  письменным  нарядам   -    задания м     Заказчика ,   с дата подписания сторонами акта передачи объектов в работу  (Приложение № 5   к настоящему  Договору ).   Заказчик передает объекты По дрядчику по акту передачи объекта в работу, а Подрядчик обязан принять  объекты и подписать акт передачи   объекта в работу.    2.2.   Срок выполнения работ:  Осенне - зимне - весенний период с  даты подпис ания договора  до 3 0 .0 4 . 202 7   г.   Подрядчик  обязан выполнить работы  в течении 1 (одного) календарного дня   с момента получения наряд - задания от Заказчика (включая  выходные и праздничные дни).         3.  СТОИМОСТЬ РАБОТ   И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ     3.1.  Стоимость работ  по очистке кровли  за  1м 2   составляет    _________________   копеек, в том числе  НДС   20%  ( в  случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения вместо НДС следует указать:  « НДС не облагается в связи с применением  Подрядчиком упрощенной системы налогообложения в соответствии   с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации»)   (далее  –   цена  Договора) установленн ая    в Локальной  смете (Приложении № 3 к настоящему Договору) с   учетом коэффициента  понижения ____ ( если применяется ) .   Стоимость выполняемых работ включает    в себя в се расходы на выполнение Договора, в том числе   транспортные  расходы ,  погрузо - разгрузочные работы , страхование, налог и , затраты на доставку и други е   обязательны е   платеж и,   необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.     Стоимость работ за 1   квадратный метр   является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, и не  может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Договором, действующим  законодательством РФ, и  Положением о закупках товаров работ   услуг ООО «ЖКС №  3 Калининского   района» (далее - Положение о закупках).   3.2.   Общая максимальная цена Договора определяется на основании пункта 3.1   и   площади очистки кровель,  указанной в Адресной программе (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет  ________________ руб.  ( прописью )  включая НДС / без НДС.   Заказчик не обязан выбрать полную сумму, указанную в данном пункте,  окончательная общая цена договора  определяется по окончании срока  договора   путем суммирования стоимости  фактически  выполненных работ   по всем наряд - заданиям   к  настоящему  Договору .     3. 3 .   Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора ,   исходя из объемов  фактически выполненных работ в ходе исполнения Договора , но   не превышающую  общей  максимальн о й   цены  Договора ,  указанной в п. 3.2.     Оплата  производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение  7 (семи) рабочих    дней с даты подписания документов указанных в п. 3. 4.   настоящего Договора .  

