ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Выполнение строительно-монтажных работ по строительству подводящей сети к объекту: «Техническое перевооружение тепловой сети от котельной по ул. 1-й проезд Лиговский до УТ-0, с увеличением диаметра»

г. Краснодар
2026
ЧАСТЬ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ
	№
раздела
	Название раздела
	Содержание 

	1.
	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес официального сайта, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика
	Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая Транспортная Компания» (ООО «ТТК»).

Место нахождения: 350038, Краснодарский край, Краснодар г, Мирный проезд, дом 4/1, офис 201
Почтовый адрес: 350038, Краснодарский край, Краснодар г, Мирный проезд, дом 4/1, офис 201
Ответственное должностное лицо, номер контактного телефона: Кононенко Никита Юрьевич 
тел. +79094631905, e:mail: Kononenko-NY@krteplo.ru

	2.
	2.1. Предмет договора
	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству подводящей сети к объекту: «Техническое перевооружение тепловой сети от котельной по ул. 1-й проезд Лиговский до УТ-0, с увеличением диаметра»


	
	2.2. ОКПД 2 
	42.21.22.120

	
	2.3. ЛОТ
	Неделимый

	
	2.4. Альтернативное предложение
	2.4.1. Не допускается подача альтернативного предложения, касающегося технических и/или технологических решений, условий исполнения договора. 

2.4.2. В случае если в составе заявки участник предоставит протокол разногласий, то такая заявка будет считаться альтернативным предложением. 

2.4.3. Рассмотрение альтернативных предложений, в т.ч. стоимостью выше начальной (максимальной) цены и с приложенным протоколом разногласий, остается на усмотрение Заказчика. В случае непринятия Заказчиком альтернативного предложения такая заявка может быть признана несоответствующей требованиям документации о закупке.

	3.
	Способ размещения закупки
	Запрос котировок в электронной форме (далее по тексту также – запрос котировок)

	4.
	Адрес электронной площадки (ЭП) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	https://etp.torgi82.ru/ 

	5.
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги (далее – ТРУ) и максимальное значение цены договора
	Начальная (максимальная) цена договора составляет: 
24 080 281,41 руб. (двадцать четыре миллиона восемьдесят тысяч двести восемьдесят один рубль 41 копейка), без НДС.
Цена договора включает в себя сумму всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства, за исключением НДС.

	6.
	Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
	Начальная (максимальная) цена договора определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Обоснование начальной (максимальной) цены договора содержится в части V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА извещения.

	7.
	Закупка проводится среди участников, которыми могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
	Нет

	8.
	Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
	Согласно условиям, указанным в части 
III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА извещения.

	9.
	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	Срок выполнения Работ 90 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
Более подробная информация содержится в части 

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ извещения.

	10.
	Количество поставляемого товара, работ, услуг
	Информация содержится в части 
IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ извещения.

	11.
	Требования к Участникам процедуры закупки
	Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". 
Участник закупки отсутствует в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2022 г. № 851 «О мерах по реализации указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252».

Требования к участникам закупки:
-участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

-не установлено;
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование) - не установлено;
- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование. - не установлено.

	12.
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Заявка на участие состоит из одной части. Документы в составе Заявки предоставляются в соответствии с описью. 

1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);
9) предложение о цене договора (Предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки, в том числе характеристики товара, соответствующие значениям, установленным извещением в случае осуществления закупки товара или закупки работы, услуги, при выполнении, оказании которых поставляется товар по Форме 1 части. II ОБРАЗЦЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ извещения);
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые, согласно гражданскому законодательству, могут быть представлены только вместе с товаром;

12) обязательство участника запроса котировок представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о предоставлении таких сведений было установлено в извещении о проведении запроса котировок;

13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок;

14) коммерческое предложение по форме, размещенной в составе документации, и заполненный со своей стороны проект договора со спецификации, по форме, размещенной в составе документации о запросе котировок. 

Заявку на участие в закупке может подать любой участник, прошедший аккредитацию на электронной площадке.

Предполагается, что участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в извещении о закупке, а также разъяснения извещения о закупке в случае их наличия. Никакие претензии Заказчику закупки не будут приниматься на том основании, что участник закупки не понимал какие-либо вопросы. Ошибки, опечатки, неточности, допущенные участником при заполнении заявки, относятся на риск участника и в случае, если в результате таких ошибок, опечаток, неточностей устанавливается формальное (техническое) несоответствие заявки участника условиям извещения, такие заявки не допускаются к дальнейшему участию в закупке. Неполное представление информации, запрашиваемой в извещении о закупке, или же подача заявки, не отвечающей требованиям извещения о закупке является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям извещения о закупке и отклонения участника от участия в закупке.

Заявка на участие в закупке, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником закупки, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса котировок до предусмотренных даты и времени окончания срока подачи таких заявок. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки на участие в запросе котировок получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Все указанные документы прилагаются Участником к заявке.

В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 1 раздела 12. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке части I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ извещения, Закупочная комиссия отклоняет заявку, поданную на участие в закупке.

Заявки участников рассматриваются в соответствии с требованиями, устанавливаемыми в извещении о закупке, на основании представленных в составе заявок сведений и документов, а также иных источников информации, предусмотренных извещением о закупке, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.
Файлы, входящие в состав электронной версии заявки должны иметь расширение: для текстовых редакторов -*.doc, docx, odt, rtf, для табличных редакторов - *.xls, xlsx, ods, для редактора просмотра векторной графики, текста и растровой графики - *.pdf, для графических редакторов - *.JPEG; расширение: zip или rar. Все файлы заявки, размещенные участником закупки на ЭП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. Участник закупки должен убедиться, что все файлы, подаваемые им в составе заявки, доступны для прочтения формата.

Все документы заявки и приложения к ней должны иметь четко читаемый текст. В случае невозможности прочтения текста копий документов, предоставляемых участником в составе заявки, Заказчиком учитываться не будут. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью при наличии печати и заверенных подписью уполномоченного лица.

Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в извещение. Заказчик не несёт ответственности за несвоевременное получение участником закупки информации в ЕИС и ЭП.

Сведения (сроки поставки/ выполнения работ/оказания услуг, технические характеристики и иная информация), указанные в различных документах (формах, полях) заявки Участника, не должны носить противоречивый характер. В противном случае заявка, содержащая такие сведения, будет отклонена.

В случае подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене договора, превышающее начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы работы, товара, услуги, либо в случае, если срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), указанный в заявке участника закупки, превышает срок, установленный извещением о закупке, такая заявка будет отклонена.

	13
	Требования, установленные заказчиком к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, описания предмета закупки
	В соответствии с частью IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ извещения

	14.
	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик
	В соответствии с частью IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ извещения и Инструкцией по заполнению заявки (Приложение к части I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ извещения)

	15.
	Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки)
	Заявки подаются посредством ЭП по адресу: 

https://etp.torgi82.ru/, согласно регламенту ЭП.

Дата начала срока подачи заявок:

с «19» октября 2026 года
Дата и время окончания срока подачи заявок:

«29» октября 2026 года до 10:00 часов (по московскому времени).

Дата и время открытия доступа к заявкам состоится:

«29» октября 2026 года в 10:00 часов (по московскому времени).
Дата подведения итогов запроса котировок:

Не позднее «24» ноября 2026 года.
Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия.

Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение.

	16.
	Размер обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме
	Не установлено

	17.
	Срок и порядок предоставления обеспечения заявок
	Не установлено

	18.
	Срок заключения договора
	18.1. Заключение договора по итогам конкурентной закупки осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством, Положением и закупочной документацией:

1)
при проведении конкурентных закупок договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней после размещения на официальном сайте протокола подведения итогов конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки;

18.2. При заключении договора по итогам конкурентной закупки заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота).

При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в конкурентной закупке, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.

18.3. Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.

18.4. Договор по результатам конкурентной закупки заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. Изменение существенных условий договора после проведения конкурентной закупки не допускается.

18.5. Заказчик после подписания протокола, составленного по итогам конкурентной закупки, направляет победителю закупки, с которым заключается договор, или участнику закупки, заявке на участие которого присвоен второй порядковый номер (в случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от подписания договора), проект договора без своей подписи с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

18.6. Победитель закупки, с которым заключается договор или участник закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер в течение трех рабочих дней со дня получения проекта договора от заказчика, подписывает договор и размещает его вместе с документами, подтверждающими внесение обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. 

18.7. Если победитель закупки, с которым заключается договор, или участник закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер, получив проект договора обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, таким участником оформляется и подписывается протокол разногласий в соответствии с п. 1.11.4 Положения.

18.8. Протокол разногласий составляется в форме электронного документа с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов.

18.9. Подписанный победителем закупки, с которым заключается договор, или участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер, протокол разногласий в тот же день направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

18.10. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения. Если предложения, указанные в протоколе разногласий, учтены заказчиком полностью или частично, заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет без своей подписи его победителю закупки, с которым заключается договор, или участнику закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер, с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки либо направляет проект договора без своей подписи с мотивированным отказом от внесения изменений в договор, оформленным отдельным документом. 

18.11. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, либо участника аукциона, запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя. Такой участник признается победителем закупки и в проект договора, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного договора, предложенные таким участником.

Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ второго участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.

В случае отказа второго участника закупки от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие 

в закупке которого присвоен третий порядковый номер. Такой участник признается победителем закупки, и в проект договора, прилагаемый 

к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного договора, предложенные таким участником.

Принятие заказчиком решения о заключении договора с третьим участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ третьего участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.

	19.
	Размер обеспечения исполнения договора
	Не установлено

	20.
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора
	Не установлено 


	21.
	При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона №223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона №223-ФЗ, положения настоящего подраздела, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

Порядок предоставление национального режима при осуществлении закупок регламентируется нормами статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ.

В случае применения мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ: 

· комиссия по осуществлению закупок осуществляет рассмотрение, оценку, сопоставление заявок на участие в конкурентных закупках и заявок на участие в неконкурентных закупках, окончательных предложений с учетом положений частей 4 и 5 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ;

· заказчик заключает договор по результатам закупки и осуществляет его исполнение с учетом положений частей 4 и 5 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ.

	21.1.
	Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
	Не применяется.

	21.2.
	Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
	Не применяется.

	21.3.
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами.

(Согласно пункту 3 части 4 статьи 3.1-4 Закона №223-ФЗ, если Постановлением №1875 установлено преимущество в отношении товара российского происхождения, ценовое предложение участника с российской продукцией нужно снижать на 15% при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок. Договор с этим участником в случае его победы заключают по предложенной им цене. При исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения).
	Не применяется.

	22.
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора
	Оплата производится в рублях по курсу соответствующей валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату заключения договора

	23.
	Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положения извещения
	Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме и (или) документации о закупке с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такой конкурентной закупки в электронной форме.

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в первом абзаце настоящего раздела, заказчик осуществляет разъяснение и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

Разъяснения положений извещения и (или) документации об осуществлении конкурентной закупки не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

	24.
	Изменения положений извещения 
	24.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацию о закупке до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. 

Такие изменения размещаются заказчиком в ЕИС, на официальном сайте не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

24.2. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС, на официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось  не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки.

24.3. Изменение размещенной в ЕИС, на официальном сайте информации о закупке осуществляется с размещением документа, содержащего перечень внесенных изменений.
Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке не допускаются.

	25.
	Отмена конкурентной закупки
	25.1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

25.2. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС, на официальном сайте в день принятия этого решения.

25.3. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с пунктом 23.1 настоящего раздела и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) в рамках конкурентной закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

25.4. При отмене конкурентной закупки заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены конкурентной закупки участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

	26.
	Требования к коллективным участникам 
	Под коллективным участником понимается несколько участников закупки, выступающих на стороне одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурентной закупке в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением. 

Для коллективного Участника: копия нотариального заверенного Соглашения между членами, составляющими коллективного участника.

	27
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок 
	Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наименьшую цену договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заявка поступила раньше.

	27.1
	Процедура уторговывания (переторжка)
	Предусмотрена.

В соответствии с регламентом ЭТП.

	28
	Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках
	Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки в следующих случаях:

1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в р. 11 настоящего извещения;
2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке (извещению о проведении запроса котировок) или настоящего Положения;

3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;

4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке;

6) находящихся в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица), находящиеся в процедуре банкротства, либо признанные банкротом и/или участники, являющиеся официальными представителями таких хозяйствующих субъектов (дилеры, дистрибьюторы, иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие договорные отношения, доверенности на представление интересов таких хозяйствующих субъектов);

7) наличие у участников конкурентной закупки признаков вхождения в одну группу лиц (создающие искусственную конкуренцию) в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

8) наличие действующих исполнительных производств также исполнительных производств, списанных с формулировкой- о невозможности взыскания/отсутствует имущество как у предполагаемого контрагента, руководителя/учредителя     так и у аффилированных компаний, выявленных в ходе проверки;

9) наличие ограничений ИФНС - блокировка счета (или приостановка операций по счетам) как у участника закупки, так и у аффилированных лиц;

10) сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», наличие исков в отношении предполагаемого контрагента в судебные органы с формулировкой - неисполнение обязательств по договору за последние пять лет от момента подачи заявки о участии в торгах;

11) наличие в составе заявки заведомо ложных/ не достоверных сведений об участнике, выявленные дирекцией по безопасности в ходе проверки; 

12) наличие фактов привлечения руководителя/учредителя предполагаемого контрагента к уголовной ответственности по следующим статьям: статья 159 УК РФ, статья 160 УК РФ, статья 201, 204 УК РФ, статья 196 УК РФ, 195 УК РФ статья 176 УК РФ, статья 171 УК РФ, статья 199 УК РФ, статья 172.1 УК РФ, статья 173.1. УК РФ, а также иным статьям, содержащимся в главе 21 (преступления против собственности), главе 22 (преступления в сфере экономической деятельности) и главе 23 (преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях) уголовного кодекса РФ; 

13) участие руководителя/учредителя в составе юридических лиц, находящихся в негативном списке ИФНС, либо ликвидированных по решению ИФНС (в качестве учредителя/акционера/члена исполнительного органа);

14) наличие признаков признания гражданина банкротом в отношении руководителя/учредителя;

15) приостановление деятельности на день подачи заявки в порядке предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, либо наличие признаков нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма» от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ;

16) наличие недоимки по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

17) отсутствие исключительных прав на интеллектуальную собственность либо прав на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование;

18) наличие трех и более признаков фиктивности исполнительного органа/компании. Фиктивная компания или фирма-однодневка — это юридическое лицо, созданное с учетом требований законодательства РФ, которое не имеет своей целью занятие предпринимательской деятельностью и получение прибыли. Часто такие компании регистрируются на подставных лиц, они не сдают налоговую отчетность или указывают нулевые показатели, зарегистрированы по адресам массовой регистрации юрлиц. Такое определение сформулировано в письме 11.02.2010 N 3−7-07/84 Федеральной налоговой службы, к признакам относятся:

- неявка руководителя на допрос по вызову правоохранительных органов;

- безвозмездная работа генерального директора;

- несоответствие места прописки и фактического проживания руководителя;

-замена руководителя перед датой сдачи налоговой отчетности;

-назначение на должность руководителя гражданина иностранного государства;

- сдача нулевой отчетности;

- расхождение с ранее поданными отчетами по налогам;

- минимальная разница между доходами и расходами компании;

- срок регистрации компании составляет менее 6 месяцев;

 - коммерческая компания не находится по официальному юридическому адресу, указанному в регистрационных документах;

-отсутствует официальный договор аренды с собственником помещения, в котором расположено юридическое лицо;

-субъект предпринимательской деятельности работает без наемных сотрудников или в штате числится только один человек — генеральный директор;

-регистрация компании по юридическому адресу, где одновременно зарегистрировано большое количество других предприятий. Причем этот признак рассматривается независимо от того, если ли среди зарегистрированных однодневки или нет;

-отсутствие материальных и иных ресурсов, которые позволяют предприятию вести хозяйственную деятельность, предусмотренную Уставом.

19) ранее допускавшие нарушение обязательств по договорам, заключенным с Обществом и его филиалами;

20) в отношении которых есть положительные решения суда, в части рекламаций качества поставляемого товара (выполнения работ, оказания услуг).




                                                                       Приложение к Информационной карте закупки
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
Заявка должна содержать документы, указанные в п.1. раздела 12. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке части I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ извещения.
В Предложении в отношении предмета закупки описываются все позиции Технического задания и описание предлагаемого товара.
При указании конкретных показателей Участником закупки учитывается следующее:
· в случае если требуемое значение параметра или диапазоны значений параметра указаны с использованием слов (знаков, символов):
"+/-" - означает, что Участнику закупки следует предоставить в заявке на участие в процедуре закупки (далее - заявка) конкретный показатель с предельным отклонением, равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения с указанием не более указанного предельного отклонения;
"не менее", "не ниже", "не ранее", "от", "≥" - означает, что Участнику закупки следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;
"не более", "не выше", "до", "≤" - означает, что Участнику закупки следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;
"запятая" (","), "точка с запятой" (";"), союз "и" - Участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз;
союз "или" - Участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный союз;
"и (или)" - Участник закупки предлагает несколько показателей или один (на свой выбор);
"многоточие" ("..."), "тире" ("-"), установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, включая крайние значения;
"от" и "до" - означает, что Участнику закупки необходимо предоставить один конкретный показатель из данного диапазона, включая крайние значения;
· в случае если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием слов (знаков, символов):
"не уже" и знак "..." или знак "-" - Участнику закупки необходимо представить в заявке диапазонное значение показателя, равное или больше установленного Заказчиком;
"не шире" и знак "..." или знак "-" - Участнику закупки необходимо представить в заявке диапазонное значение показателя, равное или меньше установленного Заказчиком;
· «наличие», «отсутствует», «предусмотрено», «не предусмотрено», «соответствует», «соответствие» - участник подтверждает установленный параметр и не вправе изменять указанные характеристики или дополнительно предоставляет описание указанного значения с применением конкретных показателей.
· при предоставлении Участниками закупки конкретных показателей необходимо исключить употребление знаков, слов и словосочетаний (в том числе применение таких слов и словосочетаний в других грамматических, морфологических формах): "не более", "не менее", "не выше", "не ниже", "или", "и (или)", "до", "от", "не уже", "не шире", "не ранее", "≥", "≤".
В случае если по установленным параметрам (требованиям) к товару в техническом задании отсутствуют слова (знаки, символы), указанные в настоящей Инструкции, определяющие требуемое значение показателя, Участник закупки не может изменять указанные в техническом задании характеристики, и данные характеристики признаются показателями, которые не могут изменяться.
В случае, если на момент подачи заявки участником закупки, указанные в Техническом задании государственные стандарты (нормативы) утратили силу, то соответствие товаров (материалов) таким документам не требуется. Значение показателей, которые, исходя из Технического задания, рассчитываются в соответствии с ГОСТами или должны им соответствовать – участник предлагает показатель в рамках требований, установленных Техническим заданием с учетом положений ГОСТов путем проведения соответствующих расчетов.
Ответственность за достоверность сведений, указанных участником закупки в составе заявки, несет участник закупки.

Участник предоставляет Предложение в отношении предмета закупки по рекомендуемой Форме 1 части II. ОБРАЗЦЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ извещения.

Сведения, содержащиеся в заявке участника на участие в закупке на момент подачи должны быть достоверными, не допускающие разночтений и (или) двусмысленных толкований.
ЧАСТЬ II. ОБРАЗЦЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

Предложение в отношении предмета закупки (форма 1)

начало формы

Предложение в отношении предмета закупки
Настоящим _________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                          (указывается наименование Участника закупки)
выражает согласие на выполнение работ, соответствующего требованиям извещения о закупке ______________________________________________________________________________________________________________________, 

(указывается наименование запроса котировок, реестровый номер закупки в ЕИС)
на условиях, предусмотренных указанным извещением о запросе котировок.
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Техническое перевооружение тепловой сети от котельной по ул. 1-й проезд Лиговский до УТ-0, с увеличением диаметра»
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1. 
	Наименование объекта
	Перекладка существующей тепловой сети с увеличением диаметра. 

	2. 
	Адрес объекта
	г. Краснодар, ул. 1-й проезд Лиговский

	3. 
	Назначение объекта
	Тепловая сеть предназначена для обеспечения социальной сферы и жилого фонда тепловой энергией на нужды отопления.

	4. 
	Заказчик
	ООО «Тепловая транспортная компания» (ООО «ТТК»)

	5. 
	Подрядчик
	Определяется договором по результатам тендера/выбора. 

	6. 
	Вид строительства
	Тех. перевооружение

	7. 
	Источник теплоснабжения
	Котельная, расположенная по адресу: г. Краснодар, ул. 1-й проезд Лиговский

	8. 
	Система теплоснабжения
	Закрытая 2-х трубная

Категория надежности – II
Класс опасности тепловой сети  - III

	9. 
	Режим работы тепловой сети
	Температурный график 105˚С - 70 ˚С с полкой на ГВС 70 ˚С,

Теплоноситель - вода

	10. 
	Точка подключения
	В существующей тепловой камере УТ-3

	11. 
	Точка присоединения
	Существующий тепловой коллектор внутри здания котельной по ул. 1-й проезд Лиговский

	12. 
	Основание для производства работ
	Рабочая документация:

· 162-07/26-ТС «Тепловая сеть. Тепломеханические решения»



	13. 
	Привлечение третьих лиц на правах субподряда для выполнения соответствующих видов работ
	Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков)

В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 ГК РФ

	14. ЭТАПЫ И СОСТАВ РАБОТ

	14.1
	Строительно-монтажные работы 
	Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами комплекс СМР, включая:

1. Подготовительный этап: Разбивка трассы, заготовка материалов, устройство временных ограждений, согласование земляных работ в зоне дорог (с ГИБДД), получение Ордера на проведение земляных работ в Администрации г. Краснодара (в Департаменте городского хозяйства и ТЭК).

2. Земляные работы: Объёмы земляных работ уточняются исполнителем по месту. 

3. Демонтажные работы: 

- демонтаж тепловой сети на низких опорах 2Ду 400 в изоляции ППУ-ОЦ;

- демонтаж опор теплосети Ду 300;

- демонтаж тепловой сети 2Ду 300 в изоляции ППУ-ПЭ;

- вскрытие и восстановление тепловой камеры 5,7х5,3х3,5;

- вскрытие и восстановление тепловой камеры 3,7х5,0х3,5;

- демонтаж дренажного колодца Ду 1000мм;

- демонтаж каналов КЛ.

Важно: Материалы и оборудование, демонтированные подрядчиком в ходе выполнения работ и пригодные для дальнейшего использования, подлежат передаче в ООО «ТТК» по соответствующему акту.

4. Монтаж временного теплоснабжения на участке от точки врезки до точки присоединения из труб стальных электросварных 2Ду 273 мм в заводской теплоизоляции ППУ-ПЭ прокладываются подземно бесканально и 2Ду 273 мм в заводской теплоизоляции ППУ-ОЦ прокладываются надземно.

5.  Монтажные работы: 

- надземная прокладка (от котельной до УП2);

- подземная прокладка (от УП2 до УТ3); 

- монтаж компенсаторов;

- монтаж опор;

- монтаж тепловых камер УТ1, УТ2, УТ3;

- монтаж неподвижных опор Н1, Н2, Н3, Н4;

- монтаж дренажных колодцев КД1, КД2.

5. Изоляционные работы: антикоррозийная защита стыков труб, монтаж теплоизоляционного слоя, гидроизоляция бетонных поверхностей тепловых камер и неподвижных опор, находящихся в земле.

6. Обратная засыпка траншей и пазух котлованов с послойным уплотнением.

7. Переключение (врезка) существующей сети на временную схему теплоснабжения и после строительства с временной схемы на постоянную 

8.1. Согласование времени отключения с эксплуатирующей организацией (демонтаж старого участка, врезка нового участка сети в существующие точки). 

9. Благоустройство: Полное восстановление нарушенного благоустройства (асфальтовое покрытие, газоны, тротуары) в соответствии с Правилами благоустройства территории МО г. Краснодар.

	14.2.
	Испытания сетей с составлением актов

(в соответствии с приказом Минэнерго России №511 от 14.07.2025, прилож. №4, №8, №9)
	1.
Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность (опрессовка) давлением равным 1,25 рабочего, но не менее 1,6Мпа водой с температурой от 4˚С до 20˚С, в присутствии инспектора ООО «ТТК» 

2.
Проведение испытаний трубопроводов тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя.

3.
Промывка и дезинфекция трубопроводов с оформлением актов.

	15. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

	15.1
	Требования документация
	Для соблюдения требований действующего законодательства РФ в области строительства Подрядчику необходимо:

Перед началом работ:

1. Назначить ответственное лицо за организацию и безопасное проведение работ на высоте; ответственных лиц, имеющих право выдавать наряд-допуск.

2. Назначить ответственное лицо за строительный контроль (обязательно наличие сведений о включении в национальный реестр специалистов СТО НОСТРОЙ).

3. Разработать и утвердить ППР в полном объеме согласно СП 48.13330.2019 с учетом применения на объекте подъемных сооружений (если это будет необходимо). Должностное лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ на высоте, обязано организовать разработку ППР.

4. Изучить рабочую и проектную документацию, при наличии разногласий или недостаточных исходных данных для производства работ уведомить в письменном виде представителя заказчика.

5. Разработать и предоставить Заказчику График производства работ (ГПР)

В процессе производства работ:

1. Обеспечить своевременное ежедневное ведение общего журнала работ, журнала верификации закупленной продукции, журнала сварочных работ, журнала бетонных работ, журнала ухода за бетоном.

2. Обеспечить своевременное составление Актов освидетельствования скрытых работ и их подписание.

3. Осуществлять внутренний контроль качества выполнения работ, входной контроль рабочей документации и поставляемых материалов (в том числе давальческих).

4. Своевременно уведомлять заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ.

	16. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

	
	
	Подрядчик обеспечивает объект материалами и оборудованием самостоятельно.

Подрядчик является ответственным за качество и соответствие проекту поставляемых материалов. При несоответствии характеристик и качества поставляемого материала на Объект Подрядчик обязан прекратить доставку и немедленно письменно уведомить Заказчика

•
Все поставляемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта качества и санитарно-эпидемиологические заключения.

•
Применяемые стальные трубы должны строго соответствовать ГОСТ  (в соответствии с указаниями РД).

	17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ И БЕЗОПАСНОСТИ

	17.1.
	Требования к Подрядчику
	· Наличие у Подрядчика действующего членства в СРО на выполнение данных видов работ.

· В штате компании должно быть минимум 2 специалиста, включенных в Национальный реестр специалистов (НРС).

·  Наличие аттестованного персонала (НАКС) у сварщиков и специалистов сварочного производства.

	17.2. 
	Требования к Обеспечению машинами и механизмами
	Подрядчик отвечает за предоставление собственных средств транспортировки и производства, работ на площадке, включая оборудование, механизмы, инструменты, рабочие платформы и т.д. в различных местах выполнения работ на Объекте, в т.ч. охрану, настройку, обслуживание, демонтаж после использования.

	17.3. 
	Требования к технике безопасности
	Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на Объекте возлагается на Подрядчика.

Для соблюдения требований действующего законодательства РФ в области охраны труда и техники безопасности необходимо до начала работ на объекте: 

1. Назначить ответственное лицо за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда. 

2. Разработать и утвердить ППР в полном объеме. 

3. Оформить акт-допуск для производства строительно-монтажных работ.

- Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

- Подрядчик обязан обеспечить постоянную работу на площадке специалиста по охране труда.

- Подрядчик обязан по первому требованию Заказчика предъявить паспорт, руководство по эксплуатации на применяемое на площадке оборудование, механизмы и приспособления

- Вход на площадку без средств защиты запрещен. Все лица, находящиеся на строительной площадке должны иметь каски, очки (для спец работ), спецодежду со световозвращающими элементами (2 класса защиты) и специальную обувь с жестким подкоском.

	18. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	
	•
90 (девяносто) календарных дней с момента подписания договора.



	19. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	
	
	После завершения работ Подрядчик должен подготовить и передать Заказчику в срок, установленный СП 68.13330.2017 следующие документы:

1. Акт приемки законченного строительства по форме КС-11.

2. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2

3. Справку о стоимости выполненных работ и затрат   по форме КС-3.

4. Исполнительную документацию на выполненные работы с исполнительными схемами в полном объеме, подписанную ответственными лицами и выполненную в соответствии с требованиями СП 74.13330.2023, ГОСТ Р 51872-2024 Документация исполнительная геодезическая» и СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»

5. Исполнительную геодезическую съемку подводящей тепловой сети М 1:500 и ее регистрация в ИСОГД г. Краснодара.  

6. Журналы работ.

	20. ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	
	
	Срок гарантии на работы - 5 лет с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, кроме оборудования, поставленного подрядчиком. 

Срок гарантии на оборудование соответствует сроку гарантии для данного оборудования, указанному в технической документации завода-изготовителя.

	21. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

	21.1.
	Устройство и монтаж тепловых сетей 
	- СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 3.05.03-85»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» 

	21.2.
	Контроль качества (сварка и материалы)
	ГОСТ ISO 5817-2025 «Сварка. Сварные соединения из стали, никеля, титана и их сплавов, полученные сваркой плавлением (исключая лучевые способы сварки).

ГОСТ Р ИСО 13920-2026 «Сварка. Общие допуски на сварные конструкции. Размеры линейные и угловые, форма и положение»

ГОСТ 3242-79 «Сварные соединения. Методы контроля качества»  

ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые».

ГОСТ 6996-66 «Сварные соединения Методы определения механических свойств».

	21.3.
	Приемка работ и испытания
	- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»

- Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 N 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».


1.
Расчет по настоящему договору производится Заказчиком в следующем порядке:

аванс в размере 50% от стоимости материалов согласно локальному сметному расчету в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета на оплату.

2.
Окончательный расчет в размере стоимости фактически выполненного Подрядчиком объема работ с учетом уплаченного аванса согласно пп. 3.2.1. настоящего договора, в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-2 и КС-3).
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с ООО «ТТК» нами уполномочен__________________________________________________________________________.
                          (Ф.И.О. уполномоченного лица, должность, тел./факс, Адрес электронной почты).

Срок действия заявки составляет ____ дней с момента подачи.

Также к настоящей Заявке на участие в Запросе котировок прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей Заявки.
Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника Закупки                                                                                                       /     ФИО    /

м.п.

конец формы

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ (Форма 2)
начало формы

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные об Участнике закупки

	1.
	Наименование Участника закупки (юридического лица), фамилия, имя, отчество и паспортные данные Участника закупки (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	[Участник закупки, являющийся юридическим лицом, указывает в данном разделе полное наименование с указанием организационно-правовой формы].

[Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает в данном разделе фамилию, имя, отчество и паспортные данные].

	2.
	Место нахождения Участника закупки (юридического лица), место жительство Участника закупки (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	[Участник закупки, являющийся юридическим лицом, указывает в данном разделе место нахождения в соответствии с учредительными документами (устав, положение и т.п.)].

[Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает в данном разделе местожительство в соответствии с паспортом].


	3.
	Почтовый адрес
	[В данном разделе Участник закупки указывает почтовый адрес и индекс, по которым Заказчик сможет осуществить почтовую связь с Участником закупки].


	4.
	Контактное лицо
	[В данном разделе Участник закупки указывает данные лица, с которым Заказчик сможет связаться в процессе подготовки Договора, в т.ч.: ФИО, занимаемая должность, номер контактного телефона, e-mail].


	5.
	Контактные данные
	В данном разделе Участник закупки указывает но-мер контактного телефона, e-mail].


	6.
	ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО
	[В данном разделе Участник закупки указывает ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО в соответствии с регистрационными документами].


	7.
	Система налогообложения
	[В данном разделе Участник закупки указывает применяемую систему налогообложения].


	8.
	Банковские реквизиты
	[В данном разделе Участник закупки указывает банковские реквизиты].



Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника Закупки                                                                                                       /     ФИО    /

м.п.
конец формы

Коммерческое предложение (Форма 3)
начало формы

Коммерческое предложение
Наименование Участника закупки: [указать наименование Участника закупки]
В ценах на момент подачи заявки на участие в закупке: «__» ___________ 202__ г.
	№ п/п
	Наименование,

описание и технические характеристики
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Цена за ед., без НДС, руб.

	1
	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству подводящей сети к объекту: «Техническое перевооружение тепловой сети от котельной по ул. 1-й проезд Лиговский до УТ-0, с увеличением диаметра»
	Ед.
	1
	

	Итого без НДС, руб.:
	

	Кроме того, НДС ___%, руб.
	


1. Стоимость работ по настоящему Договору согласно локальному сметному составляет __________руб. (___________руб. ____ коп.), в том числе НДС ____% ________ руб. (_______руб. ____ коп.)/НДС не облагается.
Общая стоимость работ включает в себя все расходы, понесенные Подрядчиком при исполнении своих обязательств в рамках настоящего Договора, в том числе стоимость материалов и оборудования, расходы на необходимые согласования, транспортные расходы, налоги, сборы и иные обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Расчет по настоящему договору производится Заказчиком в следующем порядке:

аванс в размере 50% от стоимости материалов согласно локальному сметному расчету, что составляет _________ руб. (___________ рублей ___ копеек), в том числе НДС ___%/НДС не предусмотрен, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета на оплату.

3. Окончательный расчет в размере стоимости фактически выполненного Подрядчиком объема работ с учетом уплаченного аванса согласно пп. 3.2.1. настоящего договора, в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-2 и КС-3).

4. Срок выполнения Работ 90 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
ПРИЛОЖЕНИЕ: СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ.

Приложение: заполненный со стороны участника проект договора поставки в редактируемом формате (Word)
Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника Закупки                                                                                                       /     ФИО    /

м.п.

конец формы

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ (Форма 4)

Настоящим ________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки) подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в соответствии с настоящей документацией.

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

1) Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

3) Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, не превышающей 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

4) Показатели финансово-хозяйственной деятельности участника закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости, при условии, что такое требование и критерии предусмотрены документацией о конкурентной закупке;

5) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 11.07.2011 г. № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6) Участник закупки не являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц;

7) Участник закупки не являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника Закупки                                                                                                       /     ФИО    /

м.п.

ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Документ размещен отдельным файлом и является неотъемлемой частью настоящего извещения.
ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Документ размещен отдельным файлом и является неотъемлемой частью настоящего извещения.
ЧАСТЬ V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (представлено сметой)
Документ размещен отдельным файлом и является неотъемлемой частью настоящего извещения.
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