**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
игровой квест по территории курорта Mriya Resort, приуроченных ко Дню Рождению**

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование услуг | Разработка виртуального квеста ко Дню Рождения курорта, размещение на домене курорта  Анонсирование бота на интернет-ресурсах для выполнения KPI по участникам в игре и розыгрыше |
| 2 | Тип и объем услуг | Необходимо разработать квест или создать игрового бота для социальных сетей курорта Mriya Resort & SPA, где подписчикам предстоит виртуально исследовать территорию отеля и выполнять различные задания (3-5 мини игр – разработка мини-игр со стороны подрядчика).   1. Понадобятся услуги креативной команды для разработки идеи и сценария квеста. 2. Понадобятся услуги дизайнера / иллюстратора для отрисовки карты курорта, а также для разработки айдентики и фир.стиля игры. 3. Необходимый функционал, который должен присутствовать в рамках реализации игрового квеста:  * Отправка PUSH-уведомлений для тех пользователей, которые зарегистрировались в боте * Возможность выполнять задания (мини-игры) на виртуальных локациях: Японский Сад, Дримвуд, Винный Парк и др. и возможность зарабатывать виртуальные баллы.   Коммуникация с пользователем в рамках игры происходит через разные форматы: текст, видеосообщения (заранее отрисованные), опросы, квиз. (Сценарий игры со стороны подрядчика в КП)   * Возможность дублирования мини игры в VK mini app. * Возможность оставить обратную связь/связаться с тех.поддержкой. (синхронизация с Битрикс)   Сроки:  - Защита концепции: Разработка, отрисовка (июнь)  - Запуск игры и анонсирование на интернет-площадках (июль)  - Подведение итогов розыгрыша (1 августа)  - Перенос игры в VK Mini App (14 августа)  При прохождении игры, пользователь должен авторизоваться и поучаствовать в розыгрыше приза (7 дней на курорте Mriya Resort & SPA) – необходим сбор авторизованных в общую базу данных с синхронизацией с базой данных Битрикс. И автоматизация проведения розыгрыша. |
| 3 | Сроки оказания услуг | До 14 августа. |
| 4 | Место оказания услуг | Интернет-площадки |
| 5 | Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям Заказчика или целям использования *(описательная часть, фотографии, эскизы, чертежи, проекты и т.д.);* | 1. Опыт создания web-app в телеграм. 2. Опыт создания игр в VK mini app. 3. Портфолио с релевантными кейсами. 4. Опыт работы с коммерческими брендами. 5. Опыт в разработке в целом. 6. Примеры игровых кейсов. 7. Возможность анонсирования бота на информационных сайтах (ресурсы разработчика) с KPI в 5000 пользователей |
| 6 | Требования к результатам услуг | Стабильно работающая игра, it поддержка на время проекта/ перенос игры в VK mini app. |
| 7 | *Требования к совместимости с уже оказываемыми услугами (при необходимости);* | Все оказываемые услуги должны быть строго согласованы с заказчиком. |
| 8 | Требования по соответствию услуг определенным стандартам (ГОСТЫ и т.п.); | Предпочтение в выборе будет отдано подрядчику, который предоставит и защитит 3 идеи для реализации.  А также будет иметь возможность анонсирования спец.проекта на своих ресурсах / предложит медиплан для выполнения KPI в 5000 пользователей |
| 9 | Требования к документам, подтверждающим качество услуг (указывается перечень документов, которые должны подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт и т.д.); | КП должно состоять из 3-х идей-предложений по возможным квестам с подробным описанием каждой идеи. Также КП должно быть дополнено предполагаемым KPI проекта по уникальным пользователям, которые пройдут квест, примерным планом публикаций на ресурсе подрядчика с предполагаемым охватом |
| 10 | Условия оплаты | 50% предоплата, 50% постоплата после завершения проекта |
| 11 | Порядок оказания услуг | Подробный бриф, составление дорожной карты со сроками, разработка. |
| 12 | Дополнительные требования | Подписание договора о неразглашении коммерческой тайны. |